ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А.Д.

ДОБОЈ

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

Жељезница Републике Српске а.д. Добој

за 2017. годину

Добој, март 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

Увод	2

Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:	2

Параметри пословног амбијента	2

I ОПЕРАЦИЈЕ	2

II ИНФРАСТРУКТУРА	2

III ИНВЕСТИЦИЈЕ	2

IV КРЕДИТИ	2

V РАДНА СНАГА	2

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2

VII   Показатељи успјешности пословања	2

VIII Важнији пословни догађаји након истека пословне године	2

IX Опис главних ризика	2

X Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница РС у будућности и друго	2

Закључак	2

Основни подаци о друштву

Назив друштва: Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој

Назив Друштва скраћено: Жељезнице РС, а.д. Добој

Сједиште: Светог Саве бр. 71, Добој

Матични број: 85-2-0018-09 (1494562)

ЈИБ.: 4400025960001

Оснивач: Влада Републике Српске

Уписани капитал: 50.000 KM

Номинална вриједност акције: 1КМ

Управа Друштва:

- Драган Савановић,  Генерални директор – предсједник;

- Бошко Прелић, Извршни директор Послова инфраструктуре - члан;

- Бојан Ристић, Извршни директор Послова операција - члан;

Надзорни одбор:

- Ратко Ђуричић- предсједник

- Свјетлана Божичковић- замјеник предсједника

- Дијана Каленић- члан

- Бранислав Дабић- члан

- Дејан Пјевић- члан

Одбор за ревизију:

- Мирјана Дејановић - предсједник ;

- Љубомир Ковачевић – члан,

- Јела Рикало - члан.

Власничка структура:

- Државни капитал - 63,92%

- Резервни пензиони фонд (ПРЕФ) – 10%

- Фонд реституције - 5%

- Ситни акционари – 21,08

# Увод

Основа за израду Извјештаја о пословању Жељезница РС за 2017. годину су финансијски извјештаји, као и годишњи извјештаји о раду свих организационих дијелова Друштва. Жељезнице РС су 2017. годину завршиле са губитком у износу од  26.649.619  КМ, што је бољи резултат у односу на пословну 2016. годину (13% нижи губитак). У односу на планирани финансијски резултат, остварени губитак у 2017. години је за 1% нижи.

Са становишта пословног резултата, Жељезнице РС су у 2017. години оствариле значајно побољшање, будући да је пословни губитак у односу на претходну годину смањен за чак 49%. Наведено смањење пословног губитка настало је како због повећања пословних прихода са једне стране, тако и због смањења пословних расхода са друге стране, у поређењу са претходном годином.

Жељезнице РС су, дакле, у 2017. години оствариле боље резултате у оквиру своје основне дјелатности, у погледу прихода од превоза робе. У 2017. превезено је 4.529.029 тона робе, што је за 3% више од остварења у 2016. години. Истовремено, остварено је 386.405.282 НТКМ, или 3% више од остварених НТКМ у 2016. години. У оквиру путничког саобраћаја настављен је тренд смањења броја превезених путника у унутрашњем и међународном саобраћају. У међуентитетском саобраћају у 2017. години забиљежено је повећање од 15% у односу на број превезених путника у 2016. години, што је посљедица увођења возова који у свом саставу имају ''Талго'' гарнитуру у власништву ЖФБиХ.

На дан 31.12.2017. године Жељезнице РС су запошљавале 2.740 радника, што је за 342 радника мање у односу на стање на крају 2016. године (или 11%), што је значајно утицало на смањење трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

Међутим, и поред наведених позитивних кретања, пословање Жељезница РС је и у 2017. години било оптерећено високим трошковима амортизације, те значајним износима затезних камата које Влада РС зарачунава Жељезницама РС, јер у њихово име плаћа доспјеле обавезе по основу кредита у иностранству. Затезне камате обрачунате по наведеном основу у 2017. години су износиле 12.317.479 КМ (10.484.797 КМ у 2016. години). Додатно повећање губитка проузроковано је исправком вриједности потраживања од Владе РС у износу од 2.083.333 КМ. Наиме, у 2016. год. није исплаћена субвенција за мјесец мај, те је, у складу са рачуноводственим политикама, извршена исправка вриједности потраживања по том основу.

Наведени фактори имали су најзначајнији утицај на остварени резултат у 2017. години. Имајући у виду неодрживост даљег пословања Жељезница РС уз постојање тренутних интерних и екстерних ограничења, Управа Друштва је, заједно са надлежним министарствима, покренула низ активности које би у коначници требало да доведу до реструктурирања Жељезница РС у одржив привредни систем.

# Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:

# пкм – путнички километри

- т  - тоне

- нткм – нето-тонски километри

- брткм – бруто-тонски километри

- мкм – мазивни километри

- МРС – међународни рачуноводствени стандарди

- ВВ – вуча возова

- ОШВ – одржавање шинских возила

- ЗОП – Сектор за одржавање пруга

- ЕТП – електротехнички послови

- EEП – електро – енергетска постројења

- ЕВП – електро-вучна постројења

- СПЕВ – стабилна постројења електро – вуче

- ЈС – јака струја

- ДУ – даљинско управљање

- ДТШ – дуги трак шина

- РИВ – накнада по основу размјене и коришћења теретних кола у жељезничком саобраћају између жељезничких компанија

- РИЦ – накнада по основу размјене и коришћења путничких кола у жељезничком саобраћају између жељезничких предузећа

- UIC – International union of railways

# Параметри пословног амбијента

- Пословање Жељезница РС је област која је нормативно уређена законима (Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о жељезницама РС, Закон о жељезницама БиХ и др.), прописима и директивама међународне заједнице (ЕU, UIC, CIT, FTE и др.), подзаконским актима (уредбе, одлуке и др.). Нормативни акти Друштва који регулишу ову област су: Статут (највиши нормативни акт Друштва), правилници из области жељезничког саобраћаја и колективни уговори (Општи, Грански и Колективни уговор Жељезница РС).

- Ред вожње за превоз путника за 2017. годину важио је од 11.12.2016. године до 09.12.2017. године

- Цијене – тарифе за превоз путника нису се мијењале од 2008. године, док се цијене превоза роба уговарају, а за шта су основа важеће тарифе.

- Цијена нафте (d2) по мјесецима (у КМ, без ПДВ-а):

| Година/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016. година | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,98 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,09 | 1,07 | 1,13 | 1,00 |
| 2017. година | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 1,11 |

- Цијена струје (у КМ, без ПДВ-а) у 2017. години:

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виша (АVT) | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,08 |
| Нижа(AMT) | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,05 |
| Реактивна(RVT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Најнижа цијена рада је 120 КМ.

- Најнижа плата у РС је 395 KM (Од 01.01.2018. године најнижа плата је 410 КМ).

- Топли оброк се обрачунава у износу од 0,75% дневно од просјечне нето плате РС за претходни мјесец.

- Регрес за годишњи одмор, на основу Закона о раду обрачунава се у висини од 8,00 КМ по дану за сваки дан искориштеног годишњег одмора.

- Домаћа пуна дневница износи 20 КМ (Уредба о накнадама за службена путовања у земљи

и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске, Сл. гласник РС бр 73/10).

- Износ накнаде за коришћење властитог аутомобила за службене потребе је                                                                    20% од цијене литра бензина по пријеђеном километру.

- Стопе доприноса и пореза на БЛД важе од 01.01.2013. године и износе:

- допринос Фонду ПИО: 18,5 %

- допринос Фонду здравства: 12%

- доприноси Фонду за дјечију заштиту: 1,5%

- доприноси Фонду за незапослене: 1%

- порез: 10%.

Од 01.01.2018. године мијењају се: стопа доприноса Фонду за дјечију заштиту (1,7%) и стопа доприноса Фонду за незапослене (0,8%).

Неопорезиви износ личног дохотка је одобрен од 01.02.2014. године у износу од 200 КМ.

- Затезна камата (Управа за индиректно опорезивање): 0,04% дневно (Сл. гласник БиХ бр. 100/13).

- Затезна камата (Пореска управа РС): 0,03% дневно (Сл. гласник РС број 102/11, 108/11 и 67/13).

# I ОПЕРАЦИЈЕ

1.Физички обим рада

а) Превоз путника

Жељезнице РС су у 2017. години превезле 116.810 путника, што је за 27% мање у односу на 2016. годину.

Остварено је 7.419.658 пкм или 34% мање од остварених у 2016. години.

| Р. | НАЗИВ | Јед. | Остварено | Планирано | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | мјере | 2016. | 2017. | 2017. | (ос.17/ос.16)x100 | (ос.17/пл.17)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Број путника | путник | 159.070 | 156.809 | 116.810 | 73 | 74 |
|  | Путнички км | пкм | 11.182.382 | 10.783.776 | 7.419.658 | 66 | 69 |
|  | Просј. пут 1 путника | km | 70 | 69 | 64 | 90 | 92 |
| II | Превезени путници | путник | 159.070 | 156.809 | 116.810 | 73 | 74 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 123.986 | 129.272 | 99.795 | 80 | 77 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 14.802 | 11.890 | 17.006 | 115 | 143 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 20.282 | 15.647 | 9 | 0 | 0 |
| III | Путнички километри | пкм | 11.182.382 | 10.783.776 | 7.419.658 | 66 | 69 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 8.425.799 | 8.695.051 | 6.442.856 | 76 | 74 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 1.183.907 | 991.707 | 976.060 | 82 | 98 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 1.572.676 | 1.097.018 | 742 | - | - |
| IV | Просјечан пут 1 путника | km | 70 | 69 | 64 | 90 | 92 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 68 | 67 | 65 | 95 | 96 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 80 | 83 | 57 | 72 | 69 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 78 | 70 | 82 | 106 | 118 |

Табела 1. Физички обим рада у путничком саобраћају у 2017. години

У 2017. години присутан је наставак смањења броја превезених путника у унутрашњем и међународном саобраћају. У међуентитетском саобраћају у 2017. години превезено је 17.006 путника што је повећање за 15% у односу на број превезених путника у 2016. години (увођење возова који у свом саставу имају ''Талго'' гарнитуру у власништву ЖФБиХ).

Динамика броја превезених путника и остварених пкм у 2017. години, компарираних са 2016. годином, дата је у сљедећим табеларним и графичким приказима:

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путници 2016. год. | 13.038 | 12.838 | 13.192 | 12.833 | 16.599 | 13.219 | 13.688 | 13.933 | 12.757 | 14.187 | 12.579 | 10.207 |
| Путници 2017. год. | 8.395 | 8.441 | 9.011 | 9.050 | 11.977 | 9.680 | 9.810 | 11.141 | 9.682 | 11.080 | 10.012 | 8.531 |

Табела 2. Превезени путници у 2017. и 2016. години

(у 000)

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П К М 2016. год. | 908 | 872 | 923 | 861 | 1.167 | 952 | 1.046 | 1.024 | 890 | 1.018 | 870 | 651 |
| П К М 2017. год. | 546 | 520 | 544 | 548 | 785 | 598 | 588 | 707 | 624 | 749 | 664 | 546 |

Табела 3. Остварени ПКМ у 2017. и 2016. години

Графикон 2. Динамика превоза путника

Графикон 1. Динамика остварених путничких километара

Дакле, евидентна је нерентабилност путничког саобраћаја, по свим економским параметрима, а опстанак у постојећем или редукованом обиму, зависи од низа других фактора, гдје је преовлађујући социјални, односно традиционални аспект, као и у већини чланица UIC-а.

б) Превоз роба

У 2017. години је превезено 4.529.029 тона робе, што је за 3% више од остварења у 2016. години, а 8% ниже од планске величине 2017. године. Планска величина није остварена због неиспуњења планова превоза појединих корисника.

Истовремено, остварено је 386.405.282 нткм, или 3% више од остварених нткм у 2016. години, а 14% ниже од планске  величине 2017. години.

Остварени просјечан пут једне тоне робе у 2017. години износиo je 85 км.

| Р. | НАЗИВ | Јед. | Остварено | Планирано | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | мјере | 2016. | 2017. | 2017. | (ос.17/ос.16)x100 | (ос.17/пл.17)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Превезене тоне робе | t | 4.416.457 | 4.910.000 | 4.529.029 | 103 | 92 |
|  | НТКМ | нткм | 374.420.989 | 447.083.742 | 386.405.282 | 103 | 86 |
|  | Просј. пут 1тоне робе | km | 85 | 91 | 85 | 101 | 94 |
| II | Превез. тоне робе (1+2+3) | t | 4.416.457 | 4.910.000 | 4.529.029 | 103 | 92 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 156.931 | 170.000 | 91.726 | 58 | 54 |
|  | 2. Међуентитетски саоб. |  | 1.665.207 | 2.030.000 | 1.607.776 | 97 | 79 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 2.594.319 | 2.710.000 | 2.829.527 | 109 | 104 |
|  | а) Увоз |  | 404.909 | 487.800 | 504.214 | 125 | 103 |
|  | б) Извоз |  | 555.461 | 620.590 | 588.947 | 106 | 95 |
|  | в) Транзит |  | 1.633.949 | 1.601.610 | 1.736.366 | 106 | 108 |
| III | НТКМ (1+2+3) | нткм | 374.420.989 | 447.083.742 | 386.405.282 | 103 | 86 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 18.908.020 | 19.780.000 | 10.096.375 | 53 | 51 |
|  | 2. Међуентитетски саоб. |  | 246.502.167 | 304.700.000 | 238.765.736 | 97 | 78 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 109.010.802 | 122.603.742 | 137.543.171 | 126 | 112 |
|  | а) Увоз |  | 13.581.260 | 17.073.000 | 23.193.933 | 171 | 136 |
|  | б) Извоз |  | 16.464.259 | 23.062.100 | 18.210.347 | 111 | 79 |
|  | в) Транзит |  | 78.965.283 | 82.468.642 | 96.138.891 | 122 | 117 |
| IV | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 85 | 91 | 85 | 101 | 94 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 120 | 116 | 110 | 91 | 95 |
|  | 2. Међуентитетски саоб. |  | 148 | 150 | 149 | 100 | 99 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 42 | 45 | 49 | 116 | 107 |
|  | а) Увоз |  | 34 | 35 | 46 | 137 | 131 |
|  | б) Извоз |  | 30 | 37 | 31 | 104 | 83 |
|  | в) Транзит |  | 48 | 51 | 55 | 115 | 108 |

Табела 4. Физички обим рада у робном саобраћају у 2017. години

Остварена динамика превоза по мјесецима, изражена кроз превезене тоне и остварене нткм, у 2016. и 2017. години је приказана у сљедећим табелама:

| Тоне/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016. г. | 175.125 | 329.000 | 356.650 | 352.247 | 401.000 | 408.324 | 411.631 | 424.000 | 407.037 | 396.000 | 412.000 | 343.443 |
| 2017. г. | 208.580 | 361.337 | 443.464 | 422.941 | 353.894 | 380.130 | 411.198 | 399.516 | 426.007 | 389.955 | 370.359 | 361.648 |

Табела 5. Превезене тоне робе  у 2016.  и  2017. години

(у 000)

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НТКМ 2016. г. | 8.008 | 31.071 | 32.793 | 34.109 | 36.111 | 36.136 | 36.911 | 38.980 | 32.248 | 27.790 | 32.345 | 27.919 |
| НТКМ 2017. г. | 8.975 | 31.467 | 38.835 | 36.989 | 31.557 | 35.541 | 36.348 | 34.149 | 35.662 | 33.185 | 35.132 | 28.565 |

Табела 6. Остварени НТКМ  у 2016.  и 2017. години

Графикон 3. Превезене тоне робе

Графикон 4. Динамика остварених НТКМ

Упоредни преглед структуре превезених роба у 2017. и 2016. години:

| Р. | Опис | Оствaрено тона (у 000) |  |  | Оствaрено 000 НТКМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | 2016. г. | 2017. г. | % 2017. | 2016. г. | 2017. г. | % 2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Житарице | 16 | 8 | 0,2 | 877 | 518 | 0,1 |
| 2. | Сјемена, уљани производи | 17 | 51 | 1,1 | 152 | 414 | 0,1 |
| 3. | Шећер и производи од шећера | 130 | 122 | 2,7 | 6.547 | 6.114 | 1,6 |
| 4. | Со, сум.камен, земља, гипс, креч, цем. | 76 | 69 | 1,5 | 3.406 | 3.606 | 0,9 |
| 5. | Руде, згуре, пепели | 1.827 | 1.692 | 37,4 | 265.745 | 248.530 | 64,3 |
| 6. | Угаљ | 1.184 | 1.240 | 27,4 | 51.496 | 59.064 | 15,3 |
| 7. | Минерална горива и уља (нафта и др) | 101 | 121 | 2,7 | 10.744 | 13.925 | 3,6 |
| 8. | Хемијски производи (органски и неоргански) | 439 | 514 | 11,3 | 6.715 | 9.768 | 2,5 |
| 9. | Дрво и производи од дрвета | 45 | 34 | 0,8 | 3.698 | 2.892 | 0,7 |
| 10. | Осн. метали и њихови производи (гвожђе и сл.) | 166 | 167 | 3,7 | 11.634 | 12.379 | 3,2 |
| 11. | Алуминијум и производи од алуми. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Шинска возила и њихови дијелови | 348 | 492 | 10,9 | 12.584 | 28.441 | 7,4 |
| 12. | Празна кола кор. прев. више од 2 ос. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контејнери велики, товарени |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Остало | 67 | 19 | 0,4 | 823 | 754 | 0,2 |
|  | УКУПНО | 4.416 | 4.529 | 100 | 374.421 | 386.405 | 100 |

Табела 7.  Структура превезене робе

Мањи обим превоза у 2017. години у  односу на 2016. годину евидентан је у превозу руде, житарица, шећера, дрвета, соли и камена, док се превоз сјемена и уљаних производа, угља, хемијских производа, основних метала и њихових производа, минералних горива и уља и контејнера повећао у 2017. години у односу на 2016. годину.

- Кориштење капацитета вуче

Жељезнице РС на дан 31.12.2017. године, располажу са 82 вучна возила од којих је радно активно 30 вучних возила (17 електро и 13 дизел вучних возила).

У наредној табели је приказано стање возног парка.

| Ред.бр. | Вучна возила | Серија вучног возила | Инвентарско стање |  | Радни парк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | број | снага (у KW)/вв | број | снага (у KW)/вв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Електро | 441 | 33 | 3.860 | 17 | 3.860 |
|  |  | 411/415 | 7 | 1.200 | 0 | 0 |
| II | Дизел | 661 | 18 | 1.433 | 7 | 1.433 |
|  |  | 642 | 3 | 606 | 1 | 606 |
|  |  | 643 | 2 | 680 | 1 | 680 |
|  |  | 733 | 9 | 441 | 2 | 441 |
|  |  | 212 | 3 | 956 | 0 | 0 |
|  |  | Rh 2062 | 3 | 294 | 1 | 294 |
|  |  | 813/814 | 4 | 294 | 1 | 294 |
|  |  | Укупно | 82 | - | 30 | - |

Табела 8. Стање и снага возног парка вучних средстава на дан 31.12.2017. године

| Серија вучног возила | Инвентарски парк вв | Чека на оправку | Лок. у ВО | Активни радни парк са КТП | Број вв потребних за експлоатацију | Недостаје вв за експлоатацију | Вучна возила у ИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 33 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 |
| 661 | 18 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rh 2062 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 642/643 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 733 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 813/814 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 411/415 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 82 | 28 | 11 | 30 | 34 | 4 | 8 |

Табела 9. Стање вучних капацитета по серијама

- Инвестиционо и текуће одржавање локомотива и кола (Сектор за ОШВ)

За резервне дијелове и материјале на редовном и текућем одржавању возних средстава, у периоду јануар-децембар 2017. године, на нивоу Сектора, је планирано укупно 3.363.954 КМ.

Три Секције су кроз радне налоге заједно обрачунале вриједност уграђених резервних дијелова и материјала у укупном износу од 3.270.285 КМ, што износи око 3% испод планираних средстава.

У 2017. години Сектор за ОШВ утрошио је новог материјала и резервних дијелова у износу од 1.755.050 КМ. Остали износ од 1.515.235 КМ односи се на утрошени полован материјал и резервне дијелове.

У 2018. години приоритет је улагање у вучна возила.

- Секција за ОШВ Добој

Планом пословања Жељезница РС за 2017. годину планирано је 1.033.000 КМ на име материјала и резервних  дијелова за локомотиве.

Уграђено је материјала и резервних дијелова и обрачунато кроз радне налоге 1.433.070 КМ, или 39 % више од планираног.

- Инвестиционо и текуће одржавање локомотива

У извјештајној 2017. години локомотивска радионица извршила је све планиране КТП, ванпланске оправке и планирани ремонт обртних постоља. Планирана оправка локомотиве 661-310 није завршена, очекује се завршетак исте у првој половини 2018. године.

| Р. бр. | Опис |  |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016. год. | 2017. год. | 2017. год. |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РО 441 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | 2 | - | - |
|  |  |  | РОП | 2 у раду | 5 | 1 |
| 2 | РО 661 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | 1 у раду | 1 | 1 |
|  |  |  | РОП | - | 1 | 1 |
| 3 | РО ман. лок. | 642/643 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  |  | РОП | - | 1 | - |
|  |  | 212 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  |  | РОП | - | - | - |
|  |  | 733 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  |  | РОП | - | - | - |
|  |  | Rh 2062 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  |  | РОП | - | - | - |
| 4 | РО ДМВ 813/814 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  |  | РОП | - | 1 | 1 |
| 5 | РО ЕДК 500 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| I | УКУПНО (1-5) |  | ГО+СО | 2+(1 у раду) | 1 | 1 |
|  |  |  | РОП | 2 у раду) | 8 | 3 |
| 6 | ТО 441 |  | ВО | 212 | 240 | 299 |
|  |  |  | КП | 321 | 252 | 234 |
| 7 | ТО 661 |  | ВО | 61 | 60 | 107 |
|  |  |  | КП | 114 | 84 | 95 |
| 8 | ТО ман. лок. | 642/643 | ВО | 25 | 24 | 59 |
|  |  |  | КП | 40 | 36 | 39 |
|  |  | 212 | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | - | - | - |
|  |  | 733 | ВО | 4 | 20 | 10 |
|  |  |  | КП | 23 | 24 | 23 |
|  |  | Rh 2062 | ВО | 10 | 15 | 9 |
|  |  |  | КП | 34 | 24 | 20 |
| 9 | ТО ДМВ 813/814 |  | ВО | 36 | 180 | 90 |
|  |  |  | КП | 20 | 24 | 13 |
| 10 | ТО ЕДК 500 |  | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | 14 | 12 | 18 |
| II | УКУПНО (6-10) |  | ВО | 348 | 539 | 574 |
|  |  |  | КП | 566 | 456 | 442 |
| УКУПНО ВО+КП |  |  |  | 914 | 995 | 1016 |
| СВЕГА |  |  |  | 916 | 1003 | 1016 |

Табела 10. Остварење одржавања локомотива у сопственој режији у 2017. години

- Одржавање теретних кола

Планирано је 262.400 КМ за материјале на одржавању теретних кола, а уграђено 105.332 КМ.

Секција за ОШВ Добој и Зворник у 2017. години је  извршила:

- 10 РО теретних кола, од 22 планирана што износи 45%, а за 4 оправке мање у односу на остварено у 2016. години;

- 64 КП од 106 планираних, или 60%;

- 1.064 ТО што је за 71% више од планираних, а за 64% више од остварених у 2016.

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016. г. | 2017. г. | 2017. г. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затворена кола серије Г, Х, И, Т | РО | - | 1 | - |
| 2 | Отворена кола серије Е | РО | 9 | 20 | 6 |
| 3 | Плато кола серије К, Р, Л, С | РО | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Специјална кола серије Ф, У, З | РО | 2 | - | - |
| I | УКУПНО (1-4) | РО | 14 | 22 | 10 |
| 5 | Теретна кола разних серија | КП | 123 | 106 | 64 |
|  |  | ТО | 650 | 620 | 1.064 |
| II | УКУПНО (1-5) |  | 773 | 726 | 1.128 |

Табела 11. Одржавање теретних кола у сопственој режији у  2017. години ОШВ Добој и Зворник

б) Секција за ОШВ Бања Лука

- Одржавање путничких кола

- Секција за ОШВ Бања Лука је у 2017. години извршила укупно 6 РО путничких кола, од 16 планираних, или 38%;

- Извршено је 123 КП од 264 планираних, или 47%;

- Извршено је 66 ТО од 468 планираних, или 14%;

- Извршено је 7 ГО жељезничких возила за посебне сврхе, од 11 планираних, или 64%;

- Извршенo је 31 КП и ТО, од 80 планираних, или 39%.

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016. год. | 2017. год. | 2017. год. |
|  |  |  | ком | Ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | РО путничких кола | ВО | - | - | - |
|  |  | СО | 4 | 7 | 3 |
|  |  | МО | 2 | 9 | 3 |
| I | УКУПНО | РО | 6 | 16 | 6 |
|  | ТО путничких кола | КП | 139 | 264 | 123 |
|  |  | ТО | 84 | 468 | 66 |
| II | УКУПНО | КП и ТО | 223 | 732 | 189 |
| III | Реконструкција путн.вагона 0,76м | ВО | - | - | - |
|  |  | СО | - | - | - |
| IV | Фарбање локомотива | 441 | 2 | - | - |
|  |  | 661 |  |  |  |
|  |  | Рх 2062 | - | - | - |
|  |  | 733 | - | - | - |
| V | ДМВ 813/814 | ГО | - | - | - |
| VI | Воз.за жељ. сврхе | РО (ГО) | 3 | 11 | 7 |
|  |  | КП И ТО | 53 | 80 | 31 |
| VII | Теретна кола (серије Е) | РО | 12 | 20 | 6 |
|  |  | ТО и КП | 29 | 60 | 59 |

Табела 12. ОШВ Бања Лука –остварење одржавања у сопственој режији у 2017. години

- Остварење плана одржавања теретних кола у Секцији ОШВ Бања Лука

- Секција за ОШВ Бања Лука је извршила 6 РО теретних кола серије Е од 20 планираних, или 30%;

- Извршено је укупно 59 ТО теретних кола.

в) Остварење плана одржавања теретних кола у Секцији за ОШВ Приједор

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-XII 2016. г. | I-XII 2017. г. | I-XII 2017. г. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затворена кола серије Е, У, Т | РО | 65 | 180 | 64 |
| I | УКУПНО | РО | 65 | 180 | 64 |
| 2 | Теретна кола разних серија | КП | 170 | 150 | 228 |
|  |  | КО | 335 | 1000 | 410 |
| II | УКУПНО (1-2) |  | 505 | 1.150 | 638 |

Табела 13. Одржавање теретних кола у сопственој режији у 2017. години ОШВ Приједор

Секција за ОШВ Приједор је извршила 64 РО од 180 планираних, што чини 36%;

- извршено је 228 КП, што је 52% више од планираног броја ;

- извршено је 410 КО, од планираних 1.000, што чини 41%;

За властиту производњу резервних дијелова и напресавање осовинских слогова планирано је 472.570 КМ, а утрошено је 907.279 КМ или  92% више средстава. Вриједност утрошеног новог материјала за властиту производњу износи 147.528 КМ, док  вриједност утрошеног половног материјала износи 759.751 КМ.

- Кориштење капацитета за превоз путника

На дан 31.12.2017. године Жељезнице РС су располагале са 70 путничких кола.

Од укупног броја путничких кола, на дан 31.12.2017. године 14 је исправних путничких кола у експлоатационом парку, што је за двоја кола мање у односу на дан 31.12.2016. године.

| Налази | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ |  | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| се | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-ос | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 |
| 3-ос | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 |
| 4-ос | 14 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 56 |
| B-076 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Укупно | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 70 |
| ИКП ЖРС | 64 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |

Табела 14. Путничка кола на дан 31.12.2017. године

| Ред.бр. | Путничка серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | AB | 13 | 4 |
|  | А | 8 | 1 |
|  | B | 33 | 9 |
|  | D | 11 | 0 |
|  | B 0,76 m | 3 | 0 |
|  | kušet | 2 | 0 |
|  | УКУПНО | 70 | 14 |

Табела 15. Стање вучених средстава на дан 31.12.2017. године

Параметри кориштења капацитета за превоз путника:

а) инвентарски парк: ИКП 70 кола, од тога 3 кола узаног колосијека,

б) радни парк: 14 кола,

в) комерцијална брзина возова: 46,78 km/h,

г) просјечна дужина превоза путника: 64 km,

д) просјечно закашњење (на 100 км) путничких возова: 4,18 мин,

ђ) број путничких возова: 9.926.

- Кориштење капацитета за превоз робе

Жељезнице РС су на дан 31.12.2017. године располагале са укупно 2.067 теретних кола од чега су 1.031 исправна теретна кола, а што је приказано наредном табелом:

| Налази | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ |  | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| се | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-а | 27 | 190 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 51 | 27 | 280 | 307 |
| 3-а | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4-а | 1.004 | 666 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 2 | 19 | 1.004 | 748 | 1.752 |
| Укупно | 1.031 | 864 | 7 | 3 | 0 | 1 | 70 | 15 | 6 | 70 | 1.031 | 1.036 | 2.067 |
| ИКП ЖРС | 1895 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  | 2.067 |  | 2.067 |

Табела 16. Теретна кола на дан 31.12.2017. године

| Ред. бр. | Теретна врста | Серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | затворена | G | 89 | 0 |
|  |  | H | 79 | 18 |
|  |  | I | 0 | 0 |
|  |  | T | 36 | 11 |
|  | отворена | Е | 1532 | 931 |
|  | плато | К | 2 | 1 |
|  |  | R | 195 | 48 |
|  |  | L | 8 | 0 |
|  |  | S | 19 | 1 |
|  | специјална | F | 1 | 0 |
|  |  | U | 55 | 21 |
|  |  | Z | 51 | 0 |
|  | УКУПНО |  | 2.067 | 1.031 |

Табела 17. Стање вучених средстава на дан 31.12.2017.  године

Параметри кориштења капацитета за превоз робе:

а) инвентарско стање и радни парк: 2.067/1.031 кола;

б) статичко оптерећење: 52,44 тона/кола;

в) укупан обрт почетни/завршни: 2,90/2,31 дана;

г) просјечна тежина теретног воза: 987,86 тона;

д) коефицијент празног трчања кола: 0,90;

ђ) динамичко оптерећење кола: 13,00 тона/кола;

е) комерцијална брзина возова: 36,82 km/h;

ж) број теретних возова: 8.788;

з) просјечно закашњење (на 100 км) теретних возова: 3,31 мин.

- Сектор за вучу возова

У  наредној табели дата је потрошња енергије по врстама:

| Ред. бр. | Врста енергије | Јединица мјере | Остварено | Планирано | Остварено | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016. год. | 2017. год. | 2017. год. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виша AVT | KWh | 8.924.332 | 9.144.067 | 8.669.246 | 97 | 95 |
| 2 | Нижа AMT | KWh | 9.136.344 | 9.196.110 | 9.565.475 | 105 | 104 |
| 3 | Снага S | KW | 111.564 | 111.636 | 107.745 | 97 | 97 |
| 4 | Реактивна RVT | KVArh | 693.538 | 1.040.307 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гориво Д-2 | litara | 970.068 | 1.300.000 | 975.896 | 101 | 75 |

Табела 18.  Потрошња енергије по врстама

Остварени рад вуче возова приказан је у наредној табели:

| Ред. бр. | Врста енергије | Јединица мјере | Остварено | Планирано | Остварено | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016. год. | 2017. год. | 2017. год. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Рад електро вуче | 10³ брткм | 593.959 | 641.935 | 600.564 | 101 | 94 |
| 1 | Путничка вуча | 10³ брткм | 56.942 | 60.700 | 44.314 | 78 | 73 |
| 2 | Теретна вуча | 10³ брткм | 537.017 | 581.235 | 556.250 | 104 | 96 |
| II | Рад дизел вуче | 10³ брткм | 95.368 | 79.883 | 94.211 | 99 | 118 |
| 1 | Путничка вуча | 10³ брткм | 9.769 | 10.500 | 10.549 | 108 | 100 |
| 2 | Теретна вуча | 10³ брткм | 85.599 | 69.383 | 83.662 | 98 | 121 |
| УКУПНО ( I + II ) |  | 10³ брткм | 689.327 | 721.818 | 694.775 | 101 | 96 |
| III | Рад електро вуче | Маз.км | 1.493.530 | 1.610.784 | 1.337.483 | 90 | 83 |
| 1 | Путничка вуча | Маз.км | 668.359 | 665.407 | 504.967 | 76 | 76 |
| 2 | Теретна вуча | Маз.км | 810.563 | 930.205 | 818.000 | 101 | 88 |
| 3 | Маневра | Маз.км | 14.608 | 15.172 | 14.516 | 99 | 96 |
| IV | Рад дизел вуче | Маз.км | 279.231 | 252.026 | 269.698 | 97 | 107 |
| 1 | Путничка вуча | Маз.км | 136.604 | 133.752 | 136.657 | 100 | 102 |
| 2 | Теретна вуча | Маз.км | 141.151 | 116.402 | 131.147 | 93 | 113 |
| 3 | Маневра | Маз.км | 1.476 | 1.872 | 1.894 | 128 | 101 |
| УКУПНО ( III + IV ) |  | Маз.км | 1.772.761 | 1.862.810 | 1.607.181 | 91 | 86 |
| V | Рад електро вуче | Воз.км | 1.225.801 | 1.360.178 | 1.079.591 | 88 | 79 |
| 1 | Путничка вуча | Воз.км | 619.691 | 623.811 | 485.338 | 78 | 78 |
| 2 | Теретна вуча | Воз.км | 606.110 | 736.367 | 594.253 | 98 | 81 |
| VI | Рад дизел вуче | Воз.км | 232.927 | 209.786 | 228.213 | 98 | 109 |
| 1 | Путничка вуча | Воз.км | 132.134 | 130.109 | 132.744 | 100 | 102 |
| 2 | Теретна вуча | Воз.км | 100.793 | 79.677 | 95.469 | 95 | 120 |
| УКУПНО ( V + VI ) |  | Воз.км | 1.458.728 | 1.569.964 | 1.307.804 | 90 | 83 |

Табела 19.  Остварени рад вуче возова

# II ИНФРАСТРУКТУРА

- Капацитети пруга

- Дужинa пруга и колосијека

Грађевинска дужина пруга на територији РС износи 416,996 km.

| Табела 20. Грађевинска дужина пруга на територији РС |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Нормалан колосијек | 398,857 |
| б. | Узани колосијек | 18,139 |
| Укупно (а+б) |  | 416,996 |

| Табела 21. Грађевинска дужина пруга у експлоатацији и ван експлоатације на територији РС |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Дужина пруга које су у експлоатацији | 353,212 |
| б. | Пруге затворене за саобраћај (ван експлаоатације) | 45,645 |
| в. | Узана пруга Др.гр-Вардиште-Добрун-Вишеград (пруга је у експлоатацији у току туристичке сезоне) | 18,139 |
| г. | Укупно (а+б+в) | 416,996 |
| д. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС (а/г) кад је узана пруга ван експлоатације | 84,70% |
| ђ. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС кад је узана пруга у експлоатацији (а+в/г) | 89,05% |

| ##### Табела 22. Грађевинска дужина станичних колосијека ##### (без главног пролазног колосијека) |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Станични колосијеци у експлоатацији | 137,375 |
| б. | Колосијеци затворени за саобраћај (ван експлоатације) | 26,830 |
| в. | Узана пруга Др.гр-Вардиште-Добрун-Вишеград | 1,405 |
| г. | Укупно (а+б+в) | 165,610 |
| д. | Степен искоришћености станичних колосијека (а/г) када је узана пруга у експлоатацији | 82,95% |
| ђ. | Степен искоришћености станичних колосијека (а+в)/г када је узана пруга ван екплоатације | 83,80% |

- Осовинско оптерећење

На територији Жељезница РС постоје три категорије пруга:

| Табела 23. Осовинско оптерећење |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорија пруге |  | Дозвољено оптерећење |  |
|  |  | тона/осовини | тона/m |
| a. | Д4 | 22,5 | 8,0 |
| б. | Ц3 | 20,0 | 7,2 |
| в. | Ц4 | 20,0 | 8,0 |

- Допуштене просјечне брзине на пругама

| Табела 24. Допуштене просјечне брзине |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. б. | Пруга | Допуштена просјечна брзина у km/h |
| 1. | Eнтитетска граница – Шамац – Модрича – ентитетска граница | 49,574 |
| 2. | С. Костајница – Бања Лука – Нови Град | 74,625 |
| 3. | Државна граница – Добрљин – Нови Град | 75,661 |
| 4. | Нови Град – Блатна – ентитетска граница | 47,755 |
| 5. | Ентитетска граница – Петрово Ново – Добој | 67,194 |
| 6. | Државна граница – Брчко – ентитетска граница | 30,00 |
| 7. | Ентитетска граница – Зворник Нови – државна граница | 69,565 |

Дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница РС на дан 31.12.2017. године износи 10.898 м.

- Дужина електрифицираних пруга

(у км)

| Табела 25. Дужина електрифицираних пруга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. б. | Пруга | Дужина електрифицираних пруга |
| 1. | Шамац (ентитеттска граница ЖРС/ЖФБиХ)- Добој | 62,172 |
| 2. | Добој-Маглај (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ) | 18,800 |
| 3. | Добој-Нови Град | 173,567 |
| 4. | Волиња-Нови Град | 19,384 |
| 5 | Нови Град-Блатна | 17,522 |
| 6 | Омарска-Томашица | 12,525 |
| 7. | Крчевине одвојак-Заједнице одвојак (триангла) | 1,398 |
| 8. | Нови Град теретна-Мост на Сани одвојак (триангла) | 0,808 |
|  | УКУПНО: | 306,176 |

- Сектор за грађевинске послове

  - Одржавање инфраструктуре у сопственој режији у грађевинској дјелатности

Остварени резултати рада у Сектору за грађевинске послове у 2017. години су приказани у слиједећем табеларном прегледу:

у КМ

| Ред.бр. | Опис послова | Остварење 2016. | План 2017. | Остварење 2017. | Индекс (ост.17/план.17) | Индекс (ост.17/ост.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текуће одржавање | 254.635 | 121.700 | 95.523 | 78 | 38 |
| - | Одржавање (радови) горњег строја | 100.035 | 40.000 | 37.960 | 95 | 38 |
| - | Одржавање (радови) доњег строја | 117.456 | 20.000 | 32.917 | 165 | 28 |
| - | Одржавање (радови) објеката | 6.152 | 10.500 | 6.079 | 58 | 99 |
| - | Одржавање (радови) механизације | 30.992 | 51.200 | 18.567 | 36 | 60 |
| 2. | Инвестиционо одржавање | 53.359 | 1.447.703 | 601.092 | 42 | - |
| - | Одржавање (радови) горњег строја | 45.863 | 1.373.503 | 558.491 | 41 | - |
| - | Одржавање (радови) доњег строја | 7.496 | 9.000 | 32.951 | 366 | 440 |
| - | Одржавање (радови) објеката | 0 | 6.000 | 0 | 0 | - |
| - | Одржавање (радови) механизације | 0 | 59.200 | 9.650 | 16 | - |
| Укупно (1+2) |  | 307.994 | 1.569.403 | 696.615 | 44 | 226 |

Табела 26. Редовно одржавање у 2017. години  у Сектору за грађевинске послове

  - Одржавање инфраструктуре од стране трећих лица у грађевинској дјелатности

| Ред.бр. | Опис послова | Остварење 2016. | План 2017. | Остварење 2017. | Индекс (ост.17/план.17) | Индекс (ост.17/ост.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Одржавање (радови) горњег строја | 39.380 | 96.100 | 32.851 | 34 | 83 |
| 2 | Одржавање (радови) доњег строја | 3.991 | 15.000 | 1.032 | 7 | 26 |
| 3 | Одржавање (радови) објеката | 777 | 1.500 | 2.760 | 184 | 355 |
| 4 | Одржавање (радови) механизације | 37.500 | 529.542 | 17.616 | 3 | 47 |

Табела 27. Одржавање од стране трећих лица у 2017. години  у Сектору за грађевинске послове

- Одржавање инфраструктуре у електро-техничкој дјелатности

У табели 28. приказан је индекс извршења текућег одржавања по Секцијама за 2017. годину као и преглед сати извршног особља утрошених на друге активности које нису предвиђене планом текућег одржавања, а биле су неопходне у посматраном периоду.

| Организациона јединица |  | ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊЕ |  |  | Интервентно одржавање (х) | Производне услуге (интерно-ЖРС) НЧ | Производне услуге (екстерно) (НЧ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано (НЧ x фу) | Реализовано (НЧ x фу) | Индекс (4/3) % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЕКТОР ЕТП | Секција ЕТП ДО | 147454 | 97903 | 66,4% | 2637 | 2195 | 1099 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 137751 | 90136 | 65,4% | 363 | 3399 | 2456 |
|  | УКУПНО: | 285205 | 188039 | 65,9 % | 3000 | 5594 | 3555 |

Табела 28. Преглед планираних и реализованих сати

3.1. Одржавање у електро-техничкој дјелатности у сопственој режији

| Ред.бр. | Опис послова | Остварење 2016. | План 2017. | Остварење 2017. | Индекс (ост.17/план.17) | Индекс (ост.17/ост.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| а) | Инвестиционо и текуће одржавање | 368.617 | 989.500 | 108.962 | 11 | 30 |
| - | Одржавање ТК уређаја | 100.028 | 196.576 | 14.831 | 8 | 15 |
| - | Одржавање СС уређаја | 95.492 | 277.784 | 11.916 | 4 | 12 |
| - | Одржавање КМ | 69.332 | 152.316 | 57.591 | 38 | 83 |
| - | Одржавање ЕЕП и ЈС | 96.953 | 199.703 | 22.258 | 11 | 23 |
| - | Одржавање ЦДУ и ДУ | 6.812 | 77.421 | 1.070 | 1 | 16 |
| - | Одржавање пружне и друмске механизације | - | 85.700 | 1.296 | 2 | - |

Табела 29. Одржавање средстава у ЕТП-у у сопственој режији

3.2. Одржавање у електро-техничкој дјелатности од стране трећих лица

| Ред.бр. | Опис послова | Остварење 2016. | План 2017. | Остварење 2017. | Индекс (ост.17/план.17) | Индекс (ост.17/ост.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| б) | Инвестиционо и текуће одржавање | 166.836 | 500.000 | 25.781 | 5 | 15 |
| - | Одржавање ТК уређаја | - | 116.880 | - | - | - |
| - | Одржавање СС уређаја | - | 152.000 | - | - | - |
| - | Одржавање КМ | 22.836 | 2.300 | - | - | - |
| - | Одржавање ЕЕП и ЈС | 144.000 | 45.500 | 4.000 | 9 | 3 |
| - | Одржавање ЦДУ и ДУ | - | 25.000 | - | - | - |
| - | Одржавање пружне и друмске механизације | - | 158.320 | 21.781 | 14 | - |

Табела 30. Одржавање средстава у ЕТП-у од стране трећих лица

# III ИНВЕСТИЦИЈЕ

Жељезнице РС су у току 2017. године инвестирале 17.052.459 КМ, што је мање за 17% од остварених капиталних улагања у 2016. години.

Структура извора финансирања је слиједећа:

1. Властита средства                             252.971 КМ

2. Донаторска средства                           3.430 КМ

3. Кредитна средства                       16.796.058 КМ

УКУПНО:                                         17.052.459 КМ

Стање инвестиција на дан 31.12.2017. године износи:

- земљиште у припреми                                   334.294 КМ

- грађевински објекти у припреми              3.265.038 КМ

- опрема у припреми                                  40.914.658 КМ.

УКУПНО: 	                                 44.513.990 КМ

| Р.б. | НАЗИВ | РЕАЛИЗОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017. год. |
| А | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА | 252.971 |
| 1. | Изградња VI колосијека и надстрешнице у станици Омарска – Уг. 3239/13 (Радионица за ТО) | 127.054 |
| 2. | Путни прелаз Тринаестица км 151+715 | 4.668 |
| 3. | Осигурање путног прелаза Љеб км 30+190 | 2.900 |
| 4. | Уградња ел. брзиномјерних уређаја на локомотиве 441 | 78.272 |
| 5. | Елаборат за ПП Таревци, жељ. станица Модрича и Копривна Горња | 5.900 |
| 6. | Уговор са Машинским факултетом Бања Лука | 4.900 |
| 7. | Утрошена средства за уградњу мјерне дијагностичке станице | 77 |
| 8. | Набавка и активирање инвентара | 29.200 |
| Б | ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА | 3.430 |
| 1. | Мјерна дијагностичка станица "HOT box" | 3.430 |
| В | КРЕДИТНА СРЕДСТВА | 16.796.058 |
| 1. | Сигнално - телекомуникациони систем Б.Лука - Добој ПС - 03 | 16.272.906 |
| 2. | Консултантске услуге | 523.152 |
| УКУПНО |  | 17.052.459 |

Табела 31. Инвестиције у 2017. години

# IV КРЕДИТИ

| 1. КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ (износи исказани у КМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени износ кредита | Повучени износ кредита | Отплаћено |  | Укупно отплаћен износ до 31.12.2017. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2017. | Неповучени износ кредита |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отплатила ЖРС | Отплатила Влада РС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(10+11) | 13(14-12) | 14 | 15(8-9) |
| 1. | EIB 21.127 | 11.06.2001. | 20 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 01.10.2006. | EURIBOR (субв.2%) | 31.293.280 | 31.293.280 | 3.129.328 | 20.862.187 | 23.991.514 | 7.301.766 | 31.293.280 | 0 |
| 2. | EIB 23 376 | 28.12.2005. | 25 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | EURIBOR или LIBOR | 67.280.552 | 67.280.552 | 0 | 5.518.385 | 5.518.385 | 53.030.142 | 58.548.527 | 0 |
| 3. | EBRD 35418 | 09.12.2005. | 16 година (grace п.-4 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 30.01.2010. | EURIBOR или LIBOR | 54.763.240 | 47.530.873 | 0 | 25.886.352 | 25.886.352 | 21.644.521 | 47.530.873 | 7.232.368 |
| 4. | ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 01.07.2002. | 21 година (grace п.-10 год. урачунат у рок отплате) | годишње | 21.03.2013. | 3,28% | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 3.467.153 | 3.467.153 | 4.160.584 | 7.627.737 | 0 |
| 5. | РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 9.11.2010. | 20 година (grace п.-2 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | 1% - годишње | 39.115.917 | 39.115.917 | 0 | 10.453.278 | 10.453.278 | 28.662.639 | 39.115.917 | 0 |
| 6. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 30.5.2013 (Уговор о преносу кредитних средстава-Влада РС и ЖРС) | 18 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 17.10.2016. | 1% - годишње | 15.643.453 | 15.643.453 | 0 | 1.323.445 | 1.323.445 | 14.320.008 | 15.643.453 | 0 |
| УКУПНО У КМ |  |  |  |  |  |  | 215.724.179 | 208.491.811 | 3.129.328 | 67.510.800 | 70.640.128 | 129.119.659 | 199.759.787 | 7.232.368 |

Табела 32. Кредити у иностранству

2. ДОМАЋИ КРЕДИТИ

| р.б. | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени иизнос кредита | Повучени износ кредита | Отплаћено |  | Укупно отплаћен износ до 31.12.2017. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2017. | Неповучени износ кредита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отплатила ЖРС | Отплатила Влада РС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(10+11) | 13(14-12) | 14 | 15(8-9) |
| 1. | UniCredit Bank ad BL | 13.4.2011. | 60 мјесеци | мјесечно | до 31.03.2013 | 5,10% + EURIBOR (шестомјесечни) | 8.462.339 | 8.462.339 | 7.894.953 |  | 7.894.953 | 567.386 | 8.462.339 | 0 |
| 2. | НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА | 29.09.2008. | 109 мјесеци | мјесечно | до 30.08.2010 | 3,70% + EURIBOR (шестомјесечни) | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.110.092 |  | 12.110.092 | 2.889.908 | 15.000.000 | 0 |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  | 23.462.339 | 23.462.339 | 20.005.045 | 0 | 20.005.045 | 3.457.294 | 23.462.339 | 0 |
| УКУПНО ДОМAЋИ КРЕДИТИ И КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ (I + II) У КМ |  |  |  |  |  |  | 239.186.518 | 231.954.150 | 23.134.373 | 67.510.800 | 90.645.172 | 132.576.953 | 223.222.126 | 7.232.368 |

Табела 33. Домаћи кредити

Намјена иностраних кредита:

1. ЕИБ 21127 – обнова пруга и реконструкција, санација мостова, тунела, станица и радионица, модернизација сигнализације, телекомуникација, електрификација, куповина машина за одржавање пруга;

2. ЕБРД 944 – реинсталирање опреме за контролу возова - сигнализација и улагање у опрему за одржавање пруга;

3. ЕИБ 23376 - ремонт и реконструкција 70 km једноколосјечне пруге Јошавка – Српска Костајница, као и ремонт пруга, санација, односно реконструкција мостова, станица, тунела, модернизација сигнализације, телекомуникација и електрификација на дионицама заједничког коридора Vс и на дионицама пруге паралелне са коридором Х10;

4. ЕБРД  35418 - обнова пруге и објеката на дионици Костајница – Јошавка, санација станичне и пружне сигнализације на одабраним станицама и приоритетним дионицама, санација електровучних подстаница и контактне мреже, обнова основних телекомуникационих уређаја, консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор;

5. Кредит ПОРТУГАЛСКЕ ВЛАДЕ – набавка жељезничких вагона;

6. Кредит Републике Пољске – кредит искоришћен за набавку 200 теретних вагона у 2011. год. и машинске опреме за радионице ОШВ;

7. Кредит Владе Републике Србије – набавка нових теретних вагона, обнављање и ремонт постојећих возних средстава подизањем нивоа њихове техничке опремљености.

Намјена домаћих кредита:

1. НЛБ-Развојна банка – кредит искоришћен за инвестиције, инвестиционо одржавање, обртна средства  и текуће одржавање;

2. Уникредит банка (Нова бањалучка банка) –инвестиционо одржавање мобилних капацитета, инвестиционо улагање у радионичке капацитете и опрему (радионице у Приједору, Бањој Луци и Добоју).

| - КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ (ОТПЛАТЕ) |  |  |  |  |  |  | (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давалац кредитa | Датум доспијећа анутиета | Остварење 2016. год. |  |  | Остварење 2017. год. |  |  |
|  |  | камата | отплата | ануитет | камата | отплата | ануитет |
| EIB 21.127 | 15.04. и 15.10. | 236.810 | 2.086.219 | 2.323.029 | 191.703 | 2.086.219 | 2.277.922 |
| EBRD 944 | 17.01. и 17.07. | 10.632 | 1.365.739 | 1.376.371 | 0 | 0 | 0 |
| EIB 23 376 | 08.04. и 08.10. | 331.425 | 1.934.800 | 2.266.225 | 296.044 | 2.691.895 | 2.987.939 |
| EBRD 35418 | 30.01. и 30.07. | 225.046 | 3.917.936 | 4.142.982 | 182.213 | 5.226.278 | 5.408.491 |
| ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 21.03. | 184.989 | 693.431 | 878.419 | 161.423 | 693.431 | 854.854 |
| РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 15.04. и 15.10. | 330.006 | 2.165.132 | 2.495.138 | 307.117 | 2.173.106 | 2.480.223 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 15.04. и 15.10. | 159.996 | 280.336 | 440.331 | 152.734 | 1.043.109 | 1.195.843 |
| УКУПНО у КМ |  | 1.478.904 | 12.443.592 | 13.922.496 | 1.291.234 | 13.914.038 | 15.205.272 |
| 2.1. ДОМАЋИ КРЕДИТИ (ОТПЛАТЕ) |  |  |  |  |  |  |  |
| НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | сваког 25-ог у мјесецу | 85.951 | 2.350.650 | 2.436.601 | 0 | 0 | 0 |
| UniCredit Bank ad BL | сваког 30-ог у мјесецу | 164.153 | 1.702.005 | 1.866.158 | 72.468 | 1.702.005 | 1.774.473 |
| НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА | сваког 30-ог у мјесецу | 349.347 | 1.513.761 | 1.863.108 | 288.289 | 1.788.991 | 2.077.280 |
| УКУПНО у КМ |  | 599.451 | 5.566.417 | 6.165.867 | 360.757 | 3.490.996 | 3.851.753 |
| УКУПНЕ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА (I+II)У КМ |  | 2.078.354 | 18.010.009 | 20.088.363 | 1.651.991 | 17.405.034 | 19.057.025 |

Табела 34. Отплате кредита

# V РАДНА СНАГА

На дан 31.12.2017. године Жељезнице РС запошљавале су 2.740 радника што је за 342 радника мање у односу на стање на крају 2016. године (или 11%).

Структура запослених по организационим дијеловима Друштва и квалификационој структури дата је у наредној табели:

| Организациона јединица | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно 31.12.2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| Кабинет генералног директора | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 |
| Одјељење за интерну ревизију | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Сектор унутрашње контроле | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 10 |
| Послови операција | 80 | 483 | 236 | 615 | 151 | 143 | 116 | 1.824 |
| Послови инфраструктуре | 19 | 205 | 77 | 98 | 126 | 60 | 59 | 644 |
| Економски дио заједничких послова | 3 | - | 1 | 62 | 3 | 36 | 50 | 155 |
| Правни дио заједничких послова | 7 | 9 | 6 | 19 | 6 | 7 | 37 | 91 |
| Укупно 31.12.2017. г. | 109 | 697 | 320 | 796 | 286 | 247 | 285 | 2.740 |
| (%) | 4 | 25 | 12 | 29 | 10 | 9 | 10 | 100 |

Табела 35. Радна снага на дан 31.12.2017. године

У току пословне 2017. године пензионисан је 291 радник (само у децембру је пензионисано 219 радника) споразумно је 26 радника раскинуло радни однос, док је за 37 радника у извјештајном периоду истекао уговор о раду. У посматраној години примљен је један приправник, 30 је радника запослено на одређено вријеме, а 6 радника је примљено у стални радни однос.

| ОПИС | I | II | III | IV | V | VI | VII | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| I Раскид радног односа | 17 | 117 | 45 | 58 | 51 | 57 | 41 | 386 |
| пензионисани | 14 | 79 | 28 | 43 | 46 | 54 | 27 | 291 |
| споразумни раскид рад. односа | - | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 |
| смрт | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 |
| отказ/дисциплинска комисија | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 10 |
| истек уговора о раду | - | 24 | 6 | 2 | - | - | 5 | 37 |
| остало | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 9 |
| II Пријем у радни однос | - | 28 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | 44 |
| приправници | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| стални радни однос | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| на одређено вријеме | - | 22 | 6 | 1 | - | - | 1 | 30 |
| остало | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 7 |

Табела 36. Флуктуација запослених у периоду од 01.01. - 31.12.2017. године

У структури по годинама старости највише запослених је у доби између 50-54 година старости (675 радник или 25%), док преко 60 година има 118 запослених. Старосна структура запослених у Жељезницама РС дата је у слиједећој табели:

| Године старости | Стање 31.12.2016. | Структура (%) | Стање 31.12.2017. | Структура (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 19 год. | - | - | - | - |
| од 20 до 24 | 27 | 1 | 14 | 1 |
| од 25 до 29 | 188 | 6 | 129 | 5 |
| од 30 до 34 | 351 | 11 | 326 | 12 |
| од 35 до 39 | 204 | 7 | 225 | 8 |
| од 40 до 44 | 280 | 9 | 268 | 10 |
| од 45 до 49 | 458 | 15 | 401 | 15 |
| од 50 до 54 | 731 | 24 | 675 | 25 |
| од 55 до 59 | 676 | 22 | 584 | 21 |
| од 60 до 65 | 167 | 5 | 118 | 4 |
| 65 и више | - | - |  | - |
| Укупно | 3.082 | 100 | 2.740 | 100 |

Табела 37. Старосна структура запослених

Табела број 38 приказује структуру запослених у Жељезница РС према дужини радног стажа:

| Године стажа | Стање 31.12.2016. | Структура (%) | Стање 31.12.2017. | Структура (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 | 167 | 5 | 119 | 4 |
| од 6 до 10 | 464 | 15 | 337 | 12 |
| од 11 до 15 | 325 | 11 | 396 | 15 |
| од 16 до 20 | 271 | 9 | 250 | 9 |
| од 21 до 25 | 280 | 9 | 263 | 10 |
| од 26 до 30 | 451 | 15 | 397 | 14 |
| од 31 до 35 | 647 | 21 | 643 | 24 |
| од 36 до 40 | 435 | 14 | 300 | 11 |
| преко 40 | 42 | 1 | 35 | 1 |
| Укупно | 3.082 | 100 | 2.740 | 100 |

Табела 38. Структура запослених према дужини радног стажа на дан 31.12.2017. године

Број инвалида рада, инвалида рата и цивилних жртава рата приказан је у табели број 39.

| Опис | Стање 31.12.2016. | Структура (%) | Стање 31.12.2017. | Структура (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број инвалида рада | 228 | 46 | 147 | 40 |
| Број инвалида рата | 259 | 53 | 219 | 59 |
| Број цивилних жртава рата | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Укупно | 493 | 100 | 372 | 100 |

Табела 39. Запослени одређених категорија

# VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Биланс стања

Актива

| Р.б. | Опис | (Износи у 000 КМ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2016. год. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| A | СТАЛНА ИМОВИНА (1+2+3) | 467.744 | 466.157 | 467.492 |
| 1. | Нематеријална имовина | 12 | 11 | 9 |
|  | а) остала нематеријална улагања | 12 | 11 | 9 |
|  | б) аванси и нема. улагања у припреми | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине | 467.686 | 466.100 | 467.437 |
|  | а) земљиште | 90.448 | 89.452 | 89.372 |
|  | б) грађевински објекти | 281.573 | 275.745 | 270.258 |
|  | в) постројења и опрема | 66.245 | 64.207 | 62.344 |
|  | г) инвестиционе некретнине |  |  | 949 |
|  | д) аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми | 29.420 | 36.696 | 44.514 |
| 3. | Биолошка средства и средства културе | 46 | 46 | 46 |
|  | а) средства културе | 46 | 0 | 46 |
| 4. | Дугорочни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 |
|  | а) дугорочни кредити у земљи | 0 | 0 | 0 |
| Б | ТЕКУЋА ИМОВИНА (1+2+3+4+В) | 37.474 | 39.817 | 37.003 |
| 1. | Залихе | 20.630 | 20.930 | 20.759 |
|  | а) материјал | 20.533 | 20.919 | 20.742 |
|  | б) роба | 0 | 0 | 0 |
|  | в) дати аванси | 97 | 11 | 17 |
| 2. | Kраткорочна потраживања и пласмани | 13.312 | 14.854 | 12.748 |
|  | а) купци у земљи | 4.162 | 6.165 | 5.840 |
|  | б) купци у иностранству | 348 | 403 | 783 |
|  | в) сумњива и спорна потраживања | 3.922 | 3.792 | 3.789 |
|  | г) друга краткорочна потраживања | 4.218 | 4.221 | 2.189 |
|  | д) финансијска средства по фер вријед. | 0 | 0 | 0 |
|  | ђ) дио дуг.фин.плас.који доспи.за нап.до 1год. | 0 | 0 | 0 |
|  | е) краткорочни кредити у земљи | 0 | 0 | 0 |
|  | ж) краткорочни кредити у иностранству | 662 | 273 | 147 |
| 3. | Готовина и готовински еквиваленти | 742 | 370 | 1.340 |
|  | а) Готовина | 742 | 370 | 1.340 |
| 4. | Порез на додату вриједност | 216 | 31 | 1.448 |
| В | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 2.574 | 3.632 | 708 |
| Г | ПОСЛОВНА АKTИВА (А+Б) | 505.219 | 505.974 | 504.495 |
| Д | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 344.379 | 374.048 | 236.416 |
|  | УКУПНА АКТИВА (Г+Д) | 849.599 | 880.022 | 740.911 |

Пасива

| Р.б. | Опис | (Износи у 000 КМ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2016. год. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| А | КАПИТАЛ (1+2-3) | 139.677 | 134.306 | 111.763 |
| 1. | Oсновни капитал | 50 | 50 | 50 |
|  | а) акцијски капитал | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Ревалоризационе резерве | 223.275 | 223.275 | 223.199 |
| 3. | Губитак до висине капитала | 83.648 | 89.019 | 111.487 |
|  | а) губици ранијих година | 53.021 | 82.966 | 84.837 |
|  | б) губици текуће године | 30.627 | 6.053 | 26.650 |
| Б | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (1+2+3) | 13.163 | 12.804 | 11.352 |
| 1. | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 2.309 | 2.251 | 2.241 |
| 2. | Разграничени приходи и примљене донације | 7.354 | 7.096 | 6.831 |
| 3. | Остала дугорочна резервисања | 3.500 | 3.457 | 2.280 |
| В | ОБАВЕЗЕ (1+2+Г) | 352.378 | 358.864 | 381.380 |
| 1. | Дугорочне oбавезе | 134.892 | 160.626 | 137.794 |
|  | а) обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дугорочни кредити | 134.892 | 160.626 | 137.794 |
|  | в) одложене пореске обавезе | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Краткорочне обавезе | 215.556 | 196.333 | 241.941 |
| 2.1. | Kраткорочне финансијске обавезе | 151.371 | 149.802 | 187.501 |
|  | а) краткорочни кредит | 0 | 0 | 3.800 |
|  | б) дио дугорочних фин. обавеза који за плаћање доспијева у периоду од годину дана | 19.409 | 8.041 | 24.213 |
|  | в) Остале краткорочне фин.обавезе | 131.962 | 141.761 | 159.488 |
| 2.2. | Обавезе из пословања | 15.634 | 11.760 | 17.125 |
|  | а) примљени аванси, депозити и кауције | 404 | 96 | 163 |
|  | б) добављачи у земљи | 14.364 | 10.986 | 16.061 |
|  | в) добављачи у иностранству | 866 | 678 | 901 |
|  | г) остале обавезе из пословања | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Обавезе из специфичних послова | 12 | 3 | 0 |
| 2.4. | Oбавезе за зараде и накнаде зарада | 44.737 | 32.053 | 32.484 |
| 2.5. | Друге обавезе | 3.194 | 1.957 | 4.405 |
| 2.6. | Порез на додану вриједност | 79 | 333 | 80 |
| 2.7. | Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 529 | 425 | 346 |
| Г | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 1.930 | 1.905 | 1.645 |
| Д | ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) | 505.220 | 505.974 | 504.495 |
| Ђ | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 344.379 | 374.048 | 236.416 |
|  | УКУПНА ПАСИВА (Д+Ђ) | 849.599 | 880.023 | 740.911 |

Табела 40.  Биланс стања на дан 31.12.2017. године

ПОСЛОВНА АКТИВА

На дан 31.12.2017. године укупна актива износила је 740.911.180 КМ, од чега је пословна актива износила 504.494.957 КМ, а ванбилансна актива 236.416.223 КМ.

Струкура имовине је слиједећа:

| Опис | 31.12.2016. год. |  | 30.06.2017. год. |  | 31.12.2017. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пословна имовина | 505.218 | 100 | 505.974 | 100 | 504.495 | 100 | 100 |
| Стална имовина | 467.744 | 92 | 466.157 | 92 | 467.492 | 93 | 100 |
| Tекућа имовина /без АВР/ | 34.900 | 7 | 36.185 | 7 | 36.295 | 7 | 104 |
| Активна временска разграничења | 2.574 | 1 | 3.632 | 1 | 708 | 0 | 28 |

Табела 41. Структура имовине исказане у Билансу стања

Стална имовина износи 467.492.729 КМ, а састоји се од:

- нематеријалне имовине                                                                            9.711 КМ,

- некретнине, постројења, опреме и инвестиционих некретнина   467.436.629 КМ,

- биолошка средства и средства културе                                                  46.389 КМ.

Структура некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина у износу од 467.436.629 КМ,  је сљедећа:

| Опис | 31.12.2016. год. |  | 30.06.2017. год. |  | 31.12.2017. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Некретнине, постројења, опрема и инвестицоне некретнине | 467.686 | 100 | 466.100 | 100 | 467.437 | 100 | 100 |
| Земљиште | 90.448 | 19 | 89.452 | 19 | 89.372 | 19 | 99 |
| Грађевински објекти | 281.573 | 60 | 275.745 | 59 | 270.258 | 58 | 96 |
| Постројења и опрема | 66.245 | 14 | 64.207 | 14 | 62.344 | 13 | 94 |
| Инвестиционе некретнине | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | - |
| Аванси и некретнине, постројења, опрема и инв. некретнине у припреми | 29.420 | 7 | 36.696 | 8 | 44.514 | 10 | 151 |

Табела 42. Структура некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина

Садашња вриједност земљишта износи 89.371.679 КМ.

Садашња вриједност грађевинских објеката износи 270.258.385 КМ. Отписаност грађевинских објеката износи 73%.

Садашња вриједност постројења и опреме износи 62.343.743 КМ. Отписаност постројења и опреме износи 92%.

Укњижене су гараже у вриједности од 948.832 КМ (инвестиционе некретнине), а по препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми и дати аванси, на дан 31.12.2017. године износе 44.513.990 КМ. У 2017. години дошло је до повећања инвестиција у износу од 17.052.459 КМ и смањења истих за 293.858 КМ (грађевински објекти 140.000 КМ и опрема 153.858 КМ).

Текућа имовина (без АВР) износи 36.294.359 КМ, и има слиједећу структуру:

| Опис | 31.12.2016. год. |  | 30.06.2017. год. |  | 31.12.2017. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Текућа имовина /без АВР/ | 34.900 | 100 | 36.185 | 100 | 36.295 | 100 | 104 |
| Залихе материјала и робе | 20.533 | 59 | 20.919 | 58 | 20.742 | 57 | 101 |
| Дати аванси | 97 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 18 |
| Краткорочна потраживања и пласмани | 13.312 | 38 | 14.854 | 41 | 12.748 | 35 | 96 |
| Готовина | 742 | 2 | 370 | 1 | 1.340 | 4 | 181 |
| Порез на додату вриједност | 216 | 1 | 31 | 0 | 1.448 | 4 | 670 |

Табела 43. Структура текуће имовине

Залихе материјала и резервних дијелова износе 20.742.078 КМ, што је за 1% више у односу на стање 31.12.2016. године.

Краткорочна потраживања и пласмани износе 12.747.363 КМ, и нижа су за  4% од стања на дан 31.12.2016. године, од чега су:

- потраживања од купаца у земљи (нето) у износу од 5.839.563 КМ, порасла су за 40% у односу на стање на дан 31.12.2016. године. На повећање потраживања утицало је  повећање промета, а најзначајнији утицај имало је повећање промета са ЖФБиХ.

У јануару и фебруару 2018. године већи дио доспјелих потраживања је наплаћен.

- потраживања од купаца у иностранству (нето)  у износу од 782.669 КМ, већа су за  у односу на стање на дан 31.12.2016. године због повећања промета са ино комитентима

-  сумњива и спорна потраживања износe 3.788.623 КМ и смањена су у односу на стање на дан 31.12.2016. године

- друга краткорочна потраживања у износу од 2.189.562 КМ односе се на потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација и остала краткорочна потраживања са исправком вриједности у износу од 2.203.734 КМ (која се највећим дијелом односи на исправку субвенције за мјесец мај 2016. године а која није дозначена) и

- краткорочни финансијски пласмани (потраживање дуга - репрограм из ранијих година по основу РИВ-а и закупа локомотива) у иностранству у износу од 146.947 КМ.

Стање готовине на дан 31.12.2017. године износило је 1.339.997 КМ.

Према налогу Главне службе за ревизију јавног сектора РС прекњижен је износ са конта 2893 (активна временска разграничења – УИО ПДВ из кредита ЕИБ -2 и ЕБРД -2 на конто 270003 (Порез на додатну вриједност у примљеним фактурама). Због тога је настало повећање на позицији Порез на додатну вриједност која износи 1.448.402 КМ.

Активна временска разграничења износе 707.869 КМ, са слиједећом структуром:

у КМ

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2016. | Салдо 30.06.2017. | Салдо 31.12.2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2817 | Обрачунати приходи периода по основу РИВ-а и РИЦ-а | 608.459 | 674.761 | 523.185 |
| 2819 | Резервисања | 166.250 | 166.250 | 166.250 |
| 28910 | Остала активна временска разграничења по авансним фактурама | 0 | 51.928 | 0 |
| 28911 |  | 1.987 | 14.427 | 11.528 |
| 289292 | Обрачун путничког саобраћаја -готовина | 40.593 | 10.985 | 6.907 |
| 2893 | УИО-ПДВ из кредита ЕИБ-2 и ЕБРД-2 | 1.720.007 | 2.714.042 | 0 |
| УКУПНО |  | 2.537.296 | 3.632.392 | 707.869 |

Табела 44. Активна временска разграничења

Обрачунати приходи периода по основу РИВ-а и РИЦ-а на дан 31.12.2017. године у износу од 523.185 КМ обухватају износ од 284.573 КМ које се односе на процјену прихода РИВ-а за новембар и децембар 2017. године страних жељезничких управа (СЖУ) и износ од 238.612 КМ који се односи на жељезнице Федерације БиХ за период IX-XII/2017. године. Књижење извршено у складу са чланом 102. Правилника о рачуноводственим политикама.

Резервисања по основу судских спорова за изгубљену добит на дан 31.12.2017. године износе 166.250 КМ, а односе се на резервисане приходе по основу тужби за изгубљену добит по основу бесправног кориштења земљишта.

ПОСЛОВНА ПАСИВА

Укупна пасива износи           740.911.180 КМ, а састоји се од :

- пословне пасиве         504.494.957 КМ и

- ванбилансне пасиве   236.416.223 КМ.

Структура пословне пасиве дата је у наредној табели:

| Опис | 31.12.2016. год. |  | 30.06.2017. год. |  | 31.12.2017. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пословни извори | 505.219 | 100 | 505.974 | 100 | 504.495 | 100 | 100 |
| Капитал | 139.677 | 28 | 134.306 | 27 | 111.763 | 22 | 80 |
| Дугорочна резервисања | 13.163 | 3 | 12.804 | 3 | 11.352 | 2 | 86 |
| Обавезе /без ПВР/ | 350.448 | 69 | 356.959 | 71 | 379.735 | 75 | 108 |
| Пасивна временска разграничења | 1.930 | 0 | 1.905 | 0 | 1.645 | 0 | 85 |

Табела 45. Структура извора имовине исказане у Билансу стања

Капитал Жељезница РС на дан 31.12.2017. године износи 111.762.827 КМ, мањи је за 20% у односу на стање на дан 31.12.2016. године, а састоји се од:

| Опис | 31.12.2016. год. |  | 30.06.2017. год. |  | 31.12.2017. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитал | 139.677 | 100 | 134.306 | 100 | 111.763 | 100 | 80 |
| Акцијски капитал - обичне акције | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| Ревалоризационе резерве | 223.275 | 160 | 223.275 | 166 | 223.199 | 200 | 100 |
| Губитак до висине капитала (1+2) | 83.648 | 60 | 89.019 | 66 | 111.487 | 100 | 133 |
| 1. губитак ранијих година | 53.021 | 38 | 82.966 | 62 | 84.837 | 76 | 160 |
| 2. губитак текуће године | 30.627 | 22 | 6.053 | 5 | 26.650 | 24 | 87 |

Табела 46. Структура капитала

Основни капитал исказан на дан 31.12.2017. године износи 50.000 КМ, а састоји се од 50.000 редовних акција номиналне вриједности 1 КМ по акцији. Акције Друштва котирају на Бањалучкој берзи ХОВ под ознаком ZERS-R-A.

Власничка структура акцијског капитала је слиједећа:

- државни капитал                                                                     31.961 КМ       63,92%,

- ПРЕФ 	                                                                                        5.000 КМ        10,00%,

- Фонд за реституцију                                                                  2.500 КМ         5,00%

- ЗИМФ у преобликовању Инвест нова фонд а.д. Бијељина     1.039 КМ        2,08%

- остали  акционари                                                                      9.500 КМ        19,00%.

Резервисања, разграничени приходи и примљене донације износе 11.351.987 КМ, а састоје се од:

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2016. | Салдо 30.06.2017. | Стање 31.12.2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | Резервисања за накнаде и бенеф.запосл. | 2.309.312 | 2.251.477 | 2.240.599 |
| 408 | Разграничени приходи и примљ.донације | 7.354.067 | 7.095.626 | 6.831.273 |
| 409 | Остала дугорочна резервисања | 3.500.178 | 3.456.748 | 2.280.115 |
| УКУПНО |  | 13.163.557 | 12.803.851 | 11.351.987 |

Табела 47. Резервисања, разграничени приходи и примљене донације

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених односe се на:

а) резервисања за отпремнине код одласка у пензију у износу од       1.715.337 КМ

б) резервисања за остала примања – судски трошкови у износу од         525.262 КМ.

Разграничени приходи и примљене донације износе 6.831.273 КМ.

Остала дугорочна резервисања износе 2.280.115 КМ, а састоје се од: резервисања за накнаде за кориштење градског-грађевинског земљишта у износу од 1.292.733 КМ и резервисања за судске спорове који се воде против Жељезница РС у износу од 987.382 КМ.

ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе исказане у Билансу стања на дан 31.12.2017. године износе 381.380.143 КМ, исте су 8% веће од исказаних на дан 31.12.2016. године,  а састоје се од:

- дугорочних обавеза 137.794.546 КМ,

- краткорочних обавеза 243.585.597 КМ,  од чега ПВР 1.644.856 КМ.

Структура обавеза (без ПВР) у износу од 379.735.287 КМ, дата је у сљедећем табеларном прегледу:

| Опис | 31.12.2016. год. |  | 30.06.2017. год. |  | 31.12.2017. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБАВЕЗЕ /без ПВР/ (1+2) | 350.448 | 100 | 356.959 | 100 | 379.735 | 100 | 108 |
| 1. Дугорочне обавезе | 134.892 | 38 | 160.626 | 45 | 137.794 | 36 | 102 |
| а) дугорочни кредити | 134.892 | 38 | 160.626 | 45 | 137.794 | 36 | 102 |
| 2. Краткорочне обавезе | 215.556 | 62 | 196.333 | 55 | 241.941 | 64 | 112 |
| а) краткорочни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 1 | - |
| б) дио дугороч. фин. обав. који за плаћање доспијева у периоду од годину дана | 19.409 | 6 | 8.041 | 2 | 24.213 | 6 | 125 |
| в) остале краткорочне фин.обавезе | 131.962 | 38 | 141.761 | 40 | 159.488 | 42 | 121 |
| г) примљени аванси, депозити и кауције | 404 | 0 | 96 | 0 | 163 | 0 | 40 |
| д) добављачи у земљи | 14.364 | 4 | 10.986 | 3 | 16.061 | 4 | 112 |
| д) добављачи у иностранству | 866 | 0 | 678 | 0 | 901 | 0 | 104 |
| ђ) остале обавезе из пословања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) обавезе из специфичних послова | 12 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |
| ж) обавезе за зараде и накнаде зарада | 44.737 | 13 | 32.053 | 9 | 32.484 | 9 | 73 |
| з) друге обавезе | 3.194 | 1 | 1.957 | 1 | 4.405 | 1 | 138 |
| и) порез на додату вриједност | 79 | 0 | 333 | 0 | 80 | 0 | 101 |
| ј) обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 529 | 0 | 425 | 0 | 346 | 0 | 65 |

Табела 48. Структура обавеза

Дугорочне обавезе се, искључиво, односе на дугорочне кредите, од чега су:

- дугорочни кредити у земљи који износе 23.562.483 КМ и за 54% су већи у односу на стање на дан 31.12.2016. године и

- дугорочни кредити у иностранству који износе 114.232.063 КМ и за 4% су мањи од стања на дан 31.12.2016. године.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2016. | Дуговни промет | Потражни промет | Стање 31.12.2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41401 | ЕБРД 2 | 22.354.026 | 7.671.662 | 739.406 | 15.421.770 |
| 414020 | ЕИБ 1 | 7.301.765 | 2.086.219 | 0 | 5.215.546 |
| 414021 | ЕИБ 2 | 42.776.867 | 3.310.611 | 10.871.990 | 50.338.247 |
| 41412 | Португалски робни кредит | 4.160.583 | 693.431 | 0 | 3.467.153 |
| 41413 | Пољски робни кредит | 28.670.613 | 2.189.054 | 0 | 26.481.559 |
| 41414 | Влада Србије робни кредит | 14.323.195 | 1.043.109 | 0 | 13.280.086 |
| 41415 | Дугорочни репрограм - Мontecargo Подгорица | 0 | 0 | 27.701 | 27.701 |
| УКУПНО – Дугорочни кредити уиностранству |  | 119.587.050 | 16.994.086 | 11.639.097 | 114.232.063 |

Табела 49. Дугорочни кредити у иностранству

Краткорочне обавезе су исказане у Билансу стања у износу од 243.585.597 КМ, од чега ПВР износе 1.644.856 КМ.

Краткорочне финансијске обавезе у износу од 187.500.951 КМ састоје се од:

- краткорочни кредити (по Споразуму о регулисању међусобних права и обавеза између Жељезница РС и Владе РС – дозначена средства Владе за пензионисање радника и исплату разлика за неисплаћене накнаде зарада) у износу од 3.800.000 КМ

- дијела дугорочних финансијских обавеза, које за плаћање доспијевају у периоду до годину дана 24.212.589 КМ и

- осталих краткорочних финансијских обавеза 159.488.362 КМ (Обавезе према Влади РС), које су веће  за 21% у односу на стање на дан 31.12.2016. године са слиједећом структуром:

- главница            79.119.584 КМ,

- редовне камате  16.855.075 КМ,

- затезне камате    61.606.618 КМ и

- провизија              1.907.085 КМ.

Обавезе према Влади РС настале су по основу измирења доспјелих обавеза по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске а које је Влада измирила у име Друштва. На наведени главни дуг обрачуната је законска затезна камата.

Обавезе према добављачима  износе 16.962.281 КМ и веће су за 11%  у односу на стање на дан 31.12.2016. године, а због повећања обавезе према АЖД (Уговор за сигнално-телекомуникациони систем дуж жељезнике пруге на дионици Бања Лука-Добој).

Обавезе према добављачима чине:

- обавезе према добављачима  у земљи у износу од                16.061.289 КМ, и

- обавезе према добављачима  у иностранству у износу од         900.992 КМ.

Обавезе за зараде и накнаде зарада на дан 31.12.2017. године износе 32.483.873 КМ. Исте су мање за 27% у односу на стање на дан 31.12.2016. године и имају слиједећу структуру:

( у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2016. год. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | Обавезе за нето зараде са обуставама | 2.026.765 | 2.470.022 | 1.849.753 |
| 451 | Обавезе за порезе на зараде | 3.106.029 | 2.886.269 | 2.584.730 |
| 452 | Обавезе за доприносе на зараде | 18.848.486 | 5.821.942 | 8.718.143 |
| 453 | Обавезе за нето зараде које се рефундирају | 50.927 | 40.131 | 45.106 |
| 456 | Обавезе за остала нето лична примања - (топли оброк, регрес) | 20.437.330 | 20.834.079 | 19.286.141 |
| УКУПНО |  | 44.469.538 | 32.052.443 | 32.483.873 |

Табела 50. Обавезе за зараде и накнаде зарада

Обавезе за зараде и накнаде зарада на дан 31.12.2017. године односе се на неисплаћену нето плату, топли оброк (за октобар, новембар и децембар 2017. године) и регрес за децембар 2017. године, те обрачунате порезе и доприносе V-XII/2017. године.

Обавезе за остала нето лична примања на дан 31.12.2017. године у износу од 19.286.141 КМ чине укалкулисане разлике топлог оброка за период 2012-2016. године (осим за осми мјесец 2016. године) затим укалкулисани регрес за период  2011 - 2016. године.

Друге обавезе у Билансу стања на дан 31.12.2017. године су исказане у  износу од 4.404.877 КМ, и имају сљедећу структуру:

у КМ

| Конто | Назив конта | 31.12.2016. год. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | Обавезе по основу камата и расхода финансирања | 583.701 | 125.114 | 2.305.370 |
| 46300 и 46302 | Обавезе према запос.- километар | 253.119 | 272.082 | 287.693 |
| 46301 | Обавезе према запос.- дневнице | 5.366 | 4.733 | 5.558 |
| 46320 и 46321 | Обавезе према запосленима - неисплаћене зараде и накнаде зарада (аутокарте) | 1.238.399 | 1.535.096 | 1.541.591 |
| 464 | Обавезе према члановима Надзорног одбора и Одб.за рев. | 4.550 | 4.621 | 4.950 |
| 4652 | Обавезе за исплату по Уговору о дјелу | 1.165 | 2.340 | 2.340 |
| 469 | Остале обавезе | 290.816 | 12.928 | 257.375 |
| УКУПНО |  | 2.377.116 | 1.956.914 | 4.404.877 |

Табела 51. Друге обавезе

Порез на додату вриједност износи 80.438 КМ.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 345.580 КМ, и имају сљедећу структуру:

у КМ

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2016. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 | Обавезе за порезе,царине и друге дажбине | 45.931 | 90.736 | 69.649 |
| 483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове (бенефицирани стажи и допр.за инвалиде) | 456.946 | 270.605 | 242.634 |
| 484 | Oбавезе за ПДВ плаћен при увозу | 44.150 | 44.339 |  |
| 485 | Обавезе за порезе,доприносе и др.дажбине(порези и доприноси Надзорног одбора и Ревизије, физ.лица ван радног односа) | 25.256 | 19.620 | 26.901 |
| 489 | Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине |  |  | 6.396 |
| УКУПНО |  | 572.283 | 425.300 | 345.580 |

Табела 52. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

Дакле, 70% ових обавеза се односи на обавезе за доприносе који терете трошкове -бенефицирани радни стаж.

Пасивна временска разграничења износе 1.644.855 КМ.

Структура истих је слиједећа:

у КМ

| Конто | Назив конта | 31.12.2016. год. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | Унапријед обрачунати трошкови (комунална накнада) | 223.429 | 245.081 | 222.336 |
| 494 | Разграничени приходи по основу потраживања | 13.949 | 36.446 | 7.308 |
| 49901 - 49906 | Обавезе за салда станичних благајни-обрасци | 20.496 | 14.771 | 15.144 |
| 49930 | Улагања Владе РС пројекат Жељезнице Бих II | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 49939 | ПДВ из кредита ЕИБ 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49990 | Остала пасивна разграничења по улазним авансним рачунима | 14.739 | 60.755 | 3.527 |
| 49991 | Остала пасивна разграничења по излазним авансним рачунима | 0 | 12.331 | 0 |
| 49992 | Краткорочна резервисања по каматама за ино кредите-интерни обрачун | 481.707 | 359.221 | 396.540 |
| 49993 | Остала временска разграничења | 148.218 | 176.057 |  |
|  | УКУПНО | 1.902.538 | 1.904.663 | 1.644.855 |

Табела 53. Пасивна временска разграничења

Ванбилансна актива и пасива у Билансу стања на дан 31.12.2017. године износе 236.416.223 КМ и приказане су у слиједећем табеларном прегледу:

у КМ

| Конто | Назив конта ванбилансне активе | 31.12.2016. год. | 30.06.2017. год. | 31.12.2017. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 884 | Кредити ЕИБ (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 189.022.940 | 189.022.940 | 58.548.527 |
| 885 | Кредит ЕБРД (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 101.554.707 | 101.554.707 | 102.294.113 |
| 886 | Примљене гаранције | 1.099.925 | 1.099.925 | 1.131.182 |
| 88800 | Хипотеке на имовину | 47.664.284 | 47.664.284 | 71.397.609 |
| 88810 | Остала актива - материјал СФОР-а | 25.836 | 25.836 | 25.549 |
| 88890 | Неоткупљени процијењени станови | 3.015.929 | 3.015.929 | 3.015.929 |
| 889 | Остали материјал ванбилансне активе-Дрвар | 1.996.046 | 1.996.046 | 3.314 |
| УКУПНО |  | 344.379.666 | 344.379.667 | 236.416.223 |

Табела 54. Ванбилансна актива

Ванбилансна евиденција у односу на стање на дан 31.12.2016. године смањена је за 107.963.454 КМ. На контима ванбилансне активе дошло је до слиједећих промјена:

- по аналитичкој евиденцији и према стварном стању смањен је кредит ЕИБ (за одобрени и повучени износ кредита). У салду је на стању остао само искориштени дио кредита ЕИБ – 23376).

- Са ванбилансне евиденције, а по препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске искњижена је имовина ЖАС Дрвар у вриједности од 1.992.733 КМ.

-  на ванбилансној евиденцији у односу на стање на дан 31.12.2016. године повећана је укњижена хипотека на имовину за 23.733.325 КМ.

# БИЛАНС УСПЈЕХА

Биланс успјеха за 2017. годину дат је у наредном табеларном прегледу:

| Р. | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | 2016. | 2017. | 2017. | (ос.17/ос.16) | (ос.17/пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1.-1.3.) | 64.400.973 | 72.186.903 | 66.359.826 | 103 | 92 |
| 1.1. | Приходи од продаје учинака (а-д) | 38.094.148 | 46.041.903 | 39.543.503 | 104 | 86 |
| а) | Приходи од превоза путника | 755.147 | 635.366 | 467.225 | 62 | 74 |
| б) | Приходи од превоза робе | 32.332.887 | 40.237.537 | 33.519.815 | 104 | 83 |
| в) | Приходи од РИЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | Приходи од РИВ | 2.708.285 | 2.500.000 | 3.080.062 | 114 | 123 |
| д) | Приходи од осталих дјелатности | 2.297.829 | 2.669.000 | 2.476.401 | 108 | 93 |
|  | од тога: приход од ВВ | 1.862.354 | 2.000.000 | 2.125.207 | 114 | 106 |
| 1.2. | Приход од продаје робе | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Остали пословни приходи (а-в) | 26.306.825 | 26.140.000 | 26.816.323 | 102 | 103 |
| а) | Приходи од субвенција | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 | 100 |
| б) | Приходи од премија, дотација, субв, компенз. и сл. | 595.029 | 410.000 | 1.103.184 | 185 | 269 |
| в) | Приходи од закупнина | 711.796 | 730.000 | 713.139 | 100 | 98 |
| 2. | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1.-2.9.) | 80.623.401 | 79.834.344 | 74.616.772 | 93 | 93 |
| 2.1. | Трошкови материјала (а-в) | 8.364.102 | 11.095.958 | 7.276.105 | 87 | 66 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 3.985.347 | 6.330.958 | 2.745.922 | 69 | 43 |
| б) | Трошкови осталог материјала | 431.478 | 730.000 | 463.639 | 107 | 64 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 3.947.277 | 4.035.000 | 4.066.544 | 103 | 101 |
| 2.2. | Набавна вриједност продате робе | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лич. расх. | 50.756.054 | 42.639.859 | 46.692.772 | 92 | 110 |
| 2.4. | Трошкови производних услуга (а-в) | 3.306.135 | 5.301.518 | 3.470.503 | 105 | 65 |
| а) | Трошкови одржавања | 417.956 | 2.126.518 | 301.018 | 72 | 14 |
| б) | Трошкови осталих производних услуга | 2.888.179 | 3.145.000 | 3.169.485 | 110 | 101 |
|  | од тога: |  |  |  |  |  |
|  | трошкови РИВ-а | 735.127 | 800.000 | 962.727 | 131 | 120 |
|  | трошкови РИЦ-а |  |  | 39.799 |  |  |
| в) | трошкови рекламе и пропаганде | 9.323 | 30.000 | 2.074 | 22 | 7 |
| 2.5. | Трошкови амортизације | 15.938.304 | 17.000.000 | 15.736.104 | 99 | 93 |
| 2.6. | Трошкови резервисања | 692.042 | 1.600.000 | 54.951 | 8 | 3 |
| 2.7. | Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 820.732 | 1.598.200 | 682.719 | 83 | 43 |
| 2.8. | Трошкови пореза | 153.783 | 150.500 | 164.556 | 107 | 109 |
| 2.9. | Трошкови доприноса | 592.251 | 443.309 | 539.063 | 91 | 122 |
| I | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | -16.222.428 | -7.647.441 | -8.256.946 | 51 | 108 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 130.074 | 1.000 | 224.909 | 173 | - |
| 4. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 14.258.948 | 20.254.491 | 16.756.492 | 118 | 83 |
| II | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (3-4) | -14.128.874 | -20.253.491 | -16.531.583 | 117 | 82 |
| III | ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (I+II) | -30.351.302 | -27.900.932 | -24.788.529 | 82 | 89 |
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1.681.394 | 1.350.000 | 1.932.586 | 115 | 143 |
| 6. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1.314.901 | 671.000 | 3.248.031 | 247 | 484 |
| IV | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (5-6) | 366.493 | 679.000 | -1.315.445 | -359 | -194 |
| 7. | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 69.067 | 20.000 | 145.953 | 0 | - |
| 8. | РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 102.587 | 10.000 | 9.675 | - | - |
| V | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | -33.520 | 10.000 | 136.278 | -407 | - |
| 9. | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 498.317 | 700.000 | 935.258 | 188 | 134 |
| 10. | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 425.060 | 500.000 | 1.617.182 | 380 | 323 |
| VI | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 73.257 | 200.000 | -681.924 | -931 | -341 |
| 11. | ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ | - | - | - |  |  |
| 12. | ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ | 681.924 | - | - |  |  |
| VII | НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА ИЛИ ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ | -681.924 | - | - |  |  |
| VIII | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5+7+9) | 66.779.825 | 74.257.903 | 69.598.531 | 104 | 94 |
| IX | УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6+8+10) | 96.724.897 | 101.269.835 | 96.248.150 | 100 | 95 |
| X | НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (III+IV+V+VI+VII) | -30.626.995 | -27.011.932 | -26.649.619 | 87 | 99 |

Табела 55. Биланс успјеха

а) Приходи

Oстварени укупни приходи у пословној 2017. години износе 69.598.531 КМ, што је 4% више од остварених укупних прихода у 2016. години.

- Приходи од превоза путника су остварени у износу од 467.225 КМ, што је за 38% ниже од остварених у 2016. години.

У наредном табеларном прегледу, приказано је остваривање прихода од превоза путника по мјесецима и структури тржишта у 2017. години.

| Период | П У Т Н И Ц И |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тржиште РС | Тржиште ФБиХ | ИНО- тржиште | Укупно (1-4) |
| - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Јануар | 26.533,59 | 2.655,11 | 8.287,99 | 37.476,69 |
| Фебруар | 24.820,67 | 1.248,49 | 875,05 | 26.944,21 |
| Март | 25.897,61 | 1.725,06 | 5.029,19 | 32.651,86 |
| Април | 25.820,34 | 1.817,68 | 1.116,47 | 28.754,49 |
| Maj | 31.627,87 | 2.730,60 | 10.625,38 | 44.983,85 |
| Јуни | 28.505,31 | 2.580,37 | 4.143,30 | 35.228,98 |
| Јули | 31.406,48 | 2.931,09 | 170,56 | 34.508,13 |
| Август | 29.918,87 | 9.821,33 | 14.747,63 | 54.487,83 |
| Септембар | 34.679,65 | 12.105,18 | 4.475,93 | 51.260,76 |
| Октобар | 35.695,07 | 9.038,46 | 1.931,62 | 46.665,15 |
| Новембар | 28.550,32 | 6.679,30 | 1.478,23 | 36.707,85 |
| Децембар | 27.131,61 | 9.915,54 | 508,79 | 37.555,94 |
| Укупно | 350.587,39 | 63.248,21 | 53.390,14 | 467.225,74 |

Табела 56. Остварени приходи од превоза путника

- Приходи од превоза роба су остварени у износу од 33.519.815 КМ, или 4% виши од остварених у 2016. години.

Преглед остварених прихода од превоза роба по структури тржишта и по мјесецима приказан је у сљедећој табели:

| Период | Остварени приходи од превоза роба (у КМ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тражиште РС | Тржиште ФБИХ | ИНО-Tржиште | РИВ | Продајни образци | Укупно (1-5) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Јануар | 1.361,19 | 10.803,60 | 852.698,96 | 84.100,69 | 997,18 | 949.961,62 |
| Фебруар | 53.073,04 | 1.827.984,75 | 878.740,12 | 129.084,78 | 2.038,64 | 2.890.921,33 |
| Март | 34.097,06 | 2.104.686,46 | 1.187.216,02 | 195.583,00 | 2.470,68 | 3.524.053,22 |
| Април | 86.094,69 | 2.062.762,34 | 1.059.388,27 | 231.765,86 | 4.243,34 | 3.444.254,50 |
| Мај | 134.645,82 | 1.491.112,58 | 1.235.247,56 | 254.257,90 | 1.112,92 | 3.116.376,78 |
| Јуни | 134.954,22 | 1.369.772,62 | 1.518.005,81 | 368.300,79 | 1.085,33 | 3.392.118,77 |
| Јули | 85.593,79 | 1.828.238,44 | 1.160.763,68 | 255.235,82 | 432,05 | 3.330.263,78 |
| Август | 133.154,40 | 1.795.706,84 | 1.078.019,22 | 278.705,78 | 1.721,83 | 3.287.308,07 |
| Септембар | 99.759,77 | 1.754.890,74 | 1.287.822,43 | 276.109,12 | 972,32 | 3.419.554,38 |
| Октобар | 47.722,93 | 1.549.293,73 | 1.232.684,33 | 287.507,01 | 1.342,74 | 3.118.550,74 |
| Новембар | 18.118,97 | 1.614.729,77 | 1.233.844,75 | 216.119,22 | 629,58 | 3.083.442,29 |
| Децембар | 3.183,64 | 1.123.871,76 | 1.411.213,81 | 503.292,31 | 1.510,01 | 3.043.071,53 |
| Укупно: | 831.759,52 | 18.533.853,63 | 14.135.644,96 | 3.080.062,28 | 18.556,62 | 36.599.877,01 |

Табела 57. Остварени приходи од превоза роба

- Приходи од РИВ-а су остварени у износу од 3.080.062 КМ, што је за 14% више од остварених у 2016. години, а 23% више од планираних (ови приходи се књиже по процјени, а коригују по приспјелим обрачунима стварних прихода).

- Приходи од осталих дјелатности су остварени у износу од 2.476.401 КМ, што је за 8% више од остварених у 2016. години, а 7% ниже од планираних. У структури прихода од осталих дјелатности, приходи од Вуче возова су остварени у износу од 2.125.207 КМ, што је за 14% више од остварених у 2016. години, а исти се односе на услуге Вуче возова у пограничном појасу са Федерацијом БиХ, који су у ранијем периоду имали принцип контокорента.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приходи од осталих дјелатности | 2.297.829 | 2.669.000 | 2.476.401 | 108 | 93 |
| - | Приход од ОШВ | 238.812 | 370.000 | 164.322 | 69 | 44 |
| - | Приход од ЗОП | 123.232 | 150.000 | 60.043 | 49 | 40 |
| - | Приход од СТД | 18.128 | 35.000 | 46.325 | 256 | 132 |
| - | Приход од ВВ | 1.862.354 | 2.000.000 | 2.125.207 | 114 | 106 |
| - | Приход од ЕТД | 1.812 | 50.000 | 16.122 | 890 | 32 |
| - | Приходи од ЕЦМ-а | 33.600 | 34.000 | 33.600 | 100 | 99 |
| - | Сектор за експлоатацију | 0 | 0 | 6.720 | - | - |
| - | Приходи од ангажовања радника ЖРС | 0 | 10.000 |  | - | 0 |
| - | Приход од осталих дјелатности | 19.891 | 20.000 | 23.750 | 119 | 119 |
| - | Приступ инфраструктури (узана пруга) | 0 | 0 | 312 | - | - |

Табела 58. Структура прихода од осталих дјелатности

- Приходи од субвенција односе се на приходе за финансирање жељезничке инфраструктуре остварене у износу од 17.113.094 КМ и суфинансирање путничког саобраћаја од интереса за РС у износу од 7.886.906 КМ.

- Приходи од премија, дотација, регреса и слично износе 1.103.184 КМ и састоје се од:

- прихода од дотација у износу од 530.547 КМ,

- приходи од донација у облику примљених средстава и извршених услуга (ипа грант) износе 462.464 КМ,

- приходи од фондова (рефундација боловања) у износу од 110.144 КМ, и

- остали приходи по другим основама у износу од 29 КМ.

- Приходи од закупнина су остварени у износу од 713.139 КМ, што је у нивоу остварења у прошлој 2016. години, а доминантни су приходи од закупа локомотива у износу од 579.708 КМ, што  чини 81% укупних прихода од закупнина.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Други пословни приходи | 711.796 | 730.000 | 713.139 | 100 | 98 |
| - | Приходи од закупа објеката | 55.664 | 70.000 | 47.170 | 85 | 67 |
| - | Приходи од закупа локомотива | 584.109 | 550.000 | 579.708 | 99 | 105 |
| - | Приходи од закупа вагона | 0 | 10.000 |  | - | 0 |
| - | Приходи од закупнина земљишта | 72.023 | 70.000 | 86.261 | 120 | 123 |
| - | Приходи од закупа за остала средства | 0 | 30.000 |  | 0 | 0 |

Табела 59. Други пословни приходи

- Финансијски приходи су приходи камата и остварени су у износу од 224.909 КМ, већи су за 73% од остварених у 2016. години (ради се о зарачунатим и наплаћеним затезним каматама појединим купцима).

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансијски (приходи а+б+в) | 130.074 | 1.000 | 224.909 | 173 |
| а) | Приходи од камата | 130.040 | 1.000 | 222.975 | 171 |
| - | Приходи од камата | 130.040 | 1.000 | - | 0 |
| - | Затезне камате у земљи | - | - | 222.431 | - |
| - | Приход по основу осталих камата | - | - | 544 | - |
| б) | Позитивне курсне разлике | 34 | - | 1.934 | - |

Табела 60. Структура финансијских прихода

- Остали приходи су остварени у износу од 1.932.586 КМ, што је 15% веће од остварених у 2016. години, са сљедећом структуром:

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Остали приходи | 1.681.394 | 1.350.000 | 1.932.586 | 115 | 143 |
| - | Добици од продаје материјала | 991.277 | 542.000 | 138.846 | 14 | 26 |
| - | Добици од продаје амбал, ауто гума и зашт. одјеће | 26.031 | 50.000 |  | 0 | 0 |
| - | Вишкови непокретности, постројења, опреме и земљ. | 2.175 | 10.000 | 261.916 | 12042 | 2.619 |
| - | Добици од продаје резерв. дијелова |  | 80.000 |  | 0 | 0 |
| - | Наплаћена отписана потраживања | 320.749 | 302.000 | 174.035 | 54 | 58 |
| - | Приходи од укидања резервисања - суд. спорови и др. | 278.041 | 300.000 | 1.291.318 | 464 | 430 |
| - | Приходи од наплаћених пенала, казни и штете | 38.345 | 50.000 | 37.329 | 97 | 75 |
| - | Приходи од тендера | 120 | 1.000 |  | 0 | 0 |
| - | Приходи од станарина и откупа станова | 8.290 | 10.000 | 8.066 | 97 | 81 |
| - | Непоменути остали приходи (гаранције и друго) | 16.366 | 5.000 | 21.076 | 129 | 422 |

Табела 61. Структура осталих  прихода

Структуру осталих прихода чине:

- приходи од укидања резервисања (по основу судских спорова покренутих против Жељезница РС) у износу од 1.291.318 КМ;

- вишкови непокретности (гараже - 241.245 КМ укњижење по препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора РС  и друго) у износу од 261.916 КМ;

- добици од продаје материјала у износу од 138.846 КМ;

- наплаћена отписана потраживања у износу од 174.035 КМ и

- остало (приходи од станарина, непоменути остали приходи и др) у износу од 66.471 КМ.

- Приходи од усклађивања вриједности опреме износе 145.953 КМ и односе се на размјену кола.

- Приходи по  основу исправке грешака из  ранијих година износе 935.258 КМ, а  највећим дијелом односе се на:

- књижење скретница, а по налогу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске вриједност од 263.190 КМ књижена је у корист конта 6910 а то се односи на вриједност девет скретница укњижених у имовину Друштва. Првобитно су скретнице евидентиране као грађевински материјал и задужене су у складиште. Приликом уградње теретили су се трошкови периода у којем су исте уграђене. Према вриједности и намјени скретнице припадају сталним средствима,

- корекцију процјене РИВ-а и остали обрачуни о превозу у износу 124.984 КМ и

- износ од 55.679 КМ – приход који је настао уплатом 28.04. и 04.07.2017. године од стране УИО БиХ (за који није формирано потраживање) а односи се на период 2015-2016. година по основу поврата акцизе за лож уље и друго.

б) Расходи

Остварени  укупни расходи у 2017. години износе 96.248.150 КМ, што је у нивоу прошлогодишњих, а 5%  ниже од планираних за 2017. годину.

У наставку текста слиједи анализа структуре остварених расхода, компарираних са оствареним у 2016. години.

- Остварени трошкови материјала износе 7.276.105 КМ, што је за 13% ниже од остварених у 2016. години,

Структура трошкова материјала је приказана у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови материјала (а+б+в) | 8.364.102 | 11.095.958 | 7.276.105 | 87 | 66 |
| а) | Тр. материјала за израду | 3.985.347 | 6.330.958 | 2.745.922 | 69 | 43 |
| - | Трош. осн. матер. и сировина за израду учин.-рез. дијелови | 2.021.469 | 3.608.685 | 1.741.752 | 86 | 0 |
| - | Трошкови осталог материјала | 1.963.745 | 2.722.273 | 1.003.988 | 51 | 0 |
| - | Остали трошкови | 133 |  | 182 | 137 | 0 |
| б) | Тр. осталог матер. (режијског) | 431.478 | 730.000 | 463.639 | 107 | 64 |
| - | Отпис ауто гума | 0 | 10.000 | 0 | - | - |
| - | Отпис ХТЗ опреме | 168.104 | 500.000 | 220.040 | 131 | 44 |
| - | Утрошени канц. материјал | 129.335 | 120.000 | 115.588 | 89 | 96 |
| - | Ситан алат и инвентар који се не укљ.у цијену коштања | 134.039 | 100.000 | 128.011 | 96 | 128 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 3.947.277 | 4.035.000 | 4.066.544 | 103 | 101 |
| - | Тр. електр. енергије за вучу локом. | 1.334.505 | 1.350.000 | 1.319.438 | 99 | 98 |
| - | Тр. ел. енергије за остале сврхе | 664.683 | 650.000 | 683.666 | 103 | 105 |
| - | Тр. за развој и унапређење енергетике | 56.883 | 50.000 | 103.061 | 181 | 206 |
| - | Утрошена нафта | 1.139.008 | 1.250.000 | 1.225.030 | 108 | 98 |
| - | Трошкови горива - бензин | 87.488 | 80.000 | 88.426 | 101 | 111 |
| - | Трошкови мазива | 140.615 | 140.000 | 117.178 | 83 | 84 |
| - | Остала горива | 138.726 | 150.000 | 159.592 | 115 | 106 |
| - | Утрошени угаљ | 110.039 | 100.000 | 101.021 | 92 | 101 |
| - | Утрошена вода | 139.305 | 140.000 | 138.025 | 99 | 99 |
| - | Остали тр. енергије и енерг. горива | 136.025 | 125.000 | 131.109 | 96 | 105 |

Табела 62. Структура трошкова материјала за израду

Дакле, у структури трошкова материјала, трошкови материјала за израду чине 38%, трошкови осталог материјала 6%, а трошкови горива и енергије 56% ових трошкова.

Трошкови материјала и резервних дијелова за израду су остварени у износу од 2.745.922 КМ, што је 31% ниже у односу на остварење у 2016. години, а 57% ниже од планираних.

Наиме, трошкови материјала и резервних дијелова доминантно припадају Пословима операција, а трошкови осталог материјала Пословима инфраструктуре.

Трошкови горива и енергије су остварени у износу од 4.066.544 КМ или 3% виши од остварених у 2016. години, а што је у корелацији са повећањем обима превоза у односу на прошлу годину.

- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 46.692.772 КМ, што је 8%  ниже  од остварених  у 2016. години. На висину ових трошкова највећим дијелом утицало је смањење броја запослених радника у односу на прошлу 2016. годину. Трошкови нето регреса за годишњи одмор радника у 2017. години износе 514.330 КМ.

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТР. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТ. ЛИЧНИ РАСХ. (1+2+3) | 50.756.054 | 42.639.859 | 46.692.772 | 92 | 110 |
| 1. | Трошк. бруто зарада и накнада зарада | 48.542.195 | 40.312.224 | 44.076.763 | 91 | 109 |
| - | Нето зараде | 28.874.282 | 24.323.358 | 26.765.009 | 93 | 110 |
| - | Остала лична прим. (уговори о повр. и привр. пословима) | 1.170 | 10.000 | 13.770 | 0 | 138 |
| - | Порези на зараде и накнаде зарада | 2.514.759 | 1.970.192 | 2.238.480 | 89 | 114 |
| - | Доприноси на зараде и накнаде зарада | 16.008.292 | 12.988.674 | 14.541.449 | 91 | 112 |
| - | Доприноси - волонтери | 17.252 | 20.000 | 3.725 | 22 | 19 |
| - | Регрес | 1.126.440 | 1.000.000 | 514.330 | 46 | 51 |
| 2. | Тр. бруто накн. чл. надзорног одбора и Oдбора за ревизију | 100.339 | 98.503 | 96.152 | 96 | 98 |
| - | Трошкови накнада чл. НО и одбора за рев. | 60.505 | 59.400 | 57.980 | 96 | 98 |
| - | Трошкови пореза за НО и одбора за рев. | 6.723 | 6.593 | 6.442 | 96 | 98 |
| - | Трошкови доприноса за НО и одбора за рев. | 33.112 | 32.510 | 31.730 | 96 | 98 |
| 3. | Остали лични расходи (а+б+в+г) | 2.113.520 | 2.229.132 | 2.519.857 | 119 | 113 |
| а) | Остала лична примања | 310.260 | 1.010.000 | 775.129 | 250 | 77 |
| - | Отпрем. за раскид радн. односа и пенз. | 215.156 | 900.000 | 545.747 | 254 | 61 |
| - | Помоћ запосленим | 90.188 | 80.000 | 228.654 | 254 | 286 |
| - | Нето накнада-уговор о дјелу | 4.916 | 30.000 | 728 | 15 | 2 |
| б) | Тр. дневница за сл. путовање | 278.180 | 264.000 | 252.212 | 91 | 96 |
| - | Дневнице у земљи | 168.012 | 160.000 | 151.830 | 90 | 95 |
| - | Дневнице у иностранству | 33.595 | 32.000 | 32.036 | 95 | 100 |
| - | Тр. смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 73.349 | 69.000 | 61.853 | 84 | 90 |
| - | Накн. тр. за коришт. соп. аута у сл. сврхе | 3.225 | 3.000 | 6.493 | 201 | 216 |
| в) | Накнада трошк. превоза на посао | 1.247.156 | 677.609 | 1.219.552 | 98 | 180 |
| г) | Километар | 277.922 | 277.523 | 272.964 | 98 | 98 |

Табела 63. Структура трошкова зарада, накн.зарада и осталих личних расхода

На дан 31.12.2017. године Жељезнице РС запошљавају 2.740 радника што је за 342 радника мање у односу на стање на крају 2016. године (или 11%).

Остварени нижи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у 2017. години, у односу на 2016. годину резултат су смањења броја запослених, са наставком започетог процеса и у 2018. години. Ефекти по примјени измијењеног и допуњеног Закона о жељезницама (а везано за пензионисање радника) одразиће се на смањење трошкова зарада у текућој 2018. години у којој ће се наставити започети процес реструктурирања радне снаге сходно измјени Закона о жељезницама.

Жељезнице РС су у 2017. години оствариле просјечно исплаћену нето мјесечну плату по раднику у износу од 628 КМ, док је просјек Привреде РС 831 КМ по раднику, а припадајуће гране саобраћаја и складиштења 630 КМ по раднику.

Остали лични расходи остварени су у износу од 2.519.857 КМ и 19% су већи од остварених у 2016. години, а 13% већи од планираних.

Трошкови дневница за службена путовања износе 252.212 КМ, и нижи су за 9% од остварених у 2016. години.

Трошкови накнаде превоза радника на посао и са посла остварени су у износу од 1.219.552 КМ и 2% су нижи од остварења у прошлој 2016. години.

- У оквиру трошкова производних услуга, који су остварени у износу од 3.470.503 КМ или 5% више од остварења у 2016. години, најзначанији су трошкови осталих транспортних услуга, а који се односе на обрачун услуга вуче возова, који су фактурисани у износу од 1.903.582 КМ.

у КМ

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови производних услуга | 3.306.135 | 5.301.518 | 3.470.503 | 105 | 65 |
| - | Трошкови произв. усл. на изради производа | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 |
| - | Трошкови ПТТ услуга | 180.332 | 200.000 | 170.006 | 94 | 85 |
| - | Трошкови осталих транспортних услуга (трошкови вуче возова) возила и осталог-трећа лица | 1.869.850 | 2.025.000 | 1.903.582 | 102 | 94 |
| - | Трошкови одржавања | 417.956 | 2.126.518 | 301.018 | 72 | 14 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИВ) | 735.127 | 800.000 | 962.727 | 131 | 120 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИЦ) | 0 | 0 | 39.799 | 0 | 0 |
| - | Трошкови закупнина - пословни простор | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 |
| - | Трошкови за рекламу и пропаганду | 9.323 | 30.000 | 2.074 | 22 | 7 |
| - | Трошкови осталих услуга (комуналане и сл.) | 93.547 | 120.000 | 88.464 | 95 | 74 |

Табела 64. Структура трошкова производних услуга

Истовремено, у оквиру ових трошкова, трошкови одржавања остварени су у износу од 301.018 КМ, трошкови РИВ-а (закуп кола ) су остварени у износу од 962.727 КМ (31% више од остварења у 2016. години ), трошкови РИЦ-а остварени су у износу од 39.799 КМ, а трошкови рекламе и пропаганде 2.074 КМ (78% ниже од остварења у 2016. години).

- Трошкови амортизације су обрачунати у износу од 15.736.104 КМ, што је за 1% ниже од обрачунатих у 2016. години, исти чине амортизацију нематеријалне имовине у износу од 2.427 КМ и амортизацију материјалне имовине од 15.733.676 КМ.

- Трошкови резервисања у 2017. години су остварени у износу од 54.951 КМ, што је у односу на остварење у 2016. години 92% ниже. Обрачун резервисања отпремнина за одлазак у старосну пензију на дан обрачуна за запослене износи 1.718.337 КМ. Резервисање по основу отпремнина за одлазак у пензију на дан 31.12.2016. године износи 1.764.821 КМ. Из истих разлога трошкова резервисања за отпремнине није било у 2017. години. Трошкови резервисања за судске спорове укњижени су по процјени. Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су резервисања за камате и трошкове судских спорова по радним споровима који су правоснажни.

- Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) износе 682.719 КМ, што је 17% ниже од остварених у 2016. години. У наредној табели приказана је структура нематеријалних трошкова:

у КМ

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Нематеријални трошкови (1-6) | 820.732 | 1.598.200 | 682.719 | 83 | 43 |
| 1. | Трошкови непроизводних услуга | 216.325 | 1.056.200 | 165.152 | 76 | 16 |
| 2. | Трошкови репрезентације | 53.743 | 67.000 | 45.184 | 84 | 67 |
| 3. | Трошкови премија осигурања | 38.563 | 65.000 | 35.805 | 93 | 55 |
| 4. | Трошкови платног промета | 90.653 | 110.000 | 95.638 | 105 | 87 |
| 5. | Трошкови чланарина | 160.777 | 160.000 | 169.601 | 105 | 106 |
| 6. | Остали нематеријални трошкови | 260.670 | 140.000 | 171.339 | 66 | 122 |

Табела 65. Структура нематеријалних трошкова

На висину нематеријалних трошкова се, углавном, не може утицати јер имају карактер законских, односно уговорних обавеза.

Трошкови репрезентације су остварени у износу од 45.184 КМ, што је за 16% ниже од остварених у 2016. години. Највећи пад у структури нематеријалних трошкова, имају остали нематеријални трошкови, и то на име такси (административне, судске, регистарске, конзуларне, локалне и др).

- Трошкови пореза износе 164.556 КМ, а трошкови доприноса 539.063 КМ.

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови пореза | 153.783 | 150.500 | 164.556 | 107 | 109 |
| - | Порез на имовину | 1 | 1.500 | 39 | 0 | 3 |
| - | Накнада за кориштење вода | 48.502 | 50.000 | 48.041 | 99 | 96 |
| - | Накнада за шуме | 46.746 | 45.000 | 48.329 | 103 | 107 |
| - | Накнада за уређење грађев. земљишта | 32.774 | 27.000 | 41.603 | 127 | 154 |
| - | Противпожарна заштита | 25.760 | 25.000 | 26.544 | 103 | 106 |
| - | Остали порези | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

Табела 66. Структура трошкова пореза

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови доприноса | 592.251 | 443.309 | 539.063 | 91 | 122 |
| - | Допринос - уговор о повременим и привременим пословима | 640 | 6.000 | 7.536 | 0 | 126 |
| - | Порези на лична примања - уговори о дјелу | 546 | 3.000 | 81 | 0 | 3 |
| - | Доприноси на лична примања - уговори о дјелу | 1.904 | 7.500 | 184 | 0 | 2 |
| - | Порез - уговор о повременим и привременим пословима | 130 | 1.000 | 1.530 | 0 | 153 |
| - | Допринос за ПИО - бенеф. радни стаж | 512.230 | 357.903 | 457.387 | 89 | 128 |
| - | Допринос за инвалиде | 76.801 | 67.906 | 72.346 | 0 | 107 |

Табела 67. Структура трошкова доприноса

- Финансијски расходи у 2017. години износе 16.756.492 КМ, што је за 18% више у односу на остварење у 2016. години.

У наредној табели приказана је структура финансијских расхода:

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1+2+3) |  | 14.258.948 | 20.254.491 | 16.756.492 | 118 | 83 |
| 1. | Расходи камата | 14.255.691 | 20.252.491 | 16.755.909 | 118 | 83 |
| - | Расходи камата по кредитима у земљи | 644.164 | 1.314.750 | 360.393 | 56 | 27 |
| - | Расходи камата по инокредитима | 1.259.692 | 1.429.308 | 1.063.168 | 84 | 74 |
| - | Расходи камата по основу тужби радника |  |  | 438.216 |  |  |
| - | Расходи камата за порезе и доприносе на плате | 1.794.159 | 1.095.000 | 2.518.218 | 140 | 230 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 10.484.797 | 16.333.433 | 12.317.479 | 117 | 75 |
| - | Камата за неблаг. плаћ. јав. прих. | 21.192 | 30.000 | 18.408 | 87 | 61 |
| - | Остале камате (по судским споровима и друге) | 51.687 | 50.000 | 40.026 | 77 | 80 |
| 2. | Губици по основу дуг. и крат. харт. од вриј. | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Негативне курсне разлике | 3.257 | 100 | 583 | 18 | 583 |

Табела 68. Структура финансијских расхода

У оквиру ових расхода треба акцентирати расходе затезних камата по иностраним кредитима, а који су обрачунати и укалкулисани по завршном рачуну за 2017. годину.

Ове камате се не обрачунавају, нити укалкулисавају током године, него по завршном рачуну на крају пословне године, када стигне обрачун истих од Министарства финансија.

У том смислу, на основу обрачуна којег је Влада РС - Министарство финансија доставила Жељезницама РС за 2017. годину, ови расходи камата су укалкулисани у износу од 12.272.135 КМ што је за 1.811.330 КМ више од укалкулисаних у 2016. години (у 2016. години наведене камате износиле су 10.460.805 КМ).

- Остали расходи су остварени у износу од 3.248.031 КМ, што је за 47% више од остварених у 2016. години, а са слиједећом структуром:

у КМ

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2017. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстали расходи | 1.314.901 | 671.000 | 3.248.031 | 247 | 484 |
| - | Губ. по основу прод. и расх. нематер. сред. некрет. потр. и опре. | 149.017 | 105.000 | 2.175 | 1 | 2 |
| - | Мањкови | 64.835 |  | 26.515 | 0 | 0 |
| - | Издаци за културне,спортске,хуманит и здравствене намјене | 1.000 | 10.000 | 2.171 | 217 | 22 |
| - | Исправка вриједности краткорочних потраживања | 96.575 | 50.000 | 2.111.562 | 2.186 | 4.223 |
| - | Расходи по основу отписа потраживања-остало | 121.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ПДВ обрачунат на мањак | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Трошкови судских спорова | 880.157 | 500.000 | 1.061.162 | 121 | 212 |
| - | Новчане казне | 1.500 | 5.000 | 4.560 | 304 | 91 |
| - | Накнада штете трећим лицима | 0 | 0 | 39.601 | 0! | 0 |
| - | Непоменути остали расходи | 417 | 1.000 | 286 | 69 | 29 |

Табела 69. Структура осталих расхода

У 2017. години урађена је исправка потраживања а везано за субвенцију за мјесец мај 2016. године који није дозначен од стране Владе РС (2.083.333 КМ). Поред ове исправке на осталим расходима су и трошкови судских спорова у укупном износу од 1.061.162 КМ (поступци по рјешењу ПУ у износу од 602.452 КМ и тужбе радника у износу од 458.710 КМ). Остатак до укупног износа (103.537 КМ) ових трошкова односе се на накнаду штете трећим лицима (штета на колима друге жељезничке управе), непоменути остали расходи и др.

- Расходи по основу исправке грешака из ранијих година износе 1.617.182 КМ, а структуру истих чине:

  - превоз (РИВ) у износу од 261.514 КМ;

  - топли оброк и регрес у износу од 282.658 КМ;

  - трошкови камата из ранијих година – тужбе радника у износу од 692.636 КМ и

  - трошкови судских спорова из ранијих година – тужбе радника у износу од 124.737 КМ

  - и остало по разним основама – 255.637 КМ;

У претколони за 2016. годину коригован је губитак због губитка утврђеног директно у капиталу, а који се односи на 2016. годину.

Финансијски резултат

У пословној 2017. години Жељезнице РС су оствариле губитак у износу од 26.649.619 КМ, што је за 13% ниже од исказаног губитка у 2016. години и 1% ниже од планираног.

| РБ | ОПИС | Остварено | Остварено | Разлика | Индекси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | (2-1) | (ос.17/ос.16) |
| - |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пословни приходи | 64.400.973 | 66.359.826 | +1.958.854 | 103 |
| 2 | Пословни расходи | 80.623.401 | 74.616.772 | +6.006.629 | 93 |
| А | ГУБИТАК (1-2) | -16.222.428 | -8.256.947 | +7.965.481 | 51 |
| 3 | Финансијски приходи | 130.074 | 224.909 | +94.835 | 173 |
| 4 | Финансијски расходи | 14.258.948 | 16.756.492 | -2.497.544 | 118 |
| Б | ГУБИТАК (3-4) | -14.128.874 | -16.531.582 | -2.402.708 | 117 |
| 5 | Остали приходи | 1.681.394 | 1.932.586 | +251.192 | 115 |
| 6 | Остали расходи | 1.314.901 | 3.248.029 | -1.933.129 | 247 |
| В | ДОБИТАК/ГУБИТАК (5-6) | 366.493 | -1.315.445 | -1.681.937 | -359 |
| 7 | Приходи по основу рачун. политика | 498.317 | 935.258 | +436.940 | 188 |
| 8 | Расходи по основу рачун. полит. | 425.060 | 1.617.182 | -1.192.122 | 380 |
| Г | Добитак/Губитак по основу рач.политика | 73.257 | -681.924 | -755.182 | -931 |
| 9 | Приходи по осн.ускл.вр.имовине | 69.067 | 145.953 | +76.886 | 211 |
| 10 | Расходи по осн.ускл.вр.имовине | 102.587 | 9.675 | +92.912 | 9 |
| Д | Добитак по осн.ускл.вр.имов. | -33.520 | 136.278 | 169.798 | -407 |
| 11 | Добици утврђени директно у капиталу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Губици утврђени директно у капиталу | 681.924 | 0 | 0 | 0 |
| Ђ | Нето резултат по основу осталих добитака/губитака у периоду | -681.924 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Укупно приходи | 66.779.825 | 69.598.532 | +2.818.707 | 104 |
| 14 | Укупно расходи | 97.406.821 | 96.248.152 | +1.158.669 | 99 |
| Е | Укупан губитак (А+Б+В+Г+Ђ+Е) | -30.626.995 | -26.649.620 | +3.977.376 | 87 |

Табела 70. Биланс успјеха (скраћена форма АПИФ-овог обрасца)

*НАПОМЕНА: У колони 4, знак + (плус), значи да је остварен пораст прихода или смањење трошкова (расхода) у односу на претходну годину, што је економски позитивно кретање, а знак – (минус) обрнуто, пад прихода и пораст расхода, тј.економски негативно кретање.

Пословни губитак у 2017. години нижи је за 49% од оствареног пословног губитка у 2016. години. Наведено смањење пословног губитка настало је у највећој мјери због повећања пословних прихода (приходи од превоза роба, РИВ-а и приходa од премија и дотација) са једне стране, а са друге стране углавном због смањења трошкова зарада и накнада зарада (4.063.282 КМ ниже од остварених у 2016. години).

Жељезнице РС су, дакле, у 2017. години оствариле боље резултате у оквиру своје основне дјелатности, у погледу прихода од превоза робе. У 2017. превезено је 4.529.029 тона робе, што је за 3% више од остварења у 2016. години. Истовремено, остварено је 386.405.282 НТКМ, или 3% више од остварених НТКМ у 2016. години.

Значајан утицај на износ оствареног губитка имали су финансијски расходи, у оквиру којих доминантно учешће имају затезне камате које Влада РС зарачунава Жељезницама РС јер у њихово име плаћа доспјеле обавезе по основу кредита у иностранству. Затезне камате обрачунате по наведеном основу у 2017. години су износиле 12.317.479 КМ (у 2016. год. су износиле 10.484.797 КМ).

У оквиру осталих расхода значајан износ односио се на исправку вриједности потраживања од Владе РС, што је повећало губитак за 2.083.333 КМ. Наиме, у 2016. год. није исплаћена субвенција за мјесец мај, те је, у складу са рачуноводственим политикама, извршена исправка вриједности потраживања по том основу.

| БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године |  |  |  |
|  |  |  | у КМ |
| П О З И Ц И Ј А | Ознака за АОП | И З Н О С |  |
|  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Прилив готовине из посло. Актив. ( 502 до 504) | 501 | 65.308.184 | 72.077.464 |
| 1. Приливи од купаца и примљени аванси | 502 | 42.752.802 | 46.569.179 |
| 2.Прилив од премија, субвенција, дотација и сл. | 503 | 21.716.668 | 24.999.999 |
| 3.Остали приливи из пословних активности | 504 | 638.714 | 508.286 |
| II.Одливи готовине из пословних активности (506 до 510) | 505 | 59.640.012 | 61.665.149 |
| 1.Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси | 506 | 17.191.514 | 17.456.888 |
| 2.Одливи по основу исплата зарада,накнада зарада и осталих личних расхода | 507 | 39.529.334 | 39.354.150 |
| 3.Одливи на основу плаћених камата | 508 | 1.919.035 | 2.966.304 |
| 4.Одливи на основу пореза на добит | 509 |  |  |
| 5.Oстали одливи из пословних активности | 510 | 1.000.129 | 1.887.807 |
| III.Нето прилив готовине из пословних активности (501-505) | 511 | 5.668.172 | 10.412.315 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (505-501) | 512 |  |  |
| Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I.Приливи готовине из активности инвестирања 514 до 519) | 513 |  |  |
| 1.Приливи по основу краткорочних финансиских пласмана | 514 |  |  |
| 2.Прилив по основу продаје акција и удјела | 515 |  |  |
| 3.Прилив по основу продаје нематеријалних улагања,некретнине,постројења,опрема,инвестиционих некретнина и биолошких средстава | 516 |  |  |
| 4.Приливи од камата | 517 |  |  |
| 5.Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 518 |  |  |
| 6.Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 519 |  |  |
| II Одливи готовине из активности инвестирања ( 521 до 524 ) | 520 | 3.562 | 0 |
| 1.Одливи на основу краткорочних финансиских пласмана | 521 |  |  |
| 2.Одливи на основу куповине акција и удјела | 522 |  |  |
| 3.Одливи на основу куповине нематеријалних улагања,некретнина,постројења,опреме,инвестиционих некретнина и биолошких средстава | 523 | 3.562 |  |
| 4.Одлива на основу осталих дугорочних финансиских пласмана | 524 |  |  |
| III.Нето прилив готовине из активности пласирања инвестирања (513-520) | 525 |  |  |
| IV Нето одлив готовине из активности пласирања и инвестирања (II-I) | 526 | 3.562 | 0 |
| В.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I.Приливи готовине из активности финансирања (528 до 531) | 527 | 4.370.476 | 450.194 |
| 1.Прилив на основу повећања основног капитала | 528 |  |  |
| 2.Приливи на основу дугорочних кредита | 529 |  |  |
| 3.Приливи на основу краткорочних кредита | 530 | 4.370.476 | 450.194 |
| 4.Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза | 531 |  |  |
| II.Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538) | 532 | 9.437.487 | 11.684.457 |
| 1.Одлив на основу откупа сопствених акција и удјела | 533 |  |  |
| 2.Одливи на основу дугорочних финансиских обавеза | 534 |  |  |
| 3.Оодливи на основу краткорочних кредита | 535 | 9.437.487 | 11.684.457 |
| 4.Одливи на основу финансиских лизинга | 536 |  |  |
| 5.Одлив по основу исплаћене дивиденде | 537 |  |  |
| 6.Одлив по основу осталих дугорочних краткорочних обавеза | 538 |  |  |
| III.Нето прилив готовине из активности финансирања (527-532) | 539 |  |  |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (532-527) | 540 | 5.067.011 | 11.234.263 |
| Г. УКУПНИ ПРИЛИВА ГОТОВИНЕ (501+513+527) | 541 | 69.678.660 | 72.527.658 |
| Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 505+520+532) | 542 | 69.081.061 | 73.349.606 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542) | 543 | 597.599 |  |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541) | 544 |  | 821.948 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 545 | 742.398 | 1.564.346 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 546 |  |  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 547 |  |  |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545+543-544+546-547) | 548 | 1.339.997 | 742.398 |

Табела 71. Биланс токова готовине

| Табела 72. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за период која се завршава на дан 31.12.2017. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ | ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА |  |  |  |  |  |  | МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | УКУПНИ КАПИТАЛ |
|  |  | Ознака за АОП | АкциЈски капитал и удјели у друштво са ограниченом одговорношћу | Реавалоризационе резерве (МРС 16 МРС 21 И МРС 38) | Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају | Остале резерве (емисиона премија законске статутарне резерве заштита готовинских токова) | Акумулисани нераспоређени добитак (непокривени губитак) | УКУПНО |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стање на дан 31.12.2016. године | 901 | 50.000 | 223.275.161 |  |  |  | 223.325.161 | -83.647.987 | 139.677.174 |
| 2 | Ефекти промјена у рачуноводственим политикама | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ефекти исправке грешака | 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поново исказано стање на дан 01.01.2016. године (901+-902+-903) | 904 | 50.000 | 223.275.161 | 0 | 0 | 0 | 223.325.161 | -83.647.987 | 139.677.174 |
| 4 | Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нереализовани добици/губици по основу финансиских средстава расположивих за продају | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Курсне разлике настале по осбову прерачуна финансиских извјештаја у другу функционалну валуту | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успјеха | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Нето добитци/губици периода признати директно у капиталу | 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала | 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Стање на дан 31.12.2016. године (904+-905+-906+-907+-908+-909-910+911) | 912 | 50.000 | 223.275.161 | 0 | 0 | 0 | 223.325.161 | -83.647.987 | 139.677.174 |
| 12 | Ефекти промјене у рачуноводтвеним политикама | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ефекти исправке грешке | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Поново исказано стање на дан 01.01.2016. године ( 912+-913+-914) | 915 | 50.000 | 223.275.161 | 0 | 0 | 0 | 223.325.161 | -83.647.987 | 139.677.174 |
| 15 | Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава | 916 |  |  |  |  |  | 0 | -75.890 | -75.890 |
| 16 | Нереализовани добици/губици по основу финансиских средстава расположивих за продају | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Курсне разлике настале по основу прерачуна финансиских извјештаја у другу функционалну валута | 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Нето добитак/губитак периода исказан у билаансу успјеха | 919 |  |  |  |  |  | 0 | -26.649.619 | -26.649.619 |
| 19 | Нето добитци /губици периода признати директно у капиталу | 920 |  |  |  |  |  | 0 | -1.188.838 | -1.188.838 |
| 20 | Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка | 921 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Емисија акционарског капитала и други видови повећања или смањења основног капитала | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Стање на дан 31.12.2017. године (915+-916+-917+-918+-919+-920-921+922) | 923 | 50.000 | 223.275.161 | 0 | 0 | 0 | 223.325.161 | -111.562.334 | 111.762.827 |

| Табела 73. А Н Е К С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Додатни рачуноводствени извјештај |  |  |  |  |
| за период од 01.01. до 31.12.2017. године |  |  |  |  |
|  |  | износ у конвертибилним маркама |  |  |
| Група рачуна /рачун | О П И С | Oзнака за АОП | И З Н О С |  |
|  |  |  | Текућa годинa | Претходнa годинa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| О10 | Улагање у истраживање и развој( дуговни промет без почетног стања) | 601 |  |  |
| 201 и дио 200 | Купци из РС и купци-повезана правна лица из РС (дуговни промет без почетног стања) | 602 | 6.838.303 | 8.192.030 |
| 202 и дио 200 | Купци из Федерације БиХ и купци-повезана правна лица из Федерације БиХ (дуговни промет без почетног стања) | 603 | 45.172.381 | 43.837.766 |
| 203 и дио 200 | Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци-повезана правна лица из БД (дуговни промет без почетног стања) | 604 | 796.501 | 866.823 |
| 432 и дио 431 | Добављачи из РС и добављачи-повезана правна лица из РС (потражни промет без почетног стања) | 605 | 27.457.737 | 32.095.292 |
| 433 и дио 431 | Добављачи из Федерације БиХ и добављачи-повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања) | 606 | 15.398.343 | 12.040.700 |
| 434 и дио 431 | Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи-повезана правна лица из ДБ (потражни промет без почетног стања) | 607 | 36.874 | 98.164 |
| 601 и дио 600 | Приходи од продаје робе у РС и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у РС | 608 |  |  |
| 602 и дио 600 | Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ | 609 |  |  |
| 603 и дио 600 | Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у БД | 610 |  |  |
| дио 61 | Приходи од продаје производа | 611 |  |  |
| дио 61 | Приходи од продаје услуга | 612 |  |  |
| 611 и дио 610 | Приходи од продаје учинака у РС и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у РС | 613 |  |  |
| 612 и дио 610 | Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у ФБиХ | 614 |  |  |
| 613 и дио 610 | Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје учинака повеза. правним лицима у БД | 615 |  |  |
| дио 611 | Приходи од продаје услуга у Републици Српској | 616 | 4.545.089 | 5.671.695 |
| дио 612 | Приходи од продаје услуга у Федерацији БиХ | 617 | 31.091.011 | 29.176.163 |
| дио 613 | Приходи од продаје услуга у Брчко Дистрикту БиХ | 618 | 770.862 | 843.240 |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( 620+623+624+625+626+627+628 ) | 619 | 26.816.322 | 26.235.111 |
| 650 | а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и сл. | 620 | 25.530.547 | 25.523.276 |
| дио 650 | Од тога: приходи по основу субвенција на производе ( субвенције које се приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, млијеко и др.) | 621 |  |  |
| дио 650 | Приходи на основу субвенција на производњу ( на запошљавање, плату, каматну стопу, смањење загађења и др.) | 622 |  |  |
| 651 | а) Приход од закупнина | 623 | 713.139 | 711.796 |
| 652 | б) Приход од донација | 624 | 462.464 |  |
| 653 | г) Приход од чланарина | 625 |  |  |
| 654 | д) Приходод тантијема и лиценцних права | 626 |  |  |
| 655 | ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.) | 627 | 110.143 |  |
| 659 | е)Остали пословни приходи по другим основима | 628 | 29 | 39 |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 629 |  |  |
| дио 660 | Од тога: Приходи од учешћа у добити (дивиденди) | 630 |  |  |
| дио 670 | Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 631 |  |  |
| 678 | Приходи на основу уговорене заштите од ризика | 632 |  |  |
| 51 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 633 | 7.276.104 | 8.364.102 |
| 513 | Од тога: трошкови горива и и енергије | 634 | 4.066.544 | 3.947.277 |
| 52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ И ЛИЧНИХ РАСХОДА | 635 | 46.596.619 | 50.655.713 |
| 522+523 | Трошкови бруто накнада чланова управног,надзорног,одбора за ревизију | 636 | 96.153 | 100.340 |
| 525 | Трошкови запослених на службеном путу | 637 | 252.212 | 278.180 |
| дио 525 | Од тога: дневнице | 638 | 183.866 | 201.607 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА(640+641+642+643+644+645+646+647) | 639 | 3.469.012 | 3.306.165 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 640 |  |  |
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 641 | 2.076.412 | 2.050.182 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 642 | 124.969 | 195.027 |
| дио 532 | г)Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средства | 643 | 176.050 | 222.929 |
| 533 | Трошкови закупа | 644 | 1.003.867 | 735.127 |
| 534+ 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 645 | 2.074 | 9.323 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се капитализују | 646 |  |  |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 647 | 85.640 | 93.577 |
| дио 539 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 648 |  |  |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (650+653+654+655+656+657+658+659) | 649 | 805.672 | 974.514 |
| 550 | а)Трошкови непроизводних услуга | 650 | 165.152 | 215.649 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 651 | 48.715 | 40.414 |
| дио 550 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 652 |  |  |
| 551 | Трошкови репрезентације | 653 | 45.184 | 54.419 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 654 | 35.805 | 38.563 |
| 553 | Трошкови платног промета | 655 | 95.638 | 90.653 |
| 554 | Трошкови чланарина | 656 | 169.601 | 160.777 |
| дио 555 | Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл. | 657 |  |  |
| дио 555 | Трошкови пореза на производњу, на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 658 | 122.953 | 153.783 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 659 | 171.339 | 260.670 |
|  | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | 660 |  |  |
| 47 осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додатну вриједност (кумулативан промет конта) | 661 | 5.735.689 | 6.199.056 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додатну вриједност (кумулативан промет конта) | 662 | 8.166.818 | 3.918.274 |
| 479 | Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунатог иаконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 663 | 50.355 | 57.310 |
| 279 | Потраживања на основу разлике између аконтационг и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта) | 664 |  |  |
| 271 | Порез на додатну вриједност плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 665 | 363.365 | 319.615 |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 666 | 232.817 | 258.792 |
| 480 | Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта) | 667 |  |  |
| нема конта | Приходи остварени на бази подуговарања | 668 |  |  |
| нема конта | Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге | 669 |  |  |
| нема конта | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњи одмор, државних празника и сл.) | 670 | 5.893.979 | 6.051.686 |

# VII   Показатељи успјешности пословања

Показатељи успјешности пословања у 2017. години приказани су у наредном табеларном прегледу:

| Р. бр. | Опис | Остварено | Планирано | Остварено | Индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. год. | 2017. год. | 2017. год. | (Oс.17/Oс.16) | (Oс.17/Пл.17) |
| 1. | Oстварена продуктивност | 125.115 | 161.562 | 143.732 | 115 | 89 |
| 2. | Остварена економичност | 0,69 | 0,73 | 0,72 | 105 | 99 |

Табела 74.  Показатељи успјешности пословања

1) продуктивност

Према методологији UIC-а продуктивност се изражава на слиједећи начин:

ПКМ + НТКМ          ≥   100.000

Укупан број запослених

Остварена продуктивност у 2017. години виша  је 15% од остварене у 2016. години,  док је 11% нижа од планиране.

2) економичност

Укупна економичност се изражава односом:

Укупни приходи      ≥  1

Укупни расходи

Овај показатељ говори о покривености укупних расхода укупним приходима. Интенција је да он буде једнак или већи од 1, што значи да је 1 КМ расхода покривена са 1 КМ прихода или више. Остварени показатељ економичности за овај период је 5% већи од  оствареног у 2016. години.

# VIII Важнији пословни догађаји након истека пословне године

Значајни пословни догађај, који ће своју рефлексију имати на пословање у 2018. години је одобравање кредита Свјетске банке за реструктурирање Жељезница РС.

Народна скупштина РС је усвојила кредитни аранжман, потписан је Споразум  о зајму између овлаштеног представника Босне и Херцеговине и овлаштеног представника Међународне банке за обнову и развој, као и Споразум о пројекту реструктурирања Жељезница РС између овлаштеног представника Републике Српске и овлаштеног представника Међународне банке за обнову и развој а Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по пројекту реструктурирања Жељезница РС објављена је у Службеном гласнику број 19 од 06.03.2018. године, чиме су осигуране претпоставке за наставак процеса реструктурирања Жељезница РС у 2018. години.

# IX Опис главних ризика

Управа Жељезница РС је усвојила Студију ризика за 2018. годину коју је сачинило Одјељење за интерну ревизију Жељезница РС.

Процјена ризика се врши да би се утврдиле слабе тачке Друштва у цјелини као и појединих организационих дијелова, односно пословних процеса.

Основни циљ ове процјене је:

- идентификовање подручја ризика,

- функционисање интерних контрола.

Идентификовање ризика подразумијева разматрање релевантних опасности које могу утицати на пословање Друштва.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризици у пословању Жељезница РС се дијеле на пословне, непословне и ризике окружења.

- Пословни ризик

Пословни ризици су ризици који су везани за пословање Друштва и узроковани су унутрашњим активностима или неактивностима, као и неким спољним факторима који директно врше утицај на ефикасност дијела пословања или на укупно пословање Друштва.

У пословне ризике спадају:

а) ризик техничке природе,

б) ризик економске природе,

в) ризик у дјелатности,

г) ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају и

д) ризик финансијске природе.

а) Ризик техничке природе – Жељезнице РС имају у употреби низ нискофункционалних застарјелих и истрошених капацитета (са високим степеном отписаности грађевинских објеката и мобилних капацитета у просјеку око 80%).

Финансијска неликвидност Друштва доприноси повећању овог ризика.

б) Ризик економске природе – јавља се због неусклађености потреба и одобрених средстава прописаних Законом о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

в) Ризик у дјелатности – јавља се због неблаговремене испоруке по закљученим уговорима набавке, немогућности набавке потребних резервних дијелова, потрошног материјала, енергената и др. Потрошња разног материјала, горива и енергије, па и услуга у функцији је обима и структуре употребљених капацитета и њиховог одржавања (текућег и инвестиционог) за производњу транспорних услуга и задовољавање тражње.

г) Ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају – нарочито су изражени због неизграђених услова на транспортном тржишту, видљиви у конкуренцији између жељезничког и других видова саобраћаја, а нарочито друмског (непостојање саобраћајне политике).

Ризик због неусаглашености потраживања и обавеза са страним жељезничким управама из ранијег периода, по разним основама, ризик да у уговорима о превозу нису регулисани поступци и клаузуле које ће омогућити пуну заштиту превоза што може значајно да утиче на резултат пословања.

д) Ризик финансијске природе – сматра се посебно значајним с обзиром на вриједност материјалних средстава која су повјерена Друштву. Овај ризик је својствен за сваки пословни субјект, а испољава се кроз одређену вјероватноћу да Друштво неће обезбиједити адекватну ликвидност да исплати своје обавезе.

Финансијски ризик се идентификује кроз:

- ризик новчаног тока, који се испољава као ризик (не) наплате потраживања од купца у уговореном року,

- порески ризик, се појављује када су значајне трансакције Друштва у виду доприноса и пореза неадекватно класификоване и нереализоване у периоду када су настале, због чега су изложене додатним трошковима,

- валутни ризик се јавља код уговарања и кориштења међународних кредита, везано за обрачунску јединицу и рок враћања кредита и обавезе према Влади.

Финансијски расходи, који се своде на камате, имају тенденцију раста, условљени у првом реду плаћањем камата на дугорочне и краткорочне кредите, камате по судским рјешењима, као и уговорене камате из пословних односа.

- Непословни ризик

У непословне ризике Друштва се сврставају:

а) ризик физичке природе и

б) ризик социјалног поступања

а) Ризик физичке природе – јављају се због положаја и терена на коме су изграђени инфраструктурни објекти Друштва, посебно објекти у доњем строју пруге, постројења која нису у функцији (постројења контактне мреже, осигурања и телекомуникационих веза).

Значајан број ванредних догађаја доводи до већих обустава у саобраћају, необезбијеђени путни прелази, лагане вожње и др. што значајно утиче на пословни резултат Друштва.

б) Ризик социјалног поступања – изражени су у постојању великог броја радника са умањеном способношћу, с обзиром на захтијевне здравствене способности за обављање послова у непосредном обављању жељезничког саобраћаја. Могућност њиховог рјешавања са могућношћу распоређивања на друга радна мјеста је врло мала, што представља велики проблем за обављање пословних процеса у Друштву.

- Ризик окружња

Ризик окружења се јавља када вањски фактори имају утицај на пословање Друштва у односу на избор стратегије, операција, односа са купцима и добављачима, организационе структуре или финансијског стања или неефикасности. У ову категорију сврстани су слиједећи ризици:

а) регулаторни ризик,

б) ризик конкуренције.

а) Регулаторни ризик – нарочито се огледа у значајном утицају Владе РС на висину средстава по уговору о пружању и финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

б) Ризик конкуренције – је прије свега питање конкуренције, тј. превоза роба у другим видовима саобраћаја, али такође и осјетно све мање потребе за превозом роба због привредног амбијента.

Отварањем тржишта жељезничких услуга и укидањем монопола над жељезничким саобраћајем а према директивама ЕУ директно је запријећено амбијенту пословања послије ступања на снагу тих директива. Овом моменту треба посветити максималну пажњу и дати одговоре на начине даље борбе са конкуренцијом још у овом моменту.

Овај ризик у пословању је ''кључни ризик'' овог система, уочавајући чињеницу да је конкуренција далеко опремљенија како вучним тако и вученим средствима жељезничког саобраћаја.

# X Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница РС у будућности и друго

Заштита околине и радника

Законски оквир којим су регулисане области заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине је: Закон о Жељезницама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 19/17 и 28/17), Закон о заштити на раду (,,Службени гласник Републике Српске“ број  1/08 и 13/10), Закон о заштити од пожара (,,Службени гласник Републике Српске“ број  71/12), Закон о заштити животне средине – пречишћени текст (,,Службени гласник Републике Српске“ број 28/07), као и многобројни правилници, технички прописи, стандарди и др.

У 2017. години предузете су слиједеће активности:

- континуирано се вршила обука у складу са Правилником о електрифицираним пругама монофазним системом 25, 50 Хз и Упутством 227 о мјерама безбједности од електричне струје на електрифицираним пругама Жељезница РС,

- редовно је вршено обучавање-упознавање из заштите на раду и заштите од пожара радника који учествују у вршењу жељезничког саобраћаја (Правилник 645 о утврђивању радних мјеста на којима радници непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја и Правилника 646 о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја), ученика, и радника који обављају послове за Жељезнице РС и других који се по било ком основу рада налазе у просторијама и просторима Жељезница РС (члан 4 тачке од а – ж и члана 31 тачка 1. Закона о заштити на раду Републике Српске) за које се обавијести Служба заштите на раду,

- редовно су се пратили рокови за обављање периодичних љекарских прегледа радника (Правилник о здравственим условима које морају испуњавати жељезнички радници 655) и вршена је провјера физичке и психичке способности жељезничких радника прије ступања на рад и у току рада (Правилник 657),

- редовно су се пратили рокови и обављали прегледи и испитивања електроизолационе опреме (рукавица, чизама, мотки за уземљење и индикатора) у овлаштеној стручној установи ,,Институт заштите и екологије “ Бања Лука.

- вршена је провјера чувања и складиштења средстава заштите од високог напона у службеним мјестима и процедура преузимања за преглед,

- редовно се вршила обука радника за руковање средствима заштите од високог напона у Секцији ЕТП Добој и Секцији ЕТП Бања Лука и истим су се редовно продужавале дозволе за руковање овим средствима на постројењима високог напона (Правилници 212, 213 и  227),

- у току 2017 године,  Извјештаји о повредама на раду прослијеђивани су: Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС, Институту за заштиту здравља РС Бања Лука, Фонду пензијског и инвалидског осигурања РС и Фонду здравственог осигурања РС у складу са  чланом 53. став 1.  Закона о заштити на раду (,,Службени гласник Републике Српске“ број 1/08 и 13/10) и Правилником о садржају и начину издавања образаца извјештаја о повреди на раду (,,Службени гласник Републике Српске“ број 66/08).

У складу са Законом о заштити од пожара и Плановима о заштити од пожара води се евиденција о средствима за заштиту и гашење пожара (намјена, врста и количина), о запаљивим и опасним материјама, као и посебно обученим радницима за руковање овим материјама.

У току 2017. године је извршена набавка противпожарних средстава и хидрантске опреме као и попуњавање по објектима.

- Редовно су се вршила атестирања заштитних средстава и опреме за заштиту од високог напона додира и то електроизолационих рукавица и чизама сваких 6 мјесеци, електроизолационих тепиха (простирки) свака 24 мјесеца и

- електроизолационих мотки за уземљење, такође свака 24 мјесеца. О овим испитивањима се уредно води евиденција, поштују се прописани рокови за прегледе и начин одржавања у складу са Правилницима 212, 213, Упутством 227, Приручником 227а, Упутством за обављање  послова на пругама РС електрифицираним монофазним системом 25 kV 50 Hz.

- Извршено је мјерење буке и квалитета ваздуха која су показала да се интензитет буке креће у дозвољеним границама, расвјета задовољава прописане мјере средњих видних захтјева и норматива заштите на раду, хемијске штетности измјерене у односу на МДК су у дозвољеним вриједностима у чворовима Бања Лука, Приједор, Нови Град и Добој.

- Преглед електро инсталација и громобранске мреже је вршен у чвору Добој, а такође и у осталим организационим дијеловима је та активност завршена о чему су издати протоколи о мјерењу.

Прописи који регулишу ову област су: чл. 1. став 2 Закона о заштити на раду, чл. 24. Закона о заштити од пожара, тач. 8.9. /сваке године у суво доба се морају извршити испитивање заштитног уземљења/ Правилника о техничким мјерама и условима за извођење ел. енергетских инсталација у зградама, тач. 7.2 Правилника о техничким прописима о громобранима, чл. 18. и 19. Правилника 213 и опасности које настају присуством напона 25 кВ прописане у тач. 3.4. став 1.3. и 5 Упутства 227 и других прописа.

- У току 2017. године су све организационе јединице обавијештене о обавезном предузимању мјера противпожарне заштите, као и о обавезном чишћењу пружног појаса,

- Редовно се вршио преглед и испитивање хидрантске опреме и хидраната,

- Редовно се вршио преглед и контрола противпожарних апарата у ватрогасном сервису, који ради у оквиру Секције за вучу возова Добој,

- Из области цивилне заштите ревидиран је План евакуације и спасавања у ванредним ситуацијама за жељезничке чворове Добој, Бања Лука, Приједор и Нови Град, за све објекте у којима раде радници за случај ванредних околности као што су пожар, земљотрес или неке друге непогоде,

- На основу израђеног Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама издата су рјешења свим радницима који су именовани у тимове који су обавезни да учествују за случај ванредних ситуација,

- Жељезнице Републике Српске су продужиле еколошке дозволе за сва четири жељезничка чвора, као и за објекте у Дистрикту Брчко и Зворник,  и исте важе до краја 2022. године.

- Такође је извршено продужавање водопривредних дозвола за жељезничке чворове Добој, Бања Лука, Приједор и Нови Град,

- Извршена су сва потребна мјерења као што су електромагнетна зрачења, испитивање отпадних вода, испитивање буке, освијетљености и квалитета ваздуха и концентрације прашине, емисије димних гасова из котла на чврсто гориво, границе излагања нејонизујућем и елекромагнетном зрачењу.

- У циљу прецизнијег прегледа потрошње воде и струје, те смањења трошкова Друштва у свим видовима, предузето је низ мјера на утврђивању неоправданих губитака усљед кварова. Извршено је отклањање свих кварова тако да су се смањили трошкови у овим дјелатностима,

- Планирана је реконструкција септичких јама у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (,,Службени гласник Републике Српске“ број 68/01).

Након обиласка четири жељезничка чвора Жељезница Републике Српске, Добој, Бања Лука, Приједор и Нови Град, констатовано је слиједеће:

- Комунални и комерцијални отпад се одлаже у контејнере предвиђене за то, а јавна комунална предузећа врше услуге одвоза и складиштења таквог отпада.

- Потребно је у 2018. години извршити продужење или обнављање уговора са јавним предузећима за услуге одвоза комуналног и металног отпада, испоруку воде, чишћење и одвоз муља из колектора и чишћење канализације на нивоу Жељезница РС.

Мјере које би требало предузети у наредном периоду су:

- Контролисати одлагање отпада,

- Контрoлисати да ли се привремено складишти и чува отпад на сигуран и еколошки прихватљив начин,

- Посебно контролисати складиштење опасног отпада на безбиједним мјестима до његовог коначног збрињавања,

- Контролисати и уколико је потребно забранити мијешање опасног отпада са другим отпадом,

- Подмазивати машине и сипати уља на водонепропусној површини уз максималну пажњу и одмах уклонити евентуалне мрље посипањем апсорбенса на земљиште,

- Уредити простор за привремено одлагање котловске шљаке,

- Сачинити уговор о коначном третману чврстог отпада за 2018. годину,

- Потребно је правилно руковати опремом, редовно чистити запрљане површине, цјевоводе, вршити замјену вентила, изолације површина и цјевовода, замјену чесми, дихтунга и уопштено редовно одржавати опрему и радни простор,

- Сва цурења уља и мазива купити помоћу апсорпционог средства, и прикупљати у одговарајућу бурад,

- Редовно вршити пражњење сепаратора уља и масти од стране надлежног комуналног предузећа,

- Редовно вршити чишћење и одржавање сабирних канала,

- Предузети мјере за спречавања разношења отпада изван контејнера, а уколико дође до просипања или цурења садржаја, предузети мјере санације загађења.

# Закључак

Пословна 2017. година је протекла у активностима, које су се манифестовале и у претходне двије пословне године, са наглашеним опредјељењем свих пословних Одлука ка реструктурирању Друштва, чиме су створене битне претпоставке у току 2016. године и 2017. године за видне резултате у 2018. години.

Остварени губитак и даље умањује капитал који је сведен на минимум, са структуром која слиједи:

- капитал износи                        111.762.827 КМ;

- акцијски капитал                              50.000 КМ;

- ревалоризационе резерве        223.199.272 КМ и

- губитак до висине капитала   111.486.445 КМ.

Све ово указује на неминовност реформских подухвата који не трпе даља одлагања. Реформски задатак је дјеловати на све факторе који директно утичу на основне економске показатеље пословања, као што су продуктивност, економичност, рентабилност из којих произилазе изведени даљи показатељи који за Друштво нису повољни у овом моменту. Социјалне компоненте које оптерећују читаво друштво па и овај колектив, морају се пренијети на институције система.

Реформски задатак је превасходно стабилизовати пословање Друштва и припремити исто за тржишне услове пословања, који у односу на конкуренцију у жељезничком саобраћају нису нимало једноставни и захтијевају много бољу опремљеност. Задатак је подићи конкурентску способност транспортних капацитета како вучних тако и вучених, како би се могло одговорити потребама корисника жељезничког саобраћаја.

У пословању Друштва у 2018. години  треба очекивати боље резултате, као и наставак неопходних активности за реструктурирање Друштва.

Број: V.3-8614/18

Датум:07.05.2018.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

________________________________

Драган Савановић, дипл. инж. саоб.

Наведена потраживања су књижена на терет расхода а у корист исправке вриједности у складу са усвојеним Правилником о рачуноводственим политикама будући да се ради о потраживањима старијим од 1 године

Почетком 2017. године Жељезнице РС су ушле у процес реструктурирања у складу са Закључком  Владе РС и директивама ЕУ.