ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А.Д.

ДОБОЈ

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

Жељезница Републике Српске а.д. Добој

за 2018. годину

Добој, март 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

Увод	2

Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:	2

Параметри пословног амбијента	2

I ОПЕРАЦИЈЕ	2

II ИНФРАСТРУКТУРА	2

III ИНВЕСТИЦИЈЕ	2

IV КРЕДИТИ	2

V РАДНА СНАГА	2

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2

VII   Показатељи успјешности пословања	2

VIII Важнији пословни догађаји након истека пословне године	2

IX Опис главних ризика	2

X Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница РС у будућности и друго	2

Закључак	2

Основни подаци о друштву

Назив друштва: Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој

Назив Друштва скраћено: Жељезнице РС, а.д. Добој

Сједиште: Светог Саве бр. 71, Добој

Матични број: 85-2-0018-09 (1494562)

ЈИБ.: 4400025960001

Оснивач: Влада Републике Српске

Уписани капитал: 50.000 KM

Номинална вриједност акције: 1КМ

Управа Друштва:

- Зоран Илинчић, в.д. генералног директора – предсједник;

- Игор Васиљевић, в.д. извршног директора Послова инфраструктуре - члан;

- Драган Зеленковић, в.д. извршног директора Послова операција - члан;

Надзорни одбор:

- Ратко Ђуричић- предсједник

- Свјетлана Божичковић- замјеник предсједника

- Дијана Каленић- члан

- Бранислав Дабић- члан

- Дејан Пјевић- члан

Одбор за ревизију - 22.02. 2019. године истекао je мандат Одбору за ревизију. У поступку је избор кандидата за Одбор који треба да верификује Скупштина акционара доношењем Одлуке.

Власничка структура:

- Државни капитал - 63,92%

- Резервни пензиони фонд (ПРЕФ) – 10%

- Фонд реституције - 5%

- Ситни акционари – 21,08%

# Увод

Основа за израду Извјештаја о пословању Жељезница Републике Српске за 2018. годину су финансијски извјештаји, као и годишњи извјештаји о раду свих организационих дијелова Друштва.

Имајући у виду да су Жељезнице Републике Српске у претходним годинама константно пословале са негативним резултатом, те да је концепт одрживог пословања значајно био нарушен, Управа Друштва са надлежним Министарством је договорила низ мјера и активности у смислу финансијског, власничког и организационог реструктурисања, а све у циљу довођења Друштва у самоодржив систем.

Један од полазних корака био је измијењени и допуњени Закон о Жељезницама РС, као и поступак објаве интерног одласка за добровољни одлазак радника из Друштва, а према Програму збрињавања вишка радника. У 2018. години, на основу овог поступка Друштво је напустило 107 радника.

Кључна активност која је значајно утицала на пословање Жељезница РС у 2018. години, била је повлачење аванса у износу од 26,5 милиона еура. Повучена средства кориштена су за измирење обавеза према Пореској управи и радницима Друштва, сходно имплементацији кредитне компоненте.

Имајући у виду да је крајњи дужник за наведена средства Влада РС, иста су, према инструкцији Министарства финансија и према тумачењу Међународног рачуноводственог стандарда 20 – Рачуноводствено схватање државних давања и објелодањивања државне помоћи, призната у корист прихода по основу донација. У 2018. години по овом основу је оприходовано 51.661.769 КМ (прва транша кредита).

Сходно напријед наведеном, Жељезнице Републике Српске у 2018. години оствариле су добитак у пословању у износу од 28.539.014 КМ.

У 2018. години Жељезнице Републике Српске оствариле су боље резултате у оквиру своје основне дјелатности превоза робе и путника. Превезено је 136.169 путника, што је за 17% више у односу на 2017. годину, а 19% више у односу на планирани обим превоза путника. Остварено је 9.404.825 пкм или 27% више од остварених у 2017. години, а за 31% више од планираних.

Превезено је 4.568.698 тона робе, што је за 1% више од остварења у 2017. години, а 3% више од планске величине за 2018. годину. Истовремено, остварено је 371.612.590 нткм, или 4% ниже од остварених нткм у 2017. години, а 3% више од планске величине за 2018. годину.

Приходи од превоза путника остварени су у износу од 732.089 КМ, исти су 57% већи од остварених у истом периоду прошле године, док су 80% већи у односу на планиране.

Приходи од превоза робе остварени су у износу од 32.582.227 КМ, и у нивоу су планираних.

На дан 31.12.2018. године Жељезнице РС су запошљавале 2.482 радника што је за 258 радника мање у односу на стање на крају 2017. године (или 9%), што је утицало на смањење трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (за 11% у односу на остварене у 2017. години).

Поред наведених позитивних кретања, пословање Жељезница РС је и у 2018. години било оптерећено високим трошковима амортизације, те значајним износима затезних камата које Влада РС зарачунава Жељезницама РС, јер у њихово име плаћа доспјеле обавезе по основу кредита у иностранству. Затезне камате обрачунате по наведеном основу у 2018. години су износиле 11.279.562 КМ (12.317.479 КМ у 2017. години). У будућем периоду планиран је наставак процеса реструктурисања у смислу финансијског, власничког и организационог реструктурисања, а све у циљу довођења Друштва у самоодржив систем.

# Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:

# пкм – путнички километри

- т  - тоне

- нткм – нето-тонски километри

- брткм – бруто-тонски километри

- мкм – мазивни километри

- МРС – међународни рачуноводствени стандарди

- ВВ – вуча возова

- ОШВ – одржавање шинских возила

- ЗОП – Сектор за одржавање пруга

- ЕТП – електротехнички послови

- EEП – електро – енергетска постројења

- ЕВП – електро-вучна постројења

- СПЕВ – стабилна постројења електро – вуче

- ЈС – јака струја

- ДУ – даљинско управљање

- ДТШ – дуги трак шина

- РИВ – накнада по основу размјене и коришћења теретних кола у жељезничком саобраћају између жељезничких компанија

- РИЦ – накнада по основу размјене и коришћења путничких кола у жељезничком саобраћају између жељезничких предузећа

- UIC – International union of railways

# Параметри пословног амбијента

- Пословање Жељезница РС је област која је нормативно уређена законима (Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о жељезницама РС, Закон о жељезницама БиХ и др.), прописима и директивама међународне заједнице (ЕU, UIC, CIT, FTE и др.), подзаконским актима (уредбе, одлуке и др.). Нормативни акти Друштва који регулишу ову област су: Статут (највиши нормативни акт Друштва), правилници из области жељезничког саобраћаја

- Ред вожње за превоз путника за 2018. годину важио је од 09.12.2017. године до 08.12.2018. године. Нови ред вожње за 2019. годину важи од 09.12.2018. године.

- Цијене – тарифе за превоз путника нису се мијењале од 2008. године, док се цијене превоза роба уговарају, а за шта су основа важеће тарифе.

- Цијена нафте (d2) по мјесецима (у КМ, без ПДВ-а):

| Година/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018. година | 1,21 | 1,21 | 1,16 | 1,23 | 1,34 | 1,33 | 1,29 | 1,31 | 1,35 | 1,42 | 1,24 | 1,23 | 1,277 |
| 2017. година | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 1,113 |

- Цијена струје (у КМ, без ПДВ-а) у 2018. години:

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII/2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виша (АVT) | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0836 | 0,084 |
| Нижа(AMT) | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0465 | 0,047 |

- Цијена рада је 120 КМ.

- Најнижа плата у РС је 440 KM (Од 01.08.2018. године, а од 01.01.2018. године до 01.08.2018. године најнижа плата била је 410 КМ).

- Топли оброк се обрачунава дневно у износу од 0,75% од просјечне нето плате РС за претходну годину

- Регрес за годишњи одмор, на основу Закона о раду обрачунава се у висини од 8,00 КМ по дану за сваки дан искориштеног годишњег одмора.

- Домаћа пуна дневница износи 20 КМ (Уредба о накнадама за службена путовања у земљи

и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске, Сл. гласник РС бр 73/10).

- Износ накнаде за коришћење властитог аутомобила за службене потребе је                                                                    20% од цијене литра бензина по пријеђеном километру.

- Стопе доприноса и пореза на БЛД износе:

- допринос Фонду ПИО: 18,5 %

- допринос Фонду здравства: 12%

- доприноси Фонду за дјечију заштиту: 1,7%

- доприноси Фонду за незапослене: 0,8%

- порез: 10%.

Неопорезиви износ личног дохотка је одобрен од 01.09.2018. године у износу од 500 КМ.

- Затезна камата (Управа за индиректно опорезивање): 0,04% дневно (Сл. гласник БиХ бр. 100/13).

- Затезна камата (Пореска управа РС): 0,03% дневно (Сл. гласник РС број 102/11, 108/11 и 67/13).

- Законска затезна камата износи 0,03% дневно

# I ОПЕРАЦИЈЕ

1.Физички обим рада

а) Превоз путника

Жељезнице РС су у 2018. години превезле 136.169 путника, што је за 17% више у односу на 2017. годину, а 19% више у односу на планирани обим превоза.

Остварено је 9.404.825 пкм или 27% више од остварених у 2017. години, а за 31% више од планираних.

| Р. | НАЗИВ | Јед. | Остварено | Планирано | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | мјере | 2017. | 2018. | 2018. | (ос.18/ос.17)x100 | ( о ос.18/пл.18)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Број путника | путник | 116.810 | 114.239 | 136.169 | 117 | 119 |
|  | Путнички км | пут. км | 7.419.658 | 7.153.200 | 9.404.825 | 127 | 131 |
|  | Просј. пут 1 путника | км | 64 | 63 | 69 | 109 | 110 |
| II | Превезени путници | путник | 116.810 | 114.239 | 136.169 | 117 | 119 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 99.795 | 102.763 | 102.163 | 102 | 99 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 17.006 | 11.476 | 34.006 | 200 | 296 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 9 | 0 | 0 | - | - |
| III | Путнички километри | пкм | 7.419.658 | 7.153.200 | 9.404.825 | 127 | 131 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 6.442.856 | 6.664.162 | 6.403.790 | 99 | 96 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 976.060 | 489.038 | 3.001.035 | 307 | 614 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 742 | 0 | 0 | - | - |
| IV | Просјечан пут 1 путника | км | 64 | 63 | 69 | 109 | 110 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 65 | 65 | 63 | 97 | 97 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 57 | 43 | 88 | 154 | 207 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 82 | - | - | - | - |

Табела 1. Физички обим рада у путничком саобраћају у 2018. години

У 2018. години, увођењем возова који у свом саставу имају ''Талго'' гарнитуру у власништву ЖФБиХ, долази до повећања броја превезених путника и остварених путничких километара. У међуентитетском саобраћају у 2018. години превезено је 34.006 путника што је значајно повећање у односу на број превезених путника у 2017. години.

Динамика броја превезених путника и остварених пкм у 2018. и 2017. години, дата је у сљедећим табеларним и графичким приказима:

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путници 2018. год. | 9.981 | 8.734 | 9.700 | 10.018 | 12.140 | 10.862 | 13.718 | 13.072 | 11.886 | 13.513 | 12.466 | 10.079 |
| Путници 2017. год. | 8.395 | 8.441 | 9.011 | 9.050 | 11.977 | 9.680 | 9.810 | 11.141 | 9.682 | 11.080 | 10.012 | 8.531 |

Табела 2. Превезени путници у 2018. и 2017. години

(у 000)

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П К М 2018. год. | 721 | 601 | 675 | 680 | 834 | 737 | 1043 | 918 | 765 | 881 | 800 | 750 |
| П К М 2017. год. | 546 | 520 | 544 | 548 | 785 | 598 | 588 | 707 | 624 | 749 | 664 | 546 |

Табела 3. Остварени ПКМ у 2018. и 2017. години

Графикон 1. Динамика превоза путника

Графикон 2. Динамика остварених путничких километара

Дакле, у 2018. години долази до повећања обима превоза у путничком саобраћају, а што је један од позитивнијих помака у пословању Жељезница РС, а.д. Добој обзиром да је прекинут дугогодишњи тренд константног пада превоза путника и остварених путничких километара.

б) Превоз роба

У 2018. години је превезено 4.568.698 тона робе, што је за 1% више од остварења у 2017. години, а 3% више од планске величине за 2018. годину.

Истовремено, остварено је 371.612.590 нткм, или 4% ниже од остварених нткм у 2017. години, а 3% више од планске  величине за 2018. годину.

Остварени просјечан пут једне тоне робе у 2018. години износиo je 81 км.

| Р. | НАЗИВ | Јед. | Остварено | Планирано | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | мјере | 2017. | 2018. | 2018. | (ос.18/ос.17)x100 | (ос.18/пл.18)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Превезене тоне робе | t | 4.529.029 | 4.420.000 | 4.568.698 | 101 | 103 |
|  | НТКМ | NTKM | 386.405.282 | 361.793.239 | 371.612.590 | 96 | 103 |
|  | Просј. пут 1тоне робе | km | 85 | 82 | 81 | 95 | 99 |
| II | Превез. тоне робе (1+2+3) | t | 4.529.029 | 4.419.999 | 4.568.699 | 101 | 103 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 91.726 | 160.000 | 27.673 | 30 | 17 |
|  | 2. Међуентитетски саоб. |  | 1.607.776 | 1.425.000 | 1.424.934 | 89 | 100 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 2.829.527 | 2.834.999 | 3.116.092 | 110 | 110 |
|  | а) Увоз |  | 504.214 | 506.115 | 652.314 | 129 | 129 |
|  | б) Извоз |  | 588.947 | 595.465 | 437.615 | 74 | 73 |
|  | в) Транзит |  | 1.736.366 | 1.733.419 | 2.026.163 | 117 | 117 |
| III | НТКМ (1+2+3) | ntkm | 386.405.282 | 361.793.239 | 371.612.590 | 96 | 103 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 10.096.375 | 18.800.000 | 1.766.290 | 17 | 9 |
|  | 2. Међуентитетски саоб. |  | 238.765.736 | 210.125.000 | 211.101.533 | 88 | 100 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 137.543.171 | 132.868.239 | 158.744.767 | 115 | 119 |
|  | а) Увоз |  | 23.193.933 | 21.503.849 | 33.011.407 | 142 | 154 |
|  | б) Извоз |  | 18.210.347 | 17.026.126 | 19.386.207 | 106 | 114 |
|  | в) Транзит |  | 96.138.891 | 94.338.264 | 106.347.153 | 111 | 113 |
| IV | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 85 | 82 | 81 | 95 | 99 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 110 | 118 | 64 | 58 | 54 |
|  | 2. Међуентитетски саоб. |  | 149 | 147 | 148 | 100 | 100 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 49 | 47 | 51 | 105 | 109 |
|  | а) Увоз |  | 46 | 42 | 51 | 110 | 119 |
|  | б) Извоз |  | 31 | 29 | 44 | 143 | 155 |
|  | в) Транзит |  | 55 | 54 | 52 | 95 | 96 |

Табела 4. Физички обим рада у робном саобраћају у 2018. години

Остварена динамика превоза по мјесецима, изражена кроз превезене тоне и остварене нткм, у 2018. и 2017. години је приказана у сљедећим табелама:

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превезене тоне 2018. год. | 318.953 | 352.492 | 383.681 | 239.486 | 382.083 | 366.787 | 419.955 | 388.280 | 416.899 | 443.772 | 445.851 | 410.460 |
| Превезене тоне 2017. год. | 208.580 | 361.337 | 443.464 | 422.941 | 353.894 | 380.130 | 411.198 | 399.516 | 426.007 | 389.955 | 370.359 | 361.648 |

Табела 5. Превезене тоне робе  у 2018.  и  2017. години

(у 000)

| Мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НТКМ 2018. год. | 19.351 | 28.313 | 33.054 | 11.993 | 28.335 | 26.946 | 37.089 | 37.575 | 36.530 | 38.269 | 38.185 | 35.972 |
| НТКМ 2017. год. | 8.975 | 31.467 | 38.835 | 36.989 | 31.557 | 35.541 | 36.348 | 34.149 | 35.662 | 33.185 | 35.132 | 28.565 |

Табела 6. Остварени НТКМ  у 2018.  и 2017. години

Графикон 3. Превезене тоне робе

Графикон 4. Динамика остварених НТКМ

Упоредни преглед структуре превезених роба у 2018. и 2017. години:

| Р. | Опис | Оствaрено тона (у 000) |  |  | Оствaрено 000 НТКМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | 2017. г. | 2018. г. | % 2018. | 2017. г. | 2018. г. | % 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Житарице | 8 | 3 | 0,1 | 518 | 6 | 0,0 |
| 2. | Сјемена, уљани производи | 51 | 10 | 0,2 | 414 | 19 | 0,0 |
| 3. | Шећер и производи од шећера | 122 | 59 | 1,3 | 6.114 | 3.260 | 0,9 |
| 4. | Со, сум.камен, земља, гипс, креч, цем. | 69 | 135 | 3,0 | 3.606 | 10.086 | 2,7 |
| 5. | Руде, згуре, пепели | 1.692 | 1.601 | 35,0 | 248.530 | 215.082 | 57,9 |
| 6. | Угаљ | 1.240 | 1.407 | 30,8 | 59.064 | 60.260 | 16,2 |
| 7. | Минерална горива и уља (нафта и др) | 121 | 144 | 3,2 | 13.925 | 18.206 | 4,9 |
| 8. | Хемијски производи (органски и неоргански) | 514 | 480 | 10,5 | 9.768 | 17.789 | 4,8 |
| 9. | Дрво и производи од дрвета | 34 | 49 | 1,1 | 2.892 | 4.448 | 1,2 |
| 10. | Осн. метали и њихови производи (гвожђе и сл.) | 167 | 189 | 4,1 | 12.379 | 14.133 | 3,8 |
|  | Шинска возила и њихови дијелови | 492 | 439 | 9,6 | 28.441 | 27.541 | 7,4 |
| 11. | Празна кола кор. прев. више од 2 ос. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контејнери велики, товарени |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Остало | 19 | 53 | 1,2 | 754 | 783 | 0,2 |
|  | УКУПНО | 4.529 | 4.569 | 100 | 386.405 | 371.613 | 100 |

Табела 7.  Структура превезене робе

Мањи обим превоза у 2018. години у  односу на 2017. годину евидентан је у превозу руде, шећера, житарица, биљних масноћа, шинских возила и њихових дијелова, празних кола корисника превоза и контејнера док се превоз камена, минералних горива и уља, хемијских производа, дрвета, основних метала и њихових производа, угља, сјемена и уљних плодова повећао у 2018. години у односу на 2017. годину.

- Кориштење капацитета вуче

Жељезнице РС на дан 31.12.2018. године су располагале са 82 вучна возила од којих је радно активно 31 вучно возило (19 електро и 12 дизел вучних возила).

У наредној табели је приказано стање возног парка.

| Ред.бр. | Вучна возила | Серија вучног возила | Инвентарско стање |  | Радни парк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | број | снага у KW | број | снага у KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Електро | 441 | 33 | 3.860 | 19 | 3.860 |
|  |  | 411/415 | 7 | 1.200 | 0 | 0 |
| II | Дизел | 661 | 18 | 1.433 | 5 | 1.433 |
|  |  | 642 | 3 | 606 | 1 | 606 |
|  |  | 643 | 2 | 680 | 2 | 680 |
|  |  | 733 | 9 | 441 | 2 | 441 |
|  |  | 212 | 3 | 956 | 0 | 0 |
|  |  | Rh 2062 | 3 | 294 | 1 | 294 |
|  |  | 813/814 | 4 | 294 | 1 | 294 |
|  |  | Укупно: | 82 | - | 31 | - |

Табела 8. Стање и снага возног парка вучних средстава на дан 31.12.2018. године

| Серија вучног возила | Инвентарски парк вв | Чека на оправку | Лок. у ВО | Активни радни парк са КТП | Број вв потребних за експлоатацију | Недостаје вв за експлоатацију | Вучна возила у ИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 33 | 9 | 2 | 19 | 17 | 0 | 1 |
| 661 | 18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rh 2062 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 642/643 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 733 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 813/814 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 411/415 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 82 | 28 | 8 | 31 | 34 | 5 | 8 |

Табела 9. Стање вучних капацитета по серијама

- Инвестиционо и текуће одржавање локомотива и кола (Сектор за ОШВ)

За резервне дијелове и материјале на редовном и текућем одржавању возних средстава, у периоду јануар-децембар 2018. године, на нивоу Сектора, је планирано укупно 2.060.077 КМ.

На нивоу Сектора, у 2018. години уграђено је резервних дијелова и материјала у укупном износу од 2.423.371 КМ. Од укупног износа Сектор за ОШВ утрошио је новог материјала и резервних дијелова у износу од 1.561.775 КМ што је за 24% ниже од планираног износа, а 16% ниже од оствареног у 2017. години.

Преостали износ од 861.596 КМ односи се на утрошени полован материјал и резервне дијелове.

И даље је приоритет улагање у вучна возила.

- Секција за ОШВ Добој

За резервне дијелове и материјале на редовном и текућем одржавању у Секцији за ОШВ Добој утрошено је  989.976 КМ, или 5% мање од планираног, а 7% мање од утрошеног у 2017. години.

Утрошено је 405.454 КМ половног материјала што укупно износи 1.396.430 КМ за одржавање локомотива и теретних кола у Секцији.

- Инвестиционо и текуће одржавање локомотива

У извјештајној 2018. години локомотивска радионица је извршила 95% од укупно планираних КТП и ванпланских оправака. Планирани радови на инвестиционом одржавању локомотива су у току, а њихово окончање очекује се у 2019. години.

| Р. бр. | Опис |  |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017. год. | 2018. год. | 2018. год. |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 4 | 5 |
| 1 | РО 441 |  | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | РОП | 1* | 3 | 0 |
| 2 | РО 661 |  | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО | 1* | 1+2* | 0 |
|  |  |  | РОП | 1* | 1 | 0 |
| 3 | РО ман. лок. | 642/643 | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | РОП |  |  |  |
|  |  | 212 | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | РОП |  |  |  |
|  |  | 733 | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | РОП |  |  |  |
|  |  | Rh 2062 | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | РОП |  |  |  |
| 4 | РО ДМВ 813/814 |  | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | РОП | 1* | 4 | 0 |
| 5 | РО ЕДК 500 |  | ГО |  |  |  |
|  |  |  | СО |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-5) |  | ГО+СО | 1* | 1+2* | 0 |
|  |  |  | РОП | 3* | 4 | 0 |
| 6 | ТО 441 |  | ВО | 299 | 300 | 309 |
|  |  |  | КП | 234 | 252 | 214 |
| 7 | ТО 661 |  | ВО | 107 | 100 | 89 |
|  |  |  | КП | 95 | 84 | 99 |
| 8 | ТО ман. лок. | 642/643 | ВО | 59 | 57 | 44 |
|  |  |  | КП | 39 | 36 | 25 |
|  |  | 212 | ВО |  |  |  |
|  |  |  | КП |  |  |  |
|  |  | 733 | ВО | 10 | 10 | 11 |
|  |  |  | КП | 23 | 24 | 21 |
|  |  | Rh 2062 | ВО | 9 | 8 | 9 |
|  |  |  | КП | 20 | 24 | 20 |
| 9 | ТО ДМВ 813/814 |  | ВО | 90 | 80 | 84 |
|  |  |  | КП | 13 | 12 | 12 |
| 10 | ТО ЕДК 500 |  | ВО |  |  |  |
|  |  |  | КП | 18 | 12 | 13 |
| II | УКУПНО (6-10) |  | ВО | 574 | 555 | 546 |
|  |  |  | КП | 442 | 444 | 404 |
| УКУПНО ВО+КП |  |  |  | 1016 | 999 | 950 |

Табела 10. Одржавање локомотива у сопственој режији у 2018. години

- Одржавање теретних кола

Секција за ОШВ Добој и Зворник у 2018. години је  извршила:

- 3 РО отворених теретних кола, док је 17 кола било у завршној фази оправке. У моменту израде годишњег извјештаја о пословању поменутих 17 кола је завршено и стављено у функцију;

- 3 РО плато кола од планираних 8;

- 25  КП од 78 планираних, или 32% од планираних;

- 718 ТО што је за 10% ниже од планираних, а за 33% ниже од остварених у пословној 2017. години.

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017. г. | 2018. г. | 2018. г. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затворена кола серије Г, Х, И, Т | РО | - | - | - |
| 2 | Отворена кола серије Е | РО | 6 | 12 | 3+17* |
| 3 | Плато кола серије К, Р, Л, С | РО | 4 | 8 | 3 |
| 4 | Специјална кола серије Ф, У, З | РО | - | - | - |
| I | УКУПНО (1-4) | РО | 10 | 20 | 6+17* |
| 5 | Теретна кола разних серија | КП | 64 | 78 | 25 |
|  |  | ТО | 1.064 | 800 | 718 |
| II | УКУПНО (5) |  | 1.128 | 878 | 743 |

Табела 11. Одржавање теретних кола у сопственој режији у  2018. години ОШВ Добој и Зворник

б) Секција за ОШВ Бања Лука

За резервне дијелове и материјале на редовном и текућем одржавању у Секцији за ОШВ Бања Лука утрошено је 247.668 КМ, или 28% мање од планираног утрошка, а 46% више од оствареног.

Утрошено је 40.807 КМ половног материјала што укупно износи 288.475 КМ за одржавање путничких  и теретних кола у Секцији.

- Одржавање путничких кола

- Секција за ОШВ Бања Лука је у 2018. години извршила укупно 3 РО путничких кола, од 10 планираних, или 30%;

- Извршено је 118 КП од 156 планираних, или 76%;

- Извршено је 83 ТО од 78 планираних, или 119%;

- Извршено је 3 ГО жељезничких возила за посебне сврхе, од 4 планирана, или 75%;

- Извршенo је 58 КП и КО жељезничких возила, од 72 планирана, или 81%.

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017. год. | 2018. год. | 2018. год. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | РО путничких кола | ВО | - | - | - |
|  |  | СО | 3 | 4 | 1 |
|  |  | МО | 3 | 6 | 2 |
| I | УКУПНО | РО | 6 | 10 | 3 |
|  | КП и ТО разних кола | КП | 123 | 156 | 118 |
|  |  | КО | 66 | 70 | 83 |
| II | УКУПНО | КП и КО | 189 | 226 | 201 |
| III | Реконструкција путн.вагона 0,76м | ВО | - | - | - |
|  |  | СО | - | - | - |
| IV | Фарбање локомотива | 441 | - | - | 1 |
|  |  | 661 |  |  |  |
|  |  | Рх 2062 | - | - | - |
|  |  | 733 | - | - | - |
| V | ДМВ 813/814 | ГО | - | - | - |
| VI | Воз.за жељ. сврхе | РО (ГО) | 7 | 4 | 3 |
|  |  | КП И КО | 31 | 72 | 58 |

Табела 12. ОШВ Бања Лука – одржавање у сопственој режији у 2018. години

- Остварење плана одржавања теретних кола у Секцији ОШВ Бања Лука

- Секција за ОШВ Бања Лука је извршила 19 РО теретних кола серије Е од 20 планираних, или 95%;

- Извршено је укупно 51 ТО теретних кола од 60 планираних, или 85%.

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017. г. | 2018. г. | 2018. г. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кола серије Е | РО | 6 | 20 | 19 |
| 2 |  | ТО и КП | 59 | 60 | 51 |
| II | УКУПНО |  | 65 | 80 | 70 |

Табела 12.1. ОШВ Бања Лука –одржавање теретних кола у сопственој режији у 2018. години

в) Остварење плана одржавања теретних кола у Секцији за ОШВ Приједор

За резервне дијелове и материјале на редовном и текућем одржавању у Секцији за ОШВ Приједор у пословној 2018. години утрошено је 324.130 КМ, или 52% мање од планираног, а 48% мање од уграђених у 2017. години.

Утрошено је 414.336 КМ половног материјала што укупно износи 738.466 КМ за одржавање теретних кола у Секцији.

| Р. бр. | Опис |  | Остварено | Планирано | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017. г. | 2018. г. | 2018. г. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затворена кола серије Е, У, Т | ПО | 64 | 180 | 64 |
| I | УКУПНО | ПО | 64 | 180 | 64 |
| 2 | Теретна кола разних серија | КП | 228 | 60 | 61 |
|  |  | КО | 410 | 1100 | 384 |
| II | УКУПНО (1-2) |  | 638 | 1.160 | 445 |
| III | Властита израда, услуге другима, одржавање и навлачење МБТ (осовински слогови) |  |  | Планирано навлачење 400 комада ос. слогова | Извршено навлачење 39 ком. осовинских согова |

Табела 13. Одржавање теретних кола у сопственој режији у 2018. години ОШВ Приједор

У Секцији за ОШВ Приједор:

- извршено је 64 РО од 180 планираних, што чини 36%;

- извршено је 61 КП, од планираних 60, или 2% више од планираног броја ;

- извршено је 384 КО, од планираних 1.100, што чини 35%;

- извршено је навлачење 39 комада осовинских слогова од 400 планираних, или 10%.

- Кориштење капацитета за превоз путника

На дан 31.12.2018. године Жељезнице РС су располагале са 70 путничких кола.

Од укупног броја путничких кола, на дан 31.12.2018. године 13 је исправних путничких кола у експлоатационом парку, што је за једна кола мање у односу на дан 31.12.2017. године.

| Налази | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| се | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-ос | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 3-ос | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 4-ос | 13 | 38 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 13 | 43 | 56 |
| B-076 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Укупно | 13 | 51 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 13 | 57 | 70 |
| ИКП ЖРС | 64 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |

Табела 14. Путничка кола на дан 31.12.2018. године

| Путничка серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- |
|  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 |
| АB | 13 | 5 |
| А | 8 | 1 |
| B | 32 | 7 |
| D | 12 | - |
| B 0,76 m | 3 | - |
| kушет | 2 | - |
| ресторан | - | - |
| салон | - | - |
| УКУПНО I | 70 | 13 |

Табела 15. Стање вучених средстава на дан 31.12.2018. године

Параметри кориштења капацитета за превоз путника:

а) инвентарски парк: ИКП 70 кола, од тога 3 кола узаног колосијека,

б) радни парк: 13 кола,

в) комерцијална брзина возова: 47,69 km/h,

г) просјечна дужина превоза путника: 69 km,

д) просјечно закашњење (на 100 км) путничких возова: 4,22 мин,

ђ) број путничких возова: 10.224.

- Кориштење капацитета за превоз робе

Жељезнице РС су на дан 31.12.2018. године располагале са укупно 2.063 теретнa кола од чега су 1.002 исправна теретна кола, а што је приказано наредном табелом:

| Налази | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ |  | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| се | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-а | 26 | 190 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 51 | 26 | 280 | 306 |
| 3-а | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4-а | 976 | 690 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 2 | 19 | 976 | 773 | 1749 |
| Укупно | 1002 | 888 | 7 | 3 | 0 | 1 | 71 | 15 | 6 | 70 | 1002 | 1061 | 2063 |
| ИКП ЖРС | 1890 |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  | 2063 |  | 2063 |

Табела 16. Теретна кола на дан 31.12.2018. године

| Теретна врста | Серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | број кола | број кола |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| затворена | G | 89 | 0 |
|  | H | 79 | 18 |
|  | I | 0 | 0 |
|  | T | 36 | 11 |
| отворена | Е | 1529 | 891 |
| плато | К | 2 | 1 |
|  | R | 195 | 59 |
|  | L | 8 | 0 |
|  | S | 19 | 1 |
| специјална | F | 1 | 0 |
|  | U | 54 | 21 |
|  | Z | 51 | 0 |
| УКУПНО |  | 2.063 | 1.002 |

Табела 17. Стање вучених средстава на дан 31.12.2018.  године

Параметри кориштења капацитета за превоз робе:

а) инвентарско стање и радни парк: 2.063/1.002 кола;

б) статичко оптерећење: 43,70 тона/кола;

в) укупан обрт почетни/завршни: 2,48/2,64 дана;

г) просјечна тежина теретног воза: 987,20 тона;

д) коефицијент празног трчања кола: 0,93;

ђ) динамичко оптерећење кола: 12,90 тона/кола;

е) комерцијална брзина возова: 44,70 km/h;

ж) број теретних возова: 8.883;

з) просјечно закашњење (на 100 км) теретних возова:

- у поласку 0,66/0,02,

- у путу       3,76/4,28.

- Сектор за вучу возова

У  наредној табели дата је потрошња енергије по врстама:

| Ред. бр. | Врста енергије | Јединица мјере | Остварено | Планирано | Остварено | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017. год. | 2018. год. | 2018. год. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виша AVT | KWh | 8.669.246 | 8.775.430 | 9.608.290 | 111 | 109 |
| 2 | Нижа AMT | KWh | 9.565.475 | 8.825.374 | 10.001.412 | 105 | 113 |
| 3 | Снага S | KW | 107.745 | 107.135 | 106.172 | 99 | 99 |
| 4 | Гориво Д-2 | litara | 975.896 | 1.066.311 | 990.164 | 101 | 93 |

Табела 18.  Потрошња енергије по врстама

Остварени рад вуче возова приказан је у наредној табели:

| Ред. бр. | Врста енергије | Јединица мјере | Остварено | Планирано | Остварено | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017. год. | 2018. год. | 2018. год. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Рад електро вуче | 10³ брткм | 600.564 | 641.935 | 606.878 | 101 | 95 |
| 1 | Путничка вуча | 10³ брткм | 44.314 | 60.700 | 51.109 | 115 | 84 |
| 2 | Теретна вуча | 10³ брткм | 556.250 | 581.235 | 555.769 | 100 | 96 |
| II | Рад дизел вуче | 10³ брткм | 94.211 | 79.883 | 93.940 | 100 | 118 |
| 1 | Путничка вуча | 10³ брткм | 10.549 | 10.500 | 10.866 | 103 | 103 |
| 2 | Теретна вуча | 10³ брткм | 83.662 | 69.383 | 83.074 | 99 | 120 |
| УКУПНО ( I + II ) |  | 10³ брткм | 694.775 | 721.818 | 700.818 | 101 | 97 |
| III | Рад електро вуче | Маз.км | 1.337.483 | 1.610.784 | 1.368.902 | 102 | 85 |
| 1 | Путничка вуча | Маз.км | 504.967 | 665.407 | 574.028 | 114 | 86 |
| 2 | Теретна вуча | Маз.км | 818.000 | 930.205 | 772.535 | 94 | 83 |
| 3 | Маневра | Маз.км | 14.516 | 15.172 | 22.339 | 154 | 147 |
| IV | Рад дизел вуче | Маз.км | 269.698 | 252.026 | 270.287 | 100 | 107 |
| 1 | Путничка вуча | Маз.км | 136.657 | 133.752 | 136.570 | 100 | 102 |
| 2 | Теретна вуча | Маз.км | 131.147 | 116.402 | 131.944 | 101 | 113 |
| 3 | Маневра | Маз.км | 1.894 | 1.872 | 1.773 | 94 | 95 |
| УКУПНО ( III + IV ) |  | Маз.км | 1.607.181 | 1.862.810 | 1.639.189 | 102 | 88 |
| V | Рад електро вуче | Воз.км | 1.079.591 | 1.360.178 | 1.152.355 | 107 | 85 |
| 1 | Путничка вуча | Воз.км | 485.338 | 623.811 | 556.881 | 115 | 89 |
| 2 | Теретна вуча | Воз.км | 594.253 | 736.367 | 595.474 | 100 | 81 |
| VI | Рад дизел вуче | Воз.км | 228.213 | 209.786 | 223.506 | 98 | 107 |
| 1 | Путничка вуча | Воз.км | 132.744 | 130.109 | 133.345 | 100 | 102 |
| 2 | Теретна вуча | Воз.км | 95.469 | 79.677 | 90.161 | 94 | 113 |
| УКУПНО ( V + VI ) |  | Воз.км | 1.307.804 | 1.569.964 | 1.375.861 | 105 | 88 |

Табела 19.  Остварени рад вуче возова

# II ИНФРАСТРУКТУРА

- Капацитети пруга

- Дужинa пруга и колосијека

Грађевинска дужина пруга на територији РС износи 416,996 km.

| Табела 20. Грађевинска дужина пруга на територији РС |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Нормалан колосијек | 398,857 |
| б. | Узани колосијек | 18,139 |
| Укупно (а+б) |  | 416,996 |

| Табела 21. Грађевинска дужина пруга у експлоатацији и ван експлоатације на територији РС |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Дужина пруга које су у експлоатацији | 353,212 |
| б. | Пруге затворене за саобраћај (ван експлаоатације) | 45,645 |
| в. | Узана пруга Др.гр-Вардиште-Добрун-Вишеград (пруга је у експлоатацији у току туристичке сезоне) | 18,139 |
| г. | Укупно (а+б+в) | 416,996 |
| д. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС (а/г) кад је узана пруга ван експлоатације | 84,70% |
| ђ. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС кад је узана пруга у експлоатацији (а+в/г) | 89,05% |

| ##### Табела 22. Грађевинска дужина станичних колосијека ##### (без главног пролазног колосијека) |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Станични колосијеци у експлоатацији | 137,375 |
| б. | Колосијеци затворени за саобраћај (ван експлоатације) | 26,830 |
| в. | Узана пруга Др.гр-Вардиште-Добрун-Вишеград | 1,405 |
| г. | Укупно (а+б+в) | 165,610 |
| д. | Степен искоришћености станичних колосијека (а/г) када је узана пруга у експлоатацији | 82,95% |
| ђ. | Степен искоришћености станичних колосијека (а+в)/г када је узана пруга ван екплоатације | 83,80% |

- Осовинско оптерећење

На територији Жељезница РС постоје три категорије пруга:

| Табела 23. Осовинско оптерећење |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорија пруге |  | Дозвољено оптерећење |  |
|  |  | тона/осовини | тона/m |
| a. | Д4 | 22,5 | 8,0 |
| б. | Ц3 | 20,0 | 7,2 |
| в. | Ц4 | 20,0 | 8,0 |

- Допуштене просјечне брзине на пругама

| Табела 24. Допуштене просјечне брзине |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. б. | Пруга | Допуштена просјечна брзина у km/h |
| 1. | Eнтитетска граница – Шамац – Добој – ентитетска граница | 49,517 |
| 2. | С. Костајница – Бања Лука – Нови Град | 73,112 |
| 3. | Државна граница – Добрљин – Нови Град | 73,073 |
| 4. | Нови Град – Блатна – ентитетска граница | 47,755 |
| 5. | Ентитетска граница – Петрово Ново – Добој | 50,000 |
| 6. | Државна граница – Брчко – ентитетска граница | 30,000 |
| 7. | Ентитетска граница – Зворник Нови – државна граница | 69,565 |

Дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница РС износи 9.604 м, а на дан 31.12.2017. године износила је 10.898 м.

- Дужина електрифицираних пруга

(у км)

| Табела 25. Дужина електрифицираних пруга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. б. | Пруга | Дужина електрифицираних пруга |
| 1. | Шамац (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ)- Добој | 62,172 |
| 2. | Добој-Маглај (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ) | 18,800 |
| 3. | Добој-Нови Град | 173,567 |
| 4. | Волиња-Нови Град | 19,384 |
| 5 | Нови Град-Блатна – ент.граница | 19,600 |
| 6 | Омарска-Томашица | 12,525 |
| 7. | Крчевине одвојак-Заједнице одвојак (триангла) | 1,398 |
| 8. | Нови Град теретна-Мост на Сани одвојак (триангла) | 0,808 |
|  | УКУПНО: | 308,254 |

- Сектор за грађевинске послове

  - Одржавање инфраструктуре у сопственој режији у грађевинској дјелатности

Остварени резултати рада у Сектору за грађевинске послове у 2018. години су приказани у сљедећем табеларном прегледу:

у КМ

| Ред.бр. | Опис послова | Физичка јединица мјере (КМ) | Остварење I-XII/2017. | План I-XII/2018. | Остварење I -XII/2018. | Индекс (Oс.18/Oс.17) | Индекс (Oс.18/Пл.18) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Одржавање (радови) горњег строја | КМ | 596.451 | 340.000 | 789.612 | 132 | 232 |
| 2 | Одржавање (радови) доњег строја | КМ | 65.868 | 55.595 | 64.118 | 97 | 115 |
| 3 | Одржавање (радови) објеката | КМ | 6.079 | 23.000 | 1.567 | 26 | 7 |
| 4 | Одржавање (радови) механизације | КМ | 28.217 | 160.510 | 17.517 | 62 | 11 |
| 5 | Укупно | КМ | 696.615 | 579.105 | 872.814 | 125 | 151 |

Табела 26. Редовно одржавање у 2018. години  у Сектору за грађевинске послове

  - Одржавање инфраструктуре од стране трећих лица у грађевинској дјелатности

| Ред.бр. | Опис послова | Физичка јединица мјере ( КМ ) | Остварење I-XII/2017. | План I-XII/2018. | Остварење I -XII/2018. | Индекс (Oс.18/Oс.17) | Индекс (Oс.18/Пл.18) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Одржавање (радови) горњег строја | КМ | 32.851 | 87.925 | 0 | - | - |
| 2 | Одржавање (радови) доњег строја | КМ | 1.032 | 35.000 | 0 | - | 0 |
| 3 | Одржавање (радови) објеката | КМ | 2.760 | 5.500 | 810 | 29 | 15 |
| 4 | Одржавање (радови) механизације | КМ | 17.616 | 52.000 | 34.113 | 194 | 66 |
| 5 | Укупно | КМ | 54.259 | 180.425 | 34.923 | 64 | 19 |

Табела 27. Одржавање од стране трећих лица у 2018. години  у Сектору за грађевинске послове

- Одржавање инфраструктуре у електро-техничкој дјелатности

У табели 28. приказан је индекс извршења текућег одржавања по Секцијама за 2018. годину као и преглед сати извршног особља утрошених на друге активности које нису предвиђене планом текућег одржавања, а биле су неопходне у посматраном периоду.

| Организациона јединица |  | ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊЕ |  |  | Интервентно одржавање (х) | Производне услуге (интерно-ЖРС) НЧ | Производне услуге (екстерно) (НЧ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано (НЧ x фу) | Реализовано (НЧ x фу) | Индекс (4/3) % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЕКТОР ЕТП | Секција ЕТП ДО | 112268 | 76399 | 68,1% | 3932 | 7273 | 497 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 112231 | 78728 | 70,1% | 613 | 1849 | 376 |
|  | УКУПНО: | 224499 | 155127 | 69,1 % | 4545 | 9122 | 873 |

Табела 28. Преглед планираних и реализованих сати

3.1. Одржавање у електро-техничкој дјелатности у сопственој режији

| Ред.бр. | Опис послова | Остварење 2017. | План 2018. | Остварење 2018. | Индекс (ост.18/план.18) | Индекс (ост.18/ост.17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| а) | Инвестиционо и текуће одржавање | 108.962 | 389.981 | 249.759 | 64 | 229 |
| - | Одржавање ТК уређаја | 14.831 | 50.856 | 12.070 | 24 | 81 |
| - | Одржавање СС уређаја | 11.916 | 77.043 | 50.751 | 66 | 426 |
| - | Одржавање КМ | 57.591 | 114.928 | 136.851 | 119 | 238 |
| - | Одржавање ЕЕП и ЈС | 22.258 | 111.099 | 42.333 | 38 | 190 |
| - | Одржавање ЦДУ и ДУ | 1.070 | 36.055 | 7.754 | 22 | 725 |
| - | Одржавање пружне и друмске механизације | 1.296 |  |  | - | 0 |

Табела 29. Одржавање средстава у ЕТП-у у сопственој режији

3.2. Одржавање у електро-техничкој дјелатности од стране трећих лица

| Ред.бр. | Опис послова | Остварење 2017. | План 2018. | Остварење 2018. | Индекс (ост.18/план.18) | Индекс (ост.18/ост.17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| б) | Инвестиционо и текуће одржавање | 25.781 | 41.830 | 9.447 | 62 | 37 |
| - | Одржавање ТК уређаја | - | 14.330 | 3.447 | - | - |
| - | Одржавање СС уређаја | - | 0 | 0 | - | - |
| - | Одржавање КМ | - | 1.000 | 0 | - | - |
| - | Одржавање ЕЕП и ЈС | 4.000 | 16.500 | 6.000 | 36 | 150 |
| - | Одржавање ЦДУ и ДУ | - | 10.000 | 0 | - | - |
| - | Одржавање пружне и друмске механизације | 21.781 | 0 | 0 | 14 | - |

Табела 30. Одржавање средстава у ЕТП-у од стране трећих лица

# III ИНВЕСТИЦИЈЕ

Жељезнице РС су у току 2018. године инвестирале 3.708.279 КМ, што је знатно мање од остварених капиталних улагања у 2017. години (у току 2017. године Жељезнице РС инвестирале су 17.052.459 КМ).

Структура извора финансирања је слиједећа:

1. Властита средства                             193.845 КМ

3. Кредитна средства                          3.514.434 КМ

УКУПНО:                                            3.708.279 КМ

Стање инвестиција на дан 31.12.2018. године износи:

- земљиште у припреми                                   334.294 КМ

- грађевински објекти у припреми               1.614.087 КМ

- опрема у припреми                                    44.322.460 КМ.

УКУПНО: 	                                      46.270.842 КМ

| Р.б. | НАЗИВ | РЕАЛИЗОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| А | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА | 193.845 |
| 1 | Путни прелаз Тринаестица км 151+715 | 4.000 |
| 2 | Осигурање путног прелаза Љеб км 30+190 | 3.000 |
| 3 | Уградња ел. брзиномјерних уређаја на локомотиве | 151.545 |
| 4 | Перони и подходници - станица приједор | 29.900 |
| 5 | Набавка и активирање инвентара | 5.400 |
| Б | КРЕДИТНА СРЕДСТВА | 3.514.434 |
| 1 | Сигнално - телекомуникациони систем Б.Лука - Добој ПС - 03 | 2.205.017 |
| 2 | Пројекат ПМ - 01/17 - ЛОТ -4 | 130.345 |
| 3 | Пројекат ПМ - 01/17 - ЛОТ - 3 | 1.179.072 |
| УКУПНО |  | 3.708.279 |

Табела 31. Инвестиције у 2018. години

# IV КРЕДИТИ

| I КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ (износи исказани у КМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени износ кредита | Повучени износ кредита | Отплаћено |  | Укупно отплаћен износ до 31.12.2018. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2018. | Повучени а неискориштени износ кредита |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отплатила ЖРС | Отплатила Влада РС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(10+11) | 13 | 14 | 15(8-14) |
| 1. | EIB 21.127 | 11.06.2001. | 20 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 01.10.2006. | EURIBOR (субв.2%) | 31.293.280 | 31.293.280 | 3.129.328 | 22.948.405 | 26.077.733 | 5.215.547 | 31.293.280 | 0 |
| 2. | EIB 23 376 | 28.12.2005. | 25 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | EURIBOR или LIBOR | 67.280.552 | 67.280.552 | 0 | 8.210.280 | 8.210.280 | 56.590.426 | 64.800.706 | 2.479.867 |
| 3. | EBRD 35418 | 09.12.2005. | 16 година (grace п.-4 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 30.01.2010. | EURIBOR или LIBOR | 54.763.240 | 54.763.219 | 0 | 32.330.675 | 32.330.675 | 22.432.544 | 54.763.219 | 21 |
| 4. | ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 01.07.2002. | 21 година (grace п.-10 год. урачунат у рок отплате) | годишње | 21.03.2013. | 3,28% | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 4.160.584 | 4.160.584 | 3.467.153 | 7.627.737 | 0 |
| 5. | РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 9.11.2010. | 20 година (grace п.-2 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | 1% - годишње | 39.115.917 | 39.115.917 | 0 | 12.626.384 | 12.626.384 | 26.489.533 | 39.115.917 | 0 |
| 6. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 30.5.2013 (Уговор о преносу кредитних средстава-Влада РС и ЖРС) | 18 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 17.10.2016. | 1% - годишње | 15.646.639 | 15.646.639 | 0 | 2.366.553 | 2.366.553 | 13.280.086 | 15.646.639 | 0 |
| УКУПНО У КМ |  |  |  |  |  |  | 215.727.365 | 215.727.344 | 3.129.328 | 82.642.881 | 85.772.209 | 127.475.289 | 213.247.498 | 2.479.867 |

Табела 32. Кредити у иностранству

2. ДОМАЋИ КРЕДИТИ

| р.б. | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени иизнос кредита | Повучени износ кредита | Отплаћено |  | Укупно отплаћен износ до 31.12.2018. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2018. | Неповучени износ кредита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отплатила ЖРС | Отплатила Влада РС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(10+11) | 13(14-12) | 14 | 15(8-9) |
| 1. | UniCredit Bank ad BL | 13.4.2011. | 60 мјесеци | мјесечно | до 31.03.2013 | 5,10% + EURIBOR (шестомјесечни) | 8.462.339 | 8.462.339 | 8.462.339 |  | 8.462.339 | 0 | 8.462.339 | 0 |
| 2. | НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА | 29.09.2008. | 109 мјесеци | мјесечно | до 30.08.2010 | 3,70% + EURIBOR (шестомјесечни) | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.761.468 |  | 13.761.468 | 1.238.532 | 15.000.000 | 0 |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  | 23.462.339 | 23.462.339 | 22.223.807 |  | 22.223.807 | 1.238.532 | 23.462.339 | 0 |
| УКУПНО ДОМAЋИ КРЕДИТИ И КРЕДИТИ У ИНОСТРАНСТВУ (I + II) У КМ |  |  |  |  |  |  | 239.189.704 | 239.189.683 | 25.353.135 | 82.642.881 | 107.996.016 | 128.713.821 | 236.709.837 | 2.479.867 |

Табела 33. Домаћи кредити

Намјена иностраних кредита:

1. ЕИБ 21127 – обнова пруга и реконструкција, санација мостова, тунела, станица и радионица, модернизација сигнализације, телекомуникација, електрификација, куповина машина за одржавање пруга;

2. ЕБРД 944 – реинсталирање опреме за контролу возова - сигнализација и улагање у опрему за одржавање пруга;

3. ЕИБ 23376 - ремонт и реконструкција 70 km једноколосјечне пруге Јошавка – Српска Костајница, као и ремонт пруга, санација, односно реконструкција мостова, станица, тунела, модернизација сигнализације, телекомуникација и електрификација на дионицама заједничког коридора Vс и на дионицама пруге паралелне са коридором Х10;

4. ЕБРД  35418 - обнова пруге и објеката на дионици Костајница – Јошавка, санација станичне и пружне сигнализације на одабраним станицама и приоритетним дионицама, санација електровучних подстаница и контактне мреже, обнова основних телекомуникационих уређаја, консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор;

5. Кредит ПОРТУГАЛСКЕ ВЛАДЕ – набавка жељезничких вагона;

6. Кредит Републике Пољске – кредит искоришћен за набавку 200 теретних вагона у 2011. год. и машинске опреме за радионице ОШВ;

7. Кредит Владе Републике Србије – набавка нових теретних вагона, обнављање и ремонт постојећих возних средстава подизањем нивоа њихове техничке опремљености.

Намјена домаћих кредита:

1. НЛБ-Развојна банка – кредит искоришћен за инвестиције, инвестиционо одржавање, обртна средства  и текуће одржавање;

2. Уникредит банка (Нова бањалучка банка) –инвестиционо одржавање мобилних капацитета, инвестиционо улагање у радионичке капацитете и опрему (радионице у Приједору, Бањој Луци и Добоју).

I КРЕДИТИ У ИНИСТРАНСТВУ

| Давалац кредитa | Датум доспијећа анутиета | Остварење 2017. год. |  |  | Остварење 2018. год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камата | отплата | ануитет | камата | отплата | ануитет |
| EIB 21.127 | 15.04. и 15.10. | 191.703 | 2.086.219 | 2.277.922 | 146.597 | 2.086.219 | 2.232.815 |
| EBRD 944 | 17.01. и 17.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIB 23 376 | 08.04. и 08.10. | 296.044 | 2.691.895 | 2.987.939 | 284.281 | 2.691.895 | 2.976.176 |
| EBRD 35418 | 30.01. и 30.07. | 182.213 | 5.226.278 | 5.408.491 | 165.063 | 6.444.322 | 6.609.385 |
| ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 21.03. | 161.423 | 693.431 | 854.854 | 138.363 | 693.431 | 831.793 |
| РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 15.04. и 15.10. | 307.117 | 2.173.106 | 2.480.223 | 285.084 | 2.173.106 | 2.458.190 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 15.04. и 15.10. | 152.734 | 1.043.109 | 1.195.843 | 142.187 | 1.043.108 | 1.185.295 |
| УКУПНО у КМ |  | 1.291.234 | 13.914.038 | 15.205.272 | 1.161.574 | 15.132.081 | 16.293.655 |
| II ДОМАЋИ КРЕДИТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| UniCredit Bank ad BL | сваког 30-ог у мјесецу | 72.468 | 1.702.005 | 1.774.473 | 5.514 | 567.386 | 572.900 |
| НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА | сваког 30-ог у мјесецу | 288.289 | 1.788.991 | 2.077.280 | 149.513 | 1.651.376 | 1.800.889 |
| УКУПНО у КМ |  | 360.757 | 3.490.996 | 3.851.753 | 155.027 | 2.218.762 | 2.373.789 |
| УКУПНЕ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА (I+II) У КМ |  | 1.651.991 | 17.405.034 | 19.057.025 | 1.316.600 | 17.350.844 | 18.667.444 |

Табела 34. Отплате кредита

# V РАДНА СНАГА

На дан 31.12.2018. године Жељезнице РС запошљавале су 2.482 радника што је за 258 радника мање у односу на стање на крају 2017. године (или 9%).

Структура запослених по организационим дијеловима Друштва и квалификационој структури дата је у наредној табели:

| Организациона јединица | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| Кабинет генералног директора | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Одјељење за интерну ревизију | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Сектор унутрашње контроле | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 9 |
| Послови операција | 66 | 423 | 197 | 580 | 138 | 127 | 119 | 1.650 |
| Послови инфраструктуре | 18 | 187 | 74 | 89 | 116 | 57 | 56 | 597 |
| Економски дио заједничких послова | 2 | - | 1 | 49 | 3 | 26 | 51 | 132 |
| Правни дио заједничких послова | 6 | 9 | 6 | 14 | 5 | 4 | 35 | 79 |
| Укупно 31.12.2018. г. | 92 | 619 | 278 | 734 | 262 | 214 | 283 | 2.482 |
| (%) | 4 | 25 | 11 | 30 | 11 | 9 | 11 | 100 |

Табела 35. Радна снага на дан 31.12.2018. године

У току пословне 2018. године пензионисанo је 124 радникa, споразумно је 107 радник раскинуо радни однос (добровољни одлазак уз стимулативне отпремнине), док је за 5 радника у извјештајном периоду истекао уговор о раду. У посматраној години примљена су три приправника, а 20 радника је примљено у стални радни однос.

| ОПИС | I | II | III | IV | V | VI | VII | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| I Раскид радног односа | 15 | 86 | 36 | 72 | 33 | 26 | 26 | 294 |
| пензионисани | 9 | 35 | 9 | 22 | 16 | 18 | 15 | 124 |
| споразумни раскид рад. односа | 5 | 39 | 22 | 45 | 14 | 8 | 8 | 141 |
| смрт | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 13 |
| отказ/дисциплинска комисија | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| истек уговора о раду | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| остало | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| II Пријем у радни однос | - | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36 |
| приправници | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| стални радни однос | - | 17 | 2 | 1 | - | - | - | 20 |
| на одређено вријеме | - | - | - | - | - | - | - | - |
| остало | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |

Табела 36. Флуктуација запослених у периоду од 01.01. - 31.12.2018. године

У структури по годинама старости највише запослених је у доби између 50-54 година старости (599 радника или 24%), док од 55-59 година има 572 запослена радника (или 23%). Старосна структура запослених у Жељезницама РС дата је у сљедећој табели:

| Године старости | Стање 31.12.2017. | Структура (%) | Стање 31.12.2018. | Структура (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 19 год. | - | - | - | - |
| од 20 до 24 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| од 25 до 29 | 129 | 5 | 98 | 4 |
| од 30 до 34 | 326 | 12 | 273 | 11 |
| од 35 до 39 | 225 | 8 | 239 | 10 |
| од 40 до 44 | 268 | 10 | 214 | 9 |
| од 45 до 49 | 401 | 15 | 375 | 15 |
| од 50 до 54 | 675 | 25 | 599 | 24 |
| од 55 до 59 | 584 | 21 | 572 | 23 |
| од 60 до 65 | 118 | 4 | 108 | 4 |
| 65 и више |  | - |  | - |
| Укупно | 2.740 | 100 | 2.482 | 100 |

Табела 37. Старосна структура запослених

Табела број 38 приказује структуру запослених у Жељезница РС према дужини радног стажа:

| Године стажа | Стање 31.12.2017. | Структура (%) | Стање 31.12.2018. | Структура (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 | 119 | 4 | 86 | 3 |
| од 6 до 10 | 337 | 12 | 288 | 12 |
| од 11 до 15 | 396 | 14 | 367 | 15 |
| од 16 до 20 | 250 | 9 | 239 | 10 |
| од 21 до 25 | 263 | 10 | 243 | 10 |
| од 26 до 30 | 397 | 14 | 336 | 14 |
| од 31 до 35 | 643 | 23 | 590 | 24 |
| од 36 до 40 | 300 | 11 | 294 | 12 |
| преко 40 | 35 | 1 | 39 | 2 |
| Укупно | 2.740 | 100 | 2.482 | 100 |

Табела 38. Структура запослених према дужини радног стажа на дан 31.12.2018. године

Број инвалида рада, инвалида рата и цивилних жртава рата приказан је у табели број 39.

| Опис | Стање 31.12.2017. | Структура (%) | Стање 31.12.2018. | Структура (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број инвалида рада | 147 | 40 | 150 | 41 |
| Број инвалида рата | 219 | 59 | 206 | 57 |
| Број цивилних жртава рата | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Укупно | 372 | 100 | 362 | 100 |

Табела 39. Запослени одређених категорија

# VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

| БИЛАНС СТАЊА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на дан 31.12.2018.год. |  |  |  |  |  |
|  | AКТИВА |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис |  |  |  | Индекс |
|  |  | 31.12.2017. год. | 30.06.2018. год. | 31.12.2018. год. | (3/1) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | СТАЛНА ИМОВИНА (1+2+3) | 467.492 | 462.900 | 457.080 | 98 |
| 1. | Нематеријална имовина | 9 | 8 | 7 | 80 |
|  | а) остала нематеријална улагања | 9 | 8 | 7 | 80 |
|  | б)аванси и нема. улагања у припреми |  |  |  | - |
| 2. | Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине | 467.437 | 462.845 | 457.026 | 98 |
|  | а) земљиште | 89.372 | 89.372 | 91.915 | 103 |
|  | б) грађевински објекти | 270.258 | 264.929 | 259.029 | 96 |
|  | в) постројења и опрема | 62.344 | 60.346 | 58.480 | 94 |
|  | г) инвестиционе некретнине | 949 | 1.212 | 1.197 | 126 |
|  | д) аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми | 44.514 | 46.986 | 46.405 | 104 |
| 3. | Биолошка средства и средства културе | 46 | 46 | 46 | 100 |
|  | а) средства културе | 46 | 46 | 46 | 100 |
| 4. | Дугорочни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 | - |
|  | а) дугорочни кредити у земљи | 0 | 0 | 0 | - |
| Б | ТЕКУЋА ИМОВИНА (1+2+3+4+В) | 37.003 | 33.629 | 36.849 | 100 |
| 1. | Залихе | 20.759 | 20.319 | 20.574 | 99 |
|  | а) материјал | 20.742 | 20.254 | 20.564 | 99 |
|  | б) роба |  |  |  |  |
|  | в) дати аванси | 17 | 65 | 10 | 59 |
| 2. | Kраткорочна потраживања и пласмани | 12.748 | 10.596 | 14.216 | 112 |
|  | а) купци у земљи | 5.840 | 4.649 | 10.442 | 179 |
|  | б) купци у иностранству | 783 | 320 | 266 | 34 |
|  | в) сумњива и спорна потраживања | 3.789 | 3.335 | 3.333 | 88 |
|  | г) друга краткорочна потраживања | 2.189 | 2.271 | 175 | 8 |
|  | д) финансијска средства по фер вријед. |  |  |  |  |
|  | ђ) дио дуг.фин.плас.који доспи.за нап.до 1год. |  |  |  |  |
|  | е) краткорочни кредити у земљи |  |  |  |  |
|  | ж) краткорочни кредити у иностранству | 147 | 21 | 0 | 0 |
| 3. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.340 | 1.509 | 1.035 | 77 |
|  | а) Готовина | 1.340 | 1.509 | 1.035 | 77 |
| 4. | Порез на додату вриједност | 1.448 | 187 | 255 | 18 |
| В | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 708 | 1.018 | 769 | 109 |
| Г | ПОСЛОВНА АKTИВА (А+Б) | 504.495 | 496.529 | 493.928 | 98 |
| Д | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 236.416 | 245.024 | 139.755 | 59 |
|  | УКУПНА АКТИВА (Г+Д) | 740.911 | 741.553 | 633.683 | 86 |

|  | ПАСИВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис |  |  |  | Индекс |
|  |  | 31.12.2017. год. | 30.06.2018. год. | 31.12.2018. год. | (3/1) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | КАПИТАЛ (1+2+3-4) | 111.763 | 105.499 | 142.389 | 127 |
| 1. | Oсновни капитал | 50 | 50 | 50 | 100 |
|  | а) акцијски капитал | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 2. | Ревалоризационе резерве | 223.199 | 223.199 | 225.287 | 101 |
| 3. | Нераспоређени добитак текуће године |  |  | 28.539 | - |
| 4. | Губитак до висине капитала | 111.487 | 117.750 | 111.486 | 100 |
|  | а) губици ранијих година | 84.837 | 111.486 | 111.486 | 131 |
|  | б) губици текуће године | 26.650 | 6.264 | 0 | 0 |
| Б | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (1+2) | 11.352 | 11.046 | 10.945 | 96 |
| 1. | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 2.241 | 2.154 | 2.027 | 90 |
| 2. | Разграничени приходи и примљене донације | 6.831 | 6.566 | 6.394 | 94 |
| 3. | Остала дугорочна резервисања | 2.280 | 2.326 | 2.524 | 111 |
| В | ОБАВЕЗЕ (1+2+Г) | 381.380 | 379.982 | 340.593 | 89 |
| 1. | Дугорочне oбавезе | 137.794 | 134.169 | 115.709 | 84 |
|  | а) обавезе које се могу конвертовати у капитал |  |  |  |  |
|  | б) дугорочни кредити | 137.794 | 134.169 | 115.709 | 84 |
|  | в) одложене пореске обавезе |  |  |  |  |
| 2. | Краткорочне обавезе | 241.941 | 244.175 | 223.262 | 92 |
| 2.1. | Kраткорочне финансијске обавезе | 187.501 | 196.126 | 200.507 | 107 |
|  | а) краткорочни кредити | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |
|  | б) дио дугорочних фин. обавеза који за плаћање доспијева у периоду од годину дана | 24.213 | 24.766 | 13.426 | 55 |
|  | в)Остале краткорочне фин.обавезе | 159.488 | 167.560 | 187.081 | 117 |
| 2.2. | Обавезе из пословања | 17.125 | 7.481 | 8.083 | 47 |
|  | а) примљени аванси, депозити и кауције | 163 | 75 | 176 | 108 |
|  | б) добављачи у земљи | 16.061 | 6.690 | 6.343 | 39 |
|  | в) добављачи у иностранству | 901 | 716 | 1.564 | 174 |
|  | г) остале обавезе из пословања |  |  |  |  |
| 2.3. | Обавезе из специфичних послова |  | 7 | 9 |  |
| 2.4. | Oбавезе за зараде и накнаде зарада | 32.484 | 35.751 | 9.860 | 30 |
| 2.5. | Друге обавезе | 4.405 | 4.145 | 4.260 | 97 |
| 2.6. | Порез на додану вриједност | 80 | 131 | 247 | 309 |
| 2.7. | Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 346 | 534 | 296 | 86 |
| Г | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 1.645 | 1.638 | 1.622 | 99 |
| Д | ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) | 504.495 | 496.528 | 493.928 | 98 |
| Ђ | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 236.416 | 245.024 | 139.755 | 59 |
|  | УКУПНА ПАСИВА (Д+Ђ) | 740.911 | 741.552 | 633.683 | 86 |

Табела 40.  Биланс стања на дан 31.12.2018. године

ПОСЛОВНА АКТИВА

На дан 31.12.2018. године укупна актива износила је 633.682.609 КМ, од чега је пословна актива износила 493.927.975 КМ, а ванбилансна актива 139.754.634 КМ.

Струкура имовине је сљедећа:

| Опис | 31.12.2017. год. |  | 30.06.2018. год. |  | 31.12.2018. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пословна имовина | 504.495 | 100 | 496.280 | 100 | 493.928 | 100 | 98 |
| Стална имовина | 467.492 | 93 | 462.900 | 93 | 457.080 | 93 | 98 |
| Tекућа имовина /без АВР/ | 36.295 | 7 | 32.611 | 7 | 36.080 | 7 | 99 |
| Активна временска разграничења | 708 | 0 | 769 | 0 | 769 | 0 | 109 |

Табела 41. Структура имовине исказане у Билансу стања

Стална имовина износи 457.079.192 КМ, а састоји се од:

- нематеријалне имовине                                                                            7.283 КМ,

- некретнине, постројења, опреме и инвестиционих некретнина   457.025.520 КМ,

- биолошка средства и средства културе                                                  46.389 КМ.

Структура некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина у износу од 457.025.520 КМ,  је сљедећа:

| Опис | 31.12.2017. год. |  | 30.06.2018. год. |  | 31.12.2018. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Некретнине, постројења, опрема и инвестицоне некретнине | 467.437 | 100 | 462.845 | 100 | 457.026 | 100 | 98 |
| Земљиште | 89.372 | 19 | 89.372 | 19 | 91.915 | 20 | 103 |
| Грађевински објекти | 270.258 | 58 | 264.929 | 57 | 259.029 | 57 | 96 |
| Постројења и опрема | 62.344 | 13 | 60.346 | 13 | 58.480 | 13 | 94 |
| Инвестиционе некретнине | 949 | 0 | 1.212 | 0 | 1.197 |  | 126 |
| Аванси и некретнине, постројења, опрема и инв. некретнине у припреми | 44.514 | 10 | 46.986 | 10 | 46.405 | 10 | 104 |

Табела 42. Структура некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина

Садашња вриједност земљишта износи 91.915.173 КМ.

Садашња вриједност грађевинских објеката износи 259.028.892 КМ. Отписаност грађевинских објеката износи 75%. Набавна вриједност грађевинских објеката у 2018. години повећана је за 594.305 КМ, за инвестицију која се односи на изградњу VI колосијека са свом пратећом опремом и изградњу надстрешнице за вршење текуће оправке (ТО) са откачивањем теретних вагона у жељезничкој станици Омарска те активирањем брзиномјера за локомотиве.

Садашња вриједност постројења и опреме износи 58.480.021 КМ. Отписаност постројења и опреме износи 93%. Набавна вриједност (а самим тим и садашња вриједност) постројења и опреме у 2018. години повећана је за 269.115 КМ и односи се на набавку комби возила и брзиномјера за локомотиве.

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми и дати аванси, на дан 31.12.2018. године износе 46.404.619 КМ. Повећање на конту - Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми, у износу од  3.693.728 КМ углавном се односи на  набавку сигнално - телекомуникациони система дуж жељезничке пруге на дионици Бања Лука – Добој по пројекту ПС-03  (2.205.017 КМ) и набавку механизације по пројекту ПМ-01/17 (1.179.072 КМ).

Смањење на конту 027 у вриједности од 1.936.877 КМ у највећем износу извршено је за обезвређење пруге Шамац –Бијељина (1.069.271 КМ), активирање инвестиције - изградња VI колосијека са свом пратећом опремом и изградња надстрешнице за вршење ТО са откачивањем теретних вагона у жељезничкој станици Омарска (594.305 КМ), те активирање брзиномјера за локомотиве (127.325 КМ) и комби возила (130.345 КМ).

Текућа имовина (без АВР) износи 36.080.048 КМ, и има сљедећу структуру:

| Опис | 31.12.2017. год. |  | 30.06.2018. год. |  | 31.12.2018. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Текућа имовина /без АВР/ | 36.295 | 100 | 32.611 | 100 | 36.080 | 100 | 99 |
| Залихе материјала и робе | 20.742 | 57 | 20.254 | 62 | 20.564 | 57 | 99 |
| Дати аванси | 17 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 59 |
| Краткорочна потраживања и пласмани | 12.748 | 35 | 10.596 | 32 | 14.216 | 39 | 112 |
| Готовина | 1.340 | 4 | 1.509 | 5 | 1.035 | 3 | 77 |
| Порез на додату вриједност | 1.448 | 4 | 187 | 1 | 255 | 1 | 18 |

Табела 43. Структура текуће имовине

Залихе материјала и резервних дијелова износе 20.563.952 КМ, што је за 1% ниже у односу на стање 31.12.2017. године. Смањење вриједности залиха највећим дијелом се односи на смањење вриједности резервних дијелова употријебљених за текуће и инвестиционо одржавање.

Краткорочна потраживања и пласмани износе 14.216.560 КМ, и већа су за 12% од стања на дан 31.12.2017. године.

Краткорочна потраживања и пласмани састоје се од:

- нето потраживања од купаца у земљи у износу од 10.441.628 КМ, порасла су за 78% у односу на стање на дан 31.12.2017. године. Највећи утицај је имао повећан промет са Алумином Зворник и ArcelorMittal Зеница. Осим повећаног промета на повећано потраживање на крају 2018. године утицало је и то што је ArcelorMittal Зеница своје обавезе које су доспјеле у другој половини децембра измирио тек у јануару 2019. године.

- нето потраживања од купаца у иностранству у износу од 266.478 КМ, знатно су нижа у односу на стање на дан 31.12.2017. године. Највећи утицај имају наплаћена потраживања u 2018. години од комитената Pultrans, Inrail и Gysev Cargo.

-  сумњива и спорна потраживања износe 3.333.416 КМ и смањена су у односу на стање на дан 31.12.2017. године. У 2018. години наплаћен дио сумњивих и спорних потраживања у износу од 452.775 КМ и то од комитента Енерегтика у стечају што је довело до смањења наведених потраживања.

- друга краткорочна потраживања у нето износу од 175.038 КМ односе се на потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација и остала краткорочна потраживања са исправком вриједности у износу од 2.288.062 КМ (која се највећим дијелом односи на исправку субвенције за мјесец мај 2016. године – исправка потраживања од државних органа и организација).

Стање готовине на дан 31.12.2018. године износило је 1.034.559 КМ.

Активна временска разграничења износе 768.735 КМ, са сљедећом структуром:

у КМ

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2017. | Салдо 30.06.2018. | Салдо 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2817 | Обрачунати приходи периода по основу РИВ-а и РИЦ-а | 523.185 | 796.831 | 552.425 |
| 2819 | Резервисања | 166.250 | 166.249 | 166.250 |
| 28910 | Остала активна временска разграничења по авансним фактурама |  | 20.750 | 12.214 |
| 28911 |  | 11.528 | 31.774 |  |
| 289292 | Обрачун путничког саобраћаја -готовина | 6.907 | 2.602 | 37.846 |
| 2893 | УИО-ПДВ из кредита ЕИБ-2 и ЕБРД-2 |  |  |  |
| УКУПНО |  | 707.870 | 1.018.206 | 768.735 |

Табела 44. Активна временска разграничења

Обрачунати приходи по основу РИВ-а у износу 552.425 обухватају износ 346.019 КМ који се односи на процјену прихода РИВ-а од страних жељезничких управа (СЖУ) за мјесеце новембар и децембар 2018. године и 206.406 КМ од Жељезница Федерације БиХ за октобар, новембар и децембар 2018. године.

Резервисања по основу судских спорова на дан 31.12.2018. године у износу од 166.250 КМ односе се на резервисане приходе по основу тужби ЖРС за изгубљену добит по основу бесправног кориштења земљишта од стране трећих лица.

ПОСЛОВНА ПАСИВА

Укупна пасива износи           633.682.609 КМ, а састоји се од :

- пословне пасиве         493.927.975 КМ и

- ванбилансне пасиве   139.754.634 КМ.

Структура пословне пасиве дата је у наредној табели:

| Опис | 31.12.2017. год. |  | 30.06.2018. год. |  | 31.12.2018. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пословни извори | 504.496 | 100 | 496.527 | 100 | 493.927 | 100 | 98 |
| Капитал | 111.763 | 22 | 105.499 | 21 | 142.389 | 29 | 127 |
| Дугорочна резервисања | 11.352 | 2 | 11.046 | 2 | 10.945 | 2 | 96 |
| Обавезе /без ПВР/ | 379.735 | 75 | 378.344 | 76 | 338.971 | 69 | 89 |
| Пасивна временска разграничења | 1.645 | 0 | 1.638 | 0 | 1.622 | 0 | 99 |

Табела 45. Структура извора имовине исказане у Билансу стања

Капитал Жељезница РС на дан 31.12.2018. године износи 142.389.347 КМ, већи је за 27% у односу на стање на дан 31.12.2017. године,  а састоји се од:

(у КМ)

| Опис | 31.12.2017. год. |  | 30.06.2018. год. |  | 31.12.2018. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитал | 111.763 | 100 | 105.499 | 100 | 142.390 | 100 | 127 |
| Акцијски капитал - обичне акције | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| Ревалоризационе резерве | 223.199 | 200 | 223.199 | 212 | 225.287 | 158 | 101 |
| Нераспоређени добитак текуће године |  |  |  |  | 28.539 | 20 | - |
| Губитак до висине капитала (1+2) | 111.487 | 100 | 117.750 | 112 | 111.486 | 78 | 100 |
| 1. губитак ранијих година | 84.837 | 76 | 111.486 | 106 | 111.486 | 78 | 131 |
| 2. губитак текуће године | 26.650 | 24 | 6.264 | 6 | 0 | 0 | - |

Табела 46. Структура капитала

Основни капитал исказан на дан 31.12.2018. године износи 50.000 КМ, а састоји се од 50.000 редовних акција номиналне вриједности 1 КМ по акцији. Акције Друштва котирају на Бањалучкој берзи ХОВ под ознаком ZERS-R-A.

Власничка структура акцијског капитала је сљедећа:

- државни капитал                                                                       31.961 КМ       63,92%,

- ПРЕФ 	                                                                                          5.000 КМ       10,00%,

- Фонд за реституцију                                                                   2.500 КМ         5,00%

- ЗИМФ у преобликовању Инвест нова фонд а.д. Бијељина    1.039 КМ          2,08%

- остали  акционари                                                                       9.500 КМ        19,00%.

Повећање ревалоризационих резерви за 1% у односу на стање на дан 31.12.2017. године, услиједило је укњижењем нових парцела земљишта.

Друштво је формирало резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи по основу негативног исхода судских спорова који се воде против Друштва и разграничило приходе од примљених донације како слиједи у наредној табели:

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2017. | Салдо 30.06.2018. | Салдо 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | Резервисања за накнаде и бенеф.запосл. | 2.240.599 | 2.153.590 | 2.026.776 |
| 408 | Разграничени приходи и примљ.донације | 6.831.273 | 6.566.348 | 6.393.953 |
| 409 | Остала дугорочна резервисања | 2.280.115 | 2.325.655 | 2.524.200 |
| УКУПНО |  | 11.351.987 | 11.045.594 | 10.944.929 |

Табела 47. Резервисања, разграничени приходи и примљене донације

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених односe се на:

а) резервисања за отпремнине код одласка у пензију у износу од       1.658.964 КМ

б) резервисања за остала примања – судски трошкови у износу од        367.811 КМ.

Резервисања за отпремнине код одласка у пензију у износу 1.658.964 КМ формирана су на бази извјештаја независног актуара на дан 31.12.2018. године и иста су исказана у износу садашње вриједности очекиваних будућих исплата. Приликом утврђивања садашње вриједности очекиваних одлива коришћена је дисконтна годишња  стопа од 4%.

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених су смањена за износ судских трошкова по пресудама у корист радника и за смањење резервисања за отпремнине по актуарском обрачуну.

Разграничени приходи и примљене донације износе 6.393.953 КМ.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2017. | Салдо 30.06.2018. | Салдо 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40800 | Разграничени приходи по осн.полож.прих.-станови | 138.562 | 137.437 | 136.312 |
| 40810 | Донација Татравагонка Суботица | 26.371 | 24.082 | 21.793 |
| 40811 | Резервисања-Донација ЕИБ-ИПА 2009 | 3.204.727 | 3.032.396 | 2.860.066 |
| 40812 | Уређај за испитивање кочница Гоша | 74.558 | 70.334 | 66.110 |
| 40813 | Донирана средства Еко-Еуро Бања Лука | 43.591 | 39.095 | 35.085 |
| 40815 | Донација сушилице - СК Сарајево | 12.544 | 11.185 | 9.826 |
| 40816 | Донација Раил Карго Аустрија | 914 | 195 | - |
| 40817 | Донација Владе РС-жељезничка станица Бања Лука | 530.258 | 523.618 | 516.978 |
| 40819 | Донација Владе РС-пруга Добрун-Вишеград | 2.506.687 | 2.435.452 | 2.364.218 |
| 40820 | Донација Алпро Загреб-осиг.ЗСП Таревци | 175.817 | 175.308 | 174.800 |
| 40821 | Донација - Телекор - Загреб | 111.461 | 111.461 | 111.461 |
| 40822 | Сигналинг - Београд | 4.028 | 4.028 | 3.880 |
| 40824 | Разгр.приходи - донација Пројект биро | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| 40827 | Донација АЖД Праха | 0 | 0 | 91.668 |
| УКУПНО |  | 6.831.273 | 6.566.348 | 6.393.953 |

Табела 47.1.  Разграничени приходи и примљене донације

Остала дугорочна резервисања износе 2.524.200 КМ, а састоје се од: резервисања за накнаде за кориштење градског-грађевинског земљишта у износу од 1.292.733 КМ и резервисања за судске спорове који се воде против Жељезница РС у износу од 1.231.467 КМ.

ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе исказане у Билансу стања на дан 31.12.2018. године износе 340.593.699 КМ, исте су за 11% ниже од исказаних на дан 31.12.2017. године, а састоје се од:

- дугорочних обавеза 115.709.431 КМ,

- краткорочних обавеза 224.884.268 КМ,  од чега ПВР 1.621.651 КМ.

Структура обавеза (без ПВР) у износу од 338.972.048 КМ, дата је у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Опис | 31.12.2017. год. |  | 30.06.2018. год. |  | 31.12.2018. год. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБАВЕЗЕ /без ПВР/ (1+2) | 379.735 | 100 | 378.344 | 100 | 338.971 | 100 | 89 |
| 1. Дугорочне обавезе | 137.794 | 36 | 134.169 | 35 | 115.709 | 34 | 84 |
| а) дугорочни кредити | 137.794 | 36 | 134.169 | 35 | 115.709 | 34 | 84 |
| б) одложене пореске обавезе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Краткорочне обавезе | 241.941 | 64 | 244.175 | 65 | 223.262 | 66 | 92 |
| а) краткорочни кредити | 3.800 | 1 | 3.800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| б) дио дугороч. фин. обав. који за плаћање доспијева у периоду од годину дана | 24.213 | 6 | 24.766 | 7 | 13.426 | 4 | 55 |
| в)oстале краткорочне фин.обавезе | 159.488 | 42 | 167.560 | 44 | 187.081 | 55 | 117 |
| г) примљени аванси, депозити и кауције | 163 | 0 | 75 | 0 | 176 | 0 | 108 |
| д) добављачи у земљи | 16.061 | 4 | 6.690 | 2 | 6.343 | 2 | 39 |
| д) добављачи у иностранству | 901 | 0 | 716 | 0 | 1.564 | 0 | 174 |
| ђ) остале обавезе из пословања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| е) обавезе из специфичних послова | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |  | - |
| ж) обавезе за зараде и накнаде зарада | 32.484 | 9 | 35.751 | 9 | 9.860 | 3 | 30 |
| з) друге обавезе | 4.405 | 1 | 4.145 | 1 | 4.260 | 1 | 97 |
| и) порез на додату вриједност | 80 | 0 | 131 | 0 | 247 | 0 | 309 |
| ј) обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 346 | 0 | 534 | 0 | 296 | 0 | 86 |

Табела 48. Структура обавеза

Дугорочне обавезе се, искључиво, односе на дугорочне кредите, од чега су:

- дугорочни кредити у иностранству у износу од 115.450.211 КМ и

- дугорочни кредити у земљи који износе 259.220 КМ.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2017. | Дуговни промет | Потражни промет | Стање 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41401 | ЕБРД 2 | 15.421.770 | 3.609.611 | 7.232.346 | 19.044.505 |
| 414020 | ЕИБ 1 | 5.215.547 | 2.086.219 | 0 | 3.129.328 |
| 414021 | ЕИБ 2 | 50.338.247 | 2.691.895 | 6.252.179 | 53.898.530 |
| 41412 | Португалски робни кредит | 3.467.153 | 693.431 | 0 | 2.773.723 |
| 41413 | Пољски робни кредит | 26.481.559 | 2.114.411 | 0 | 24.367.148 |
| 41414 | Влада Србије робни кредит | 13.280.086 | 1.043.109 | 0 | 12.236.977 |
| 41415 | Дугорочни репрограм - Монтецарго Подгорица | 27.701 | 0 | -27.701 | 0 |
| УКУПНО – Дугорочни кредити у иностранству |  | 114.232.064 | 12.238.676 | 13.456.824 | 115.450.213 |

Табела 49. Дугорочни кредити у иностранству

Краткорочне обавезе су исказане у Билансу стања у износу од 224.884.268 КМ, од чега ПВР износе 1.621.651 КМ.

Краткорочне финансијске обавезе у износу од 200.507.575 КМ састоје се од:

- дијела дугорочних финансијских обавеза, које за плаћање доспијевају у периоду до годину дана 13.426.335 КМ и

- осталих краткорочних финансијских обавеза 187.081.240 КМ (Обавезе према Влади РС), које су веће 17% у односу на стање на дан 31.12.2017. године са сљедећом структуром:

| Обавезе према Влади РС | Стање на дан 31.12.2017. године | Стање на дан 31.12.2018. године |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Главница | 79.119.584 | 94.251.665 |
| Редовна камата | 16.855.075 | 18.016.649 |
| Затезна камата | 61.606.618 | 72.880.958 |
| Провизија | 1.907.085 | 1.931.968 |
| Укупно: | 159.488.362 | 187.081.240 |

Табела 50. Обавезе према Влади РС

Обавезе према Влади РС настале су по основу измирења доспјелих обавеза по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске а које је Влада измирила у име Друштва. На наведени главни дуг обрачуната је законска затезна камата која је укључена у укупан износ ових обавеза.

Обавезе према добављачима  износе 7.906.904 КМ и ниже су за 53% у односу на стање на дан 31.12.2017. године. Највећи утицај на смањење је имала затворена обавеза према комитенту ''AŽD PRAHA'' а која се односи на Пројекат Рег. Жељезнички пројект II, сигнално - телекомуникациони систем дуж жељезничке пруге Бања Лука –Добој (обавеза по основу извршених радова плаћена из кредита ЕИБ/ЕБРД а обавеза по основу ПДВ плаћена са рачуна посебних намјена. На крају 2017. године наведена обавеза за извршене радове је износила 8.763.500 КМ а за ПДВ 1.189.367 КМ. На крају 2018. године нема неизмирених обавеза према комитенту ''AŽD PRAHA''

Обавезе према добављачима чине:

- обавезе према добављачима  у земљи у износу од                6.342.918 КМ, и

- обавезе према добављачима  у иностранству у износу од    1.563.986 КМ.

Обавезе за зараде и накнаде зарада на дан 31.12.2018. године износе 9.860.497 КМ. Исте су значајно смањене у односу на стање на дан 31.12.2017. године, јер је вршена исплата обавеза према радницима из кредитних средстава Свјетске банке. Имају сљедећу структуру:

( у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2017. | 30.06.2018. | 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | Обавезе за нето зараде са обуставама | 1.849.753 | 1.697.978 | 1.643.490 |
| 451 | Обавезе за порез на зараде | 2.584.730 | 3.129.031 | 1.093.682 |
| 452 | Обавезе за доприносе на зараде | 8.718.143 | 12.485.529 | 4.183.076 |
| 453 | Обавезе за нето зараде које се рефундирају | 45.106 | 40.537 | 36.910 |
| 456 | Обавезе према запосленим - (топли оброк, регрес) | 19.286.141 | 18.397.866 | 2.903.340 |
| УКУПНО |  | 32.483.873 | 35.750.940 | 9.860.497 |

Табела 51. Обавезе за зараде и накнаде зарада

Обавезе за зараде и накнаде зарада на дан 31.12.2018. године у износу од  9.860.498 КМ односе се на неисплаћену нето плату, топли оброк и регрес за децембар 2018. године, обрачунати порез и доприносе за децембар 2018. године, порез на зараде 01.-11./2018. године, неисплаћене разлике топлог оброка за 2011-2016. годину (73 КМ по раднику), регрес за 2011 - 2016. годину, као и сви припадајући порези и доприноси по наведеним основама.

Друге обавезе у Билансу стања на дан 31.12.2018. године су исказане у износу од 4.260.057 КМ, и имају сљедећу структуру:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2017. год. | 30.06.2018. | 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | Затезне камате на доприносе за плате | 2.305.370 | 2.034.652 | 2.851.938 |
| 46300 и 46302 | Обавезе према запос.- километар | 287.693 | 353.264 | 34.867 |
| 46301 | Обавезе према запос.- дневнице | 5.558 | 3.772 | 2.842 |
| 46320 | Обавезе према запосленима - неисплаћене зараде и накнаде зарада | 1.541.591 | 1.484.614 | 267.160 |
| 464 | Обавезе према члановима Надзорног одбора и Одб.за рев. | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 4652 | Обавезе за исплату по Уговору о дјелу | 2.340 | - | - |
| 469 | Остале обавезе | 257.375 | 264.175 | 1.098.301 |
| УКУПНО |  | 4.404.877 | 4.145.426 | 4.260.057 |

Табела 52. Друге обавезе

Порез на додату вриједност износи 246.769 КМ.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине ниже су у односу на стање на дан 31.12.2017. године, износе 295.509 КМ, и имају сљедећу структуру:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2017. | 30.06.2018. | 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 | Обавезе за порезе, царине и друге дажбине | 69.649 | 54.668 | 121.640 |
| 483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове (бенефицирани стажи и допр.за инвалиде) | 242.634 | 436.898 | 127.730 |
| 484 | Oбавезе за ПДВ плаћен при увозу |  |  | 182 |
| 485 | Остале обавезе за порез,доприносе и др.дажбине(порези и доприноси Надзорног одбора и Ревизије, физ.лица ван радног односа) | 26.901 | 36.125 | 39.562 |
| 489 | Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине | 6.396 | 6.396 | 6.396 |
| УКУПНО |  | 345.580 | 534.086 | 295.509 |

Табела 53. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

Пасивна временска разграничења износе 1.621.651 КМ са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2017. | 30.06.2018. | 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | Унапријед обрачунати трошкови (комунална накнада, обрачунати трошкови по основу РИВ-а и РИЦ-а) | 222.336 | 267.632 | 285.353 |
| 494 | Разграничени приходи по основу потраживања | 7.308 | 7.646 | 160 |
| 49901 - 49906 | Обавезе за салда станичних благајни-обрасци | 15.144 | 14.002 | 16.937 |
| 49930 | Улагања Владе РС пројекат Жељезнице Бих II | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 49990 | Остала пасивна разграничења по улазним авансним рачунима | 3.527 | 24.277 | 3.527 |
| 49991 | Остала пасивна разграничења по излазним авансним рачунима |  | 27.157 |  |
| 49992 | Краткорочна резервисања по каматама за ино кредите-интерни обрачун | 396.540 | 297.234 | 315.673 |
| УКУПНО |  | 1.644.855 | 1.637.948 | 1.621.651 |

Табела 54. Пасивна временска разграничења

Ванбилансна актива и пасива у Билансу стања на дан 31.12.2018. године износе 139.754.634 КМ и приказане су у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Конто | Назив конта ванбилансне активе | 31.12.2017. | 30.06.2018. | 31.12.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 884 | Кредити ЕИБ (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 58.548.527 | 60.419.129 | 64.800.706 |
| 885 | Кредит ЕБРД (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 102.294.113 | 109.526.459 | 21 |
| 886 | Примљене гаранције | 1.131.182 | 661.225 | 536.753 |
| 88800 | Хипотеке на имовину | 71.397.609 | 71.397.609 | 71.397.609 |
| 88810 | Остала актива - материјал СФОР-а | 25.549 | 25.549 | 25.549 |
| 88890 | Неоткупљени процијењени станови | 3.015.929 | 2.990.682 | 2.990.682 |
| 889 | Остали материјал ванбилансне активе-Дрвар | 3.314 | 3.314 | 3.314 |
| УКУПНО |  | 236.416.223 | 245.023.967 | 139.754.634 |

Табела 55. Ванбилансна актива

Ванбилансна евиденција у односу на стање на дан 31.12.2017. године смањена је за 96.661.588 КМ. На контима ванбилансне активе дошло је до сљедећих промјена:

- Стање на кредиту ЕИБ приказује стање искориштеног дијела наведеног кредита.  Повећање у 2018. години у износу од 6.252.179 КМ се односи на повлачење кредита за плаћање обавеза добављачу АЖД Праха ПЈ Бања Лука, за  набавку сигнално - телекомуникационог система дуж жељезничке пруге на дионици Бања Лука – Добој (пројекат ПС-03) у износу 4.373.417 КМ и добављачу Геисмар 1.229.882 КМ.

- У 2017. години у стању кредита ЕБРД налази се износ одобреног кредита (54.763.240 КМ) и искориштеног кредита (47.530.873 КМ).  У 2018. години повучена су средства кредита за плаћање обавеза према добављачу АЖД Праха с.р.о ПЈ Бања Лука у износу 7.232.346 КМ, чиме су  искориштена одобрена средства кредита ЕБРД, а на стању је као неискориштен остао износ од 21 КМ.

- Вриједност примљених гаранција је смањена за износ од 594.429 КМ. У 2018. години је извршено искњижење гаранција у вриједности од 1.041.392 КМ и укњижења нових гаранција у вриједности од 446.963 КМ.

- Смањени износ на становима и стамбеним зградама се односи на откупљена два стана.

# БИЛАНС УСПЈЕХА

Биланс успјеха за 2018. годину дат је у наредном табеларном прегледу:

| Р. | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б. |  | 2017. | 2018. | 2018. | (ос.18/ос.17) | (ос.18/пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1.-1.2.) | 66.359.826 | 64.303.685 | 116.902.066 | 176 | 182 |
| 1.1. | Приходи од продаје учинака (а-г) | 39.543.503 | 38.049.585 | 38.777.868 | 98 | 102 |
| а) | Приходи од превоза путника | 467.225 | 406.480 | 732.089 | 157 | 180 |
| б) | Приходи од превоза робе | 33.519.815 | 32.561.391 | 32.582.227 | 97 | 100 |
| в) | Приходи од РИВ | 3.080.062 | 2.500.000 | 3.094.534 | 100 | 124 |
| г) | Приходи од осталих дјелатности | 2.476.401 | 2.581.714 | 2.369.018 | 96 | 92 |
|  | од тога: приход од ВВ | 2.125.207 | 2.131.714 | 2.056.097 | 97 | 96 |
| 1.2. | Остали пословни приходи (а-д) | 26.816.323 | 26.254.100 | 78.124.198 | 291 | 298 |
| а) | Приходи од субвенција | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.003 | 100 | 100 |
| б) | Приходи од дотација, субвенција, компенз. и сл. | 640.720 | 414.100 | 528.988 | 83 | 128 |
| в) | Приходи од донација | 462.464 | 0 | 51.661.769 | - | - |
| г) | Приходи од закупнина | 713.139 | 730.000 | 849.134 | 119 | 116 |
| д) | Приходи од фондова | 0 | 110.000 | 84.304 | - | 77 |
| 2. | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1.-2.8.) | 74.616.773 | 70.966.879 | 70.876.042 | 95 | 100 |
| 2.1. | Трошкови материјала (а-в) | 7.276.105 | 7.364.123 | 7.483.650 | 103 | 102 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 2.745.922 | 3.200.000 | 2.668.054 | 97 | 83 |
| б) | Трошкови осталог материјала | 463.639 | 435.793 | 450.790 | 97 | 103 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 4.066.544 | 3.728.330 | 4.364.805 | 107 | 117 |
| 2.2. | Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лич. расх. | 46.692.772 | 40.958.397 | 41.498.702 | 89 | 101 |
| 2.3. | Трошкови производних услуга (а-в) | 3.470.503 | 4.577.292 | 4.037.844 | 116 | 88 |
| а) | Трошкови одржавања | 301.018 | 607.000 | 358.444 | 119 | 59 |
| б) | Трошкови осталих производних услуга | 3.167.411 | 3.955.292 | 3.673.765 | 116 | 93 |
|  | од тога: |  |  |  |  |  |
|  | трошкови Вуче возова | 1.903.582 | 2.328.379 | 2.185.432 | 115 | 94 |
|  | трошкови РИВ-а | 962.727 | 1.100.000 | 1.056.913 | 110 | 96 |
|  | трошкови РИЦ-а | 39.799 | 197.143 | 193.342 | 486 | 98 |
| в) | трошкови рекламе и пропаганде | 2.074 | 15.000 | 5.635 | 272 | 38 |
| 2.4. | Трошкови амортизације | 15.736.104 | 15.800.000 | 16.057.992 | 102 | 102 |
| 2.5. | Трошкови резервисања | 54.951 | 700.000 | 452.843 | 824 | 65 |
| 2.6. | Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 682.719 | 816.889 | 634.910 | 93 | 78 |
| 2.7. | Трошкови пореза | 164.556 | 152.005 | 240.351 | 146 | 158 |
| 2.8. | Трошкови доприноса | 539.063 | 598.173 | 469.750 | 87 | 79 |
| I | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | -8.256.946 | -6.663.194 | 46.026.024 | -557 | -691 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 224.909 | 140.000 | 65.758 | 29 | 47 |
| 4. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 16.756.492 | 8.284.487 | 17.819.048 | 106 | 215 |
| II | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (3-4) | -16.531.583 | -8.144.487 | -17.753.289 | 107 | 218 |
| III | ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (I+II) | -24.788.530 | -14.807.681 | 28.272.734 | -114 | -191 |
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1.932.586 | 1.363.500 | 3.749.112 | 194 | 275 |
| 6. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 3.248.032 | 716.000 | 2.258.524 | 70 | 315 |
| IV | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (5-6) | -1.315.446 | 647.500 | 1.490.588 | -113 | 230 |
| 7. | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 145.953 | 30.000 | 0 | - | - |
| 8. | РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 9.675 | 10.000 | 1.075.996 | - | - |
| V | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 136.278 | 20.000 | -1.075.996 | -790 | - |
| 9. | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 935.258 | 503.300 | 53.002 | 6 | 11 |
| 10. | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1.617.182 | 420.809 | 201.315 | 12 | 48 |
| VI | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | -681.924 | 82.491 | -148.313 | 22 | -180 |
| VII | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5+7+9) | 69.598.531 | 66.340.485 | 120.769.939 | 174 | 182 |
| VIII | УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6+8+10) | 96.248.150 | 80.398.175 | 92.230.925 | 96 | 115 |
| IX | НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (III+IV+V+VI) | -26.649.619 | -14.057.690 | 28.539.014 | -107 | -203 |

Табела 56. Биланс успјеха

а) Приходи

У пословној 2018. години Жељезнице РС су оствариле укупне приходе у износу од 120.769.939 КМ што је значајно више у односу на остварења претходних година. Разлог овоме су оприходована средства намијењена реструктурирању Жељезница РС.

Наиме, ради се о кредитним средствима Свјетске банке намијењеним за реструктурирање Жељезница РС, и то компоненти кредита намијењеној за измирење обавеза према радницима и Пореској управи. Будући да је крајњи дужник за наведена средства Влада РС, иста су, према инструкцији Министарства финансија и према тумачењу Међународног рачуноводственог стандарда 20 – Рачуноводствено схватање државних давања и објелодањивања државне помоћи, призната у корист прихода по основу донација. У 2018. години  по овом основу је оприходовано 51.661.769 КМ (прва транша кредита). Сходно томе, остварен је и добитак у пословању у износу од 28.539.014 КМ.

Приходи од превоза путника остварени су у износу од 732.089 КМ, исти су 57% већи од остварених у истом периоду прошле године, док су 80% већи у односу на планиране. Као што је истакнуто у ранијим извјештајима, разлог повећању прихода од превоза путника је саобраћање међуентитетских возова који у свом саставу имају талго гарнитуру.

Приходи од превоза робе остварени су у износу од 32.582.227 КМ, и нижи су за 3% од остварених у истом периоду прошле године док су у нивоу планираних.

Приходи од РИВ-а у нивоу су остварених у истом периоду прошле године док су 24% већи од планираних (ови приходи се књиже по процјени, а коригују по приспјелим обрачунима стварних прихода).

Приходи од осталих дјелатности (ОШВ-а, ЗОП-а, СТД-а, ВВ, ЕТП-а и др) нижи су од остварених у истом периоду прошле године за 4%, док су 8% нижи од планираних. У структури прихода од осталих дјелатности, приходи од Вуче возова су остварени у износу од 2.056.097 КМ, што је за 3% ниже од остварених у 2017. години, а исти се односе на услуге Вуче возова у пограничном појасу са Федерацијом БиХ, који су у ранијем периоду имали принцип контокорента.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приходи од осталих дјелатности | 2.476.401 | 2.581.714 | 2.369.018 | 96 | 92 |
| - | Приход од ОШВ | 164.322 | 170.000 | 157.527 | 96 | 93 |
| - | Приход од ЗОП | 60.043 | 100.000 | 65.608 | 109 | 66 |
| - | Приход од СТД | 46.325 | 35.000 | 18.650 | 40 | 53 |
| - | Приход од ВВ | 2.125.207 | 2.131.714 | 2.056.097 | 97 | 96 |
| - | Приход од ЕТП-а | 16.122 | 50.000 | 1.885 | 12 | 4 |
| - | Приходи од ЕЦМ-а | 33.600 | 35.000 | 43.200 | 129 | 123 |
| - | Сектор за експлоатацију | 6.720 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Приход од осталих дјелатности | 23.750 | 60.000 | 25.151 | 106 | 42 |
| - | Приступ инфраструктури (узана пруга) | 312 | 0 | 900 | 288 | - |

Табела 57. Структура прихода од осталих дјелатности

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пр. од дотација, донација, субвенција и компенз. | 26.103.184 | 25.414.100 | 77.190.760 | 296 | 304 |
| - | Приходи од премија, дотација и др. | 640.720 | 414.100 | 528.988 | 83 | 128 |
| - | Приходи од субвенција | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.003 | 100 | 100 |
| - | Приходи од донација од држ.органа и организација | 0 | 0 | 51.661.769 | - | - |
| - | Пр од донација од повезаних правних лица | 462.464 | 0 | 0 | - | - |

Табела 58. Структура прихода од донација, дотација, субвенција

Приходи од субвенција односе се на приходе за финансирање жељезничке инфраструктуре остварене у износу од 17.113.094 КМ и суфинансирање путничког саобраћаја од интереса за РС у износу од 7.886.906 КМ.

Приходи по основу премија, дотација, субвенција представљају приходе по основу укидања резервисања у висини годишње амортизације донираних средстава и износе 528.988 КМ.

Приходи од донација у 2017. години односе се на донације од повезаних правних лица (ИПА грант) и износе 462.464 КМ. Приходи од донација у 2018. години односе се на приходе од донација које је Друштво добило од Републике Српске за исплату обавеза према радницима и свих осталих обавеза везаних за примања радника, а сагласно Споразуму потписаним са Свјетском банком. Исти износе 51.661.769 КМ, а у 2018. години извршене су сљедеће исплате:

| - Доприноси на лична примања | 10.102.337 |
| --- | --- |
| - Порез на лична примања | 2.135.943 |
| - Трошкови поступка | 525.189 |
| - Регрес | 4.734.220 |
| - Разлика топлог оброка | 5.854.662 |
| - Топли оброк за 2016. годину | 3.208.526 |
| - Километар | 200.151 |
| - Ауто карте | 984.759 |
| - Камате на регрес и топли оброк | 2.663.845 |
| - Репрограм 06.05./411-253-3/14 | 6.623.134 |
| - Камата на репрограм за 2014. годину | 679.228 |
| - Репрограм 06.05./411-251-2/17 | 12.231.981 |
| - Камата на репрограм за 2017. годину | 1.701.127 |
| - Консултанти - нето | 12.225 |
| - Консултанти - порез | 1.358 |
| - Консултанти - доприноси | 3.083 |
| Укупно | 51.661.768 |

Приходи од закупнина су остварени у износу од 849.134 КМ, што је за 19% више од остварења у прошлој 2017. години, а доминантни су приходи од закупа локомотива у износу од 682.429 КМ, што  чини 80% укупних прихода од закупнина.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Други пословни приходи | 713.139 | 730.000 | 849.134 | 119 | 116 |
| - | Пр. од закупа објеката | 47.170 | 70.000 | 49.979 | 106 | 71 |
| - | Пр. од закупа локомотива | 579.708 | 550.000 | 682.429 | 118 | 124 |
| - | Пр.од закупа вагона | 0 | 10.000 | 16.297 | - | 163 |
| - | Приходи од закупнина земљишта | 86.261 | 70.000 | 100.429 | 116 | 143 |
| - | Пр. од закупа за остала средства | 0 | 30.000 | 0 | - | 0 |

Табела 59. Други пословни приходи

Финансијски приходи су приходи камата и остварени су у износу од 65.758 КМ, нижи су за 71% од остварених у 2017. години.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансијски (приходи а+б) | 224.909 | 140.000 | 65.758 | 29 | 47 |
| а) | Приходи од камата | 222.975 | 139.000 | 65.572 | 29 | 0 |
| б) | Позитивне курсне разлике | 1.934 | 1.000 | 187 | 10 | 0 |

Табела 60. Структура финансијских прихода

Остали приходи су остварени у износу од 3.749.112 КМ и значајно су већи и од остварених у 2017. годину и од планираних за 2018. годину. Вишкови изузимајући вишкове залиха у износу од 822.016 КМ највећим дијелом се односе на приходе од укњижења нових парцела земљишта (776.356 КМ). Наплаћена отписана потраживања углавном чине приходи од наплате потраживања од  Енергетике, Бања Лука у износу од 452.775 КМ.

Остали приходи највећим дијелом односе се на приходе од смањења обавеза за камате по Репрограмима број 06/1.01/0701-458.2-640/2017 у износу од 518.033 КМ и број 06.05/411-253-3/14 у износу од 1.268.545 КМ  потписаним са Министарством финансија - Пореском управом, за које је плаћање извршено прије рока доспијећа из донираних средстава Владе РС.

Структура осталих прихода дата је у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Остали приходи | 1.932.586 | 1.363.500 | 3.749.112 | 194 | 275 |
| - | Добици од продаје материјала | 138.846 | 329.000 | 96.454 | 69 | 29 |
| - | Добици од продаје амбал, ауто гума и зашт. одјеће |  | 50.000 |  | 0 | 0 |
| - | Вишкови непокретности, постројења, опреме и земљишта | 261.916 | 240.000 | 822.016 | 314 | 343 |
| - | Добици од продаје резерв. дијелова |  | 80.000 | - | 0 | 0 |
| - | Наплаћена отписана потраживања | 174.035 | 300.000 | 465.603 | 268 | 155 |
| - | Приходи по основу отписаних осталих обавеза | 0 | 0 | 47.899 | - | - |
| - | Приходи од укидања резервисања - суд. спорови и друго | 1.291.318 | 300.000 | 304.956 | 24 | 102 |
| - | Приходи од наплаћених пенала, казни и штете | 37.329 | 50.000 | 53.750 | 144 | 108 |
| - | Приходи од станарина и откупа станова | 8.066 | 10.000 | 9.729 | 121 | 97 |
| - | Непоменути остали приходи (гаранције и друго) | 21.076 | 4.500 | 1.948.705 | - | - |

Табела 61. Структура осталих  прихода

Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година остварени су у износу од 53.002 КМ.

б) Расходи

Остварени  укупни расходи у 2018. години износе 92.230.925 КМ, што је за 4% ниже од остварених у 2017. години, а 15%  више од планираних за 2017. годину.

У наставку текста слиједи анализа структуре остварених расхода, компарираних са оствареним у 2017. години.

У структури трошкова материјала, трошкови материјала за израду чине 36%, трошкови осталог материјала 6%, а трошкови горива и енергије 58% ових трошкова.

Трошкови материјала и резервних дијелова за израду су остварени у износу од 2.668.054 КМ, што је 3% ниже у односу на остварење у 2017. години, а 17% ниже од планираних.

Наиме, трошкови материјала и резервних дијелова највећим дијелом припадају Пословима операција, а трошкови осталог материјала Пословима инфраструктуре.

Трошкови горива и енергије су остварени у износу од 4.364.805 КМ, за 7% су виши од остварених у 2017. години, и за 17% виши у односу на планиране. Повећањем цијене нафте у 2018. години услиједило је повећање ових трошкова.

Структура трошкова материјала је приказана у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови материјала (а+б+в) | 7.276.105 | 7.364.123 | 7.483.650 | 103 | 102 |
| а) | Тр. материјала за израду | 2.745.922 | 3.200.000 | 2.668.054 | 97 | 83 |
| - | Трошкови осн. материјала и сировина за израду учинака-рез. дијелови | 1.741.752 | 1.812.811 | 1.486.722 | 85 | 0 |
| - | Трошкови осталог материјала | 1.003.988 | 1.387.189 | 1.181.332 | 118 | 0 |
| - | Остали трошкови | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | Тр. осталог матер. (режијског) | 463.639 | 435.793 | 450.790 | 97 | 103 |
| - | Отпис ауто гума | 0 | 7.924 | 1.384 | - | 17 |
| - | Отпис ХТЗ опреме | 220.040 | 253.552 | 232.031 | 105 | 92 |
| - | Утрошени канц. материјал | 115.588 | 95.082 | 133.697 | 116 | 141 |
| - | Ситан алат и инвентар који се не укљ.у цијену коштања | 128.011 | 79.235 | 83.677 | 65 | 106 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 4.066.544 | 3.728.330 | 4.364.805 | 107 | 117 |
| - | Тр. електр. енергије за вучу локом. | 1.319.438 | 1.318.957 | 1.403.146 | 106 | 106 |
| - | Тр. ел. енергије за остале сврхе | 683.666 | 661.514 | 669.656 | 98 | 101 |
| - | Тр. за развој и унапређење енергетике | 103.061 | 50.886 | 128.618 | 125 | 253 |
| - | Утрошена нафта | 1.225.030 | 1.088.954 | 1.422.605 | 116 | 131 |
| - | Трошкови горива - бензин | 88.426 | 81.417 | 98.449 | 111 | 121 |
| - | Трошкови мазива | 117.178 | 142.480 | 107.353 | 92 | 75 |
| - | Остала горива | 159.592 | 12.657 | 113.271 | 71 | 895 |
| - | Утрошени угаљ и ост.чврстих горива за добијање топл.енергије | 101.021 | 101.771 | 92.759 | 92 | 91 |
| - | Утрошена вода | 138.025 | 142.480 | 147.459 | 107 | 103 |
| - | Остали тр. енергије и енерг. горива | 131.109 | 127.214 | 181.491 | 138 | 143 |

Табела 62. Структура трошкова материјала за израду

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 41.498.702 КМ, што је 11%  ниже  од остварених  у 2017. години. На висину ових трошкова највећим дијелом утицало је смањење броја запослених радника у односу на прошлу 2017. годину. Трошкови нето регреса за годишњи одмор радника у 2018. години износе 543.908 КМ.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТР. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТ. ЛИЧНИ РАСХ. (1+2+3) | 46.692.772 | 40.958.397 | 41.498.702 | 89 | 101 |
| 1. | Трошк. бруто зарада и накнада зарада | 44.076.763 | 38.569.922 | 38.679.617 | 88 | 100 |
| - | Нето зараде | 26.765.009 | 23.451.756 | 23.649.247 | 88 | 101 |
| - | Остала лична прим.(уговори о повр. и привр. пословима)) | 13.770 | 10.000 |  | 0 | 0 |
| - | Порези на зараде и накнаде зарада | 2.238.480 | 1.590.610 | 1.585.872 | 71 | 100 |
| - | Порези на зараде по споразуму о раскиду радног односа |  |  | 34.929 |  |  |
| - | Доприноси на зараде и накнаде зарада | 14.541.449 | 12.834.208 | 12.687.131 | 87 | 99 |
| - | Доприноси на зар. и накн.зар. по споразуму о раскиду радног односа | 0 | 0 | 172.040 | - | - |
| - | Доприноси - волонтери | 3.725 | 20.000 | 6.490 | 174 | 32 |
| - | Регрес | 514.330 | 663.348 | 543.908 | 106 | 82 |
| 2. | Тр. бруто накн. чл. надзорног одбора и Oдбора за ревизију | 96.152 | 98.503 | 98.508 | 102 | 100 |
| - | Трошкови накнада чл. НО и одбора за рев. | 57.980 | 59.400 | 60.057 | 104 | 101 |
| - | Трошкови пореза за НО и одбора за рев. | 6.442 | 6.593 | 6.600 | 102 | 100 |
| - | Трошкови доприноса за НО и одбора за рев. | 31.730 | 32.510 | 31.851 | 100 | 98 |
| 3. | Остали лични расходи (а+б+в+г) | 2.519.857 | 2.289.972 | 2.720.577 | 108 | 119 |
| а) | Остала лична примања | 775.129 | 550.000 | 1.136.992 | 147 | 207 |
| - | Отпремнине за одлазак у пензију | 545.747 | 420.000 | 256.307 | 47 | 61 |
| - | Отпремнине по споразуму о прекиду радног односа | 0 | 0 | 628.726 | - | - |
| - | Помоћ запосленим | 228.654 | 100.000 | 236.735 | 104 | 237 |
| - | Нето накнада-уговор о дјелу | 728 | 30.000 | 15.225 | - | 51 |
| б) | Тр. дневница за сл. путовање | 252.212 | 265.040 | 239.540 | 95 | 90 |
| - | Дневнице у земљи | 151.830 | 160.000 | 107.089 | 71 | 67 |
| - | Дневнице у иностранству | 32.036 | 32.320 | 52.194 | 163 | 161 |
| - | Тр. смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 61.853 | 69.690 | 76.987 | 124 | 110 |
| - | Накн. тр. за коришт. соп. аута у сл. сврхе | 6.493 | 3.030 | 3.270 | 50 | 108 |
| в) | Накнада трошк. превоза на посао | 1.219.552 | 1.078.367 | 1.091.171 | 89 | 101 |
| г) | Километар | 272.964 | 396.565 | 252.874 | 93 | 64 |

Табела 63. Структура трошкова зарада, накн.зарада и осталих личних расхода

На дан 31.12.2018. године Жељезнице РС запошљавају 2.482 радника што је за 258 радника мање у односу на стање на крају 2017. године (или 9%).

Дакле, ефекти по примјени измијењеног и допуњеног Закона о жељезницама (а везано за пензионисање радника) одразили су се на смањење трошкова зарада у 2018. години у којој је започети процес реструктурисања радне снаге настављен сходно измјени Закона о жељезницама.

Жељезнице РС су у 2018. години оствариле просјечно исплаћену нето мјесечну плату по раднику у износу од 639 КМ, док је просјек Привреде РС 857 КМ по раднику, а припадајуће гране саобраћаја и складиштења 652 КМ по раднику.

Остали лични расходи остварени су у износу од 2.720.577 КМ и 8% су већи од остварених у 2018. години, а 19% већи од планираних. Повећање ових трошкова је због стимулативних отппремнина које је Друштво исплаћивало радницима код добровољног одласка из Друштва.

Трошкови дневница за службена путовања износе 239.540 КМ, и нижи су за 5% од остварених у 2017. години.

Трошкови накнаде превоза радника на посао и са посла остварени су у износу од 1.091.171 КМ и 11% су нижи од остварења у прошлој 2017. години.

У оквиру трошкова производних услуга остварених у износу од 4.037.844 КМ који су за 16% већи од остварења у 2017. години, најзначанији су трошкови осталих транспортних услуга, а који се односе на обрачун услуга вуче возова, који су фактурисани у износу од 2.185.432 КМ.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови производних услуга | 3.470.503 | 4.577.292 | 4.037.844 | 116 | 88 |
| - | Трошкови ПТТ услуга | 170.006 | 178.000 | 166.768 | 98 | 94 |
| - | Трошкови осталих транспортних услуга (трошкови вуче возова) возила и осталог-трећа лица | 1.903.582 | 2.328.379 | 2.185.432 | 115 | 94 |
| - | Трошкови одржавања | 301.018 | 607.000 | 358.444 | 119 | 59 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИВ) | 962.727 | 1.100.000 | 1.056.913 | 110 | 96 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИЦ) | 39.799 | 197.143 | 193.342 | 0 | 0 |
| - | Трошкови закупнина - пословни простор | 1.340 | 0 | 0 | - | - |
| - | Трошкови за рекламу и пропаганду | 2.074 | 15.000 | 5.635 | 272 | 38 |
| - | Трошкови осталих услуга (комуналане и сл.) | 89.957 | 151.770 | 71.311 | 79 | 47 |

Табела 64. Структура трошкова производних услуга

Истовремено, у оквиру ових трошкова, трошкови одржавања остварени су у износу од 358.444 КМ, трошкови РИВ-а (закуп кола ) су остварени у износу од 1.056.913 КМ (10% више од остварења у 2017. години ), трошкови РИЦ-а остварени су у износу од 193.342 КМ, а трошкови рекламе и пропаганде 5.635 КМ.

Трошкови амортизације су обрачунати у износу од 16.057.992 КМ, што је за 2% више од обрачунатих у 2017. години, и за 2% више од планираних. Трошкове амортизације у 2018. години чини амортизација нематеријалне имовине у износу 2.428 КМ и амортизација материјалне имовине у износу 16.055.564 КМ. До повећања трошкова амортизације дошло је због активирања инвестиције - изградња VI колосијека са свом пратећом опремом и изградња надстрешнице за вршење ТО са откачивањем теретних вагона у жељезничкој станици Омарска у износу 599.107 КМ,  активирања четири комби возила у износу 130.345 КМ и  активирања пет брзиномјера за локомотиве у износу 127.535 КМ.

Трошкови резервисања у 2017. години су остварени у износу од 452.843 КМ, што је значајно више у односу на остварење у 2017. години. Трошкови резервисања односе се на обрачун резервисања по основу евентуалних негативних исхода судских спорова у којим је Друштво тужена страна. Резервисања су извршена на основу процјене правне службе и односе се само на главни дуг.

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) износе 634.910 КМ, што је 7% ниже од остварених у 2017. години.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Нематеријални трошкови (1-6) | 682.719 | 816.889 | 634.910 | 93 | 78 |
| 1. | Трошкови непроизводних услуга | 165.152 | 160.189 | 215.219 | 130 | 134 |
| 2. | Трошкови репрезентације | 45.184 | 33.500 | 37.957 | 84 | 113 |
| 3. | Трошкови премија осигурања | 35.805 | 53.200 | 34.389 | 96 | 65 |
| 4. | Трошкови платног промета | 95.638 | 100.000 | 50.569 | 53 | 51 |
| 5. | Трошкови чланарина | 169.601 | 210.000 | 141.533 | 83 | 67 |
| 6. | Остали нематеријални трошкови | 171.339 | 260.000 | 155.242 | 91 | 60 |

Табела 65. Структура нематеријалних трошкова

На висину нематеријалних трошкова се, углавном, не може утицати јер имају карактер законских, односно уговорних обавеза.

Трошкови репрезентације су остварени у износу од 37.957 КМ, што је за 16% ниже од остварених у 2017. години. Највећи пад у структури нематеријалних трошкова, имају остали нематеријални трошкови, и то на име такси (административне, судске, регистарске, конзуларне, локалне и др).

Трошкови пореза износе 240.351 КМ. У односу на претходну годину дошло је до повећања накнада за општекорисна дејства шума због повећања износа укупних прихода и накнада за противпожарну заштиту због повећања пословних прихода.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови пореза | 164.556 | 152.005 | 240.351 | 146 | 158 |
| - | Порез на имовину | 39 | 50 | 390 | 0 | 781 |
| - | Накнада за кориштење вода | 48.041 | 46.500 | 43.411 | 90 | 93 |
| - | Накнада за шуме | 48.329 | 44.500 | 105.744 | 219 | 238 |
| - | Накнада за уређење грађев. земљишта | 41.603 | 33.000 | 42.775 | 103 | 130 |
| - | Противпожарна заштита | 26.544 | 26.000 | 46.761 | 176 | 180 |
| - | Остали порези | 0 | 1.955 | 1.270 | 0 | 65 |

Табела 66. Структура трошкова пореза

Трошкови доприноса  износе 469.750 КМ.

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови доприноса | 539.063 | 598.173 | 469.750 | 87 | 79 |
| - | Допринос - уговор о повременим и привременим пословима | 7.536 | 13.673 | 0 | - | - |
| - | Порези на лична примања - уговори о дјелу | 81 | 5.000 | 1.924 | 0 | 38 |
| - | Доприноси на лична примања - уговори о дјелу | 184 | 10.500 | 4.368 | 0 | 42 |
| - | Порез - уговор о повременим и привременим пословима | 1.530 | 4.000 |  | 0 | 0 |
| - | Допринос за ПИО - бенеф.радни стаж | 457.387 | 490.000 | 399.810 | 87 | 82 |
| - | Допринос за инвалиде | 72.346 | 75.000 | 63.648 | 0 | 85 |

Табела 67. Структура трошкова доприноса

Финансијски расходи у 2017. години износе 17.819.048 КМ, што је за 6% више у односу на остварење у 2017. години, а значајно више у односу на планиране. Расходи камата по основу тужби радника нису планирани за 2018. годину, док је на име планираног износа затезних камата за 2018. годину узета само половина очекиваног износа. Расходи затезних камата по иностраним кредитима обрачунати су и укалкулисани по завршном рачуну за 2018. годину.

Ове камате се не обрачунавају, нити укалкулисавају током године, него по завршном рачуну на крају пословне године, када стигне обрачун истих од Министарства финансија.

У том смислу, на основу обрачуна којег је Влада РС - Министарство финансија доставила Жељезницама РС за 2018. годину, ови расходи камата су укалкулисани у износу од 11.279.566 КМ што је за 8% ниже од укалкулисаних у 2017. години (у 2017. години наведене камате износиле су 12.317.479 КМ).

Повећање финансијских расхода највише се односи  на повећање камата по тужбама радника за разлике топлог оброка, регреса, накнада за превоз на посао и са посла, као и камата за порезе и доприносе по истом. У оквиру расхода камата смањене су камате по кредитима у земљи отплатом кредита Уникредит банке Бања Лука у 2018. години, а у иностранству за дио камате која је капиталисана на инвестицију - сигнално - телекомуникациони систем Бања Лука – Добој  ПС-03. У наредној табели приказана је структура финансијских расхода:

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1+2+3) |  | 16.756.492 | 8.284.487 | 17.819.048 | 106 | 215 |
| 1. | Расходи камата | 16.755.909 | 8.280.539 | 17.818.411 | 106 | 215 |
| - | Расходи камата по кредитима у земљи | 360.393 | 164.234 | 164.304 | 46 | 100 |
| - | Расходи камата по инокредитима | 1.063.168 | 762.433 | 1.044.052 | 98 | 137 |
| - | Расходи камата по основу тужби радника | 438.216 | 0 | 3.388.425 | - | - |
| - | Расходи камата за порезе и доприносе на плате | 2.518.218 | 1.320.000 | 1.889.805 | 75 | 143 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 12.317.479 | 5.733.872 | 11.279.566 | 92 | 197 |
| - | Камата за неблаг.плаћ. јав. прих. | 18.408 | 50.000 | 5.383 | 29 | 11 |
| - | Остале камате (по судским споровима и друге) | 40.026 | 250.000 | 46.876 | 117 | 19 |
| 2. | Губици по основу дуг. и крат. харт. од вриј. | 0 | 3.000 | 0 | - | - |
| 3. | Негативне курсне разлике | 583 | 948 | 637 | 109 | 67 |

Табела 68. Структура финансијских расхода

Остали расходи су остварени у износу од 2.258.524 КМ, што је за 30% ниже од остварених у 2017. години, а са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Рб | Опис | Остварење | План | Остварење | Индекс | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | 2018. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстали расходи | 3.248.032 | 716.000 | 2.258.524 | 70 | 315 |
| - | Губици по основу продаје и расх. нематер.сред. некрет. потр. и опре. | 2.175 | 60.000 | 14.374 | 661 | 24 |
| - | Мањкови | 26.515 | 20.000 | 385.447 | 0 | 0 |
| - | Издаци за културне,спортске,хуманит и здравствене намјене | 2.171 | 10.000 | 8.041 | 370 | 80 |
| - | Исправка вриједности краткорочних потраживања | 2.111.562 | 300.000 | 24.343 | 1 | 8 |
|  | Расходи по основу отписа потраживања-остало |  |  | 84.328 | 0 | 0 |
| - | ПДВ обрачунат на мањак |  | 6.000 |  | 0 | 0 |
| - | Трошкови судских спорова | 1.061.162 | 250.000 | 1.549.178 | 146 | 620 |
| - | Новчане казне | 4.560 | 10.000 |  | 0 | 0 |
| - | Накнада штете трећим лицима | 39.601 | 10.000 | 114.128 | 288 | 0 |
| - | Непоменути остали расходи | 286 | 50.000 | 78.686 | - | 157 |

Табела 69. Структура осталих расхода

У оквиру осталих расхода значајна ставка су трошкови судских спорова у укупном износу од 1.549.179 КМ

Расходи по основу усклађивања вриједности имовине износе 1.075.996 КМ и односе се на обезвријеђење вриједности имовине, а према процјени комисије (пруга Шамац – Бијељина и станична зграда у Вишеграду).

Расходи по основу исправке грешака из ранијих година износе 201.315 КМ.

Финансијски резултат

Укупни приходи остварени су у износу од 120.769.939 КМ што је 74% више од остварених у пословној 2017. години, а 82% више од планираних.

Укупни расходи остварени су у износу од 92.230.925 КМ што је за 4% ниже од остварених у пословној 2017. години, а 15% више од планираних.

Остварен је пословни добитак у износу од 46.026.024 КМ.

Остварен је финансијски губитак у износу од 17.753.289 КМ (затезне камате, камате по основу тужби радника и др).

Остварен је добитак по основу осталих прихода и расхода у износу 1.490.588 КМ.

Остварен је губитак по основу усклађивања вриједности имовине у износу од 1.075.996 КМ.

Остварен је губитак по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 148.313 КМ.

У пословној 2018. години остварен је добитак у износу од 28.539.014 КМ.

| РБ | ОПИС | Остварено | Остварено | Разлика | Индекси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. | 2018. | (2-1) | (ос.18/ос.17) |
| - |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пословни приходи | 66.359.826 | 116.902.066 | +50.542.240 | 176 |
| 2 | Пословни расходи | 74.616.773 | 70.876.042 | +3.740.731 | 95 |
| А | ДОБИТАК (1-2) | -8.256.946 | 46.026.024 | +54.282.971 | -557 |
| 3 | Финансијски приходи | 224.909 | 65.758 | -159.151 | 29 |
| 4 | Финансијски расходи | 16.756.492 | 17.819.048 | -1.062.556 | 106 |
| Б | ГУБИТАК (3-4) | -16.531.583 | -17.753.289 | -1.221.707 | 107 |
| 5 | Остали приходи | 1.932.586 | 3.749.112 | +1.816.526 | 194 |
| 6 | Остали расходи | 3.248.032 | 2.258.524 | +989.508 | 70 |
| В | ДОБИТАК/ГУБИТАК (5-6) | -1.315.446 | 1.490.588 | +2.806.034 | -113 |
| 7 | Приходи по основу рачун. политика | 935.258 | 53.002 | -882.255 | 6 |
| 8 | Расходи по основу рачун. полит. | 1.617.182 | 201.315 | +1.415.867 | 12 |
| Г | Добитак/Губитак по основу рач.политика | -681.924 | -148.313 | +533.611 | 22 |
| 9 | Приходи по осн.ускл.вр.имовине | 145.953 | 0 | -145.953 | 0 |
| 10 | Расходи по осн.ускл.вр.имовине | 9.675 | 1.075.996 | -1.066.321 | 11.121 |
| Д | Добитак по осн.ускл.вр.имов. | 136.278 | -1.075.996 | -1.212.274 | -790 |
| 13 | Укупно приходи | 69.598.532 | 120.769.939 | +51.171.407 | 174 |
| 14 | Укупно расходи | 96.248.152 | 92.230.925 | +4.017.227 | 96 |
| Ђ | Укупан губитак (А+Б+В+Г+Д) | -26.649.620 | 28.539.014 | +55.188.635 | -107 |

Табела 70. Биланс успјеха (скраћена форма АПИФ-овог обрасца)

*НАПОМЕНА: У колони 4, знак + (плус), значи да је остварен пораст прихода или смањење трошкова (расхода)у односу на претходну годину, што је економски позитивно кретање, а знак – (минус) обрнуто, пад прихода и пораст расхода, тј.економски негативно кретање.

Укупан кумулирани губитак на дан 31.12.2018. године износи 111.486.445 КМ.  Након усвајања Одлука од стране Скупштине акционара и провођења истих извршиће се покриће дијела губитка.

| БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године |  |  |  |
|  |  |  | (у КМ) |
| П О З И Ц И Ј А | Ознака за АОП | И З Н О С |  |
|  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |  |  |  |
| I Прилив готовине из пословних активности (502 до 504) | 501 | 60.981.245 | 65.308.184 |
| 1. Приливи од купаца и примљени аванси | 502 | 38.969.166 | 42.752.802 |
| 2. Прилив од премија, субвенција, дотација и сл. | 503 | 19.200.000 | 21.916.668 |
| 3. Остали приливи из пословних активности | 504 | 2.812.079 | 638.714 |
| II Одливи готовине из пословних активности (506 до 510) | 505 | 57.207.176 | 59.640.012 |
| 1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси | 506 | 13.061.222 | 17.191.514 |
| 2. Одливи по онову исплата зарада,накнада зарада и осталих личних расхода | 507 | 39.084.251 | 39.529.334 |
| 3. Одливи на основу плаћених камата | 508 | 2.243.859 | 1.919.035 |
| 4. Одливи на основу пореза на добит | 509 |  |  |
| 5. Oстали одливи из пословних активности | 510 | 2.817.844 | 1.000.129 |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (501-505) | 511 | 3.774.069 | 5.668.172 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (505-501) | 512 |  |  |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА |  |  |  |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519) | 513 | 0 | 0 |
| 1.Приливи по основу краткорочних финансиских пласмана | 514 |  |  |
| 2.Приливи по основу продаје акција у удјела | 515 | 0 | 0 |
| 3.Прилив по основу продаје нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опрема, инвестиционих некретнина и биолошких средстава | 516 |  |  |
| 4.Приливи од камата | 517 | 0 |  |
| 5.Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 518 | 0 | 0 |
| 6.Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 519 |  |  |
| II Одливи готовине из активности инвестирања ( 521 до 524 ) | 520 | 0 | 3.562 |
| 1.Одливи на основу краткорочних финансијских пласмана | 521 |  |  |
| 2.Одливи на основу куповине акција и удјела | 522 |  |  |
| 3.Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава | 523 |  | 3.562 |
| 4.Одлива на основу осталих дугорочних финансиских пласмана | 524 |  |  |
| III Нето прилив готовине из активности пласирања инвестирања (513-520) | 525 | 0 | 0 |
| IV Нето одлив готовине из активности пласирања и инвестирања (II-I) | 526 | 0 | 3.562 |
| В.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |  |  |  |
| I Приливи готовине из активности финансирања (528 до 531) | 527 | 4.146.947 | 4.370.476 |
| 1.Прилив на основу повећања основног капитала | 528 |  |  |
| 2.Приливи на основу дугорочних кредита | 529 |  |  |
| 3.Приливи на основу краткорочних кредита | 530 | 4.146.947 | 4.370.476 |
| 4.Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза | 531 |  |  |
| II Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538) | 532 | 8.226.554 | 9.437.487 |
| 1. Одлив на основу откупа сопствених акција и удјела | 533 |  |  |
| 2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза | 534 |  |  |
| 3. Одливи на основу краткорочних кредита | 535 | 8.226.554 | 9.437.487 |
| 4. Одливи на основу финансиских лизинга | 536 |  |  |
| 5. Одлив по основу исплаћене дивиденде | 537 | 0 | 0 |
| 6. Одлив по основу осталих дугорочних краткорочних обавеза | 538 |  |  |
| III Нето прилив готовине из активности финансирања (527-532) | 539 | 0 | 0 |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (532-527) | 540 | 4.079.607 | 5.067.011 |
| Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+513+527) | 541 | 65.128.192 | 69.678.660 |
| Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 505+520+532) | 542 | 65.433.730 | 69.081.061 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542) | 543 | 0 | 597.599 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541) | 544 | 305.538 |  |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 545 | 1.339.997 | 742.398 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 546 | 161 |  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 547 | 61 |  |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545+543-544+546-547) | 548 | 1.034.559 | 1.339.997 |

Табела 71. Биланс токова готовине

| ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за период која се завршава на дан 31.12.2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред.број | ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ | ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА |  |  |  |  |  |  | МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | УКУПНИ КАПИТАЛ |
|  |  | Ознака за АОП | АкциЈски капитал и удјели у друштво са ограниченом одговорношћу | Реавалоризационе резерве (МРС 16 МРС 21 И МРС 38) | Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају | Остале резерве (емисиона премија законске статутарне резерве заштита готовинских токова) | Акумулисани нераспоређени добитак (непокривени губитак) | УКУПНО |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стање на дан 31,12,2016 год, | 901 | 50.000 | 223.275.161 |  |  | -84.836.826 | 138.488.335 |  | 138.488.335 |
| 2 | Ефекти промјена у рачуноводственим политикама | 902 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Ефекти исправке грешака | 903 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Поново исказано стање на дан 01,01,2017,год (901+-902+-903) | 904 | 50.000 | 223.275.161 | 0 | 0 | -84.836.826 | 138.488.335 | 0 | 138.488.335 |
| 4 | Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава | 905 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Нереализовани добици/губици по основу финансиских средстава расположивих за продају | 906 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Курсне разлике настале по осбову прерачуна финансиских извјештаја у другу функционалну валуту | 907 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7 | Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успјеха | 908 |  | -75.889 |  |  | -26.649.619 | -26.725.508 |  | -26.725.508 |
| 8 | Нето добитци/губици периода признати директно у капиталу | 909 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка | 910 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала | 911 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 | Стање на дан 31,12,2017 год. (904+-905+-906+-907+-908+-909-910+911) | 912 | 50.000 | 223.199.272 |  | 0 | -111.486.445 | 111.762.827 |  | 111.762.827 |
| 12 | Ефекти промјене у рачуноводтвеним политикама | 913 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 | Ефекти исправке грешке | 914 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 14 | Поново исказано стање на дан 01,01,2018,год( 912+-913+-914) | 915 | 50.000 | 223.199.272 | 0 | 0 | -111.486.445 | 111.762.827 | 0 | 111.762.827 |
| 15 | Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава | 916 |  | 2.087.506 |  |  |  | 2.087.506 |  | 2.087.506 |
| 16 | Нереализовани добици/губици по основу финансиских средстава расположивих за продају | 917 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 17 | Курсне разлике настале по основу прерачуна финансиских извјештаја у другу функционалну валута | 918 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 18 | Нето добитак/губитак периода исказан у билаансу успјеха | 919 |  |  |  |  | 28.539.014 | 28.539.014 |  | 28.539.014 |
| 19 | Нето добитци /губици периода признати директно у капиталу | 920 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 20 | Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка | 921 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 21 | Емисија акционарског капитала и други видови повећања или смањења основног капитала | 922 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22 | Стање на дан 31.12.2018. године (915+-916+-917+-918+-919+-920-921+922) | 923 | 50.000 | 225.286.778 | 0 | 0 | -82.947.431 | 142.389.347 | 0 | 142.389.347 |

Табела 72. Извјештај о промјенама на капиталу

| А Н Е К С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Додатни рачуноводствени извјештај |  |  |  |  |
| за период од 01.01.до 31.12.2018 .године |  |  |  |  |
|  |  | износ у конвертибилним маркама |  |  |
| Група рачуна /рачун | О П И С | Oзнака за АОП | И З Н О С |  |
|  |  |  | Текућa годинa | Претходнa годинa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| О10 | Улагање у истраживање и развој( дуговни промет без почетног стања) | 601 |  |  |
| 201 и дио 200 | Купци из РС и купци-повезана правна лица из РС (дуговни промет без почетног стања) | 602 | 7.334.520 | 6.838.303 |
| 202 и дио 200 | Купци из Федерације БиХ и купци-повезана правна лица из Федерације БиХ (дуговни промет без почетног стања) | 603 | 43.951.669 | 45.172.381 |
| 203 и дио 200 | Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци-повезана правна лица из БД (дуговни промет без почетног стања) | 604 | 579.467 | 796.501 |
| 432 и дио 431 | Добављачи из РС и добављачи-повезана правна лица из РС (потражни промет без почетног стања) | 605 | 10.643.538 | 27.457.737 |
| 433 и дио 431 | Добављачи из Федерације БиХ и добављачи-повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања) | 606 | 14.516.832 | 15.398.343 |
| 434 и дио 431 | Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи-повезана правна лица из ДБ (потражни промет без почетног стања) | 607 | 79.688 | 36.874 |
| 601 и дио 600 | Приходи од продаје робе у РС и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у РС | 608 |  |  |
| 602 и дио 600 | Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ | 609 |  |  |
| 603 и дио 600 | Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у БД | 610 |  |  |
| дио 61 | Приходи од продаје производа | 611 |  |  |
| дио 61 | Приходи од продаје услуга | 612 |  |  |
| 611 и дио 610 | Приходи од продаје учинака у РС и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у РС | 613 |  |  |
| 612 и дио 610 | Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у ФБиХ | 614 |  |  |
| 613 и дио 610 | Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје учинака повеза. правним лицима у БД | 615 |  |  |
| дио 611 | Приходи од продаје услуга у Републици Српској | 616 | 4.070.654 | 4.545.089 |
| дио 612 | Приходи од продаје услуга у Федерацији БиХ | 617 | 31.011.076 | 31.091.011 |
| дио 613 | Приходи од продаје услуга у Брчко Дистрикту БиХ | 618 | 548.277 | 770.862 |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (620+623+624+625+626+627+628) | 619 | 78.124.198 | 26.816.322 |
| 650 | а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и сл. | 620 | 25.528.991 | 25.530.547 |
| дио 650 | Од тога: приходи по основу субвенција на производе ( субвенције које се приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, млијеко и др.) | 621 |  |  |
| дио 650 | Приходи на основу субвенција на производњу ( на запошљавање, плату, каматну стопу, смањење загађења и др.) | 622 |  |  |
| 651 | а) Приход од закупнина | 623 | 849.134 | 713.139 |
| 652 | б) Приход од донација | 624 | 51.661.769 | 462.464 |
| 653 | г) Приход од чланарина | 625 |  |  |
| 654 | д) Приход тантијема и лиценцних права | 626 |  |  |
| 655 | ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.) | 627 | 84.304 | 110.143 |
| 659 | е)Остали пословни приходи по другим основима | 628 |  | 29 |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 629 | 3.814.871 |  |
| дио 660 | Од тога: Приходи од учешћа у добити (дивиденди) | 630 |  |  |
| дио 670 | Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 631 |  |  |
| 678 | Приходи на основу уговорене заштите од ризика | 632 |  |  |
| 51 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 633 | 7.483.650 | 7.276.104 |
| 513 | Од тога: трошкови горива и и енергије | 634 | 4.364.805 | 4.066.544 |
| 52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ И ЛИЧНИХ РАСХОДА | 635 | 41.498.702 | 46.692.772 |
| 522+523 | Трошкови бруто накнада чланова управног,надзорног,одбора за ревизију | 636 | 98.508 | 96.153 |
| 525 | Трошкови запослених на службеном путу | 637 | 239.540 | 252.212 |
| дио 525 | Од тога: дневнице | 638 | 159.283 | 183.866 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (640+641+642+643+644+645+646+647) | 639 | 4.037.844 | 3.469.012 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 640 |  |  |
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 641 | 2.352.200 | 2.076.412 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 642 | 119.523 | 124.969 |
| дио 532 | г)Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средства | 643 | 238.921 | 176.050 |
| 533 | Трошкови закупа | 644 | 1.250.254 | 1.003.867 |
| 534+ 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 645 | 5.635 | 2.074 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се капитализују | 646 |  |  |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 647 | 71.311 | 85.640 |
| дио 539 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 648 |  |  |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (650+653+654+655+656+657+658+659) | 649 | 875.260 | 805.672 |
| 550 | а)Трошкови непроизводних услуга | 650 | 215.219 | 165.152 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 651 | 26.838 | 48.715 |
| дио 550 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 652 |  |  |
| 551 | Трошкови репрезентације | 653 | 37.957 | 45.184 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 654 | 34.389 | 35.805 |
| 553 | Трошкови платног промета | 655 | 50.569 | 95.638 |
| 554 | Трошкови чланарина | 656 | 141.533 | 169.601 |
| дио 555 | Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл. | 657 |  |  |
| дио 555 | Трошкови пореза на производњу, на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 658 | 240.351 | 122.953 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 659 | 155.242 | 171.339 |
|  | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | 660 |  |  |
| 47 осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додатну вриједност (кумулативан промет конта) | 661 | 5.104.148 | 5.735.689 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додатну вриједност (кумулативан промет конта) | 662 | 4.002.601 | 8.166.818 |
| 479 | Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунатог иаконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 663 | 201.117 | 50.355 |
| 279 | Потраживања на основу разлике између аконтационг и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта) | 664 |  |  |
| 271 | Порез на додатну вриједност плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 665 |  | 363.365 |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 666 | 453.042 | 232.817 |
| 480 | Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта) | 667 |  |  |
| нема конта | Приходи остварени на бази подуговарања | 668 |  |  |
| нема конта | Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге | 669 |  |  |
| нема конта | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњи одмор, државних празника и сл.) | 670 | 5.134.935 | 5.893.979 |

Табела 73. Анекс – додатни рачуноводствени извјештај

# VII   Показатељи успјешности пословања

Показатељи успјешности пословања у 2018. години приказани су у наредном табеларном прегледу:

| Р. бр. | Опис | Остварено | Планирано | Остварено | Индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017. год. | 2018. год. | 2018. год. | (Oс.18/Oс.17) | (Oс.18/Пл.18) |
| 1. | Oстварена продуктивност | 143.732 | 147.579 | 153.512 | 107 | 104 |
| 5. | Остварена економичност | 0,72 | 0,83 | 1,31 | 181 | 159 |

Табела 73.  Показатељи успјешности пословања

1) продуктивност

Према методологији UIC-а продуктивност се изражава на слиједећи начин:

ПКМ + НТКМ          ≥   100.000

Укупан број запослених

Остварена продуктивност у 2018. години виша  је 7% од остварене у 2017. години,  док је 4% виша од планиране.

2) економичност

Укупна економичност се изражава односом:

Укупни приходи      ≥  1

Укупни расходи

Овај показатељ говори о покривености укупних расхода укупним приходима. Интенција је да он буде једнак или већи од 1, што значи да је 1 КМ расхода покривена са 1 КМ прихода или више. Остварени показатељ економичности за овај период је 81% већи од  оствареног у 2017. години.

# VIII Важнији пословни догађаји након истека пословне године

Путем Јединице за имплементацију Пројекта закљученог 30.08.2018. године између Владе Републике Српске – Министарства финансија и Министарства саобраћаја и веза, и Жељезница Републике Српске, повучена је друга транша средстава из кредита Свјетске банке а намијењена реструктурисању Друштва и са 26.02.2019. године извршена су плаћања обавеза у укупном износу од 10.825.720 КМ.

# IX Опис главних ризика

Управа Жељезница РС је усвојила Студију ризика за 2018. годину коју је сачинило Одјељење за интерну ревизију Жељезница РС.

Процјена ризика се врши да би се утврдиле слабе тачке Друштва у цјелини као и појединих организационих дијелова, односно пословних процеса.

Основни циљ ове процјене је:

- идентификовање подручја ризика,

- функционисање интерних контрола.

Идентификовање ризика подразумијева разматрање релевантних опасности које могу утицати на пословање Друштва.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризици у пословању Жељезница РС се дијеле на пословне, непословне и ризике окружења.

- Пословни ризик

Пословни ризици су ризици који су везани за пословање Друштва и узроковани су унутрашњим активностима или неактивностима, као и неким спољним факторима који директно врше утицај на ефикасност дијела пословања или на укупно пословање Друштва.

У пословне ризике спадају:

а) ризик техничке природе,

б) ризик економске природе,

в) ризик у дјелатности,

г) ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају и

д) ризик финансијске природе.

а) Ризик техничке природе – Жељезнице РС имају у употреби низ нискофункционалних застарјелих и истрошених капацитета (са високим степеном отписаности грађевинских објеката и мобилних капацитета у просјеку око 80%).

Финансијска неликвидност Друштва доприноси повећању овог ризика.

б) Ризик економске природе – јавља се због неусклађености потреба и одобрених средстава прописаних Законом о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

в) Ризик у дјелатности – јавља се због неблаговремене испоруке по закљученим уговорима набавке, немогућности набавке потребних резервних дијелова, потрошног материјала, енергената и др. Потрошња разног материјала, горива и енергије, па и услуга у функцији је обима и структуре употребљених капацитета и њиховог одржавања (текућег и инвестиционог) за производњу транспорних услуга и задовољавање тражње.

г) Ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају – нарочито су изражени због неизграђених услова на транспортном тржишту, видљиви у конкуренцији између жељезничког и других видова саобраћаја, а нарочито друмског (непостојање саобраћајне политике).

Ризик због неусаглашености потраживања и обавеза са страним жељезничким управама из ранијег периода, по разним основама, ризик да у уговорима о превозу нису регулисани поступци и клаузуле које ће омогућити пуну заштиту превоза што може значајно да утиче на резултат пословања.

д) Ризик финансијске природе – сматра се посебно значајним с обзиром на вриједност материјалних средстава која су повјерена Друштву. Овај ризик је својствен за сваки пословни субјект, а испољава се кроз одређену вјероватноћу да Друштво неће обезбиједити адекватну ликвидност да исплати своје обавезе.

Финансијски ризик се идентификује кроз:

- ризик новчаног тока, који се испољава као ризик (не) наплате потраживања од купца у уговореном року,

- порески ризик, се појављује када су значајне трансакције Друштва у виду доприноса и пореза неадекватно класификоване и нереализоване у периоду када су настале, због чега су изложене додатним трошковима,

- валутни ризик се јавља код уговарања и кориштења међународних кредита, везано за обрачунску јединицу и рок враћања кредита и обавезе према Влади.

Финансијски расходи, који се своде на камате, имају тенденцију раста, условљени у првом реду плаћањем камата на дугорочне и краткорочне кредите, камате по судским рјешењима, као и уговорене камате из пословних односа.

- Непословни ризик

У непословне ризике Друштва се сврставају:

а) ризик физичке природе и

б) ризик социјалног поступања

а) Ризик физичке природе – јављају се због положаја и терена на коме су изграђени инфраструктурни објекти Друштва, посебно објекти у доњем строју пруге, постројења која нису у функцији (постројења контактне мреже, осигурања и телекомуникационих веза).

Значајан број ванредних догађаја доводи до већих обустава у саобраћају, необезбијеђени путни прелази, лагане вожње и др. што значајно утиче на пословни резултат Друштва.

б) Ризик социјалног поступања – изражени су у постојању великог броја радника са умањеном способношћу, с обзиром на захтијевне здравствене способности за обављање послова у непосредном обављању жељезничког саобраћаја. Могућност њиховог рјешавања са могућношћу распоређивања на друга радна мјеста је врло мала, што представља велики проблем за обављање пословних процеса у Друштву.

- Ризик окружења

Ризик окружења се јавља када вањски фактори имају утицај на пословање Друштва у односу на избор стратегије, операција, односа са купцима и добављачима, организационе структуре или финансијског стања или неефикасности. У ову категорију сврстани су слиједећи ризици:

а) регулаторни ризик,

б) ризик конкуренције.

а) Регулаторни ризик – нарочито се огледа у значајном утицају Владе РС на висину средстава по уговору о пружању и финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

б) Ризик конкуренције – је прије свега питање конкуренције, тј. превоза роба у другим видовима саобраћаја, али такође и осјетно све мање потребе за превозом роба због привредног амбијента.

Отварањем тржишта жељезничких услуга и укидањем монопола над жељезничким саобраћајем а према директивама ЕУ директно је запријећено амбијенту пословања послије ступања на снагу тих директива. Овом моменту треба посветити максималну пажњу и дати одговоре на начине даље борбе са конкуренцијом још у овом моменту.

Овај ризик у пословању је ''кључни ризик'' овог система, уочавајући чињеницу да је конкуренција далеко опремљенија како вучним тако и вученим средствима жељезничког саобраћаја.

# X Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница РС у будућности и друго

Законски оквир којим су регулисане области заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине је: Закон о Жељезницама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 19/17 и 28/17), Закон о заштити на раду (''Службени гласник Републике Српске'' број  1/08 и 13/10), Закон о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српск'' број 71/12), Закон о заштити животне средине – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/12 и 19/15), као и многобројни правилници, технички прописи, стандарди и др.

У 2018. години предузете су сљедеће активности:

- континуирано се вршила обука у складу са Правилником о електрифицираним пругама монофазним системом 25kV и 50 Хз и Упутством 227 о мјерама безбједности од електричне струје на електрифицираним пругама Жељезница РС,

- редовно је вршено обучавање - оспособљавање из заштите на раду и заштите од пожара радника који учествују у вршењу жељезничког саобраћаја (Правилник 645 о утврђивању радних мијеста на којима радници непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја и Правилника 646 о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја), ученика, и радника који обављају послове за Жељезнице РС и других који се по било ком основу рада налазе у просторијама и просторима Жељезница РС (члан 4 тачке од а – ж и члана 31 тачка 1. Закона о заштити на раду Републике Српске) за које се обавијести Служба заштите на раду,

- редовно су се пратили  рокови за обављање периодичних љекарских прегледа радника (Правилник о здравственим условима које морају испуњавати жељезнички радници који непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја 655) и вршена је провјера физичке и психичке способности жељезничких радника прије ступања на рад и у току рада (Правилник 657),

- редовно су се пратили рокови и обављали прегледи и испитивања електроизолацоне опреме (рукавица, чизама, мотки за уземљење и индикатора) у овлаштеној стручној установи ''Институт заштите и екологије'' Бања Лука.

- вршена је провјера чувања и складиштења средстава заштите од високог напона у службеним мјестима и процедура преузимања за преглед,

- редовно се вршило обучавање радника за руковање средствима заштите од високог напона у Секцији ЕТП Добој и Секцији ЕТП Бања Лука и истим су се редовно продужавале дозволе за руковање овим средствима на постројењима високог напона (Правилници 212, 213 и 227),

- у току 2018 године, Извјештаји о повредама на раду прослијеђивани су:

Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС, Институту за заштиту здравља РС Бања Лука, Фонду пензијског и инвалидског осигурања РС и Фонду здравственог осигурања РС у складу са чланом 53. став 1. Закона о заштити на раду (''Службени гласник Републике Српске'' број 1/08 и 13/10) и Правилником о садржају и начину издавања образаца извјештаја о повреди на раду (''Службени гласник Републике Српске'' број 66/08).

У овом периоду активности референата заштите на раду су биле сљедеће:

- Учешће радника службе заштите код рјешавања питања по налазима инспекција, давање инструкција, координација извршења наложених мјера и др.

- Учешће у раду комисија приликом полагања стручних испита / према 646 /,

- Главни референти су вршили консултације са референтима у секцијама по питањима заштите на раду заштите од пожара и заштите животне средине,

- Вођене су евиденције предвиђене чланом 53. Закона о заштити на раду које треба да се воде након усвајања Акта о процјени ризика (што значи да се ради о новој евиденцији) коју треба да воде стручна лица из члана 40. Закона о заштити на раду (радник за заштиту и здравље на раду), као и евиденције које треба да воде стручна лица за заштиту од пожара.

- У 2018. години су проведени периодични испити из области ЗНР и ППЗ.

У складу са Законом о заштити од пожара и Плановима о заштити од пожара воде се евиденција о средствима за заштиту и гашење пожара (намјена, врста и количина), о запаљивим и опасним материјама, као и посебно обученим радницима за руковање овим материјама.

У току 2018. године је извршена набавка противпожарних средстава и хидрантске опреме као и попуњавање по објектима.

- Редовно су се вршила атестирања заштитних средстава и опреме за заштиту од високог напона додира и то електроизолационих рукавица и чизама сваких 6 мјесеци, електроизолационих тепиха (простирки) свака 24 мјесеца и

електроизолационих мотки за уземљење, такође свака 24 мјесеца. О овим испитивањима се уредно води евиденција, поштују се прописани рокови за прегледе и начин одржавања у складу са Правилницима 212, 213, Упутством 227, Приручником 227а, Упутством за обављање послова на пругама РС електрифицираним монофазним системом 25 kV 50 Hz.

- Извршено је мјерења буке и квалитета ваздуха која су показала да се интензитет буке креће у дозвољеним границама, хемијске штетности измјерене у односу на МДК су у дозвољеним вриједностима у чворовима Бања Лука Приједор, Нови Град и Добој.

- Преглед електро инсталација и громобранске мреже је вршен у свим организационим дијеловима Жељезница РС а.д. Добој, о чему су издати протоколи о мјерењу.

Прописи који регулишу ову област су: чл. 1. став 2 Закона о заштити на раду, чл. 24. Закона о заштити од пожара, тач. 8.9. (сваке године у суво доба се мора извршити испитивање заштитног уземљења) Правилника о техничким мјерама и условима за извођење ел.енергетских инсталација у зградама, тач. 7.2 Правилника о техничким прописима о громобранима, чл. 18. и 19. Правилника 213 и опасности које настају присуством напона 25 кV прописане у тач. 3.4. став 1.3. и 5 Упутства 227 и других прописа.

- У току 2018. године су све организационе јединице обавијештене о обавезном предузимању мјера противпожарне заштите, као и о обавезном чишћењу пружног појаса,

- Редовно се вршио преглед и испитивање хидрантске опреме и хидраната,

- Редовно се вршио преглед и контрола противпожарних апарата у ватрогасном сервису, који ради у оквиру Секције за вучу возова Добој,

- Из области цивилне заштите ревидиран је План евакуације и спасавања у ванредним ситуацијама за жељезничке чворове Добој, Бања Лука, Приједор и Нови Град, за све објекте у којима раде радници за случај ванредних околности као што су пожар, земљотрес или неке друге непогоде,

- На основу израђеног Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама издата су рјешења свим радницима који су именовани у тимове који су обавезни да учествују за случај ванредних ситуација,

Из области заштите животне средине вршено је следеће:

- Жељезнице Републике Српске су продужиле еколошке дозволе за сва четири жељезничка чвора, као и за објекте у Дистрикту Брчко и Зворник, и исте важе до краја 2022. године.

- Такође је извршено продужавање водопривредних дозвола за жељезничке чворове Бања Лука, Приједор и Нови Град,

- Извршена су сва потребна мјерења као што су електромагнетна зрачења, испитивање отпадних вода, испитивање буке, освијетљености и квалитета ваздуха и концентрације прашине, емисије димних гасова из котла на чврсто гориво, границе излагања нејонизујућем и елекромагнетном зрачењу.

- У циљу прецизнијег прегледа потрошње воде и струје, те смањења трошкова Друштва у свим видовима, предузето је низ мјера на утрђивању неоправданих губитака усљед кварова. Извршено је отклањање свих кварова тако да су се смањили трошкови у овим дјелатностима,

- Планирана је реконструкције септичких јама у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (''Службени гласник Републике Српске'' број 68/01).

Након обиласка четири жељезничка чвора Жељезница Републике Српске, Добој, Бања Лука, Приједор и Нови Град, констатовано је сљедеће:

Комунални и комерцијални отпад се одлаже у контејнере предвиђене за то, а јавна комунална предузећа врше услуге одвоза и складиштења таквог отпада.

Потребно је у 2019. години извршити продужење или обнављање уговора са јавним предузећима за услуге одвоза комуналног и металног отпада, испоруку воде, чишћење и одвоз муља из колектора и чишћење канализације на нивоу Жељезница РС.

Мјере које би требало предузети у наредном периоду су:

- Потребно је вршити мониторинг:

- Квалитета ваздуха

- Квалитета воде

- Буке

- Зрачења (нејонизујуће електромагнетно)

- Реконструкција и изградња објекта за прикупљање и одвођење отпадних вода третираних у објектима сеператора уља и масти

- Контролисати одлагање отпада

- Контролисати да ли се привремено складишти и чува отпад на сигуран и еколошки прихватљив начин,

- Посебно контролисати складиштење опасаног отпада на безбиједним мјестима до његовог коначног збрињавања,

- Контролисати и уколико је потребно забранити мијешање опасног отпада са другим отпадом,

- Подмазивати машине и сипати уља на водонепропусној површини уз максималну пажњу и одмах уклонити евентуалне мрље посипањем апсорбенса на земљиште,

- Уредити простор за привремено одлагање котловске шљаке,

- Сачинити уговоре о третману чврстог отпада за 2019 годину,

- Потребно је правилно руковати опремом, редовно чистити запрљане површине, цјевоводе, вршити замјену вентила, изолације површина и цјевовода, замјену чесми, дихтунга и уопштено редовно одржавати опрему и радни простор,

- Сва цурења уља и мазива купити помоћу апсорпционог средства, и прикупљати у одговарајућу бурад,

- Редовно вршити пражњење сепаратора уља и масти од стране надлежног комуналног предузећа,

- Редовно вршити чишћење и одржавање сабирних канала,

- Предузети мјере за спречавања разношења отпада изван контејнера, а уколико дође до просипања или цурења садржаја, предузети мјере санације загађења.

# Закључак

Пословну 2018. годину карактерише низ започетих активности и мјера које би у коначници резултовале финансијској одрживости и унапријеђењу оперативне ефикасности. Ради се о започетим процесима општег реструктурисања Друштва чији је један сегмент проведен у 2018. години.

Остварени добитак (нераспоређени добитак) у пословању у 2018. години, након проведених процедура и доношења Одлука од стране Скупштине акционара користиће се за покриће кумулираног губитка.

Укупан капитал на дан 31.12.2018. године износи 142.389.347 КМ од чега је губитак до висине капитала у износу од 111.486.445 КМ. Основни капитал износи 50.000 КМ, а нераспоређени добитак износи 28.539.445 КМ.

У наредном периоду слиједи власничко реструктурисање Жељезница Републике Српске (претварање обавеза по основу иностраних кредита у капитал), те изузимање жељезничке инфраструктуре из власништва Жељезница Републике Српске. Све ово указује на провођење сложених процеса у даљем поступку реструктурисања у Жељезницама Републике Српске, дефинисаних Планом финансијског и оперативног реструктурисања (на нацрт наведеног документа сагласност је дала Влада Републике Српске на 183. сједници, одржаној 29.06.2018. године, а у складу са одредбама Закона о стечају). Крајњи циљ реструктурисања је промјена пословног амбијента, што ће се манифестовати прерастањем Жељезница Републике Српске у модерни, самоодрживи жељезнички саобраћајни систем.

Број: I-4.7906/19

Датум: 09.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ ДРУШТВА

________________________________

Зоран Илинчић, дипл. инж. ел.

Измијењеним Законом о Жељезницама РС омогућено је да се у оквиру Жељезница РС  може отказати уговор о раду раднику када наврши 40 година пензијског стажа и године живота у складу са чланом 42. став 1. и чланом 178. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Број 06.12/020-3005/18 од 12.11.2018. године

Број 06.12/020-3005/18 од 12.11.2018. године

Чланом 6. Закона о жељезницама (Сл. гласник РС бр. 19/17) дефинисано је да жељезничка инфраструктура прелази у власништво Републике Српске.