Светог Саве 71, 74000 Добој; телефон: ++387 (0)53 241 368; факс: ++387 (0)53 222 247

ЖРС

ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. ДОБОЈ

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А. Д. ДОБОЈ

ЗА 2022. ГОДИНУ

Добој, март 2023. године

# САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2

УВОД	3

OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	4

Параметри пословног амбијента у 2022. години	5

Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:	6

1.	ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА	7

1.1.	Физички обим рада	7

1.1.1.	Превоз путника	7

1.1.2.  Превоз роба	8

1.2.	Кориштење капацитета вуче (локомотиве)	10

1.3.	Кориштење капацитета за превоз путника (путничка кола)	12

1.4.	Кориштење капацитета за превоз робе (теретна кола)	13

1.5.	Одржавање локомотива, путничких и теретних кола (Сектор за ОШВ)	15

1.6.	Сектор за вучу возова	16

2.	ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ	18

2.1.	Капацитети пруга	18

2.2.	Реализација урађених радова у Сектору за грађевинске послове	20

3.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	32

4.	КРЕДИТИ	33

5.	РАДНА СНАГА	36

6.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	38

6.1. Биланс стања	38

6.2.	Биланс успјеха	49

6.3.	Биланс токова готовине	61

6.4.	Извјештај о промјенама на капиталу	63

6.5.	Анекс	64

Табела 74. Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс	65

7.	Показатељи успјешности пословања	66

8.	Опис главних ризика	67

9.	Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница Републике Српске у будућности и друго	69

Закључак	70

# УВОД

Извјештај о пословању Жељезница Републике Српске, а.д. Добој у 2022. години приказује остварене показатеље физичког обима рада, финансијске показатеље и показатеље о запослености, компарирајући исте са Планом пословања као и реализацијом прошле пословне године.

Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју, од 16.03.2020. године,                                                   број: 60 0 St 029351 20 Res, отворен је поступак реструктурисања Друштва.                               Дана 31.12.2020. године, одржано је рочиште пред Окружним привредним судом у Добоју гдје су повјереници Жељезница Републике Српске гласали за предложени План финансијског и оперативног реструктурисања. План је прихваћен Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 St 029351 20 Res од 31.12.2020. године (правоснажно од 16.03.2021. године). Укупно призната потраживања повјерилаца износе 334.368.586 КМ, од чега се 334.052.579 КМ односи на потраживање Министарства финансија и планирано је да се тај износ конвертује у капитал. Поступак конверзије је у току, прописана документација достављена је Комисији за хартије од вриједности. У наредном периоду  очекује се завршетак активности регистрације  3. емисије акција и уписа исте у судски регистар, чиме би се конверзија и окончала. Сва остала пријављена потраживања су измирена.

Влада Републике Српске донијела је Закључак (број:04/1-012-2-3283/20 од 19.11.2020. године) којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске, убудуће, буду организоване као сложено предузеће, вертикално интегрисано или холдинг. Након тога, 17.12.2020. године, Влада Републике Српске донијела је нови Закључак (број:04/1-012-2-3421/20 од 17.12.2020. године) којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске убудуће буду организоване као сложено предузеће, холдинг. Такође, Влада Републике Српске на 113. сједници одржаној            18.03.2021. године донијела је Закључак број 04/1-012-2-692/21 којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске буду организоване као холдинг предузеће са зависним предузећима за инфраструктуру, превоз путника и превоз роба, а да се радионице за оправку жељезничких возила и вуча возова налазе у оквиру зависног предузећа за теретни саобраћај.

Тренутно је у току рад консултанта за организационо реструктурисање који се финансира из кредита Свјетске банке, након чега ће бити израђена и примијењена нова организација и систематизација радних мјеста (у новембру 2021. године усвојен је Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста). Такође, у оквиру пројекта реструктурисања Жељезница Републике Српске ангажован је консултант за израду планова пословања и јавних уговора за одабрани модел организовања.

У наставку су детаљније  образложени остварени резултати пословања Друштва за извјештајни период.

# OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЗИВ ДРУШТВА:

Жељезнице Републике Српске, а. д. Добој

АДРЕСА:

Светог Саве број 71, Добој

Телефон: +387 (0)53 241 368

Е-mail: kabinet@zrs-rs.com

Website: www.zrs-rs.com

Матични број: 1494562

ЈИБ: 4400025960001

Оснивач: Влада Републике Српске

Уписани капитал: 50.000 КМ

Номинална вриједност акције: 1 КМ

УПРАВА ДРУШТВА:

Предсједник Управе Друштва:

Слађан Јовић

Чланови Управе Друштва:

Жељко Радић

Драган Зеленковић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Предсједник:

Милош Букејловић

Чланови:

Дијана Каленић

Славица Живковић

Александер Игњић

Младен Лазаревић

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ:

Предсједник:

Владимир Станимировић

Чланови:

Јела Рикало

Владимир Паравац

Учешће у структури власништва капитала Жељезница Републике Српске а.д. Добој:

- Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука 63,92%

- Преф а.д Бања Лука 10%

- Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука 5%

- Raiffeisen банк д.д. Бих Сарајево-Кастоди 1,21%

- Остали акционари 19,87%.

# Параметри пословног амбијента у 2022. години

- Пословање Жељезница Републике Српске, у даљем тексту Друштва, је област која је нормативно уређена законима (Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о жељезницама Републике Српске, Закон о жељезницама Босне и Херцеговине и др.), прописима и директивама међународне заједнице (ЕU, UIC, CIT, FTE и др.), подзаконским актима (уредбе, одлуке и др.). Нормативни акти Друштва који регулишу ову област су: Статут (највиши нормативни акт Друштва) и правилници из области жељезничког саобраћаја и Правилник о раду.

- Ред вожње за 2022. годину важи од 12.12.2021. године до 10.12.2022. године.

- Цијене – тарифе за превоз путника нису се мијењале од 2018. године, док се цијене превоза роба уговарају, а за шта су основа важеће тарифе.

- Цијена нафте (d2) по мјесецима (у КМ, без ПДВ-а) и износи како слиједи:

| Година/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. година | 0,91 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,07 | 1,25 | 1,25 | 1,13 |
| 2022. година | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,17 | 2,13 | 2,23 | 2,64 | 2,44 | 2,32 | 2,2 | 2,37 | 1,97 | 2,02 |

- Цијена струје (у КМ, без ПДВ-а) у 2022. години:

| 2021. година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виша (АVT) | 0,1023 | 0,1023 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1181 | 0,10 |
| Нижа (AMT) | 0,0682 | 0,0682 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0668 | 0,0668 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0788 | 0,07 |
| 2022. година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| Виша (АVT) | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,12 |
| Нижа (AMT) | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,08 |

- Цијена рада је 120 КМ.

- Најнижа плата у Републици Српској од 01.01.-30.04.2022. године износила је 590 КМ у нето износу или 855 КМ у бруто износу, док  од 01.05.2022. године износи  650 KM у нето износу или 942 КМ у бруто износу.

- Влада Републике Српске је донијела Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате („Службени гласник Републике Српске“ број 39/22), која се примјењује од 12. маја 2022. године. Након измјена наведене Одлуке, трошкови једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као у случају обављања прековременог рада дужег од три часа дневно износе 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан радника, уколико код послодавца није организована исхрана радника. С обзиром да је просјечна бруто плата радника у Републици Српској за 2021. годину износила 1.546 КМ, бруто износ топлог оброка по радном дану је 13,14 КМ, а што одговара нето износу од 8,02 КМ.

- Регрес за годишњи одмор, на основу Закона о раду, обрачунава се у висини од 8,00 КМ по дану за сваки дан искориштеног годишњег одмора.

- Домаћа пуна дневница износи 20 КМ (Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској, Службени гласник Републике Српске број 57/21).

- Износ накнаде за кориштење властитог аутомобила за службене потребе је                                                                    20% од цијене литра бензина по пријеђеном километру.

- Стопе доприноса и пореза на бруто лични доходак:

- допринос Фонду ПИО: 18,5 %

- допринос Фонду здравства: 10,2%

- доприноси Фонду за дјечију заштиту: 1,7%

- доприноси Фонду за незапослене: 0,6%

- порез: 8%.

- Неопорезиви износ личног дохотка одобрен је од 01.01.2022. године у износу од 1.000 КМ.

- Затезна камата (Управа за индиректно опорезивање): 0,04% дневно (Сл. гласник БиХ бр. 100/13).

- Затезна камата (Пореска управа Републике Српске): 0,03% дневно (Сл. гласник РС број 102/11, 108/11 и 67/13).

- Законска затезна камата износи 0,03% дневно.

# Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:

- pkm-путнички километри

- t-тоне

- NTKM-нето-тонски километри

- brtkm-бруто-тонски километри

- mkm-мазивни километри

- МРС-међународни рачуноводствени стандарди

- ВВ-вуча возова

- ОШВ-одржавање шинских возила

- РО-редовна оправка

- РОП-регенерација обртних постоља

- КТП-контролно технички преглед

- МО-мала оправка

- СО-средња оправка

- ВО-велика оправка

- ЗОП-Сектор за одржавање пруга

- ЕТП-електротехнички послови

- EEП-електро-енергетска постројења

- ЕВП-електро-вучна постројења

- СПЕВ-стабилна постројења електро-вуче

- ЈС-јака струја

- ДУ-даљинско управљање

- ДТШ-дуги трак шина

- РИВ-накнада по основу размјене и кориштења теретних кола у жељезничком саобраћају између жељезничких компанија

- РИЦ-накнада по основу размјене и кориштења путничких кола у жељезничком саобраћају између жељезничких предузећа

- UIC-International union of railways

- ДМВ-дизел моторни возови

# ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА

## Физички обим рада

## Превоз путника

Жељезнице Републике Српске у 2022. години превезле су 82.459 путника, што је за 20% више од планираних, а 37% више од остварених у 2021. години. Превоз путника биљежи постепено повећање релевантних показатеља и поред чињенице да је међуентитетски путнички саобраћај и даље у обустави (од 22.03.2020. године) због пандемије корона вируса.

У 2022. години остварено је 4.187.677 pkm, што је за 21% више од планираних, а за 31% више од остварених у посматраном периоду 2021. године.

| Редни број | НАЗИВ | Јединица | Остварено | Планирано | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21)x100 | (ос.22/пл.22)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Број путника | путник | 60.177 | 68.760 | 82.459 | 137 | 120 |
|  | Путнички km | путнички km | 3.185.694 | 3.454.599 | 4.187.677 | 131 | 121 |
|  | Просјечан пут 1 путника | km | 53 | 50 | 51 | 96 | 101 |
| II | Превезени путници | путник | 60.177 | 68.760 | 82.459 | 137 | 120 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 60.177 | 68.760 | 82.459 | 137 | 120 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Путнички километри | pkm | 3.185.694 | 3.454.599 | 4.187.677 | 131 | 121 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 3.185.694 | 3.454.599 | 4.187.677 | 131 | 121 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Просјечан пут 1 путника | km | 53 | 50 | 51 | 96 | 101 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 53 | 50 | 51 | 96 | 101 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 1. Физички обим рада  Жељезница Републике Српске у путничком саобраћају

| Мјесец | 2021. | 2022. | Индекс 22/21*100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Јануар | 4.093 | 4.061 | 99 |
| Фебруар | 4.508 | 5.670 | 126 |
| Март | 4.546 | 6.264 | 138 |
| Април | 3.963 | 6.925 | 175 |
| Maj | 5.378 | 9.443 | 176 |
| Јун | 5.168 | 7.430 | 144 |
| Јул | 4.869 | 5.767 | 118 |
| Август | 5.664 | 6.281 | 111 |
| Септембар | 5.522 | 7.421 | 134 |
| Октобар | 5.674 | 8.628 | 152 |
| Новембар | 5.469 | 7.588 | 139 |
| Децембар | 5.323 | 6.981 | 131 |
| Укупно I-XII/2022. | 60.177 | 82.459 | 137 |

Табела 1.1. Превезени путници по мјесецима

(у 000)

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PKM у 2021. | 231 | 247 | 250 | 205 | 291 | 274 | 265 | 305 | 274 | 287 | 281 | 276 |
| PKM у 2022. | 226 | 263 | 314 | 349 | 501 | 405 | 317 | 353 | 332 | 416 | 365 | 347 |

Табела 1.2. Остварени путнички километри  у 2021. и 2022. години

### Превоз роба

У пословној 2022. години, превезено је 4.791.036 тона робе, што је за 1% мање од планираних за исти период, а 9% више од остварених у истом периоду 2021. године.

Истовремено, остварено је 416.182.179 NTKM или 6% мање од планираних за извјештајни период, а 9% више од остварених у истом периоду пословне 2021. године.

Просјечан пут једне тоне робе у 2022. години износио је 87 km, што је за 6% ниже од планираног пута, а у нивоу је оствареног у 2021. години, што се може видјети у сљедећем табеларном прегледу:

| Редни број | НАЗИВ | Јединица | Остварено | Планирано | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21)x100 | (ос.22/пл.22)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Превезене тоне робе | t | 4.384.526 | 4.837.198 | 4.791.036 | 109 | 99 |
|  | NTKM | NTKM | 380.429.193 | 445.029.951 | 416.182.179 | 109 | 94 |
|  | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 87 | 92 | 87 | 100 | 94 |
| II | Превезене тоне робе (1+2+3) | t | 4.384.526 | 4.837.198 | 4.791.036 | 109 | 99 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 37.753 | 33.000 | 33.304 | 88 | 101 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 1.591.912 | 1.750.000 | 1.324.036 | 83 | 76 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 2.754.861 | 3.054.198 | 3.433.695 | 125 | 112 |
|  | а) Увоз |  | 328.095 | 339.289 | 518.878 | 158 | 153 |
|  | б) Извоз |  | 242.024 | 373.794 | 464.217 | 192 | 124 |
|  | в) Транзит |  | 2.184.742 | 2.341.115 | 2.450.600 | 112 | 105 |
| III | NTKM (1+2+3) | NTKM | 380.429.194 | 445.029.951 | 416.182.179 | 109 | 94 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 2.297.431 | 2.112.000 | 2.257.745 | 98 | 107 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 237.389.622 | 260.100.000 | 199.177.307 | 84 | 77 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 140.742.141 | 182.817.951 | 214.747.128 | 153 | 117 |
|  | а) Увоз |  | 15.118.041 | 15.592.106 | 30.989.595 | 205 | 199 |
|  | б) Извоз |  | 6.378.165 | 33.998.074 | 39.285.358 | 616 | 116 |
|  | в) Транзит |  | 119.245.935 | 133.227.771 | 144.472.175 | 121 | 108 |
| IV | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 87 | 92 | 87 | 100 | 94 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 61 | 64 | 68 | 111 | 106 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 149 | 149 | 150 | 101 | 101 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 51 | 60 | 63 | 122 | 104 |
|  | а) Увоз |  | 46 | 46 | 60 | 130 | 130 |
|  | б) Извоз |  | 26 | 91 | 85 | 321 | 93 |
|  | в) Транзит |  | 55 | 57 | 59 | 108 | 104 |

Табела 2. Физички обим рада  Жељезница Републике Српске у робном саобраћају

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | УКУПНО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превезене тоне робе у 2021. години | 222.239 | 321.612 | 408.445 | 350.264 | 364.019 | 412.545 | 403.872 | 393.883 | 378.099 | 374.629 | 367.755 | 387.166 | 4.384.526 |
| Превезене тоне робе у 2022. години | 236.863 | 338.246 | 414.728 | 421.190 | 431.779 | 390.722 | 399.864 | 436.638 | 415.579 | 442.693 | 436.029 | 426.704 | 4.791.036 |

Табела 2.1. Превезене тоне робе у 2021. и 2022. години

(у 000)

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | УКУПНО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTKM у 2021. | 11.854 | 27.680 | 38.858 | 30.290 | 31.268 | 36.752 | 35.775 | 36.062 | 34.856 | 31.128 | 32.754 | 33.152 | 380.429 |
| NTKM у 2022. | 14.371 | 30.749 | 36.112 | 38.740 | 37.938 | 32.006 | 34.414 | 41.938 | 36.540 | 39.664 | 36.508 | 37.203 | 416.182 |

Табела 2.2. Превезени NTKM  у 2021. и 2022. години

Графикон 1. Учешће појединих транспортних токова у превезеним тонама робе

Због стања на глобалном тржишту узрокованог пандемијом вируса корона као и геополитичким дешавањима дошло је до смањења потражње за услугама превоза одређене робе (руде, кокса, основних метала и њихових производа, биљних масноћа) што је директно условило смањење обима превоза ове робе.

Са  друге стране, на тржишту је повећана потражња за превозом угља, дрвета, шећера, минералних горива и уља, глине, камена, троске и контејнера што је довело до повећања обима превоза ове робе.

Од укупно извршеног превоза робе (4.791.036 тона) у 2022. години за потребе Жељезница Републике Српске, превезено је 32.516 тонa, док је у посматраном периоду 2021. године за сопствене потребе превезено 40.152 тона.

| Редни број | Опис | Остварено тона |  |  | Остварено NTKM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | % | I-XII/2021. | I-XII/2022. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Житарице | 0 | 4.876 | 0 | 0 | 9.752 | 0 |
| 2. | Сјемена, уљани производи | 990 | 975 | 0 | 1.980 | 1.949 | 98 |
| 3. | Шећер и производи од шећера | 49.988 | 116.595 | 233 | 2.749.348 | 6.412.702 | 233 |
| 4. | Со, сум. камен, земља, гипс, креч, цемент | 143.795 | 205.957 | 143 | 10.869.167 | 17.231.259 | 159 |
| 5. | Руде, згуре, пепели | 1.681.971 | 1.576.499 | 94 | 245.426.429 | 218.965.044 | 89 |
| 6. | Угаљ | 1.505.100 | 1.732.459 | 115 | 68.037.484 | 106.296.932 | 156 |
| 7. | Минерална горива и уља (нафта и остало) | 117.593 | 158.463 | 135 | 11.093.914 | 11.847.440 | 107 |
| 8. | Хемијски производи (органски и неоргански) | 263.837 | 270.084 | 102 | 4.289.712 | 8.239.921 | 192 |
| 9. | Дрво и производи од дрвета | 46.966 | 153.493 | 327 | 4.045.998 | 12.631.814 | 312 |
| 10. | Основни метали и њихови производи (гвожђе и сл.) | 249.382 | 187.116 | 75 | 21.089.416 | 16.762.429 | 79 |
| 11. | Алуминијум и производи од алуминијума | 2.309 | 0 | 0 | 189.315 | 0 | 0 |
| 12. | Шинска возила и њихови дијелови Празна кола кор. прев. више од 2 ос. Контејнери велики, товарени | 295.011 | 348.626 | 118 | 12.378.777 | 17.550.645 | 142 |
| 13. | Остало | 27.584 | 35.893 | 130 | 257.653 | 232.292 | 90 |
|  | УКУПНО | 4.384.526 | 4.791.036 | 109 | 380.429.193 | 416.182.179 | 109 |

Табела 3. Структура превезене робе Жељезница Републике Српске

## Кориштење капацитета вуче (локомотиве)

На дан 31.12.2022. године инвентарски колски парк Жељезнице Републике Српске је 82 вучна возила, од којих је радно активно 51 вучно возило (22 електро и 29 дизел вучних возила).

Жељезнице Републике Српске суочене су са проблемом старости локомотива, велики број локомотива је ван експоатације због дотрајалости. Неопходно је што прије инвестирати у набавку нових локомотива.

У наредној табели приказано је стање возног парка вучних возила:

| Редни број | Вучна возила | Серија вучног возила | снага у KW | Инвентарско стање | Радни парк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | број | број |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Електро | 441 | 127.380 | 33 | 22 |
|  |  | 411/415 | 8.400 | 7 | 0 |
| II | Дизел | 661 | 24.156 | 18 | 16 |
|  |  | 642 | 1.818 | 3 | 1 |
|  |  | 643 | 1.360 | 2 | 2 |
|  |  | 733 | 3.969 | 9 | 3 |
|  |  | 212 | 2.868 | 3 | 0 |
|  |  | Rh 2062 | 882 | 3 | 3 |
|  |  | 813/814 | 1.176 | 4 | 4 |
| УКУПНО |  |  | 172.009 | 82 | 51 |

Табела 4. Стање и снага возног парка вучних средстава на дан 31.12.2022. године

| Серија вучног возила | Инвентарски парк | Чека на ИО | Радни парк |  |  | Локомотиве у закупу | Потребан број вв за експлоатацију | Недостаје вв за експлоатацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Локомотиве у ВО | Локомотиве у експлоатацији | Локомотиве у ИО |  |  |  |
| 441 | 33 | 11 | 5 | 15 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 661 | 18 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рх 2062 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 642 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| 643 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 733 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ДМВ 813/814 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ЕМВ 411/415 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 82 | 30 | 12 | 27 | 12 | 1 | 30 | 4 |

Табела 5. Стање вучних капацитета по серијама

| Редни број | Опис |  |  | Остварење | План | Остварење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | РО 441 |  | ГО | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | СО | - | 3 | 1 |
| 2. | РО 661 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | 1 | 1 | - |
| 3. | РО ман. лок. | 642/643 | ГО | - | 1 | 0 |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | 212 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | 733 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | Рh 2062 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | 1 | 1 | 1 |
| 4. | РО ДМВ 813/814 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 5. | РО ЕМВ |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 6. | РО 441 |  | РОП | 2 | 5 | 3 |
| 7. | РО 661 |  | РОП | - | 1 | - |
|  | РО ман. лок. | 642/643 | РОП | - | 1 | 1 |
| 8. |  | 212/733 | РОП | 1 | - | - |
|  |  | Рh 2062 | РОП | - | - | - |
| 9. | РО ДМВ 813/814 |  | РОП | - | 1 | 1 |
| 10. | РО ЕМВ |  | РОП | - | - | - |
| I | УКУПНО (1-10) |  | РО | 6 | 16 | 9 |
| 11. | ТО 441 |  | ВО | 586 | 590 | 562 |
|  |  |  | КП | 193 | 193 | 180 |
| 12. | ТО 661 |  | ВО | 113 | 115 | 122 |
|  |  |  | КП | 82 | 82 | 94 |
| 13. | ТО ман. лок. | 642/643 | ВО | 25 | 27 | 31 |
|  |  |  | КП | 12 | 12 | 13 |
|  |  | 212 | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | - | - | - |
|  |  | 733 | ВО | 45 | 47 | 32 |
|  |  |  | КП | 20 | 20 | 15 |
|  |  | Рh 2062 | ВО | 18 | 20 | 14 |
|  |  |  | КП | 11 | 11 | 17 |
| 14. | ТО ДМВ 813/814 |  | ВО | 62 | 65 | 69 |
|  |  |  | КП | 8 | 8 | 9 |
| 15. | ТО ЕМВ |  | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | - | - | - |
|  | услуге у ЖРС |  |  | 1.175 | 1.190 | 1.158 |
|  | услуге ван ЖРС |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II | УКУПНО (11-15) |  | ТО | 849+326=1.175 | 864+326=1.190 | 830+328=1.158 |

Табела 6: Одржавање локомотива у сопственој режији

## Кориштење капацитета за превоз путника (путничка кола)

На дан 31.12.2022. година инвентарски колски парк Жељезнице Републике Српске је 70 путничких кола. Од наведеног броја путничких кола, у експлоатационом парку било је 13 исправних путничких кола.

| Налази се | ЖРС |  | ХЖ | ЖСрбије | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-ос | - | 9 | - | 1 | - | 10 | 10 |
| 3-ос | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 4-ос | 11 | 39 | 1 | 4 | 11 | 44 | 55 |
| B-076 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Укупно: | 13 | 51 | 1 | 5 | 13 | 57 | 70 |
| ИКП ЖРС | 64 |  | 6 |  | 70 |  | 70 |

Табела 7. Техничка исправност путничких кола на дан 31.12.2022. године

| Путничка серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- |
|  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 |
| AB | 13 | 3 |
| А | 8 | 0 |
| B | 32 | 7 |
| D | 12 | 1 |
| B 0,76 м | 3 | 2 |
| кушет | 2 | 0 |
| ресторан | 0 | 0 |
| салон | 0 | 0 |
| УКУПНО : | 70 | 13 |

Табела 8. Стање вучених средстава на дан 31.12.2022. године

- Параметри кориштења капацитета за превоз путника:

а) инвентарски парк: ИКП 70 кола, од тога 3 кола узаног колосијека,

б) радни парк: 13 кола,

в) просјечна дужина превоза путника: 51 km,

г) просјечно закашњење путничких возова: 6.02 мин на 100 km,

д) комерцијална брзина путничких возова: 42.40 km/h;

ђ) број путничких возова: 9.463.

| Редни број | Опис |  |  | Остварење | План | Остварење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | РО путничких кола | AB | ВО |  |  |  |
| 1. |  |  | СО | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | МО | 1 | 0 | 0 |
|  |  | А | ВО |  |  |  |
| 2. |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |
|  |  | B | ВО |  |  |  |
| 3. |  |  | СО | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | МО | 1 | 2 | 2 |
|  |  | D | ВО |  |  |  |
| 4. |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-4) |  | РО | 5 | 5 | 5 |
| 1 | ТО путничких кола | AB | КП | 30 | 45 | 34 |
|  |  |  | ТО | 20 | 20 | 24 |
|  |  | А | КП |  |  |  |
|  |  |  | ТО |  |  |  |
|  |  | B | КП | 65 | 65 | 61 |
|  |  |  | ТО | 45 | 30 | 42 |
|  |  | D | КП |  |  |  |
|  |  |  | ТО |  |  |  |
| II | УКУПНО |  | КП | 95 | 110 | 95 |
|  |  |  | ТО | 65 | 50 | 66 |
| III | реконструкција B-0,76 m |  |  | 0 | 3 | 2 |

Табела 9. Одржавање путничких  кола у сопственој режији

## Кориштење капацитета за превоз робе (теретна кола)

У инвентарско колском парку Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2022. године је укупно 2.042 теретних кола од чега су 638 кола у радном парку.

| Налази се | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ |  | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-а | 4 | 195 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 51 | 4 | 285 | 289 |
| 3-а | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4-а | 634 | 1.033 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 2 | 19 | 634 | 1.111 | 1.745 |
| Укупно | 638 | 1.236 | 7 | 3 | 0 | 1 | 71 | 10 | 6 | 70 | 638 | 1.404 | 2.042 |
| ИКП ЖРС | 1.874 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 2.042 |  | 2.042 |

Табела 10. Техничка исправност теретних кола на дан 31.12.2022. године

| Теретна врста | Серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| затворена | G | 89 | 0 |
|  | H | 79 | 4 |
|  | I | 0 | 0 |
|  | Т | 36 | 11 |
| отворена | Е | 1.515 | 552 |
| плато | К | 2 | 0 |
|  | R | 194 | 50 |
|  | L | 8 | 0 |
|  | S | 15 | 0 |
| специјална | F | 1 | 0 |
|  | U | 53 | 21 |
|  | Z | 50 | 0 |
| УКУПНО: |  | 2.042 | 638 |

Табела 11. Стање вучених средстава Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2022. године

| Редни број | Опис |  | Остварено | План | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Затворена кола серије | РО | 0 | 0 | 0 |
|  | G, H, I, Т |  |  |  |  |
| 2. | Отворена кола серије | РО | 77 | 90 | 82 |
|  | Е |  |  |  |  |
| 3. | Плато кола серије | РО | 5 | 34 | 6 |
|  | К, R, L, S |  |  |  |  |
| 4. | Специјална кола серије | РО | 1 | 13 | 10 |
|  | F, U, Z |  |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-4) | РО | 83 | 137 | 98 |
| 5. | СВЕ УКУПНО СВИХ СЕРИЈА КОЛА ЖРС | КП | 69 | 152 | 95 |
|  |  | ТО | 880 | 798 | 915 |

Табела 12. Одржавање теретних  кола у сопственој режији

- Параметри кориштења капацитета за превоз робе:

а) инвентарско стање и радни парк: 2.042/638 кола;

б) статичко оптерећење: 55,62 тона/кола;

в) укупан обрт почетни/завршни: 2,07/2.11 дана;

г) просјечна тежина теретног воза: 1.029.10 тона;

д) коефицијент празног трчања кола: 0,82;

ђ) динамичко оптерећење кола: 12,37 тона;

е) комерцијална брзина теретних возова: 37,3 km/h;

ж) број теретних возова: 8.491;

з) просјечно закашњење (на 100 km) теретних возова: 3.4 мин.

## Одржавање локомотива, путничких и теретних кола (Сектор за ОШВ)

Tрошкови одржавања мобилних капацитета у Сектору за ОШВ у сопственој режији у            2022. години износе 517.561 КМ, што је за 36% ниже од остварених у истом периоду прошле године и за 75% ниже од планираних.

Утрошени половни материјал у Сектору за ОШВ у извјештајном периоду износи 1.195.280 КМ, а за 2021. годину износио је 754.685 КМ, што је 58% више у односу на прошлу годину.

Због начина евидентирања половног материјала, овај утрошак није се одразио на трошкове у Билансу успјеха (евидентира се преко исправке вриједности материјала и резервних дијелова).

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2021. | Планирано 2022. | Остварено 2022. | Индекс (ост.22/пл.22) | Индекс (ост.22/ост.21) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ |  | 804.721 | 2.043.000 | 517.561 | 25 | 64 |
| 1. | ОШВ Добој | 462.867 | 570.000 | 378.673 | 66 | 82 |
| 2. | ОШВ Бања Лука | 164.242 | 303.000 | 90.354 | 30 | 55 |
| 3. | ОШВ Приједор | 177.613 | 1.170.000 | 48.533 | 4 | 27 |

Табела 13:  Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ у сопственој режији

Tрошкови одржавања мобилних капацитета од стране трећих лица у Сектору за ОШВ у          2022. години износе 99.123 КМ, што је за 12% више од остварених у истом периоду прошле године, а за 41% ниже од планираних.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2021. | Планирано 2022. | Остварено 2022. | Индекс (ост.22/пл.22) | Индекс (ост.22/ост.21) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ |  | 88.641 | 168.500 | 99.123 | 59 | 112 |
| 1. | ОШВ Добој | 35.879 | 40.000 | 73.964 | 185 | 206 |
| 2. | ОШВ Бања Лука | 34.221 | 53.500 | 18.528 | 35 | 54 |
| 3. | ОШВ Приједор | 18.541 | 75.000 | 6.631 | 9 | 36 |

Табела 14:  Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ од стране трећих лица

## Сектор за вучу возова

У наредној табели дата је потрошња енергије по врстама:

| Редни број | Опис | Јединица | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виша AVT | KWh | 7.809.747 | 8.819.306 | 8.052.263 | 103 | 91 |
| 2. | Нижа AMT | KWh | 8.063.266 | 8.869.500 | 7.773.568 | 96 | 88 |
| 3. | Снага S | KW | 94.092 | 107.671 | 94.161 | 100 | 87 |
| 4. | Гориво Д-2 | литар | 611.208 | 900.000 | 740.616 | 121 | 82 |

Табела 15. Потрошња енергије по врстама

Остварени рад вуче возова у 2022. години, компариран са планским величинама за исти период, као и са оствареним величинама у 2021. години, дат је у наредном табеларном прегледу:

| Редни број | Опис | Јединица | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Рад електро вуче | 10³ brtkm | 504.612 | 589.229 | 533.772 | 106 | 91 |
| 1. | Путничка вуча | 10³ brtkm | 47.826 | 60.700 | 38.326 | 80 | 63 |
| 2. | Теретна вуча | 10³ brtkm | 456.786 | 528.529 | 495.446 | 108 | 94 |
| II | Рад дизел вуче | 10³ brtkm | 48.648 | 79.205 | 86.291 | 177 | 109 |
| 1. | Путничка вуча | 10³ brtkm | 5.362 | 10.500 | 4.619 | 86 | 44 |
| 2. | Теретна вуча | 10³ brtkm | 43.286 | 68.705 | 81.672 | 189 | 119 |
| УКУПНО (I+II) |  | 10³ brtkm | 553.260 | 668.434 | 620.063 | 112 | 93 |
| III | Рад електро вуче | Маз.км | 1.286.293 | 1.533.608 | 1.305.818 | 102 | 85 |
| 1. | Путничка вуча | Маз.км | 559.784 | 665.407 | 563.520 | 101 | 85 |
| 2. | Теретна вуча | Маз.км | 700.098 | 852.877 | 714.061 | 102 | 84 |
| 3. | Маневра | Маз.км | 26.411 | 15.324 | 28.237 | 107 | 184 |
| IV | Рад дизел вуче | Маз.км | 178.316 | 250.905 | 203.612 | 114 | 81 |
| 1. | Путничка вуча | Маз.км | 86.660 | 133.752 | 66.266 | 76 | 50 |
| 2. | Теретна вуча | Маз.км | 89.231 | 115.263 | 136.201 | 153 | 118 |
| 3. | Маневра | Маз.км | 2.425 | 1.890 | 1.145 | 47 | 61 |
| УКУПНО (III+IV) |  | Маз.км | 1.464.609 | 1.784.513 | 1.509.430 | 103 | 85 |
| V | Рад електро вуче | Воз.км | 1.072.938 | 1.298.964 | 1.088.580 | 101 | 84 |
| 1. | Путничка вуча | Воз.км | 556.230 | 623.811 | 558.035 | 100 | 89 |
| 2. | Теретна вуча | Воз.км | 516.708 | 675.153 | 530.545 | 103 | 79 |
| VI | Рад дизел вуче | Воз.км | 140.417 | 209.007 | 156.528 | 111 | 75 |
| 1. | Путничка вуча | Воз.км | 82.753 | 130.109 | 63.856 | 77 | 49 |
| 2. | Теретна вуча | Воз.км | 57.664 | 78.898 | 92.672 | 161 | 117 |
| УКУПНО (V+VI) |  | Воз.км | 1.213.355 | 1.507.971 | 1.245.108 | 103 | 83 |

Табела 16. Остварени рад вуче возова

Остварени рад електро вуче у 2022. години износио је 533.772.000 brtkm, што је за 6% више у односу на остварени рад у 2021. години и мањи је за 9% у односу на план за исти период. Већи рад остварен је због повећаног превоза руде на релацији  рудник Омарска-Жељезара Зеница, превоза угља на релацији Приједор-Добој, као и повећаног интезитета превоза роба на релацији Добој-Шамац-Добој.

Што се тиче рада дизел вуче исти је износио 86.291.000  brtkm у  2022. години, што је за 77% више у односу на остварени рад у 2021. години и виши је за 9% у односу на план за исти период. Повећање рада  дизел вуче у односу на претходну годину, дошло је због појаве превоза угља који није био планиран у 2022. години, затим повећања превоза руде боксита из правца луке Плоче, као и других роба на релацији Добој-Зворник Нови-Добој.

Потрошња електричне енергије у 2022. години износила је:

- Виша АVТ= 8.052.263 KWh што је за 3% више од остварене потрошње у истом периоду 2021. године и 9% мање од планиране потрошње.

- Нижа АМТ= 7.773.568 KWh што је за 4% мање од остварене потрошње у истом периоду 2021. године и 12% мање од планиране потрошње.

- Снага S= 94.161 KW што је за 1% више од остварене снаге у истом периоду 2021. године и 13% мање од планиране.

Потрошња горива Д-2 у 2022. године износи 740.616 литара и мања је за 159.384 литара од плана потрошње у 2022. години и већа је од потрошње у 2021. години  за  129.408 литара.

# ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

## Капацитети пруга

- Дужинa пруга и колосијека

Грађевинска дужина пруга на територији Републике Српске износи 416,996 km.

| Табела 17. Грађевинска дужина пруга на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Нормалан колосијек | 398,857 |
| б. | Узани колосијек | 18,139 |
| Укупно (а+б) |  | 416,996 |

| Табела 18. Грађевинска дужина пруга у експлоатацији и ван експлоатације на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Дужина пруга које су у експлоатацији | 353,212 |
| б. | Пруге затворене за саобраћај (ван експлаоатације) | 45,645 |
| в. | Узана пруга државна граница-Вардиште-Добрун-Вишеград (пруга је у експлоатацији у току туристичке сезоне) | 18,139 |
|  | Укупно (а+б+в) | 416,996 |
| г. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС (а/г) кад је узана пруга ван експлоатације | 84,70% |
| д. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС кад је узана пруга у експлоатацији (а+в/г) | 89,05% |

| Табела 19. Грађевинска дужина пруга које су у експлоатацији на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Жељезнице Републике Српске | 353,212 |
| б. | Железнице Србије (на територији Републике Српске налази се дионица пруге Јабланица - Штрпци) | 9,827 |
|  | Укупно (а+б) | 363,039 |

| ##### Табела 20. Грађевинска дужина станичних колосијека ##### (без главног пролазног колосијека) |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Станични колосијеци у експлоатацији | 137,375 |
| б. | Колосијеци затворени за саобраћај (ван експлоатације) | 26,830 |
| в. | Узана пруга државна граница-Вардиште-Добрун-Вишеград | 1,405 |
|  | Укупно (а+б+в) | 165,610 |
| г. | Степен искоришћености станичних колосијека (а/г) када је узана пруга у експлоатацији | 82,95% |
| д. | Степен искоришћености станичних колосијека (а+в)/г када је узана пруга ван екплоатације | 83,80% |

- Осовинско оптерећење

На територији Жељезница Републике Српске постоје три категорије пруга:

| Табела 21. Осовинско оптерећење |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорија пруге |  | Дозвољено оптерећење |  |
|  |  | тона/осовини | тона/m |
| a. | Д4 | 22,5 | 8 |
| б. | Ц3 | 20 | 7,2 |
| в. | Ц4 | 20 | 8 |

- Допуштене просјечне брзине на пругама

| Табела 22. Допуштене просјечне брзине |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Пруга | Допуштена просјечна брзина у km/h |
| 1. | Eнтитетска граница – Шамац – Добој – ентитетска граница | 46,142 |
| 2. | Српска Костајница – Бања Лука – Нови Град | 68,355 |
| 3. | Државна граница – Добрљин – Нови Град | 73,290 |
| 4. | Нови Град – Блатна – ентитетска граница | 47,653 |
| 5. | Ентитетска граница – Петрово Ново – Добој | 50,000 |
| 6. | Државна граница – Брчко – ентитетска граница | 30,000 |
| 7. | Ентитетска граница – Зворник Нови – државна граница | 67,952 |

Дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2022. године износила је 6.180 м, а на дан 31.12.2021. године 9.274 м.

- Дужина електрифицираних пруга

(у км)

| Табела 23. Дужина електрифицираних пруга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Пруга | Дужина електрифицираних пруга |
| 1. | Шамац (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ)- Добој | 62,172 |
| 2. | Добој-Маглај (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ) | 18,800 |
| 3. | Добој-Нови Град | 173,567 |
| 4. | Волиња-Нови Град | 19,384 |
| 5 | Нови Град-Блатна – ентитетска граница | 19,600 |
| 6 | Омарска-Томашица | 12,525 |
| 7. | Крчевине одвојак-Заједнице одвојак (триангла) | 1,398 |
| 8. | Нови Град теретна-Мост на Сани одвојак (триангла) | 0,808 |
|  | УКУПНО: | 308,254 |

## Реализација урађених радова у Сектору за грађевинске послове

Основна дјелатност Сектора за грађевинске послове је текуће и инвестиционо одржавање пруге и пружних постројења, горњег строја пруге, доњег строја пруге и објеката. Редовно одржавање које може бити текуће и инвестиционо врши се у сопственој режији и од стране трећих лица.

| Редни број | Опис | Јединица мјере | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I-XII/2022. | Индекс (Ост.22/Ост.21) | Индекс (Ост.22/План.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горњи строј | НЧ | 57.275 | 98.056 | 42.466 | 74 | 43 |
| 2. | Доњи строј | НЧ | 68.066 | 100.258 | 57.788 | 85 | 58 |
| 3. | Чувари пруге, опходари | НЧ | 77.613 | 104.623 | 81.231 | 105 | 78 |
| 4. | Објекти | НЧ | 1.592 | 2.510 | 1.736 | 109 | 69 |
| 5. | Техничко и административно особље | НЧ | 178.155 | 166.076 | 156.515 | 88 | 94 |
| УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  | НЧ | 382.701 | 471.523 | 339.736 | 89 | 72 |
| II | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горњи строј | НЧ | 29.846 | 45.390 | 39.297 | 132 | 87 |
| 2. | Доњи строј | НЧ | 3.988 | 6.290 | 3.394 | 85 | 54 |
| 3. | Објекти | НЧ | 112 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  | НЧ | 33.946 | 51.880 | 42.691 | 126 | 82 |
| СВЕУКУПНО: ТЕКУЋЕОДРЖАВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  | НЧ | 416.647 | 523.403 | 382.427 | 92 | 73 |

Табела 24. Остварени норма часови за редовно одржавање Сектора за грађевинске послове

    - Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији

| Редни број | Опис послова | Јединица мјере | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I –XII/2022. | Индекс (Ост.22/ Ост.21) | Индекс (Ост.22/ План.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИНВЕСТИЦИНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 1.295.764 | 3.258.700 | 2.129.627 | 164 | 65 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 59.227 | 37.000 | 21.273 | 36 | 58 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 1.431 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  | КМ | 1.356.422 | 3.323.700 | 2.150.900 | 159 | 65 |
|  | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 14.325 | 17.500 | 21.996 | 154 | 126 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 9.224 | 24.000 | 9.321 | 101 | 39 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 8.286 | 27.650 | 1.328 | 16 | 5 |
| УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  | КМ | 31.835 | 69.150 | 32.644 | 103 | 47 |
| СВЕУКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ |  | КМ | 1.388.257 | 3.392.850 | 2.183.544 | 157 | 64 |

Табела 25. Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији Сектора за грађевинске послове

- Горњи строј пруге

Праћење трошкова који су настали због извођења радова на инвестиционом одржавању горњег строја пруге у сопственој режији вршено је у односу на планску величину трошкова који су планирани за набавку материјала по Плану пословања за 2022. годину.

Трошкови су настали уградњом материјала који је набављен по Плану пословања за 2021. годину или раније, односно трошкови настају уградњом набављеног материјала по уговорима који су активни у 2022. години (по Плану јавних набавки за 2021. годину). Због кашњења усвајања Плана пословања и Плана јавних набавки за 2022. годину, односно кашњења набавке материјала у 2022. години уграђиван је материјал који се налазио на стању, односно који је набављен по плану из претходне године и раније.

Материјал планиран за набавку у 2022. години, у већој количини биће испоручен и уграђен    2023. године.

Из овог разлога умањена је реализација планских величина инвестиционог одржавања горњег строја у 2021. години.

Инвестиционо одржавање горњег строја пруге

На инвестиционом одржавању горњег строја пруге у сопственој режији у 2022. години утрошено је 2.129.627 КМ, планирано је 3.258.700 КМ, а проценат реализације је 65%.

За већину материјала покренуте су активности набавке, тендерска процедура и склапање уговора је у току, након чега слиједи испорука робе и уградња.

Текуће одржавање горњег строја пруге

На текућем одржавању горњег строја пруге у сопственој режији (хемијско третирање траве и корова) у 2022. години утрошено је 21.956 КМ, планирано је 17.500 КМ, проценат реализације је 126%.

- Доњи строј пруге

Инвестиционо одржавање доњег строја пруге

На инвестиционом одржавању доњег строја пруге у сопственој режији у 2022. години планирано је 37.000 КМ, а утрошено је за одржавање 21.237 КМ, проценат утрошка средстава у              2022. години  износи  57%.

Текуће одржавање доњег строја

На текућем одржавању доњег строја пруге у сопственој режији у 2022. години планирано је 24.000 КМ, а утрошено је за одржавање 9.321 КМ, тако да  проценат утрошка средстава за     2022. годину износи 39%.

На позицији Сјеча шибља, ниског растиња, кошење траве, чишћење земљаних косина насипа, усјека и засјека – ручно проценат реализације је 167%. Висок проценат реализације је настао из разлога јер није било машинске сјече шибља и ниског растиња у мјери у којој је планирано, због ангажовања машине – багера на другим позицијама, па је уређење земљаних косина са сјечом шибља и ниског растиња рађено у већини случајева ручно.

Проценат реализације на позицији Чишћење наноса из пропуста је 5%. Низак проценат реализације настао је из разлога јер у 2022. години није било већих атмосферских падавина те је и ниво површинских вода био нижи, без већег таложења наноса у пропустима. Односи се на пропусте које Секције ЗОП – а могу да чисте ручно или механизовано (пропусти отвора изнад 1,0 m).

ОБЈЕКТИ

Инвестиционо одржавање објеката

За инвестиционо одржавање објеката у 2022. години планирана су финансијска средства у износу од 28.000 КМ. Средства су планирана за Секцију ЗОП Добој на позицијама:

- Материјал за санацију објеката РЈ ЗОП Радионица Добој;

- Материјал за санацију надстрешнице за пружна возила у радионици ЗОП Добој;

Набавка траженог материјала није извршена те је и проценат реализације за инвестиционо одржавање објеката 0%.

Текуће одржавање објеката

У 2022. години на текућем одржавању објеката у сопственој режији планирано је 27.650 КМ, док је утрoшено 1.328 КМ.  Проценат реализације је око 5%.

За поједине позиције текућег одржавања објеката крајем 2022. године су покренуте тендерске процедуре, те се очекује реализација истих (склапање уговора) почетком 2023. године.

    - Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица

| Редни број | Опис послова | Физичка јединица мјере (КМ ) | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I-XII/2022. | Индекс (Ост.22/Ост.21) | Индекс (Ост.22/План.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Одржавање (радови) горњег строја | КМ | 51.778 | 409.700 | 1.350 | 0,33 | 1 |
| 2. | Одржавање (радови) доњег строја | КМ | 81.200 | 315.680 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Одржавање (радови) објеката | КМ | 1.500 | 210.500 | 19.926 | 1.328 | 9 |
| УКУПНО |  | КМ | 134.478 | 935.880 | 21.276 | 16 | 2 |

Табела 26. Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица у Сектору за грађевинске послове

Иинвестиционо и текуће одржавање горњег строја пруге

У 2022. години од стране трећих лица на редовном одржавању горњег строја, планирано је 409.700 КМ (планирана средства 409.700 КМ планирана су на на текуће одржавање горњег строја, на инвестиционом није било планираних средстава), утрошено је 1.350 KM, проценат реализације је 0,33%.

Низак проценат реализације је из разлога што није извршена планирана услуга машинског регулисања колосијека (250.000 КМ) и услуга мјерења пруге електронским мјерним колима (100.000 КМ), а за услугу сервисирање електро шинских мазалица (55.000 КМ) тендерска процедура је у току, тако да ће трошкови, односно радови по склопљеном уговору за ову услугу бити  у 2023. години.

Услуга машинског регулисања колосијека са уређењем засторне призме није реализована из разлога што је извршена поправка машине DUOMATIC, која врши наведене радове машинског регулисање колосијека.

Услуга мјерења пруге електронским мјерним колима није реализована, јер се очекује оправка мјерних кола ЕМ-80 Жељезница Републике Српске а.д. Добој, чија процедура је у току.

Из наведених разлога новчана средства (350.000 КМ) су кроз План јавних набавки преусмјерена на набавку роба и услуга, које су биле приоритетне у другим дијеловима Послова инфраструктуре.

Инвестиционо и текуће одржавање доњег строја пруге

По Плану пословања за 2022. годину за редовно одржавање доњег строја пруге од стране трећих лица планирана су средства у вриједности од 315.680 КМ.

Тренутно су у току и тендерске процедуре за одређене позиције на доњем стоју пруге од стране трећих лица.

Реализација услуга тражених 2022. године за које су покренуте тендерске процедуре и које прођу позитивно биће реализоване у 2023. години

Редовно одржавање објеката

За редовно одржавање објеката од стране трећих лица у 2022. години планирана су финансијска средства у износу од 210.500 КМ.

Тренутна реализација је 0% из разлога да су набавке неких услуга покренуте крајем                 2022. године, а да ће се реализација истих десити у 2023. години.

МЕХАНИЗАЦИЈА

| Редни број | Опис | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I-XII/2022. | Индекс ( Ост.22/Ост.21) | Индекс ( Ост.22/План.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Служба за механизовано одржавање пруге (1+2) | 23.712 | 29.296 | 14.117 | 60 | 48 |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 23.712 | 29.176 | 14.117 | 60 | 48 |

Табела 27. Остварење норма часова за редовно одржавање Службе  за механозовано одржавање пруга

Инвестиционо и текуће одржавање механизације у сопственој режији

Инвестиционо одржавање механизације у сопственој режији није планирано.

На текућем одржавању механизације у сопственој режији у 2022. години планиран је утрошак финансијских средстава у износу од 208.000 КМ, а  утрошено је 55.472 КМ, проценат реализације износи виши у односу на остварење у 2021. години, а 73% ниже у односу на план из разлога што нису успјешно проведене процедуре јавног надметања добављача материјала потребног за текуће одржавање механизације у сопственој режији. То се првенствено односи на набавку материјала за пружна возила произвођача Plasser.

| Редни број | Опис послова | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I-XII/2022. | Индекс ( Ост.22/Ост.21) | Индекс ( Ост.22/План.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Служба за механизовано одржавање пруге (1+2) | 10.481 | 208.000 | 55.472 | 529 | 27 |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 10.481 | 208.000 | 55.472 | 529 | 27 |

Табела 28. Инвестиционо и текуће одржавање механизације у сопственој режији

Инвестиционо и текуће одржавање механизације од стране трећих лица

На инвестиционом одржавању механизације од стране трећих лица у 2022. години планирано је 400.000 КМ, а утрошено је 175.489 KM. Проценат реализације износи 44%. Проценат реализације биће далеко већи када се окончају уговори који су у поступку реализације (Уговор са добављачем точкова за шинска возила).

На текућем  одржавању механизације од стране трећих лица у 2022. години планирано је    352.000 КМ, а утрошено је 132.508 KM. Проценат реализације износи 38%. На проценат извршења највише су утицали уговори са трећим лицима (добављачима услуге) склопљеним крајем 2022. године јер ће се извршити у 2023. години (Уговор о оправци хидрауличних кварова на пружним возилима).

| Редни број | Опис послова | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I-XII/2022. | Индекс ( Ост.22/Ост.21) | Индекс ( Ост.22/План.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Служба за механизовано одржавање пруге (1+2) | 0 | 752.000 | 307.997 | 0 | 41 |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 400.000 | 175.489 | 0 | 44 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 0 | 352.000 | 132.508 | 0 | 38 |

Табела 29. Инвестиционо и текуће одржавање механизације од стране трећих лица

  - Извјештај о реализацији одржавања електротехничких послова

Одржавање електротехничких постројења

Основна дјелатност Сектора за електротехничке послове је обављање текућег и интервентног одржавања електротехничких постројења слабе и јаке струје, прописано Нормативом текућег одржавања електротехничких уређаја и постројења. Овдје спадају постројења                   сигнално-сигурносних уређаја, телекомуникациона постројења, контактна мрежа, електроенергетска постројења, уређаји за даљинско управљање електроенергетским постројењима и друга опрема из домена електротехничке дјелатности.

У 2022. години, од планираних 232.781 НЧ, реализовано је 142.867 НЧ текућег одржавања, што у процентима износи 61% реализованог текућег одржавања.

У наредној табели  приказан је индекс извршења текућег одржавања по секцијама у                2022. години, као и преглед радних сати извршног особља утрошених на друге активности, који нису предвиђене планом текућег одржавања, а биле су неопходне у посматраном периоду.

| Организациона јединица |  | ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | Интервентно одржавање (h) | Производне услуге (интерно-ЖРС) НЧ | Производне услуге (екстерно) (НЧ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано (НЧ XII фу) | Реализовано (НЧ XII фу) | Индекс (4/3) % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЕКТОР ЕТП | Сектор ЕТП (ДУ) | 3.143 | 2.901 | 92 | 0 | 0 | 0 |
|  | Секција ЕТП ДО | 107.840 | 67.822 | 63 | 2.253 | 3.378 | 433 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 121.798 | 72.144 | 59 | 334 | 2.754 | 176 |
|  | УКУПНО: | 232.781 | 142.867 | 61 | 2.587 | 6.132 | 609 |

Табела 30. Остварени норма часови за редовно одржавање Сектора за електротехничке послове

У наредној табели приказан је преглед осталих сати извршног особља, по секцијама, као што су годишњи одмори, боловање, плаћено одсуство, неплаћено одсуство и празници.

| Организациона јединица |  | ГО (h) | БО (h) | ПО (h) | НО (h) | Празник (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЕКТОР ЕТП | Сектор ЕТП (ДУ) | 2.464 | 128 | 144 | 0 | 584 |
|  | Секција ЕТП ДО | 15.120 | 6.912 | 1.784 | 0 | 4.360 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 14.904 | 4.592 | 496 | 16 | 3.960 |
|  | УКУПНО: | 32.488 | 11.632 | 2.424 | 16 | 8.904 |

Табела 31. Преглед осталих сати и Сектору за електротехничке послове

Реализација плана текућег и инвестиционог одржавања основних средстава у електротехничким пословима за 2022. годину приказани су у наредној табели:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2022. | Врста одржавања /дјелатности |  | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У режији ЖРС |  |  | Трећа лица |  |  |
|  |  |  | Планирано (КМ) | Остварено (КМ) | Проценат остварења | Планирано (КМ) | Остварено (КМ) | Проценат остварења |
|  | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | СС И ТК | 656.793 | 114.305 | 17 | 44.300 | 0 | 0 |
|  |  | СПЕВ | 462.480 | 132.008 | 29 | 130.400 | 15.350 | 12 |
|  |  | СС УРЕЂАЈИ | 475.224 | 94.794 | 20 | 22.300 | 0 | 0 |
|  |  | ТК УРЕЂАЈИ | 181.569 | 19.511 | 11 | 22.000 | 0 | 0 |
|  |  | KM | 82.473 | 55.299 | 67 | 61.500 | 0 | 0 |
|  |  | ЕЕП и ЈС | 337.595 | 75.527 | 22 | 46.900 | 1.850 | 4 |
|  |  | ДУ | 42.411 | 1.181 | 3 | 22.000 | 13.500 | 61 |
|  |  | Горива и мазива | 12.207 | 5.376 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКУПНО (КМ) | 1.131.480 | 251.688 | 22 | 174.700 | 15.350 | 9 |
|  |  |  | Планирано (КМ) | 1.306.180 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено (КМ) | 267.038 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 20 |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ | СС И ТК | 49.705 | 19.650 | 40 | 187.000 | 7.881 | 4 |
|  |  | СПЕВ | 251.822 | 6.374 | 3 | 609.900 | 2.370 | 0.3 |
|  |  | СС УРЕЂАЈИ | 19.699 | 433 | 2 | 104.000 | 1.111 | 1 |
|  |  | ТК УРЕЂАЈИ | 30.005 | 19.217 | 64 | 83.000 | 6.770 | 8 |
|  |  | KM | 1.398 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
|  |  | ЕЕП и ЈС | 250.424 | 6.374 | 3 | 594.900 | 2.370 | 0,4 |
|  |  | ДУ | 0 | 0 |  | 10.000 | 0 | 0. |
|  |  | УКУПНО (КМ) | 301.527 | 26.023 | 9 | 796.900 | 10.251 | 1.3 |
|  |  |  | Планирано (КМ) | 1.098.427 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено (КМ) | 36.275 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 3 |  |  |  |  |
|  | СВЕ УКУПНО: (ТЕКУЋЕ + ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ) |  | 1.433.007 |  | 0.31 | 971.600 | 25.601 | 0.1 |
|  |  |  | Планирано (КМ) | 2.404.607 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено (КМ) | 303.313 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 13 |  |  |  |  |
| Трошкови (канцеларијски материјал, средства за хигијену) |  |  |  | 6.991 |  |  |  |  |
| Трошкови - ГОРИВО |  |  |  | 2.263 |  |  |  |  |
| УКУПНО (КМ) |  |  |  | 9.254 |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ЕТП ЗА 2022. ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | У РЕЖИЈИ ЖРС |  |  | 277.712 |  |  |  |  |
| 2. | Остали трошкови (гориво, канцеларијски материјал...) |  |  | 9.254 |  |  |  |  |
| 3. | Трећа лица |  |  | 25.601 |  |  |  |  |
| УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО (КМ) |  |  |  | 312.567 |  |  |  |  |
| ПЛАНСКА ВЕЛИЧИНА I-XII/2022. У КМ |  |  |  | 2.404.607 |  |  |  |  |
| ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА |  |  |  | 13 |  |  |  |  |

Табела 32: Рекапитулација финансијског плана електротехничких послова за 2022. годину

На индекс извршења текућег и инвестиционог одржавања, поред реализованих радова и активности које нису предвиђене планом редовног одржавања за 2022. годину, утицао је низ фактора:

- недостатак и неблаговремена набавка материјала, резервних дијелова и мјерних инструмената,

- учестали кварови и неисправност пружних возила,

- недовољан број пружних и друмских возила која се користе за потребе текућег одржавања,

- рад у комисијама за издавање разних сагласности на нивоу Жељезница Републике Српске.

    - Служба за СПЕВ

Текуће одржавање контактне мреже (КМ)

Текуће одржавање елемената контактне мреже подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање носећих конструкција, возног вода и повратног вода.

Од планираних 82.473 КМ за текуће одржавање контактне мреже у 2022. години, утрошено је 55.300 КМ (67% од планираних средстава).

Када је у питању текуће одржавање гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних    61.500 КМ није утрошено ништа.

На нижи индекс остварења текућег одржавања утиче недостатак пружних возила, те рад за потребе ЗОП-а (искључења напона, праћење машинског регулисања колосијека, испомоћ код сјече растиња на прузи), као и немогућност потпуног остваривања одобрених затвора пруге за редовно одржавање контактне мреже.

Инвестиционо одржавање КМ

Од планираних 1.389 КМ за 2022. годину није утрошено ништа, такође, од планираних 5.000 КМ од стране трећих лица није утрошено ништа.

Код одрзавања ЕЕП и ЈК за 2022. годину од планираних 337.595 КМ утрошено је 75.527 КМ, што износи 22%.

Кориштен је постојећи материјал из магацина, а углавном су постројења одржавана по оним ставкама из норматива које не захтијевају материјал (мјерења, прегледи, чишћења, дотезања...). Већина материјала потребног за одржавање уређаја јаке струје је потрошни материјал (сијалице, осигурачи...) те је из тог разлога потребно редовно вршити набавку истог.

Када је у питању текуће одржавање гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних 46.900 KM утрошено је 1.850 КМ, што износи 4%.

На низак индекс остварења текућег одржавања електроенергетских постројења утицало је и то што је постројење ЕВП Добој од 25.10.2022. године ван функције због ванредног                догађаја-експлозија у постројењу.

Такође, на низак индекс остварења текућег одржавања утиче прекид функционисања система даљинског управљања појединим постројењима, из разлога што се код прекида даљинског управљања уводи стално запосједање постројења од стране радника који раде на редовном одржавању електроенергетских постројења, затим рад за потребе других унутар Жељезница Републике Српске у виду праћења потрошње електричне енергије и отклањање уочених и пријављених недостатака и кварова на електро инсталацијама на подручју свих жељезничких чворова.

Инвестиционо одржавање ЕЕП

Од планираних 250.424 КМ за 2022. годину, утрошено је 6.374 КМ  што износи 3% од планираних средстава. Када је у питању инвестиционо одржавање, гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних 594.900 КМ утрошено је 2.370 КМ, што износи 0,4% од планираних средстава.

Овдје је потребно нагласити да постоји стална потреба за ремонтом енергетских трансформатора у специјализованим установама, који чине витални дио електроенергетских постројења ЕВП-ова, као и остале високонапонске опреме из ЕВП-ова.

Текуће одржавање ДУ

Текуће одржавање уређаја даљинског управљања подразумјева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање централних рачунарских јединица у центру даљинског управљања, крајњих станица - RTU  у постројењима ЕВП, ПС и ПСН, репетиторских комуникационих модема и уређаја за беспрекидно напајање.

За 2022. годину од планираних 42.411 КМ, остварено је 1.181 КМ (3%). Од планираних          22.000 КМ од стране трећих лица утрошено је 13.500 КМ (61%).

Инвестиционо одржавање ДУ

За 2022. годину  од планираних 10.000 КМ од стране трећих лица није утрошено ништа.

    - Служба за СС и ТК

Текуће одржавање СС и ТК уређаја

Текуће одржавање СС и ТК уређаја подразумијева радове које треба превентивно обавити у одређеном временском раздобљу, према упутству произвођача или према правилницима за одржавање уређаја.

Ови радови обухватају испитивање стања уређаја, евентуално подешавање, прописана механичка или електрична мјерења, чишћење и подмазивање покретних дијелова, затим замјена дотрајалих елемената (мањег обима) као и отклањање свих недостатака који могу да угрозе редован и исправан рад уређаја.

За текуће одржавање сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја од 656.793 КМ, колико је планирано за 2022. годину, реализовано је 114.305 КМ, што износи 17% остварења од укупно планираног.

За инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја од 49.705 КМ, колико је планирано за 2022. годину, реализовано је 19.650 КМ,  што износи 40% остварења од укупно планираног.

Текуће одржавање СС постројења

Текуће  одржавање СС постројења подразумијева одржавање:

  - Електронских уређаја типа ESTW L 90-5,

  - Електронских уређаја типа ESA44-BH,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа SPA-4 и SPA-5,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа PZZ-ЕА,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа RLC23

        - Електрорелејних уређаја типа SpDrL30,

        - Упроштено релејних сигналних уређаја,

        - Електромеханичких уређаја,

        - Механичких уређаја,

        - Система освјетљавања механичких браника на путним прелазима.

За текуће одржавање сигнално-сигурносних уређаја од 475.224 КМ, колико је планирано за   2022. годину, реализовано је 94.794 КМ, што  износи 20% остварења од укупно планираног.

За потребе текућег одржавања СС постројења у 2021. години утрошен је сљедећи материјал: материјал за одржавање и подмазивање СС постројења, сијалице, аку-батерије, електронска опрема (резервни дијелови преузети у оквиру пројекта ПС-03), елементи за напојни дио            СС уређаја, те електронске картице и модули.

Текуће одржавање ТК постројења

Текуће  одржавање ТК постројења подразумијева одржавање:

- ЖАТ централе, ТК каблова, ТК уређаја, ВФ и РР уређаја, ЖАТ централа,

- Регистрофона, исправљача и акумулатора

- Станичне телефоније

- Завршних кабловких ормара

- Појачала озвучења

- Информационих система

- Одржавање LAN мрежа.

За текуће одржавање телекомуникационих уређаја од 181.569 КМ колико је планирано за       2022. годину, реализовано је 19.511 КМ,  што износи 11% остварења од укупно планираног.

Инвестиционо одржавање СС и ТК уређаја

Подразумијева радове већег обима који се у процесу текућег одржавања не могу обавити (бојење, веће оправке...), јер захтијевају посебне припреме, додатно ангажовање радне снаге и веће трошкове. Ови радови се посебно планирају сваке године, за сваки објекат који се планира за инвестиционо одржавање.

Ивестиционо одржавање СС постројења

У 2022. години за инвестиционо одржавање СС постројења планирана су средства у износу од 19.699 КМ, реализовано је 433 КМ,  што износи 2% остварења од укупно планираног.

Инвестиционо одржавање ТК постројења

У 2022. години за инвестиционо одржавање ТК постројења планирана су средства у износу од 30.005 КМ, а реализовано је  19.217 КМ,  што износи 64% остварења од укупно планираног.

Текуће одржавање СС и ТК уређаја-Трећа лица

За 2022. годину за текуће одржавање СС и ТК постројења од стране трећих лица, планирана су средства у износу од  44.300 КМ, реализације није било.

Инвестиционо одржавање СС и ТК уређаја-Трећа лица

За 2022. годину за инвестиционо одржавање СС и ТК постројења од стране трећих лица, планирана су средства у износу од  187.000 КМ, реализовано је 7.881 КМ, што износи 4% остварења од укупно планираног.

  - Трошкови одржавања инфраструктурних капацитета

Tрошкови одржавања инфраструктурних капацитета у сопственој режији у 2022. години износе 1.188.085 КМ, што је 31% ниже од остварених у истом периоду прошле године и 75% ниже од планираних.

У Сектору за грађевинске послове трошкови материјала за израду за посматрани период износе 1.083.671 КМ, што је 68% мање од планираних и 20% мање од остварења у истом периоду прошле године.

У Сектору за ЕТП трошкови материјала за израду износе 104.414 КМ, што је значајно ниже у односу на планиране, а 71% ниже у односу на остварене у истом периоду прошле године. Уколико би Сектор на располагању имао већи број исправних пружних и друмских возила која се користе за потребе текућег одржавања, реализација планираних активности била би на већем нивоу.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2021. | Планирано 2022. | Остварење 2022. | Индекс (ост.22/пл.22) | Индекс (ост.22/ост.21) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за грађевинске послове | 1.351.006 | 3.392.850 | 1.083.671 | 32 | 80 |
| 2. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ЕТП | 361.640 | 1.420.798 | 104.414 | 7 | 29 |
|  | Укупно - трошкови материјала за израду (без половног) | 1.712.646 | 4.813.648 | 1.188.085 | 25 | 69 |

Табела 33: Трошкови материјала за израду у Инфраструктури (без половног  материјала)

Утрошени половни материјал у Сектору за грађевинске послове за посматрани период износи 86.213 КМ, а у 2021. години износио је 72.440 КМ.

У  Сектору за ЕТП утрошен полован материјал за посматрани период износи 14.772 КМ, а у 2021. години износио је 1.199 КМ.

Због начина евидентирања половног материјала, овај утрошак се није одразио на трошкове у Билансу успјеха (евидентира се преко исправке вриједности материјала и резервних дијелова).

Као и у раду радионичких капацитета на одржавању вучних и вучених капацитета знатан утрошак материјала на одржавању инфраструктуре односи се на полован материјал па су одступања знатна у односу на планске величине 2022. године, док се преко утрошених норма сати уочава већа ангажованост сектора за одржавања грађевинских и електротехничких дјелатности на одржавању инфраструктурних капацитета.

Трошкови одржавања од стране трећих лица за извјештајни период износе укупно 131.609 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2021. | Планирано 2022. | Остварење 2022. | Индекс (ост.22/пл.22) | Индекс (ост.22/ост.21) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за грађевинске послове | 479.020 | 457.680 | 100.465 | 22 | 21 |
| 2. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ЕТП | 184.041 | 971.600 | 31.144 | 3 | 17 |
|  | Укупно - трошкови одржавања од стране трећих лица | 663.061 | 1.429.280 | 131.609 | 9 | 20 |

Табела 34: Трошкови одржавања основних средстава од стране трећих лица у  Инфраструктури

# ИНВЕСТИЦИЈЕ

Жељезнице Републике Српске у 2022. години инвестирале су 2.134.112 КМ, док је у 2021. години инвестирано 3.316.153 КМ.

Стање инвестиција на дан 31.12.2022. године износи:

- земљиште у припреми                                   334.294 КМ

- грађевински објекти у припреми               1.104.570 КМ

- опрема у припреми                                     4.098.792 КМ

УКУПНО: 	                                      5.537.655 КМ

У 2022. години активирано је инвестиција у вриједности од 2.584.263 КМ, а односи се на  активирање инвестиција: Санација клизишта станица Поткозарје, набавка и уградња нове столарије, реконструкција и дигитализација колских вага у станици Добој и Брчко, GIS платформа фаза I, набавка уређаја за мјерење потрошње горива на локомотивама и пружним возилима, набавка мини багера, набавка индустриског рачунара, набавка одговарајуће приколице за превоз радне машине са утоварном рампом, набавка скретнице 49Е1-200-6, набавка хидрауличне дизалице са комплет опремом, набавка, уградња и пуштање у рад сепаратора уља и масти, набавка пробнице MI-8 ОШВ Приједор, набавка видео надзора укрсница Копривна горња, набавка подземног резервоара у складишту D-2 у Секцији вуче возова Бања Лука, уговор о набавци дизел агрегата са уградњом, набавка теретног возила, набавка телефонске централе, инвентар, удувавање оптичког кабла Добој-Петрово.

| Редни број | НАЗИВ | РЕАЛИЗОВАНО I-XII/2022. |
| --- | --- | --- |
| А | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА |  |
| 1. | Санација клизишта станице Поткозарје | 210.553 |
| 2. | Набавка и уградња нове столарије | 228.389 |
| 3. | Израда пројекта заштите тунела од процијеђивања вода-торкетирање, тунела број 1 од км 1+776 до км 2+119, пруга Нови град-Блатна | 10.400 |
| 4. | Израда главног пројекта путног прелаза Црквина 28+522 | 194.613 |
| 5. | Систем даљинског управљања електроенергетских постројења | 43.000 |
| 6. | Реконструкција и дигитализација колских вага у станици Добој и Брчко | 127.784 |
| 7. | Набавка уређаја за мјерење потрошње горива на локомотивама и пружним возилима | 13.130 |
| 8. | Набавка индустријског рачунара | 79.750 |
| 9. | Набавка одговарајуће приколице за превоз радне машине (багера) са утоварном рампом | 12.000 |
| 10. | Набавка скретница 49Е1-200-6 | 308.293 |
| 11. | Израда главног пројекта за осигурање електронским уређајем путног прелаза Залужани КМ 98+643 | 15.800 |
| 12. | Набавка хидрауличних дизалица са комплет опремом | 71.550 |
| 13. | Набавка, уградња и пуштање у рад сепаратора уља и масти | 11.901 |
| 14. | Израда пројектне документације уградња сепаратора уља и масти у ОШВ Приједор | 6.000 |
| 15. | Набавка, уградња и пуштање у рад сепаратора уља и масти у радној јединици Омарска | 11.431 |
| 16. | Набавка пробнице MI-8 ОШВ Приједор | 57.831 |
| 17. | Набавка видео надзора укрсница Копривна Горња | 4.996 |
| 18. | Набавка подземног резервоара у складишту D-2 Секција Вуче возова Бања Лука | 40.000 |
| 19. | Реконструкција и дигитализација колске ваге у станици Шамац | 2.600 |
| 20. | Уговор о набавци дизел агрегата са уградњом | 27.100 |
| 21. | Набавка теретног возила (камионет)- 2 ком | 139.800 |
| 22. | Набавка телефонске централе | 3.850 |
| 23. | Инвентар | 215.047 |
| 24. | Удувавање оптичког кабла Добој-Петрово | 298.295 |
| УКУПНО: |  | 2.134.112 |

Табела 35. Инвестиције Жељезница Републике Српске у 2022. години

# КРЕДИТИ

(у КМ)

| Редни број | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени износ кредита | Повучени износ кредита | Отплаћено |  | Укупно отплаћен износ до 31.12.2022. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2022. | Повучени а неискориштени износ кредита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отплатила ЖРС | Отплатила Влада РС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (10+11) | 13 | 14 | 15 |
| 1. | EIB 21.127 | 11.06.2001. | 20 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 01.10.2006. | EURIBOR (субв.2%) | 31.293.280 | 31.293.280 | 3.129.328 | 28.163.952 | 31.293.280 | 0 | 31.293.280 | 0 |
| 2. | EIB 23 376 | 28.12.2005. | 25 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | EURIBOR или LIBOR | 67.280.552 | 67.280.552 | 0 | 21.799.303 | 21.799.303 | 45.481.249 | 65.673.094 | 1.607.458 |
| 3. | EBRD 35418 | 09.12.2005. | 16 година (grace п.-4 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 30.01.2010. | EURIBOR или LIBOR+- 1%(фиксна маржа) | 54.763.240 | 54.763.219 | 0 | 54.763.219 | 54.763.219 | 0 | 54.763.219 | 0 |
| 4. | ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 01.07.2002. | 21 година (grace п.-10 год. урачунат у рок отплате) | годишње | 21.03.2013. | 3,28% | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 6.934.306 | 6.934.306 | 693.431 | 7.627.737 | 0 |
| 5. | РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 9.11.2010. | 20 година (grace п.-2 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | 1% - годишње | 39.115.917 | 39.115.917 | 0 | 21.318.810 | 21.318.810 | 17.797.108 | 39.115.917 | 0 |
| 6. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 30.5.2013. (Уговор о преносу кредитних средстава-Влада РС и ЖРС) | 18 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 17.10.2016. | 1% - годишње | 15.646.639 | 15.646.639 | 0 | 6.538.990 | 6.538.990 | 9.107.649 | 15.646.639 | 0 |
| 7. | WB IBRD 88080 | 30.08.2018. (Уговор о преносу средстава зај ма по Пројекту реструктурисања ЖРС који финансира Свјетска банка-Међународна банка за обнову и рзвој) | 32 година (grace п.-7 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 15.05.2025. | EURIBOR (6M) увећан за варијабилни распон | 16.624.555 | 5.066.622 | 0 | 0 | 0 | 5.066.622 | 3.572.033 | 1.494.589 |
| УКУПНО У КМ |  |  |  |  |  |  | 232.351.920 | 220.793.967 | 3.129.328 | 139.518.580 | 142.647.908 | 78.146.059 | 217.691.920 | 3.102.047 |

Табела 36. Кредити у иностранству

Намјена иностраних кредита:

  - ЕИБ 21127 – обнова пруга и реконструкција, санација мостова, тунела, станица и радионица, модернизација сигнализације, телекомуникација, електрификација, куповина машина за одржавање пруга;

  - ЕБРД 944 – реинсталирање опреме за контролу возова - сигнализација и улагање у опрему за одржавање пруга;

  - ЕБРД  35418 - обнова пруге и објеката на дионици Костајница – Јошавка, санација станичне и пружне сигнализације на одабраним станицама и приоритетним дионицама, санација електровучних подстаница и контактне мреже, обнова основних телекомуникационих уређаја, консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор;

  - Кредит Португалске Владе – набавка жељезничких вагона;

  - Кредит Републике Пољске – кредит искоришћен за набавку 200 теретних вагона у 2011. години и машинске опреме за радионице ОШВ;

  - Кредит Владе Републике Србије – набавка нових теретних вагона, обнављање и ремонт постојећих возних средстава подизањем нивоа њихове техничке опремљености;

  - Кредит WB IBRD 88080 – за реализацију и финансирање компоненти реструктурисања и то: финансијског реструктурисања, реструктурисања радне снаге и организационог реструктурисања.

(у КМ)

| Давалац кредитa | Датум доспијећа анутиета | Остварење 2021. |  |  | Остварење 2022. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камата | отплата | ануитет | камата | отплата | ануитет |
| EIB 21.127 | 15.04. и 15.10. | 56.383 | 2.086.219 | 2.142.602 | 0 | 0 | 0 |
| EIB 23 376 | 08.04. и 08.10. | 227.571 | 3.196.625 | 3.424.196 | 159.192 | 4.140.471 | 4.299.663 |
| EBRD 35418 | 30.01. и 30.07. | 86.362 | 7.477.515 | 7.563.876 | 0 | 0 | 0 |
| ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 21.03. | 92.494 | 693.431 | 785.925 | 46.121 | 693.431 | 739.551 |
| РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 15.04. и 15.10. | 241.694 | 2.173.106 | 2.414.800 | 196.953 | 2.173.106 | 2.370.059 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 15.04. и 15.10. | 121.758 | 1.043.109 | 1.164.867 | 100.801 | 1.043.109 | 1.143.910 |
| УКУПНО у КМ |  | 826.262 | 16.670.005 | 17.496.267 | 503.066 | 8.050.117 | 8.553.183 |

Табела 37. Кредити и иностранству (отплате)

Рјешењем Окружног привредног суда Добој број 60 0 St 029351 20 Res од 31.12.2020. године прихваћен je План финансијског и оперативног реструктурисања Жељезница Републике Српске, по основу кога ће све обавезе по основу иностраних кредита (сем кредита Свјетске банке) бити конвертоване у капитал, а Влада Републике Српске ће наставити да отплаћује све недоспјеле обавезе по међународним кредитима.

Министарство финансија Републике Српске, на годишњем нивоу, врши обрачун затезних камата по основу измирења доспјелих обавеза Друштва по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске. У односу на 31.12.2021. године евидентирано је повећање истих у укупном износу од 323.907 КМ.

У 2021. години трошкови камата су књижени на трошкове резервисања за доспјеле редовне камате по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 556.182 КМ а у 2022 године износе 486.612 КМ, као и  затезне камате за доспјела потраживања по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 10.660.753 КМ, док су у 2022. години  ове камате износиле 10.913.270 КМ. Завршетком поступка конверзије дуга у капитал, обавезе по основу иностраних кредита који су предмет конверзије биће искњижене из пословних евиденција Жељезница Републике Српске.

Смањење финансијских расхода је у највећој мјери настало због тога што се расходи камата који нису пријављени у поступак реструктурисања књиже на трошковима резервисања, до окончања реструктурисања.

# РАДНА СНАГА

На дан 31.12.2022. године, Жељезнице Републике Српске запошљавале су 1.963 радника, што је за 25 радника мање у односу на бројно стање запослених на дан  31.12.2021. године (1.988 радника).

Структура запослених по организационим дијеловима Друштва и квалификационој структури дата је у наредној табели:

| Организациона јединица | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС | 31.12.2022. |
| Кабинет генералног директора | - | - | - | 3 | - | - | 15 | 18 |
| Послови операција | 16 | 33 | 153 | 359 | 135 | 28 | 83 | 807 |
| Послови инфраструктуре | 128 | 274 | 45 | 329 | 111 | 14 | 91 | 992 |
| Економски сегмент | - | - | - | 45 | - | 8 | 36 | 89 |
| Правни сегмент | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 22 | 57 |
| Укупно 31.12.2022. | 148 | 316 | 202 | 743 | 247 | 60 | 247 | 1.963 |
| % | 8 | 16 | 10 | 38 | 13 | 3 | 13 | 100 |

Табела 38. Радна снага на дан 31.12.2022. године Жељезница Републике Српске

У току 2022. године пензионисанo је 94 радникa, споразумно је 22 радника раскинуло радни однос, 8 радника је преминуло, 3 радника је добило отказ (дисциплинска), 2 радника су на неплаћеном одсуству.

У току 2022. године, запослено је 102 нова радника, извршног особља, примљених по Јавном конкурсу за пријем радника на Жељезнице Републике Српске од тога, 14 радника раде као приправници, 8 радника запослено је на одређено вријеме, 80 радника је засновало стални радни однос (са одређеног на неодређено) док је 2 радника враћено из мировања (вратили се са неплаћеног одсуства или неиспуњавају услов за пензионисање).

| ОПИС | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| I Раскид радног односа | 12 | 24 | 16 | 47 | 14 | 7 | 9 | 129 |
| Пензионисани | 9 | 18 | 10 | 37 | 11 | 6 | 3 | 94 |
| Споразумни раскид/лични захтјев | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Смрт | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 |
| Отказ/дисциплинска | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Остало (неплаћено/мировање) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| II Пријем у радни однос | 27 | 16 | 28 | 23 | 3 | 2 | 5 | 104 |
| Приправници | - | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 14 |
| На одређено вријеме | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 8 |
| Стални радни однос | 27 | 8 | 19 | 21 | 3 | 1 | 1 | 80 |
| (пријем и прелазак са одређеног на неодређено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стални радни однос-вратио се са неплаћеног и мировања/неиспуњавања услова за пензионисање/судска пресуда | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |

Табела 39. Флуктуација запослених  у периоду од 01.01. – 31.12.2022. године

У структури по годинама старости, највише запослених је у доби између 55-59 година старости (549 радника), док преко 60 година старости има 131 радник.

Старосна структура запослених у Жељезницама Републике Српске  дата је у сљедећој табели:

| Године старости | Стање на дан 31.12.2021. | Структура % | Стање на дан 31.12.2022. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 19 година | 0 | 0 | 1 | 0 |
| од 20 до 24 | 8 | 0 | 19 | 1 |
| од 25 до 29 | 19 | 1 | 33 | 2 |
| од 30 до 34 | 152 | 8 | 120 | 6 |
| од 35 до 39 | 283 | 14 | 268 | 14 |
| од 40 до 44 | 172 | 9 | 208 | 11 |
| од 45 до 49 | 256 | 13 | 253 | 13 |
| од 50 до 54 | 432 | 22 | 380 | 19 |
| од 55 до 59 | 545 | 27 | 549 | 28 |
| од 60 до 65 | 121 | 6 | 132 | 7 |
| 65 и више | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 1.988 | 100 | 1.963 | 100 |

Табела 40. Старосна структура запослених

Сљедећа табела приказује структуру запослених у Жељезница Републике Српске према дужини радног стажа:

| Године стажа | Стање на дан 31.12.2021. | Структура % | Стање на дан 31.12.2022. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 | 47 | 2 | 84 | 4 |
| од 6 до 10 | 123 | 6 | 116 | 6 |
| од 11 до 15 | 349 | 18 | 270 | 14 |
| од 16 до 20 | 267 | 13 | 341 | 17 |
| од 21 до 25 | 226 | 11 | 224 | 11 |
| од 26 до 30 | 242 | 12 | 226 | 12 |
| од 31 до 35 | 377 | 19 | 338 | 17 |
| од 36 до 40 | 294 | 15 | 292 | 15 |
| преко 40 | 63 | 3 | 72 | 4 |
| УКУПНО: | 1.988 | 100 | 1.963 | 100 |

Табела 41. Структура запослених према дужини радног стажа на дан 31.12.2022. године

Број инвалида рада, инвалида рата и цивилних жртава рата приказан је у табели која слиједи:

| Опис | Стање на дан 31.12.2021. | Структура % | Стање на дан 31.12.2022. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број инвалида рада | 149 | 51 | 138 | 51 |
| Број инвалида рата | 139 | 48 | 127 | 47 |
| Број цивилних жртава рата | 3 | 1 | 3 | 1 |
| УКУПНО: | 291 | 100 | 268 | 100 |

Табела 42. Запослени одређених категорија

# ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

## 6.1. Биланс стања

|  | AКТИВА |  |  |  | (у 000 КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис |  |  |  | Индекс |
|  |  | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. | (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | СТАЛНА ИМОВИНА (1+2+3+4) | 411.043 | 402.933 | 397.168 | 97 |
| 1. | Нематеријална имовина | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) остала нематеријална улагања | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) аванси и нематеријална улагања у припреми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине | 409.850 | 401.749 | 395.992 | 97 |
|  | а) земљиште | 91.872 | 91.872 | 91.872 | 100 |
|  | б) грађевински објекти | 229.892 | 224.515 | 221.512 | 96 |
|  | в) постројења и опрема | 82.332 | 79.364 | 77.357 | 94 |
|  | г) Остале некретнине, постојења и опрема | 46 | 46 | 67 | 146 |
|  | д) аванси и некретнине, постројења, и опрема у припреми | 5.708 | 5.952 | 5.184 | 91 |
| 3. | Инвестиционе некретнине | 1.192 | 1.184 | 1.176 | 99 |
| 4. | Дугорочни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) дугорочни кредити у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | ТЕКУЋА ИМОВИНА (1+2+3+4+В) | 71.347 | 74.856 | 82.014 | 115 |
| 1. | Залихе | 32.169 | 32.583 | 32.439 | 101 |
|  | а) материјал | 32.151 | 32.380 | 32.403 | 101 |
|  | б) роба | 0 | 4 | 2 | 0 |
|  | в) дати аванси | 18 | 199 | 34 | 189 |
| 2. | Kраткорочна потраживања и пласмани | 10.245 | 18.672 | 32.231 | 315 |
|  | а) купци у земљи | 7.867 | 11.298 | 12.957 | 165 |
|  | б) купци у иностранству | 487 | 248 | 364 | 75 |
|  | в) друга краткорочна потраживања | 1.891 | 7.126 | 6.410 | 339 |
|  | з) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности | 0 | 0 | 12.500 | 0 |
| 3. | Готовина и готовински еквиваленти | 28.022 | 22.221 | 16.569 | 59 |
|  | а) Готовина | 28.022 | 22.221 | 16.569 | 59 |
| 4. | Порез на додату вриједност | 399 | 524 | 393 | 98 |
| В | КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА | 512 | 856 | 380 | 74 |
| Г | ПОСЛОВНА АKTИВА (А+Б) | 482.391 | 477.790 | 479.182 | 99 |
| Д | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 15.946 | 15.688 | 15.990 | 100 |
|  | УКУПНА АКТИВА (Г+Д) | 498.337 | 493.478 | 495.172 | 99 |

| Редни број | Опис |  |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. | (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | КАПИТАЛ (1+2+3-4) | 115.572 | 109.029 | 96.126 | 83 |
| 1. | Oсновни капитал | 50 | 50 | 50 | 100 |
|  | а) акцијски капитал | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 2. | Ревалоризационе резерве | 225.287 | 225.287 | 225.287 | 100 |
| 3. | Нераспоређени добитак текуће године | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Губитак | 109.765 | 116.308 | 129.211 | 118 |
|  | а) губици ранијих година | 91.977 | 109.765 | 109.765 | 119 |
|  | б) губици текуће године | 17.788 | 6.543 | 19.446 | 109 |
| Б | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ (1+2+3) | 23.070 | 23.019 | 34.088 | 148 |
| 1. | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1.637 | 1.637 | 1.859 | 114 |
| 2. | Остала дугорочна резервисања | 16.721 | 16.945 | 28.067 | 168 |
| 3. | Разграничени приходи и примљене донације | 4.712 | 4.436 | 4.162 | 88 |
| В | ОБАВЕЗЕ (1+2+Г) | 343.748 | 345.741 | 348.968 | 102 |
| 1. | Дугорочне oбавезе | 74.849 | 71.244 | 67.639 | 90 |
|  | а) обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дугорочни кредити у иностранству | 74.849 | 71.244 | 67.639 | 90 |
| 2. | Краткорочне обавезе | 267.983 | 273.670 | 280.828 | 105 |
| 2.1. | Kраткорочне финансијске обавезе | 260.063 | 264.563 | 268.378 | 103 |
|  | а) краткорочни кредити | 0 | 0 |  | 0 |
|  | б) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности | 7.140 | 7.377 | 7.405 | 104 |
|  | в) Остале обавезе по амортизованој вриједности | 252.923 | 257.186 | 260.973 | 103 |
| 2.2. | Обавезе из пословања | 4.576 | 5.325 | 8.566 | 187 |
|  | а) примљени аванси, депозити и кауције | 203 | 145 | 142 | 70 |
|  | б) добављачи у земљи | 3.535 | 4.537 | 8.089 | 229 |
|  | в) добављачи у иностранству | 838 | 642 | 335 | 40 |
|  | г) остале обавезе из пословања |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Обавезе из специфичних послова | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2.4. | Oбавезе на плате и накнаде плата | 2.991 | 3.305 | 3.578 | 120 |
| 2.5. | Остале обавезе | 120 | 121 | 141 | 118 |
| 2.6. | Порез на додану вриједност | 143 | 248 | 68 | 48 |
| 2.7. | Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 78 | 96 | 97 | 124 |
| Г | КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА | 916 | 827 | 501 | 55 |
| Д | ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) | 482.391 | 477.790 | 479.182 | 99 |
| Ђ | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 15.946 | 15.688 | 15.990 | 100 |
|  | УКУПНА ПАСИВА (Д+Ђ) | 498.337 | 493.478 | 495.172 | 99 |

Табела 43. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

ПОСЛОВНА АКТИВА

На дан 31.12.2022. године укупна актива износила је 49.171.781 КМ, од чега је пословна актива износила 479.181.740 КМ, а ванбилансна актива 15.990.041 КМ.

Пословна имовина има сљедећу структуру:

| Опис | 31.12.2021. |  | 30.06.2022. |  | 31.12.2022. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пословна имовина | 482.390 | 100 | 477.789 | 100 | 479.182 | 100 | 99 |
| Стална имовина | 411.043 | 85 | 402.933 | 84 | 397.168 | 83 | 97 |
| Tекућа имовина /без АВР/ | 70.835 | 15 | 74.000 | 15 | 81.633 | 17 | 115 |
| Активна временска разграничења | 512 | 0 | 856 | 0 | 380 | 0 | 74 |

Табела 44. Структура имовине исказане у Билансу стања

Стална имовина износи 397.168.098 КМ и састоји се од:

- некретнине, постројења и  опрема  395.992.568 КМ,

- инвестиционе некретнине                    1.175.530 КМ.

Структура некретнина, постројења и опреме у износу од 395.992.568 КМ је сљедећа:

| Опис | 31.12.2021. |  | 30.06.2022. |  | 31.12.2022. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Некретнине, постројења и опрема | 409.850 | 100 | 401.749 | 100 | 395.992 | 100 | 97 |
| Земљиште | 91.872 | 22 | 91.872 | 23 | 91.872 | 23 | 100 |
| Грађевински објекти | 229.892 | 56 | 224.515 | 56 | 221.512 | 56 | 96 |
| Постројења и опрема | 82.332 | 20 | 79.364 | 20 | 77.357 | 20 | 94 |
| Остале некретнине, постројења и опрема | 46 | 0 | 46 | 0 | 67 | 0 | 146 |
| Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми | 5.708 | 1 | 5.952 | 1 | 5.184 | 1 | 91 |

Табела 45. Структура некретнина, постројења и  опреме

Текућа имовина (без АВР) износи 81.633.253 КМ, са сљедећом структуром:

| Опис | 31.12.2021. |  | 30.06.2022. |  | 31.12.2022. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Текућа имовина /без АВР/ | 70.835 | 100 | 74.000 | 100 | 81.633 | 100 | 115 |
| Залихе материјала и робе | 32.151 | 45 | 32.380 | 44 | 32.405 | 40 | 101 |
| Дати аванси | 18 | 0 | 203 | 0 | 34 | 0 | 189 |
| Краткорочна потраживања и пласмани | 10.245 | 14 | 18.672 | 25 | 32.231 | 39 | 315 |
| Готовина | 28.022 | 40 | 22.221 | 30 | 16.569 | 20 | 59 |
| Порез на додату вриједност | 399 | 1 | 524 | 1 | 393 | 0 | 98 |

Табела 46. Структура текуће имовине

Дакле, у структури текуће имовине, залихе материјала и робе, износе  32.405.019  КМ, што је 1% више у односу на стање на дан 31.12.2021. године.

Краткорочна потраживања и пласмани износе 32.231.335 КМ и значајно су већа у односу на стање на дан 31.12.2021. године, а састоје се од:

- потраживања од купаца у земљи (нето) у износу од 12.957.286 КМ,

- потраживања од купаца у иностранству (нето) у износу од 364.262 КМ,

- остала краткорочна потраживања у износу од 6.409.787 КМ и

- остала финансијска средства по амортизованој вриједности у износу од 12.500.000 КМ.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2022. године исказани су у износу од        16.569.066 КМ и мањи су односу на претходну годину за износ од 11.453.322 КМ.  Разлог смањења је орочење краткорочних депозита код банака у износу од 12.500.000 КМ.

Порез на додату вриједност износи 399.483 КМ.

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 380.389 КМ, са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2021. | Салдо 30.06.2022. | Салдо 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28181 | Обрачунати приходи текућег периода по основу вуче возова | 112.474 | 130.728 | 47.536 |
| 28182 | Обрачунати приходи периода по основу РИВ-а и РИЦ-а | 232.846 | 414.711 | 164.075 |
| 28183 | Резервисања | 166.250 | 166.250 | 166.250 |
| 289901 | Остала активна временска разграничења по излазним авансним фактурама | 0 | 20.750 | 0 |
| 289902 |  | 469 | 3.117 | 1.045 |
| 289904 | Потраживања по основу издатих R-25-режијска возарина и превоз за властите потребе | 0 | 2.132 | 0 |
| 289905 | Обрачун путничког саобраћаја -готовина | 756 | 12.416 | 1.138 |
| 2899 | Остала активна временска разграничења | 0 | 105.615 | 345 |
| УКУПНО |  | 512.795 | 855.719 | 380.388 |

Табела 47. Краткорочна разграничења

Обрачунати приходи по основу вуче возова у износу од 47.536 КМ односе се на процјену прихода по основу вуче возова у граничном промету за 2022. годину, јер се фактурисање врши тек након усаглашавања са страним жељезничким управама.

Обрачунати приходи по основу РИВ-а у износу 164.075 КМ обухватају процјену прихода РИВ-а од страних жељезничких управа (СЖУ) и Жељезница Федерације БиХ за  новембар и децембар 2022. године.

Резервисања по основу судских спорова у износу од 166.250 КМ су укњижена на основу процјене Сектора за правне послове и односе се на резервисане приходе по основу тужби Жељезница Републике Српске за изгубљену добит по основу бесправног кориштења земљишта од стране трећих лица.

ПОСЛОВНА ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године износи 495.171.781 КМ, а састоји се од:

- пословне пасиве у износу од 479.181.740 КМ и

- ванбилансне пасиве у износу од 15.990.041 КМ.

Структура пословне пасиве приказана је у наредној табели:

| Опис | 31.12.2021. |  | 30.06.2022. |  | 31.12.2022. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пословни извори | 482.391 | 100 | 477.789 | 100 | 479.182 | 100 | 99 |
| Капитал | 115.572 | 24 | 109.029 | 23 | 96.126 | 20 | 83 |
| Дугорочна резервисања | 23.070 | 5 | 23.019 | 5 | 34.088 | 7 | 148 |
| Обавезе /без ПВР/ | 342.832 | 71 | 344.914 | 72 | 348.467 | 73 | 102 |
| Краткорочна разграничења | 916 | 0 | 827 | 0 | 501 | 0 | 55 |

Табела 48. Структура извора имовине исказане у Билансу стања

Капитал Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2022. године износи 96.126.272 КМ, мањи је за 17% у односу на стање на дан 31.12.2021. године.

Друштво је пословну 2022. годину завршило са губитком у износу од 19.445.807 КМ.

Губитак ранијих година на дан 31.12.2022. године износи од 109.764.699 КМ.

Структура капитала је сљедећа:

| Опис | 31.12.2021. |  | 30.06.2022. |  | 31.12.2022. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитал | 115.572 | 100 | 109.028 | 100 | 96.126 | 100 | 83 |
| Акцијски капитал - обичне акције | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| Ревалоризационе резерве | 225.287 | 195 | 225.287 | 207 | 225.287 | 234 | 100 |
| Губитак (1+2) | 109.765 | 95 | 116.308 | 107 | 129.211 | 134 | 118 |
| 1. губитак ранијих година | 91.977 | 80 | 109.765 | 101 | 109.765 | 114 | 119 |
| 2. губитак текуће године | 17.788 | 15 | 6.543 | 6 | 19.446 | 20 | 109 |

Табела 49. Структура капитала

Основни капитал исказан на дан 31.12.2022. године износи 50.000 КМ. Састоји се од               50.000 редовних акција номиналне вриједности 1 КМ по акцији. Акције Друштва котирају на Бањалучкој берзи ХОВ под ознаком ZERS-R-A. По окончању конверзије дуга у капитал биће повећан основни капитал и промијењена власничка структура.

Власничка структура акцијског капитала је сљедећа:

| Основни капитал | Број акција на дан 31.12.2022. | Учешће % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука | 31.961 | 63,92 |
| ПРЕФ а.д. Бања Лука | 5.000 | 10,00 |
| Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука | 2.500 | 5,00 |
| Raiffeisen bank д.д. Бих Сарајево-Кастоди | 607 | 1,21 |
| Остали акционари | 9.932 | 19,87 |
| Укупно основни капитал | 50.000 | 100,00 |

Табела 50.  Структура акционарског капитала

Резервисања, разграничени приходи и примљене донације износе 34.088.012 КМ, а састоје се од:

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2021. | Салдо 30.06.2022. | Салдо 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1.637.435 | 1.637.435 | 1.859.347 |
| 408 | Разграничени приходи и примљене донације | 4.712.265 | 4.436.331 | 4.161.531 |
| 409 | Остала дугорочна резервисања | 16.721.269 | 16.945.269 | 28.067.134 |
| УКУПНО |  | 23.070.970 | 23.019.035 | 34.088.012 |

Табела 51. Резервисања, разграничени приходи и примљене донације

Резервисања за отпремнине у износу од 1.859.347 КМ формирана су на бази извјештаја независног актуара на дан 31.12.2022. године и иста су исказана у износу садашње вриједности очекиваних будућих исплата запосленима приликом одласка у пензију.

Остала дугорочна резервисања на дан 31.12.2022. године у износу од 28.067.134 КМ чине резервисања за обавезе према ЗИБЛ Бања Лука по основу накнада за кориштење градског грађевинског земљишта  у износу од 1.292.733 КМ, резервисање за вјероватне трошкове судских спорова који се воде против Жељезница Републике Српске у износу од 731.565 КМ и резервисања према Влади Републике Српске за редовне и затезне камате по инокредитима у износу од 26.039.725 КМ.

Након 07.09.2020. године редовне и затезне камате по основу инокредита који су предмет конверзије, закључно са 31.12.2022. године, износе 26.039.725 КМ.  Након што конверзија дуга у капитал буде окончана стећи ће се услов за искњижење ових камата, што ће значити укидање створене обавезе по основу резервисања.

Разграничени приходи и примљене донације у износу од 4.161.531 КМ су мањи за износ амортизације донираних средстава, а приказани су у наредној табели:

| Конто | Назив конта | Салдо 31.12.2021. | Салдо 30.06.2022. | Салдо 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40800 | Разграничени приходи по основу пословних прихода-станови | 129.562 | 128.437 | 127.312 |
| 40810 | Донација Татравагонка Суботица | 8.762 | 6.684 | 4.606 |
| 40811 | Резервисања-Донација ЕИБ-ИПА 2009 | 1.828.682 | 1.656.785 | 1.484.888 |
| 40812 | Уређај за испитивање кочница Гоша | 40.769 | 36.545 | 32.322 |
| 40813 | Донирана средства Еко-Еуро Бања Лука | 13.620 | 10.043 | 6.465 |
| 40815 | Донација сушилице - СК Сарајево | 1.674 | 315 | 90 |
| 40816 | Донација Раил Карго Аустрија | 0 |  | 0 |
| 40817 | Донација Владе РС-жељезничка станица Бања Лука | 477.140 | 470.500 | 463.860 |
| 40819 | Донација Владе РС-пруга Добрун-Вишеград | 1.936.810 | 1.865.575 | 1.794.340 |
| 40820 | Донација Алпро Загреб-осигурање ЗСП Таревци | 4.379 | 3.871 | 3.362 |
| 40821 | Донација - Телекор - Загреб | 108.604 | 108.465 | 108.327 |
| 40822 | Сигналинг - Београд | 2.821 | 2.645 | 2.468 |
| 40824 | Разгранишени приходи - донација Пројект биро | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| 40827 | Донација АЖД Праха | 54.161 | 48.391 | 42.620 |
| 40828 | Донација - Путни прелаз Љеб | 100.594 | 93.389 | 86.184 |
| 40829 | Донација Алпро-Аутостоп | 2.934 | 2.934 | 2.934 |
| УКУПНО |  | 4.712.265 | 4.436.332 | 4.161.531 |

Табела 52. Разграничени приходи и примљене донације

Обавезе

Укупне обавезе (са ПВР) исказане у Билансу стања на дан 31.12.2022. године износе              349.468.456 КМ и у нивоу су прошлогодишњег остварења.

Састоје се од:

- дугорочних обавеза у износу од 67.639.107 КМ које су 2% више у односу на стање на дан 31.12.2021. године и

- краткорочних обавеза у износу од 281.328.349 КМ које су 5% веће у односу на стање на дан 31.12.2021. године, од чега ПВР износе 501.000 КМ.

Структура обавеза без ПВР-а је приказана у сљедећој табели:

(у КМ)

| Опис | 31.12.2021. |  | 30.06.2022. |  | 31.12.2022. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБАВЕЗЕ /без ПВР/ (1+2) | 342.832 | 100 | 344.817 | 100 | 348.467 | 100 | 102 |
| 1. Дугорочне обавезе | 74.849 | 22 | 71.244 | 21 | 67.639 | 19 | 90 |
| а) дугорочни кредити | 74.849 | 22 | 71.244 | 21 | 67.639 | 19 | 90 |
| 2. Краткорочне обавезе | 267.983 | 78 | 273.573 | 79 | 280.828 | 81 | 105 |
| а) краткорочни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности | 7.140 | 2 | 7.377 | 2 | 7.405 | 2 | 104 |
| в) oстале обавезе по амортизованој вриједности | 252.923 | 74 | 257.186 | 75 | 260.973 | 75 | 103 |
| г) примљени аванси, депозити и кауције | 203 | 0 | 145 | 0 | 142 | 0 | 70 |
| д) добављачи у земљи | 3.535 | 1 | 4.537 | 1 | 8.089 | 2 | 229 |
| ђ) добављачи у иностранству | 838 | 0 | 642 | 0 | 335 | 0 | 40 |
| ђ) остале обавезе из пословања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) обавезе из специфичних послова | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) обавезе на палате и накнаде плата | 2.991 | 1 | 3.305 | 1 | 3.578 | 1 | 120 |
| з) остале обавезе | 120 | 0 | 121 | 0 | 141 | 0 | 118 |
| и) порез на додату вриједност | 143 | 0 | 248 | 0 | 68 | 0 | 48 |
| ј) обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 78 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | 124 |

Табела 53. Структура обавеза

Дугорочне обавезе у цјелости односе се на дугорочне кредите у иностранству у износу од 67.639.107 КМ.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2021. | Дуговни промет | Потражни промет | Стање 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41401 | ЕБРД 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414020 | ЕИБ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414021 | ЕИБ 2 | 44.714.107 | 4.413.026 | 77.451 | 40.378.532 |
| 41403 | Искориштена средства из кредита Светске банке | 2.536.882 | 0 | 1.035.151 | 3.572.033 |
| 41412 | Португалски робни кредит | 693.431 | 693.431 | 0 | 0 |
| 41413 | Пољски робни кредит | 17.797.109 | 2.173.106 | 0 | 15.624.003 |
| 41414 | Влада Србије робни кредит | 9.107.649 | 1.043.109 | 0 | 8.064.540 |
| УКУПНО – Дугорочни кредити у иностранству |  | 74.849.178 | 8.322.672 | 1.112.602 | 67.639.107 |

Табела 54. Дугорочни кредити у иностранству

Кредити одобрени од Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Лондон и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Луксембург, потписани током 2001. и 2005. године, у максималном су износу од 217.000.000 евра. Наведени износ дијели се у односу 40% и 60% на Жељезнице Републике Српске а.д. Добој и ЈП Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине. Кредити су одобрени с намјеном обнове и реконструкције Жељезница Републике Српске а.д. Добој. Наведене обавезе по кредитима осигуране су гаранцијама Владе Републике Српске, односно по кредитима од ЕИБ-а и ЕБРД-а осигурање уредне отплате представља сва имовина која се обнови из средстава наведених кредита. Повучена средства од кредита су искориштена за израду пројектне документације, реконструкцију и обнову опреме и инфраструктуре, те модернизацију возног парка.

Кредит Републике Португал одобрен је 1. јула 2002. године у износу од 3.900.000 евра за финансирање набавке нових теретних вагона. Рок доспијећа је до 2023. године.

Са Републиком Пољском је 9. новембра 2010. године закључен уговор о дугорочном кредиту за набавку теретних вагона, транспортних средстава и опреме за радионице за одржавање жељезничких возила у износу од 19.999.651 евра. Рок доспијећа је до 2032. године.

Кредит Републике Србије одобрен је 2013. године у износу 15.643.453 КМ на рок од 15 година с намјеном набавке нових и подизања нивоа техничке исправности постојећих возних средстава.

Кредит Свјетске банке у износу од 8.500.000 милиона евра намијењен је за плаћање друге и треће компоненте по Пројекту реструктурирања Жељезница Републике Српске број: ИБРД 8808-БА (отпремнине, консултанти, банкарске провизије и др.) сагласно Уговору о преносу средстава зајма по Пројекту закљученом 30.08.2018. године између Владе Републике Српске-Министарства финансија, Министарства саобраћаја и веза и Жељезница Републике Српске. Рок отплате зајма је 32 године. Износ од 3.572.033 КМ представља искориштена средства по овом основу. Наиме, Влада Републике Српске је склопила уговор о кредитном задужењу са Свјетском банком, намијењеним за реструктурисање Жељезница Републике Српске, гдје су од укупног износа кредита Свјетске банке 51.300.000 евра, Жељезнице Републике Српске дужник за 8.500.000 евра.

Поменути кредити, осим кредита Свјетске банке, након завршене конверзије неће постојати у билансима Друштва.

На конту Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности на дан 31.12.2022. године исказане су обавезе према Влади Републике Српске у износу од 260.973.141 КМ настале по основу измирења доспјелих обавеза по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске, а које је Влада Републике Српске измирила у име Жељезнице Републике Српске.

У наведени износ поред главног дуга према Влади Републике Српске укључена је и законска затезна камата обрачуната од Владе Републике Српске и комисиона провизија по кредиту Свјетске банке.

Након завршене конверзије наведене обавезе по кредитима и према Влади Републике Српске неће теретити билансе Друштва.

Обавезе према Влади Републике Српске веће су за 3% у односу на стање на дан 31.12.2021. године и имају сљедећу структуру:

- главница кредита 151.127.363 КМ,

- редовна камата  19.598.232 КМ,

- затезна камата 88.315.578 КМ и

- провизија по ЕБРД-2  1.931.968 КМ.

Обавезе према добављачима  износе 8.423.914 КМ и чине их:

- обавезе према добављачима  у земљи у износу од 8.088.924 КМ:

    - из Републике Српске 2.226.267 КМ,

    - из Федерације БиХ    5.859.927 КМ и

    - из Брчко Дистрикта БиХ 2.730 КМ.

Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у земљи:

    - ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево 5.526.713КМ,

    - Град Бања Лука 343.209 КМ,

    - МХ Електропривреда Републике Српске ад Требиње 312.552 КМ.

- обавезе према добављачима  у иностранству износе  334.990 КМ.

Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у иностранству:

    - TEKNOGROUP 323.174 КМ

Обавезе према добављачима произашле су из пословних активности Друштва и исказано стање пресјек је на дан 31.12.2022. године, с тим да је битно напоменути да Жељезнице Републике Српске измирују обавезе према свим добављачима у уговореним роковима.

Обавезе за плате и накнаде плата у износу од 3.578.423 КМ односе се на неисплаћену нето плату, топли оброк и регрес за децембар 2022. године, те обрачунати порез и допринос на исте.

Примјеном Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста, те допунама и измјена истог дошло је до повећања основне плате, а самим тим и до пораста увећања на плату, пореска стопа је смањена са 10% на 8%, али је основа обрачуна бруто плата, па је дошло до повећања обавезе за порез, обавезе за доприносе су мање, јер је смањена стопа доприноса за здравствено осигурње са 12% на 10,20%. Такође, на цијелу структуру зарада утиче и пораст загарантоване плате на 590 КМ, а затим и на 650 КМ, као и повећање топлог оброка и регреса.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | Обавезе за нето зараде са обуставама | 1.603.614 | 1.847.597 | 1.823.658 |
| 451 и 457 | Обавезе за порезе на зараде | 61.341 | 105.796 | 131.413 |
| 452 и 458 | Обавезе за доприносе на зараде | 970.112 | 1.012.804 | 1.098.946 |
| 453 | Обавезе за нето зараде које се рефундирају | 38.602 | 2.614 | 2.065 |
| 456 | Обавезе према запосленим - (топли оброк, регрес) | 316.903 | 336.413 | 522.342 |
| УКУПНО |  | 2.990.572 | 3.305.224 | 3.578.423 |

Табела 55. Обавезе за плате  и накнаде плата

Остале обавезе износе 140.669 КМ и приказане су у сљедећој табели:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | Затезне камате на доприносе за плате | 15.377 | 0 | 5.126 |
| 4630, 46320 и 46321 | Обавезе према запосленима- ауто карта | 0 | 107.659 | 127.888 |
| 46301 | Обавезе према запосленима- дневнице | 6.315 | 0 | 0 |
| 4632 | Обавезе према запосленима - неисплаћене зараде и накнаде зарада | 93.797 | 0 | 0 |
| 464 | Обавезе према члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију | 4.039 | 0 | 4.541 |
| 469 | Остале обавезе | 96 | 0 | 3.115 |
| УКУПНО |  | 119.624 | 107.659 | 140.669 |

Табела 56. Остале обавезе

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 97.087 КМ, са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 | Обавезе за порезе, царине и друге дажбине | 33.767 | 43.732 | 47.248 |
| 483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове (бенефицирани стажи и доприноса за инвалиде) | 35.061 | 39.717 | 40.896 |
| 484 | Oбавезе за ПДВ плаћен при увозу | 6.262 | 7.852 | 0 |
| 485 | Обавезе за порезе и доприносе обрачунате на исплате физичким лицима ван радног односа | 2.639 | 667 | 679 |
| 486 | Обавезе за доприносе на накнаде члановима управног и надзорног одбора, одбора за ревизију и других одбора | 3.061 | 2.305 | 2.345 |
| 489 | Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине | 0 | 0 | 5.920 |
| УКУПНО |  | 80.790 | 94.273 | 97.087 |

Табела 57. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

Пасивна временска разграничења исказана су у износу од 501.000 КМ са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | Унапријед обрачунати расходи периода (обрачунати трошкови по основу РИВ-а и РИЦ-а, обрачун текућег периода по основу вуче возова) | 419.601 | 337.576 | 365.431 |
| 49901 | Вриједност будућих испорука, без ПДВ-а исказана на авансним пореским фактурама испостављеним купцима-превоз | 160 | 160 | 160 |
| 49990 | Остала пасивна разграничења по улазним авансним рачунима | 3.527 | 24.277 | 3.527 |
| 49991 | Остала пасивна разграничења по излазним авансним рачунима | 0 | 2.856 | 0 |
| 49992 | Краткорочна резервисања по каматама за ино кредите-интерни обрачун | 130.829 | 99.728 | 118.080 |
| 49994 - 49996 | Обавезе за салда станичних благајни-обрасци | 12.224 | 12.326 | 13.801 |
| 49997 | Улагања Владе РС пројекат Жељезнице Бих II | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 49998 | Остала краткорочна разграничења-набавка | 0 | 77 | 0 |
|  | УКУПНО | 916.342 | 827.002 | 501.000 |

Табела 58. Пасивна временска разграничења

Унапријед обрачунати трошкови у износу од 365.431 КМ углавном се односе на процјену трошкова РИВ-а страних жељезничких управа и Жељезница Федерације Босне и Херцеговине за период од октобра до децембра 2022. године у износу 287.075 КМ и процјену трошкова по основу вуче возова у граничном промету за период I-XII/2022. године у износу од 78.356 КМ.

Ванбилансна актива и пасива у Билансу стања на дан 31.12.2022. године су исказане у износу од 15.990.041 КМ, а састоји се од сљедећих позиција:

| Конто | Назив конта ванбилансне активе | 31.12.2021. | 30.06.2022. | 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88403 | Кредити ЕИБ (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 0 | 0 | 0 |
| 88405 | Кредит ЕБРД (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 21 | 21 | 21 |
| 88406 | Кредит Свјетске банке | 11.599.598 | 11.599.598 | 11.599.598 |
| 8861 | Примљене гаранције | 1.620.145 | 1.362.109 | 1.666.458 |
| 88990 и 88991 | Остала актива - материјал СФОР-а | 19.200 | 22.514 | 20.623 |
| 88992 | Станови и стамбене зграде-неоткупљени | 2.703.341 | 2.703.341 | 2.703.341 |
| 88910 | Остали материјал ванбилансне активе-Дрвар | 3.314 | 0 | 0 |
| УКУПНО |  | 15.945.619 | 15.687.583 | 15.990.041 |

Табела 59.  Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција је у односу на стање 31.12.2021. године, повећана за 44.422 КМ. Повећање се углавном односи на примљене гаранције.

Вриједност примљених гаранција у износу од 1.666.458 КМ се односи на укњижење нових гаранција у вриједности од 1.722.750 КМ и искњижење гаранција у вриједности од 1.676.437 КМ.

Стање на кредиту Свјетске банке у износу од 11.599.598 КМ представља неповучена средства наведеног кредита.

На стању кредита ЕБРД је као неискориштен остао износ од 21 КМ.

На конту Станови и стамбене зграде у износу од 2.703.341 КМ евидентирани су неоткупљени станови.

## Биланс успјеха

Биланс успјеха за пословну 2022. годину дат је у наредном табеларном прегледу:

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21*100) | (ос.22/пл.22*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1.-1.2.) | 60.273.940 | 71.608.274 | 66.814.353 | 111 | 93 |
| 1.1. | Приходи од продаје учинака (а-г) | 35.339.061 | 41.538.274 | 43.186.769 | 122 | 104 |
| а) | Приходи од превоза путника | 211.067 | 222.725 | 287.349 | 136 | 129 |
| б) | Приходи од превоза робе | 32.384.305 | 38.600.049 | 39.904.996 | 123 | 103 |
| в) | Приходи од РИВ | 1.745.982 | 1.345.500 | 1.631.623 | 93 | 121 |
| г) | Приходи од осталих дјелатности | 997.707 | 1.370.000 | 1.362.801 | 137 | 99 |
|  | од тога - Приход од ВВ | 708.858 | 800.000 | 1.030.751 | 145 | 129 |
| 1.2. | Остали пословни приходи (а-д) | 24.934.879 | 30.070.000 | 23.627.584 | 95 | 79 |
| а) | Приходи од субвенција | 19.777.214 | 24.880.000 | 19.783.612 | 100 | 80 |
| б) | Приходи од премија, дотација, компензација и сл. | 553.134 | 550.000 | 550.763 | 100 | 100 |
| в) | Приходи од донација | 3.625.467 | 4.000.000 | 2.903.683 | 80 | 73 |
| г) | Приходи од закупнина | 979.064 | 640.000 | 389.474 | 40 | 61 |
| д) | Остали пословни приходи по другим основама | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 2. | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1.-2.8.) | 80.708.520 | 72.081.032 | 87.918.790 | 109 | 122 |
| 2.1. | Трошкови материјала (а-в) | 7.069.460 | 18.825.348 | 9.930.594 | 140 | 53 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 2.650.208 | 11.533.348 | 4.217.463 | 159 | 37 |
| б) | Трошкови осталог материјала | 371.507 | 500.000 | 357.783 | 96 | 72 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 4.047.745 | 6.792.000 | 5.355.347 | 132 | 79 |
| 2.2. | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 39.188.536 | 41.058.185 | 41.853.368 | 107 | 102 |
| 2.3. | Трошкови производних услуга (а-г) | 3.720.018 | 9.422.420 | 4.873.419 | 131 | 52 |
| а) | Трошкови одржавања | 912.386 | 5.365.680 | 1.063.626 | 117 | 20 |
| б) | Трошкови осталих производних услуга | 2.882.542 | 4.006.740 | 3.767.145 | 131 | 94 |
|  | од тога: |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови транспортних услуга | 1.728.027 | 2.666.240 | 2.515.880 | 146 | 94 |
|  | трошкови РИВ-а | 1.064.747 | 955.500 | 1.185.800 | 111 | 124 |
| в) | трошкови рекламе и пропаганде | 14.858 | 50.000 | 42.648 | 287 | 85 |
| г) | Трошкови осталих услуга | 74.910 | 385.000 | 65.465 | 87 | 17 |
| 2.4. | Трошкови амортизације | 17.335.491 | 0 | 17.365.708 | 100 | 0 |
| 2.5. | Трошкови резервисања | 11.300.886 | 500.000 | 11.624.793 | 103 | 2.325 |
| 2.6. | Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 1.392.024 | 1.606.559 | 1.637.273 | 118 | 102 |
| 2.7. | Трошкови пореза | 238.203 | 165.520 | 156.200 | 66 | 94 |
| 2.8. | Трошкови доприноса | 463.902 | 503.000 | 477.435 | 103 | 95 |
| I | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | -20.434.580 | -472.758 | -21.104.437 | 103 | 4.464 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 93.933 | 140.000 | 237.641 | 253 | 170 |
| 4. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 121.157 | 135.995 | 66.293 | 55 | 49 |
| II | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (3-4) | -27.224 | 4.005 | 171.348 | -629 | 4.278 |
| III | ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (I+II) | -20.461.804 | -468.753 | -20.933.088 | 102 | 4.466 |
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 3.330.300 | 911.000 | 2.006.371 | 60 | 220 |
| 6. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 652.349 | 240.000 | 529.330 | 81 | 221 |
| IV | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (5-6) | 2.677.951 | 671.000 | 1.477.041 | 55 | 220 |
| 7. | ПРИХОДИ/ДОБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ СРЕДСТАВА | 42.791 | 10.000 | 15.287 | 0 | 0 |
| 8. | РАСХОДИ/ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ СРЕДСТАВА | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| V | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 42.791 | 0 | 15.287 | 0 | 0 |
| 9. | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 203.372 | 10.000 | 3.956 | 2 | 40 |
| 10. | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 250.261 | 10.000 | 9.002 | 4 | 90 |
| VI | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | -46.889 | 0 | -5.046 | 11 | 0 |
| VII | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5+7+9) | 63.944.338 | 72.679.274 | 69.077.609 | 108 | 95 |
| VIII | УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6+8+10) | 81.732.288 | 72.477.027 | 88.523.416 | 108 | 122 |
| IX | НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (III+IV+V+VI) | -17.787.949 | 202.247 | -19.445.807 | 109 | -9.615 |

Табела 60. Биланс успјеха

а) Приходи

Укупни приходи Жељезница Републике Српске у 2022. години остварени су  у износу од 69.077.609 КМ и виши су за 8% у односу на остварење у истом периоду прошле године, а 5% нижи од планираних.

Приходи од превоза путника остварени су у износу од 287.349 КМ и виши су за 36% од остварених у истом периоду прошле године и поред чињенице да је међуентитетски путнички саобраћаја (Сарајево-Бања Лука-Бихаћ) и даље у обустави (22.03.2020.)  због пандемије вируса корона.

Приходи од превоза роба остварени су у износу од 39.904.996 КМ и већи су за 23% од остварених у истом периоду прошле године, а за 3% већи су од планираних.

Приходи од РИВ-а остварени су у износу од 1.631.623 КМ и за 7% нижи су у односу на остварене у истом периоду прошле године (ови приходи се књиже по процјени, а коригују по приспјелим обрачунима стварних прихода), а за 21% виши су од планираних.

Приходи од осталих дјелатности (ОШВ-а, ЗОП-а, СТД-а, ВВ, ЕТП-а, ЕЦМ-а и др.) износе 1.362.801 КМ и за 37% виши су од остварених у истом периоду прошле године. У структури прихода од осталих дјелатности, приходи од вуче возова остварени су у износу од 1.030.751 КМ што је за 45% више од остварених у истом периоду прошле године.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приходи од осталих дјелатности | 997.707 | 1.370.000 | 1.362.801 | 137 | 99 |
| - | Приход од ОШВ | 145.191 | 220.000 | 188.893 | 130 | 86 |
| - | Приход од ЗОП | 57.901 | 150.000 | 71.460 | 123 | 48 |
| - | Приход од СТД | 12.671 | 20.000 | 2.659 | 21 | 13 |
| - | Приход од ВВ | 708.858 | 800.000 | 1.030.751 | 145 | 129 |
| - | Приход од ЕТП-а | 2.367 | 100.000 | 10.688 | 452 | 11 |
| - | Приходи од ЕЦМ-а | 40.800 | 20.000 | 33.602 | 82 | 168 |
| - | Сектор за експлоатацију | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приход од осталих дјелатности | 29.919 | 50.000 | 24.750 | 83 | 50 |

Табела 61. Структура прихода од осталих дјелатности

Приходи од субвенција износе 19.783.612 КМ (износ без ПДВ-а) који се односе на средства Владе Републике Српске по основу Уговора о  финансирању  жељезничке  инфраструктуре  и  Уговора  о  суфинансирању жељезничког путничког саобраћаја за 2022. годину. Буџетом Републике Српске за 2020. годину, смањена су планирана средства за Жељезнице Републике Српске по Уговору о  финансирању  жељезничке  инфраструктуре  и  Уговору  о  суфинансирању жељезничког путничког саобраћаја за износ од 5.000.000 КМ, те је наведено утицало на исказани износ прихода од субвенција и посљедично на укупан резултат пословања.

Приходи по основу премија, дотација и компензација представљају приходе по основу укидања резервисања у висини годишње амортизације донираних средстава и износе 550.763 КМ.

Приходи од  донација државних органа остварени су у износу од  2.903.683 КМ и мањи су за 20% у односу на посматрани период прошле године. Ови приходи су „ad hoc„ приходи који се јављају у току реализације кредита са Свјетском банком.

Приходи од закупнина остварени су у износу од 389.474 КМ и исти су за 60% мањи од остварених у истом периоду прошле године. Смањење прихода од закупа највећим дијелом односе се на смањење прихода од издавања у закуп дизел локомотива и вагона.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приходи од закупнина: | 979.064 | 640.000 | 389.474 | 40 | 61 |
| - | Приход од закупнина земљишта | 65.622 | 100.000 | 55.107 | 84 | 55 |
| - | Приход од закупа објеката | 65.522 | 70.000 | 56.810 | 87 | 81 |
| - | Приход од закупа локомотива | 624.768 | 250.000 | 268.666 | 43 | 107 |
| - | Приход од закупа кола | 223.152 | 200.000 | 8.891 | 4 | 4 |
| - | Приход од закупа за остала средства | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Табела 62. Други пословни приходи

Финансијски приходи остварени су у износу од 237.641 КМ, исти су значајно већи у односу на остварене у истом периоду прошле године, док су за 70% виши од планираних. Најзначајније повећање финансијских прихода у износу од 177.119 КМ односи се на затезне камате по основу тужбе Жељезница Републике Српске према Фонду здравственог осигурања Републике Српске за неблаговремено плаћање по рјешењима за накнаду плата за вријеме привремене неспособности за рад за период од 2016. године до 2021. године.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансијски приходи (а+б) | 93.933 | 140.000 | 237.641 | 253 | 170 |
| а) | Приходи од камата | 93.898 | 140.000 | 237.609 | 253 | 170 |
| - | Приходи од камата на орочена средства код банака у РС | 0 | 0 | 12.282 | 0 | 0 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 7.060 | 0 | 224.921 | 3.186 | 0 |
| - | Приход по основу осталих камата | 86.838 | 140.000 | 406 | 0 | 0 |
| б) | Позитивне курсне разлике | 35 | 0 | 32 | 92 | 0 |

Табела 63. Структура финансијских прихода

Остали приходи остварени су у износу од 2.006.371 КМ и у односу на претходну годину мањи су за 1.323.616 КМ. Највећим дијелом односе се на вишкове утврђене приликом пописа имовине у износу од 1.603.779 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Остали приходи | 3.330.300 | 911.000 | 2.006.371 | 60 | 220 |
| - | Добици од продаје материјала | 170.741 | 100.000 | 8.385 | 5 | 8 |
| - | Вишкови непокретности, постројења, опреме и земљишта | 1.802.266 | 50.000 | 1.603.779 | 89 | 3.208 |
| - | Добици од продаје резервних дијелова и опреме | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Наплаћена отписана потраживања | 623.603 | 200.000 | 26.783 | 4 | 13 |
| - | Приходи по основу отписаних осталих обавеза | 7.977 | 0 | 114.144 | 1431 | 0 |
| - | Приходи од укидања резервисања, судских спорова и друго | 385.182 | 200.000 | 73.480 | 19 | 37 |
|  | Приходи по основу поврата акцизе на уље за ложење | 50.278 | 50.000 | 41.760 | 83 | 84 |
| - | Приходи од наплаћених пенала, казни и штете | 139.332 | 50.000 | 101.898 | 73 | 204 |
| - | Приходи од тендера, станарина и откупа станова и остали приходи-гаранције | 150.921 | 161.000 | 36.143 | 24 | 22 |

Табела 64. Структура осталих  прихода

Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година износе 3.956 КМ. Овдје се ради о корекцији више признатих обавеза по радним споровима у претходном извјештајном периоду.

б) Расходи

Укупни расходи остварени су у износу од 88.523.416 КМ и већи су за 8% од остварених у истом периоду 2021. године док су за 22%  већи од планираних.

Трошкови материјала остварени су у износу од 9.930.594 КМ и за 40% виши су у односу на остварене у истом периоду прошле године, док су 47% нижи од планираних.

Трошкови материјала за израду остварени су у износу од  4.217.463 КМ и 59% виши су у односу на остварене у истом периоду прошле године, док су 63% нижи од планираних. У 2022. години повећан је обим пословне активности, дошло је и до повећања цијена на тржишту основног материјала и сировина за израду учинака-резервних дијелова, трошкова осталог материјала за израду и текућег одржавања основних средстава.

Трошкови осталог (режијског) материјала остварени су у износу од 357.783 КМ,  за 4% нижи су од остварених у истом периоду прошле године (већи отпис ХТЗ опреме у 2021. години), а за 28% нижи од планираних.

Трошкови горива и енергије у односу на претходну годину  повећани су  за 32% КМ, првенствено за повећање трошкова нафте и трошкова електричне енергије за вучу локомотива. Током          2022. године дошло је до значајног поскупљена енергената на свјетском тржишту па отуда и већи трошкови горива, електричне енергије, угља и  мазива. Повећан је и обим пословне активности на Жељезницама Републике Српске  у 2022. години.

Структура трошкова материјала је приказана у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови материјала (а+б+в) | 7.069.460 | 18.825.348 | 9.930.594 | 140 | 53 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 2.650.208 | 11.533.348 | 4.217.463 | 159 | 37 |
|  | Трошкови основног материјала и сировина за израду учинака-резервних дијелови | 784.769 | 6.366.400 | 1.453.947 | 185 | 23 |
| - | Трошкови осталог материјала | 1.865.439 | 5.166.948 | 2.763.516 | 148 | 53 |
| б) | Трошкови осталог материјала (режијског) | 371.507 | 500.000 | 357.783 | 96 | 72 |
| - | Отпис ауто гума | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| - | Отпис ХТЗ опреме | 189.298 | 300.000 | 200.581 | 106 | 67 |
| - | Ситан алат и инвентар који се не укључује у цијену коштања | 97.221 | 100.000 | 57.183 | 59 | 57 |
| - | Утрошен остали (режијски) материјал-канцеларијски материјал | 84.988 | 100.000 | 99.780 | 117 | 100 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 4.047.745 | 6.792.000 | 5.355.347 | 132 | 79 |
| - | Трошкови горива-нафта | 758.357 | 2.430.000 | 1.737.143 | 229 | 71 |
| - | Трошкови горива-бензин | 101.778 | 300.000 | 145.459 | 143 | 48 |
| - | Трошкови мазива | 103.013 | 300.000 | 130.558 | 127 | 44 |
| - | Трошкови угља и осталих чврстих горива за добијање топлотне енергије | 59.367 | 100.000 | 68.770 | 116 | 69 |
| - | Остала горива (лож уље) | 228.791 | 350.000 | 266.779 | 117 | 76 |
| - | Трошкови електричне енергије за вучу локомотива | 1.328.509 | 1.760.000 | 1.407.345 | 106 | 80 |
| - | Трошкови електричне енергије за остале сврхе | 461.843 | 600.000 | 610.249 | 132 | 102 |
| - | Трошкови мрежарине за електричну енергију | 608.860 | 550.000 | 612.349 | 101 | 111 |
| - | Трошкови накнаде за снадбијевање електричном енергијом | 1.701 | 2.000 | 2.192 | 129 | 110 |
| - | Трошкови за унапређење и развој енергетике | 134.092 | 150.000 | 131.316 | 98 | 88 |
| - | Трошкови топлотне енергије | 138.441 | 140.000 | 140.003 | 101 | 100 |
| - | Трошкови воде | 122.993 | 110.000 | 103.182 | 84 | 94 |

Табела 65. Структура трошкова материјала за израду

Трошкови нето зарада мањи су у односу на 2021. годину због тога што је смањен број радника. Важно је напоменути да је током 2022. године у два наврата дошло до повећања најниже плате у Републици Српској (први пут са 540 КМ на 590 КМ, и други пут са 590 КМ на 650 КМ).

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-4. 22209/21 од 25.11.2021. године који су Жељезнице Републике Српске усвојиле у новембру 2021. године дошло је до повећања плата, а самим тим и основа за обрачун увећања зарада.

Промијењена је стопа за обрачун пореза са 10% на 8%, па је разлика на порезима мања у односу на 2021. годину. Такође је смањен допринос за здравствено осигурање са 12% на 10,2%.

Трошкови регреса за коришћење годишњег одмора су значајно повећани од исплате плате за јул 2022. године, закључно са исплатом плате за децембар 2022. године,  а на основу Одлуке о исплати увећаног регреса за кориштење годишњег одмора за 2022. годину број I-4.16086/22 од 15.08.2022. године. Увећани регрес је исплаћиван у једнаким износима шест мјесеци                   (100 КМ по раднику у нето износу), на који су обрачунати и исплаћени порези и доприноси у складу са важећим прописима.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (1+2+3) | 39.188.536 | 41.058.185 | 41.853.369 | 107 | 102 |
| 1. | Трошкови бруто зарада и накнада зарада | 36.322.420 | 32.379.887 | 32.077.241 | 88 | 99 |
| - | Нето зараде | 23.143.453 | 21.822.463 | 18.376.715 | 79 | 84 |
| - | Порез и допринос на зараде | 13.168.929 | 10.542.424 | 9.528.922 | 72 | 900 |
|  | Уговор о повременим и привремени пословима | 0 | 5.000 | 0 | 0 |  |
| - | Трошкови бруто накнада плата | 0 | 0 | 4.166.026 | 0 | 0 |
| - | Доприноси-волонтери | 10.038 | 10.000 | 5.579 | 56 | 56 |
| 2. | Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и Oдбора за ревизију | 88.554 | 94.000 | 89.962 | 102 | 96 |
| - | Трошкови накнада чланова НО и одбора за ревизију | 53.557 | 57.000 | 54.005 | 101 | 95 |
| - | Трошкови доприноса за НО и одбора за ревизију | 29.046 | 31.000 | 27.888 | 96 | 90 |
| - | Трошкови пореза за НО и одбора за ревизију | 5.951 | 6.000 | 8.070 | 136 | 134 |
| 3. | Остали лични расходи (а+б+в+г+д+ђ+e+ж+з) | 7.837.219 | 8.584.298 | 9.686.165 | 124 | 113 |
| а) | Трошкови отпремнина, награда и помоћи у складу са прописима о раду | 917.403 | 450.000 | 662.694 | 72 | 147 |
| б) | Трошкови запослених на службеном путу | 139.699 | 286.000 | 244.570 | 175 | 86 |
| - | Дневнице у земљи | 97.240 | 250.000 | 162.162 | 167 | 65 |
| - | Дневнице у иностранству | 11.104 | 8.000 | 23.098 | 208 | 289 |
| - | Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 28.386 | 25.000 | 56.754 | 200 | 227 |
| - | Накнада трошкова за кориштење сопственог аута у службене сврхе | 2.969 | 3.000 | 2.556 | 86 | 85 |
| в) | Накнада трошкова превоза на радно мјесто и са радног мјеста | 1.121.732 | 1.110.474 | 1.291.675 | 115 | 116 |
| г) | Регрес | 454.476 | 555.026 | 2.517.597 | 554 | 454 |
| д) | Топли оброк | 5.059.657 | 6.092.592 | 4.925.654 | 97 | 81 |
| ђ) | Честитка за 8. март | 57.853 | 50.206 | 50.206 | 87 | 100 |
| е) | Боловање преко 30 дана | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 |
| ж) | Остале накнаде трошкова запослених-нето уговор о дјелу | 35.953 | 40.000 | 13.091 | 36 | 33 |
| з) | Километар | 108.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 66. Структура трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

На дан 31.12.2022. године, Жељезнице Републике Српске запошљавале су 1.963 радника, што је за 25 радника мање у односу на бројно стање запослених на дан  31.12.2021. године када су запошљавале 1.988 радника.

Жељезнице Републике Српске у 2022. години, оствариле су просјечно исплаћену нето мјесечну плату по раднику у износу од 917 КМ, а у истом периоду прошле године тај износ је био 810 КМ. Просјек Привреде Републике Српске је 1.143 КМ по раднику, а припадајуће гране саобраћаја и складиштења 863 КМ по раднику.

Трошкови дневница за службена путовања у посматраном периоду 2022. године остварени су у износу од 244.570 КМ, док су у посматраном периоду 2021. године износили 139.699 КМ. Дневнице у земљи веће су из разлога што је од 06.08.2021. године Правилником о службеном путовању и превозу запослених број: 13636/21 од 30.07.2022. године регулисано да се километар исплаћује преко налога са прилогом. Дневнице у иностранству и трошкови смјештаја и исхране не службеном путу значајно су већи из разлога повећања обима посла и потребе за већим пословним ангажманом.

Накнада трошкова превоза на посао у 2022. години (аутокарта) износи 1.291.675 КМ, а у посматраном периоду 2021. године износила је 1.121.732 КМ.

| Опис/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број радника којима је извршена надокнада трошкова превоза на посао (аутокарта) у 2021. години | 1.114 | 1.123 | 1.134 | 1.114 | 1.110 | 1.088 | 1.081 | 1.061 | 1.050 | 1.091 | 1.026 | 1.079 |
| Износ у КМ | 89.548 | 96.388 | 103.749 | 94.713 | 91.169 | 92.429 | 92.483 | 93.465 | 93.353 | 90.540 | 90.983 | 92.913 |
| Број радника којима је извршена надокнада трошкова превоза на посао (аутокарта) у 2022. години | 984 | 984 | 1.025 | 997 | 1.007 | 1.034 | 1.046 | 1.034 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 1.057 |
| Износ у КМ | 82.469 | 86.845 | 104.986 | 98.658 | 99.396 | 106.774 | 108.041 | 116.434 | 118.209 | 122.933 | 119.928 | 127.003 |

Табела 67: Број радника и трошкови превоза (аутокарта) по мјесецима

У оквиру трошкова производних услуга остварених у износу од 4.873.419 КМ најзначајнији су трошкови осталих транспортних услуга. Исти се односе на обрачун услуга вуче возова, који су фактурисани у износу од 2.515.880 КМ.

Трошкови услуга одржавања у посматраном периоду остварени су у износу од 1.063.626 КМ,  што је значајно ниже од планираних, а за 17% више од остварених у 2021. години. Разлози овог повећања су улагања у постојеће капацитете.

Трошкови накнада за РИВ односе се на закуп кола и остварени су у износу од 1.185.800 КМ.

Трошкови за рекламу и пропаганду износе 42.648 КМ и значајно су већи од остварења за посматрани период 2021. године. Значајно повећање односи се на:

- трошкове улагања у предмете на којима се налазе пропагандне поруке, а које се дијеле бесплатно (оловке, упаљачи, привјесци, пепељаре итд) у износу од          4.376 КМ,

- трошкови постављања и одржавања рекламних паноа на јавним мјестима у износу од 1.889 КМ,

- трошкови спонзорства културних, умјетничких, спортских и сличних манифестација у износу од 8.160 КМ и

- остали трошкови за рекламу и пропаганду (медијско представљање) у износу од 28.223 КМ, док су у прошлој години ови трошкови износили 9.130 КМ

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови производних услуга | 3.720.018 | 9.422.420 | 4.873.419 | 131 | 52 |
| - | Трошкови транспортних услуга | 1.653.117 | 2.666.240 | 2.515.880 | 152 | 94 |
| - | Трошкови одржавања | 912.386 | 5.365.680 | 1.063.626 | 117 | 20 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИВ) | 1.064.747 | 955.500 | 1.185.800 | 111 | 124 |
| - | Трошкови за рекламу и пропаганду | 14.858 | 50.000 | 42.648 | 287 | 85 |
| - | Трошкови осталих услуга (комуналане и сл.) | 74.910 | 385.000 | 65.465 | 87 | 17 |

Табела 68. Структура трошкова производних услуга

Трошкови амортизације у 2022. години износе 17.365.708 КМ  и у нивоу су прошлогодишњег остварења.

Трошкови резервисања износе 11.624.793 КМ и односе се на резервисане трошкове за доспјеле редовне камате по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу 486.612 КМ, трошкове за затезне камате за доспјела потраживања по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 10.913.270 КМ, те резервисане трошкове за спорове покренуте против Жељезница Републике Српске у износу од 3.000 КМ. Трошкови резервисања су већи за 323.906 КМ, првенствено због резервисања за отпремнине у износу од 221.911 КМ и повећања трошкова затезних камата на доспјела потраживања по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске. Укупан износ од 11.399.882 КМ резервисања за редовне и затезне камате по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске ће бити искњижен по завршетку процеса реструктурирања.

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) износе 1.637.273 КМ, што је 18% више од остварених у 2021. години, а 2% више  од планираних. У односу на 2021. годину трошкови осталих (непроизводних) услуга већи су за 181.306 КМ, а највећим дијелом их чине накнаде трошкова за извршене услуге консултанта ,,Deloitte Beograd'' везане за реструктурирање Жељезница Републике Српске у износу од 719.426 КМ и трошкови консултантских услуга у износу од 162.404 КМ.

Трошкови репрезентације у 2022. године износе 60.020 КМ и већи су за 42% у односу на посматрани период 2022. године, а 50% већи су од планираних. У 2022. години прокњижени су поклон пакетићи из 2021. године у износу од 13.975 КМ и 4.212 КМ потрошено је више на храну и пиће у односу на 2021. годину.

Трошкови премија осигурања за посматрани период износе 25.291 КМ и за 24% нижи су од остварених у истом периоду прошле године. У посматраном периоду 2021. године имали смо трошкове премије осигурања некретнина, постројења и опреме које у посматраном периоду      2022. године немамо.

Трошкови платног промета износе 64.242 КМ и  за 8% виши су од остварених у истом периоду прошле године. Највеће повећање је на трошковима за банкарске услуге које у посматраном периоду 2022. године износе 46.336 КМ, а у посматраном периоду 2021. године износиле су 40.129 КМ.

Трошкови чланарина  износе 159.060 КМ, што је за 1% више од остварених у истом периоду прошле године, а 24% ниже од планираних. Трошкови чланарина се односе на чланарине међународним жељезничким удружењима (FTE, UIC Union, CER, OBB и GCU), привредним коморама и др.

Остали нематеријални трошкови износе 158.761 КМ, што је за 44% више од остварених трошкова у 2021. години, а 43% више од планираних. Највећи дио осталих нематеријалних трошкова односи се на таксе (административне, регистрационе, судске итд).

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Нематеријални трошкови | 1.392.024 | 1.606.559 | 1.637.273 | 118 | 102 |
| - | Трошкови непроизводних услуга | 988.593 | 1.157.559 | 1.169.899 | 118 | 101 |
| - | Трошкови репрезентације | 42.281 | 40.000 | 60.020 | 142 | 150 |
| - | Трошкови премија осигурања | 33.303 | 48.000 | 25.291 | 76 | 53 |
| - | Трошкови платног промета | 59.659 | 40.000 | 64.242 | 108 | 161 |
| - | Трошкови чланарина | 157.957 | 210.000 | 159.060 | 101 | 76 |
| - | Остали нематеријални трошкови | 110.231 | 111.000 | 158.761 | 144 | 143 |

Табела 69. Структура нематеријалних трошкова

Трошкови пореза за 2022. годину износе 156.200 КМ  и за 34% мањи су у односу на остварење за 2021. годину, а 6% мањи од планираних. Накнада за уређење грађевинског земљишта у             2022. години односи се на трошкове комуналне накнаде за уређење грађевинског земљишта по рјешењима за 2022. годину и нижа је у односу на претходну годину за износ од 1.949 КМ.

У односу на 2021.годину, комунална и републичка такса на фирму нижа је за износ од 4.310 КМ.

Остали порези који терете трошкове износе 4.910 КМ и највећим дијелом се односе на трошкове ПДВ-а које Жељезнице Републике Српске  плаћају за бесплатни превоз (вртићи, основне школе до 4 разреда, спортска друштва...)

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови пореза | 238.203 | 165.520 | 156.200 | 66 | 94 |
| - | Порез на имовину | 70 | 420 | 87 | 0 | 21 |
| - | Накнада за кориштење и загађивање вода | 36.601 | 36.400 | 34.491 | 94 | 95 |
| - | Накнада за општекорисна дејства шума | 44.556 | 47.000 | 48.513 | 109 | 103 |
| - | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 49.404 | 48.000 | 47.455 | 96 | 99 |
| - | Противпожарна заштита | 18.082 | 25.000 | 20.044 | 111 | 80 |
| - | Комунална и републичка такса на фирму | 5.010 | 0 | 700 | 14 | 0 |
| - | Остали порези | 84.480 | 8.700 | 4.910 | 0 | 56 |

Табела 70. Структура трошкова пореза

Трошкови доприноса  износе 477.435 КМ и односе се на доприносе за рехабилитацију инвалида и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) запослених чији се рад рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) и већи су у односу на исти период прошле године.

У оквиру ове групе трошкова према новом Контном оквиру не приказују се трошкови по основу уговора о дјелу, из разлога што су исти исказани у бруто износу, као ни трошкови доприноса за солидарност на терет послодавца.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XI/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.21/пл.21) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови доприноса | 463.903 | 503.000 | 477.435 | 103 | 95 |
| - | Допринос - уговор о повременим и привременим пословима | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Порези на лична примања - уговори о дјелу | 3.995 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Доприноси на лична примања - уговори о дјелу | 9.068 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| - | Порез - уговор о повременим и привременим пословима | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| - | Допринос за ПИО - бенефициран радни стаж | 385.917 | 420.000 | 414.318 | 107 | 99 |
| - | Допринос за рехабилитацију инвалида | 61.123 | 65.340 | 63.117 | 103 | 97 |
| - | Допринос за солидатрност на терет послодавца | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 71. Структура трошкова доприноса

Финансијски расходи у 2022. години износили су 66.293 КМ док су у 2021. години износили 121.157 КМ.

Смањење финансијских расхода у укупном износу од 54.864 КМ највише се односи смањење камата по основу Рјешења УИО и смањење укњижених затезних камата у земљи.

Министарство финансија Републике Српске, на годишњем нивоу, врши обрачун затезних камата по основу измирења доспјелих обавеза Друштва по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске. У односу на 31.12.2021. године евидентирано је повећање истих у укупном износу од 182.947 КМ.

Рјешењем Окружног привредног суда Добој број 60 0 St 029351 20 Res од 31.12.2020. године прихваћен је План финансијског и оперативног реструктурисања Жељезница Републике Српске, по основу кога ће све обавезе по основу иностраних кредита (сем кредита Свјетске банке) бити конвертоване у капитал, а Влада Републике Српске ће наставити да отплаћује све недоспјеле обавезе по међународним кредитима.

У 2021. години трошкови камата су књижени на трошкове резервисања за доспјеле редовне камате по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 556.182 КМ а у 2022 године износе 486.612 КМ, као и  затезне камате за доспјела потраживања по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 10.660.753 КМ, док су у 2022. години  ове камате износиле 10.913.270 КМ. Завршетком поступка конверзије дуга у капитал, обавезе по основу иностраних кредита који су предмет конверзије биће искњижене из пословних евиденција Жељезница Републике Српске.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1+2) |  | 121.157 | 135.995 | 66.293 | 55 | 49 |
| 1. | Расходи камата | 120.316 | 134.995 | 64.735 | 54 | 48 |
| - | Расходи камата по кредитима у земљи | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| - | Расходи камата по основу тужби радника | 11.537 | 0 | 21.344 | 185 | 0 |
| - | Расходи камата по основу кредита СБ | 25.944 | 74.995 | 32.159 | 124 | 43 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 17.825 | 0 |  | 0 | 0 |
| - | Камате по рјешењу УИО | 64.559 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| - | Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода | 388 | 0 | 192 | 50 | 0 |
| - | Остале камате (по судским споровима и друге) | 63 | 60.000 | 10.921 | 17.335 | 18 |
| 2. | Негативне курсне разлике | 841 | 1.000 | 1.557 | 185 | 156 |

Табела 72. Структура финансијских расхода

Непоменути остали расходи  износе 529.330 КМ и исти су 19% мањи у односу на прошлу годину, а значајно су већи од планираних. Остале расходе углавном чине мањкови утврђени приликом пописа у износу од 331.133 КМ, порез на додату вриједност обрачунат на мањкове у износу од 122.197 КМ и расходи по основу директног отписа потраживања од купаца у износу од 51.445 КМ. Исти су за износ од 123.020 КМ мањи у односу на 2021. годину. Смањење се највећим дијелом односи на трошкове судских спорова, поступака по рјешењу Пореске управе и других спорова.

Структура осталих расхода приказана је у сљедећој табели:

(уКМ)

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстали расходи | 652.349 | 240.000 | 529.330 | 81 | 221 |
| - | Неотписана вриједност расходованог материјала | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Неотписана вриједност инв. некретнина, нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме | 311.934 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | ПДВ обрачунат на мањак | 1.596 | 6.000 | 122.197 | 7.656 | 2.037 |
| - | Издаци за хуманитарне и културне намјене, спортске циљеве и сл. | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Расходи по основу директног отписа потраживања од купаца | 98.086 | 40.000 | 51.446 | 52 | 129 |
| - | Губици по основу продаје ситног инвентара и алата | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Трошкови судских спорова | 110.588 | 100.000 | 24.051 | 22 | 24 |
| - | Новчане казне | 0 | 3.000 | 500 | 0 | 17 |
| - | Мањкови материјала и резервних дијелова | 4.220 | 0 | 331.133 | 0 | 0 |
| - | Остали мањкови | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Накнада штете трећим лицима | 119.791 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Непоменути остали расходи | 1.993 | 5.000 | 2 | 0 | 0 |

Табела 73. Структура осталих расхода

## Биланс токова готовине

|  | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Напомена | ИЗНОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Приливи готовине из пословних активности (502 до 505) | 501 |  | 76.377.846 | 82.767.029 |
| 1. | Приливи од купаца и примљени аванси у земљи | 502 |  | 54.312.828 | 52.886.540 |
| 2. | Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству | 503 |  | 2.312.512 | 1.518.659 |
| 3. | Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. | 504 |  | 18.570.349 | 26.068.821 |
| 4. | Остали приливи из пословних активности | 505 |  | 1.182.157 | 2.293.009 |
| II | Одливи готовине из пословних активности (507 до 512) | 506 |  | 73.650.699 | 72.054.450 |
| 1. | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи | 507 |  | 25.049.036 | 25.089.509 |
| 2. | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству | 508 |  | 4.152.292 | 3.430.722 |
| 3. | Одливи по основу плаћених камата | 509 |  | 74.769 | 389.330 |
| 4. | Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода | 510 |  | 41.619.965 | 39.463.964 |
| 5. | Одливи по основу пореза на добит | 511 |  |  |  |
| 6. | Остали одливи из пословних активности | 512 |  | 2.754.637 | 3.680.925 |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506) | 513 |  | 2.727.147 | 10.712.579 |
| IV | Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501) | 514 |  |  |  |
| Б I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530) | 515 |  | 17.489 |  |
| 1. | Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 516 |  |  |  |
| 2. | Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 517 |  |  |  |
| 3. | Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина | 518 |  |  |  |
| 4. | Приливи по основу продаје биолошких средстава | 519 |  |  |  |
| 5. | Приливи по основу продаје нематеријалних средстава | 520 |  |  |  |
| 6. | Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји | 521 |  |  |  |
| 7. | Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат | 522 |  |  |  |
| 8. | Приливи од финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха | 523 |  |  |  |
| 9. | Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности | 524 |  |  |  |
| 10. | Приливи по основу лизинга (главница) | 525 |  |  |  |
| 11. | Приливи по основу лизинга (камата) | 526 |  |  |  |
| 12. | Приливи по основу камата | 527 |  | 17.489 |  |
| 13. | Приливи од дивиденди и учешћа у добити | 528 |  |  |  |
| 14. | Приливи по основу дериватних финансијских инструмената | 529 |  |  |  |
| 15. | Остали приливи из активности инвестирања | 530 |  |  |  |
| II | Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541) | 531 |  | 14.233.767 | 3.170.995 |
| 1. | Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 532 |  |  |  |
| 2. | Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме | 533 |  | 1.733.767 | 3.170.995 |
| 3. | Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина | 534 |  |  |  |
| 4. | Одливи по основу куповине биолошких средстава | 535 |  |  |  |
| 5. | Одливи по основу куповине нематеријалних средстава | 536 |  |  |  |
| 6. | Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат | 537 |  |  |  |
| 7. | Одливи по основу финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха | 538 |  |  |  |
| 8. | Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности | 539 |  | 12.500.000 |  |
| 9. | Одливи по основу дериватних финансијских инструмената | 540 |  |  |  |
| 10. | Остали одливи из активности инвестирања | 541 |  |  |  |
| III | Нето прилив готовине из активности инвестирања (515-531) | 542 |  |  |  |
| IV | Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515) | 543 |  | 14.216.278 | 3.170.995 |
| В I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550) | 544 |  | 72.446 |  |
| 1. | Приливи по основу повећања основног капитала | 545 |  |  |  |
| 2. | Приливи од продаје откупљених сопствених акција | 546 |  |  |  |
| 3. | Приливи по основу дугорочних кредита | 547 |  | 72.446 |  |
| II | Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558) | 551 |  | 36.637 | 252.326 |
| 1. | Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела | 552 |  |  |  |
| 2. | Одливи по основу дугорочних кредита | 553 |  |  |  |
| 3. | Одливи по основу краткорочних кредита | 554 |  | 7.638 | 252.326 |
| 7. | Остали одливи из активности финансирања | 558 |  | 28.999 |  |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551) | 559 |  | 35.809 |  |
| IV | Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544) | 560 |  | 0 | 252.326 |
| Г | УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+515+544) | 561 |  | 76.467.781 | 82.767.029 |
| Д | УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+531+551) | 562 |  | 87.921.103 | 75.477.771 |
| Ђ | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561–562) | 563 |  | 0 | 7.289.258 |
| Е | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562–561) | 564 |  | 11.453.322 |  |
| Ж | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 565 |  | 28.022.388 | 20.733.130 |
| З | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 566 |  |  |  |
| И | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 567 |  |  |  |
| Ј | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567) | 568 | 43 | 16.569.066 | 28.022.388 |

Табела 74. Биланс токова готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

## Извјештај о промјенама на капиталу

| ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ | Ознака за АОП | КАПИТАЛ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ДРУШТВА |  |  |  |  |  |  |  | УДЈЕЛИ КОЈИ НЕМАЈУ КОНТРОЛУ (МАЊИНСКИ ИНТЕРЕСИ) | УКУПНИ КАПИТАЛ (10 + 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Акцијски капитал – Власнички удјели | Емисиона премија | Резерве | Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења и опрему | Ревалоризационе резерве за финансијска средства вреднована по фер вриједности кроз остали укупни резултат | Остале ревалоризационе резерве | Акумулирана нераспоређена добит / (непокривени губитак) | УКУПНО (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Стање на дан 31.12.2020. године | 901 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -96.906.267 | 128.430.511 |  | 128.430.511 |
| Ефекти исправки грешака | 903 |  |  |  |  |  |  | 4.929.518 | 4.929.518 |  | 4.929.518 |
| Поново исказано стање на дан 1.1.2021. године (901 ± 902 ± 903) | 904 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -91.976.749 | 133.360.029 |  | 133.360.029 |
| Добит/(губитак) за годину | 905 |  |  |  |  |  |  | -17.787.950 | -17.787.950 |  | -17.787.950 |
| Укупна добит/(губитак) (± 905 ± 906) | 907 |  |  |  |  |  |  | -17.787.950 | -17.787.950 |  | -17.787.950 |
| Стање на дан 31.12.2021./1.1.2022. године (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912) | 913 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -109.764.699 | 115.572.079 |  | 115.572.079 |
| Поново исказано стање на дан 1.1.2022. године (913 ± 914 ± 915) | 916 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -109.764.699 | 115.572.079 |  | 115.572.079 |
| Добит/(губитак) за годину | 917 |  |  |  |  |  |  | -19.445.807 | -19.445.807 |  | -19.445.807 |
| Укупна добит/(губитак) (± 917 ± 918) | 919 |  |  |  |  |  |  | -19.445.807 | -19.445.807 |  | -19.445.807 |
| Стање на дан 31.12. 2022. године (916 ± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924) | 925 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -129.210.506 | 96.126.272 |  | 96.126.272 |

Табела 75. Извјештај о промјенама на капиталу (за период  који се завршава на дан 31.12.2022. године)

## Анекс

| Група рачуна / рачун | О П И С | Ознака за АОП | Износ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања) | 601 |  |  |
| 201 и дио 200 | Купци из Републике Српске и купци – повезана правна лица из Републике Српске (дуговни промет без почетног стања) | 602 | 12.965.738 | 2.547.886 |
| 202 и дио 200 | Купци из Федерације БиХ и купци – повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања) | 603 | 45.701.890 | 45.793.045 |
| 203 и дио 200 | Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци – повезана правна лица из Брчко Дистрикта БиХ (дуговни промет без почетног стања) | 604 | 750.981 | 424.107 |
| 432 и дио 431 | Добављачи из Републике Српске и добављачи повезана правна лица из Републике Српске (потражни промет без почетног стања) | 605 | 10.365.479 | 12.331.311 |
| 433 и дио 431 | Добављачи из Федерације БиХ и добављачи повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања) | 606 | 20.861.690 | 14.809.511 |
| 434 и дио 431 | Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи повезана правна лица из Брчко Дистрикта БиХ (потражни промет без почетног стања) | 607 | 99.478 | 80.793 |
| 621, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Републици Српској и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Републици Српској | 614 | 7.910.130 | 1.980.884 |
| 622, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Федерацији БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Федерацији БиХ | 615 | 32.459.252 | 31.795.086 |
| 623, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 616 | 715.984 | 401.362 |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 617 | 23.627.584 | 24.934.879 |
| 650 | a) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично | 618 | 20.334.376 | 20.330.348 |
| 651 | б) Приход од закупнина | 621 | 389.474 | 979.064 |
| 652 | в) Приход од донација | 622 | 2.903.683 | 3.625.467 |
| 659 | г) Остали пословни приходи по другим основама | 628 | 51 | 0 |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 629 | 2.244.012 | 3.423.920 |
| 52 | ТРОШКОВИ ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА | 632 | 41.853.369 | 39.188.536 |
| 522 + 523 | Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, одбора за ревизију и др. | 633 | 89.963 | 88.554 |
| 525 | Трошкови запослених на службеном путу | 634 | 244.570 | 139.699 |
| дио 525 | Од тога: дневнице | 635 | 185.260 | 108.344 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644) | 636 | 4.873.419 | 3.720.019 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 637 |  |  |
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 638 | 2.515.880 | 1.653.118 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 639 | 298.328 | 450.858 |
| дио 532 | г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава | 640 | 765.298 | 461.528 |
| 533 | д) Трошкови закупа | 641 | 1.185.800 | 1.064.747 |
| 534 + 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 642 | 42.648 | 14.858 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују | 643 |  |  |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 644 | 65.465 | 74.910 |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656) | 646 | 1.793.473 | 1.630.227 |
| 550 | а) Трошкови осталих услуга | 647 | 1.169.899 | 988.593 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 648 | 58.346 | 274.294 |
| дио 550 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 649 | 47.835 |  |
| 551 | б) Трошкови репрезентације | 650 | 60.020 | 42.281 |
| 552 | в) Трошкови премије осигурања | 651 | 25.291 | 33.303 |
| 553 | г) Трошкови платног промета | 652 | 64.242 | 59.659 |
| 554 | д) Трошкови чланарина | 653 | 159.060 | 157.957 |
| дио 555 | е) Трошкови пореза на производњу4:на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 655 | 156.200 | 238.203 |
| 559 | ж) Остали нематеријални трошкови | 656 | 158.761 | 110.231 |
|  | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | 657 |  |  |
| 47, осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 658 | 5.339.669 | 5.606.499 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 659 | 4.376.908 | 4.638.692 |
| 479 | Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 660 | 67.572 | 142.058 |
| 279 | Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта) | 661 |  | 69.289 |
| 271 | ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 662 | 478.279 |  |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 663 | 476.147 | 657.301 |
| нема конта | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.) | 667 | 3.823.861 | 4.134.174 |

## Табела 76. Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс

## Показатељи успјешности пословања

Показатељи успјешности пословања у 2022. години приказани су у наредном табеларном прегледу:

| Редни број | Опис | Остварено | План | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2021. | I-XII/2022. | I-XII/2022. | (ос.22/ос.21) | (ос.22/пл.22,) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстварена продуктивност | 192.965 | 213.768 | 214.147 | 111 | 100 |
| 2. | Остварени коефицијент економичности | 0,78 | 1,00 | 0,78 | 100 | 78 |

Табела 77.  Показатељи успјешности пословања

а) продуктивност

Према методологији УИЦ-а продуктивност се изражава на сљедећи начин:

ПКМ + НТКМ          ≥   100.000

Укупан број запослених

Остварена продуктивност у 2022. години већа је за 11% од остварене у истом периоду прошле године, а у новоу је планиране.

б) економичност

Укупна економичност се изражава односом:

Укупни приходи  ≥  1

Укупни расходи

Овај показатељ говори о покривености укупних расхода укупним приходима. Замисао је да он буде једнак или већи од 1, што значи да је 1 КМ расхода покривена са 1 КМ прихода или више. Остварени показатељ економичности за овај период је 0,78 и у нивоу је прошлогишњег остварења, док је од планираног за исти период мања за 22%.

в) Резултат пословања прије обрачуна камата, пореза и амортизације

| Редни број | Опис | Остварење I-XII/2021. | План I-XII/2022. | Остварење I-XII/2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трошкови амортизације | 17.335.491 | 0 | 17.365.708 |
| 2. | Финансијски расходи | 11.337.251 | 134.995 | 11.464.617 |
| 3. | Добитак/губитак | -17.787.949 | 202.247 | -19.445.807 |
| 4. | EBITDA | 10.884.793 | 337.242 | 9.384.519 |

Табела 78.  Резултат прије камата, пореза и амортизације EBITDA

## Опис главних ризика

Ризици у пословању Жељезница Републике Српске се дијеле на пословне, непословне и ризике окружења.

- Пословни ризик

Пословни ризици су ризици везани за пословање Друштва и узроковани су унутрашњим активностима или неактивностима, као и неким спољним факторима који директно врше утицај на ефикасност дијела пословања или на укупно пословање Друштва.

У пословне ризике спадају:

а) ризик техничке природе,

б) ризик економске природе,

в) ризик у дјелатности,

г) ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају и

д) ризик финансијске природе.

а) Ризик техничке природе – Жељезнице Републике Српске имају у употреби низ нискофункционалних застарјелих и истрошених капацитета.

б) Ризик економске природе – јавља се због неусклађености потреба и одобрених средстава прописаних Законом о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

в) Ризик у дјелатности – јавља се због неблаговремене испоруке по закљученим уговорима набавке, немогућности набавке потребних резервних дијелова, потрошног материјала, енергената и др. Потрошња разног материјала, горива и енергије, па и услуга у функцији је обима и структуре употребљених капацитета и њиховог одржавања (текућег и инвестиционог) за производњу транспортних услуга и задовољавање тражње.

г) Ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају – нарочито су изражени због неизграђених услова на транспортном тржишту, видљиви у конкуренцији између жељезничког и других видова саобраћаја, а нарочито друмског (непостојање саобраћајне политике).

Ризик због неусаглашености потраживања и обавеза са страним жељезничким управама из ранијег периода, по разним основама, ризик да у уговорима о превозу нису регулисани поступци и клаузуле које ће омогућити пуну заштиту превоза што може значајно да утиче на резултат пословања.

д) Ризик финансијске природе – сматра се посебно значајним с обзиром на вриједност материјалних средстава која су повјерена Друштву. Овај ризик је својствен за сваки пословни субјект, а испољава се кроз одређену вјероватноћу да Друштво неће обезбиједити адекватну ликвидност да исплати своје обавезе.

Финансијски ризик се идентификује кроз:

- ризик новчаног тока, који се испољава као ризик (не) наплате потраживања од купца у уговореном року,

- порески ризик, се појављује када су значајне трансакције Друштва у виду доприноса и пореза неадекватно класификоване и нереализоване у периоду када су настале, због чега су изложене додатним трошковима,

- валутни ризик се јавља код уговарања и кориштења међународних кредита, везано за обрачунску јединицу и рок враћања кредита и обавезе према Влади.

Финансијски расходи, који се своде на камате, условљени у првом реду плаћањем камата на дугорочне и краткорочне кредите, камате по судским рјешењима, као и уговорене камате из пословних односа.

- Непословни ризик

У непословне ризике Друштва се сврставају:

а) ризик физичке природе и

б) ризик социјалног поступања

а) Ризик физичке природе – јављају се због положаја и терена на коме су изграђени инфраструктурни објекти Друштва, посебно објекти у доњем строју пруге, постројења која нису у функцији (постројења контактне мреже, осигурања и телекомуникационих веза).

Значајан број ванредних догађаја доводи до већих обустава у саобраћају, необезбијеђени путни прелази, лагане вожње и др. што значајно утиче на пословни резултат Друштва.

б) Ризик социјалног поступања – изражени су у постојању великог броја радника са умањеном способношћу, с обзиром на захтијевне здравствене способности за обављање послова у непосредном обављању жељезничког саобраћаја. Могућност њиховог рјешавања са могућношћу распоређивања на друга радна мјеста је врло мала, што представља велики проблем за обављање пословних процеса у Друштву.

- Ризик окружења

Ризик окружења се јавља када вањски фактори имају утицај на пословање Друштва у односу на избор стратегије, операција, односа са купцима и добављачима, организационе структуре или финансијског стања или неефикасности. У ову категорију сврстани су слиједећи ризици:

а) регулаторни ризик,

б) ризик конкуренције.

а) Регулаторни ризик – нарочито се огледа у значајном утицају Владе Републике Српске на висину средстава по уговору о пружању и финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

б) Ризик конкуренције – је прије свега питање конкуренције, тј. превоза роба у другим видовима саобраћаја, али такође и осјетно све мање потребе за превозом роба због привредног амбијента.

Отварањем тржишта жељезничких услуга и укидањем монопола над жељезничким саобраћајем, а према директивама Европске Уније директно је запријећено амбијенту пословања послије ступања на снагу тих директива. Овом моменту треба посветити максималну пажњу и дати одговоре на начине даље борбе са конкуренцијом.

Овај ризик у пословању је ''кључни ризик'' овог система, уочавајући чињеницу да је конкуренција далеко опремљенија како вучним тако и вученим средствима жељезничког саобраћаја.

## Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница Републике Српске у будућности и друго

Законски оквир којим су регулисане области заштите животне средине је: Закон о Жељезницама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 19/17 и 28/17), Закон о заштити животне средине – пречишћени текст (,,Службени гласник Републике Српске“ број 71/12 и 19/15), као и многобројни правилници, технички прописи, стандарди и др.

Из области заштите животне средине вршено је сљедеће:

- Жељезнице Републике Српске а.д. Добој су продужиле еколошке дозволе за сва четири жељезничка чвора, као  и за објекте жељезничкe станицe у Дистрикту Брчко и жељезничкe станицe у Зворнику.

- Такође је извршено продужавање водопривредних дозвола за жељезнички чвор  Бања Лука са роком важења до 2023. године и жељезничку станицу Зворник са роком важења до 2025. године.

- Вршена су мјерења електричног поља и густине магнетног флукса, испитивање отпадних вода, испитивање буке,  емисије загађујућих материја у ваздуху и  емисије димних гасова из котла на чврсто гориво и квалитета ваздуха.

- У циљу прецизнијег прегледа потрошње воде и струје, те смањења трошкова Друштва  у свим видовима,  предузето је низ мјера на утрђивању неоправданих губитака усљед кварова. Извршено је отклањање свих кварова тако да су се смањили трошкови у овим дјелатностима.

- Планирана је  реконструкција септичких јама у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (,,Службени гласник Републике Српске“ број 68/01).

## Закључак

Пословну 2022. годину карактерише наставак започетог процеса финансијског и оперативног реструктурисања Друштва, које се  протекле двије  године успорено проводило због пандемије вируса корона.

Такође, дошло је до одређене стабилизације на тржишту превоза роба, те су у овом сегменту остварени много бољи резултати у односу на прошлу годину.

Друштво је успјешно одговорило свим захтјевима тржишта, реализујући захтјеве клијената уз максимално поштовање правила безбједности одвијања жељезничког саобраћаја.

Паралелно су се одвијали процеси везани за реорганизацију Друштва у будућу холдинг компанију са три зависна предузећа, што је уз редовне активности и константно смањење броја извршилаца захтјевало додатне напоре у извршењу постављених задатака.

У 2022. години, имали смо пријем нових радника извршног особља, примљених  по Јавном конкурсу.

У наредном периоду очекује се завршетак активности везаних за процјену имовине Друштва у складу са МРС-16, као и евидентирање ефеката исте у пословним евиденцијама Друштва.

Имајући у виду да је процес реструктурисања у току, те да је у пословним евиденцијама Жељезница Републике Српске исказана жељезничка имовина, као и инострани кредити који су предмет конверзије у капитал, резултат пословања у 2022. години, као и у  претходним периодима, оптерећен је трошковима амортизације и трошкова камата. Након окончања процеса реструктурисања, односно рјешавања статуса жељезничке имовине, кроз почетне билансе нових предузећа биће јасно дефинисана жељезничка имовина, као и трошкови амортизације који ће теретити пословни резултат. Завршетком поступка конверзије дуга у капитал, обавезе по основу иностраних кредита који су предмет конверзије биће искњижене из пословних евиденција Жељезница Републике Српске.

У 2022. години , настављено је редовно измирење свих обавеза према запосленима, држави и пословним партнерима, уз очувану ликвидност и солвентност предузећа.

Број: _________________/23

Датум:________________

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ ДРУШТВА

_________________________________________________

мр Слађан Јовић, дипломирани екиномиста

Слађан Јовић на функицу В.Д. Генералног директора Жељезница Републике Српске постављен је 22.12.2022. године, а до тада је ту функцију вршио В.Д.  директора Послова операција Жељко Радић.

Милош Букејловић био је предједник Надзорног одбора Жељезница Републике Српске до 20.12.2022. године, а сада функцију предсједника НО ЖРС обавља његов замјеник Дијана Каленић.

У инвентарском колском парку (ИКП)  Жељезница Републике Српске постоје троја  путничка кола за узани колосијек ширине (0,76 m).

На двојим путничким колима узаног колосијека је у току 2021. и 2022. године извршена редовна оправка у радионици за ОШВ Бања Лука.

Након завршетка оправке, путничка кола су дата у закуп жељезничком оператеру за путнички саобраћај ,,Србија Воз" на период од једне године са могућношћу продужења Уговора. Путничка кола број B 3901 у закупу су од августа 2022.  године, а кола број B 3902 од октобра мјесеца  2022. године.

Наведена путничка кола саобраћају на музејско - туристичкој прузи Мокра Гора-Вишеград, односно на популарној ,,шарганској осмици".

Трећа путничка салон кола  број B 3903  још увјек се налазе у радионици за ОШВ Бања Лука и на истима је у току редовна оправка.

Обрт кола показује вријеме изражено у данима које кола проведу од једног утовара до наредног утовара.

Коефицијент празног трчања кола је однос колских (осовинских) километара празних кола према колским (осовинским) километрима товарених кола, или однос дужине трчања празних кола према дужини трчања товарених кола. Коефицијент трчања празних кола нормално се креће у границама од 0 до 1 а у поједином случајевима и преко 1. Уколико се вриједност коефицијента трчања празних кола помножи са 100, добиће се колико километара трче празна кола у односу на 100 km трчања товарених кола.

Дужина лаганих вожњи је промјенљива категорија и податак се мијења свакодневно. Због појединих угрожених мјеста, а ради очувања безбједности саобраћаја уводи се лагана вожња одговарајуће дужине и смањене брзине. Након отклањања неправилности на угроженом мјесту, лагана вожња се укида и уводи редовна брзина. На дан 31.12.2022. године дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница Републике Српске износила је 6.180 м.

На дан 31.12.2022. године потраживања Жељезница Републике Српске од Жељезница Федерације Босне и Херцеговине износе 4.610.134 КМ, те се на бази споразума врши међусобно пребијање, док разлику плаћа она страна која има веће обавезе од потраживања.